ФЕДЕРАЛЬНОЕ  АГЕНСТВО  ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО  ТРАНСПОРТА

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения

УТВЕРЖДАЮ

Ректор  СГУПС

_____п/п________В.Д.Верескун

“7 " февраля             2008г.

КОНКУРСНАЯ      ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОТКРЫТЫЙ    КОНКУРС

№  2-К

на  право  заключения  государственного  контракта

на  Замену лифтового оборудования в зданиях ГОУ ВПО СГУПС.

| Согласовано: | Проректор по АХР _________________В.И.Шелеметев |
| --- | --- |
|  | Начальник ПЭУ ________________ Е.Н.Хамидулина |
| Документацию подготовил | _______________________Е.И.Печко |
| Техническое задание подготовил | _______________В.И.Заброцкий |
| Ответственный за исполнение | _________________Г.Н. Петрянин Тел.(8383) 328-05-60 |

г. Новосибирск , 2008г.

-2-

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИЯ О ПОДГОТОВККЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ (ИУК)…………………………………………………………………………………………….….3

А. Введение………………………………………………………………………………………...........3

Статья 1. Общие сведения ……………………………………………………………………………………..3

Статья 2. Участники размещения заказа …………………………………………………………...………...3

Статья 3. Приемлемость товара………………………………………………………………………..……...3

Статья 4. Одна Заявка от каждого участника………………………………………………...........................3

Статья 5. Стоимость участия в конкурсе………………………………………………………………..……3

Статья 6. Право Заказчика принимать или отклонять Заявки на участие в конкурсе………………... …..3

Б.  Конкурсная документация……………………………………………………………….…………4

Статья 7. Содержание конкурсной документации………………………………………………….….........4

Статья 8. Разъяснение Конкурсной документации……………………………………………….…………4

Статья 9. Внесение изменений в Конкурсную документацию…………………………………….……….4

В.  Инструкция по подготовке Заявки на участие в конкурсе………………………………….........4

Статья 10. Язык Заявки на участие в конкурсе……………………………………………………………...4

Статья 11. Документация, входящая в Заявку на участие в конкурсе……………………………………..5

Статья 12. Требования к Участнику размещения заказа……………………………………………………5

Статья 13. Таблица цен………………………………………………………………………..........................5

Статья 14. Валюта Заявки на участие в конкурсе…………………………………………………………...6

Статья 15. Срок действия Заявки на участие в конкурсе…………………………………………………...6

Статья 16. Обеспечение Заявки на участие в конкурсе………………………………………………..........6

Статья 17. Оформление и парафирование Заявки на участие в конкурсе…………………………………6

Г.   Подача Заявок на участие в конкурсе…………………………………………………..…………7

Статья 18. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в конкурсе…..........................7

Статья 19. Подача и прием Заявок на участие в конкурсе………………………………….........................7

Статья 20. Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе…………………………………...7

Статья21. Заявки на участие в конкурсе, поданные после окончания срока подачи Заявок…………..7

Статья 22.Изменение Заявок на участие в конкурсе и их отзыв…………………………………………...7

Д.  Вскрытие и оценка Заявок на участие в конкурсе………………………………………………..8

Статья 23. Конкурсная комиссия…………………………………………………………………………….8

Статья 24. Вскрытие Заявок на участие в конкурсе………………………………………………………...8

Статья 25. Рассмотрение Заявок на участие в конкурсе……………………………………………………8

Статья 26. Оценка и сопоставление Заявок на участие конкурсе………………………………………….9

Е.   Заключение Государственного контракта……………………………………………………….10

Статья 27. Уведомление о присуждении государственного контракта…………………………………..10

Статья 28. Срок подписания государственного контракта………………………………………………..10

Статья 29. Уклонение от заключения государственного контракта……………………………………...10

Статья 30. Обеспечение исполнения государственного контракта……………………………………….10

Статья 31. Признание конкурса несостоявшимся……………………………………………………….....11

Статья 32. Право на обжалование…………………………………………………………………………...11

Форма №1.Запрос на разъяснение конкурсной документации…………………………………………....12

Форма №2. Уведомление об отзыве заявки………………………………………………………………...13

Форма №3. Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе………14

Форма №4. Уведомление о признании Участника конкурса победителем Конкурса……………...……15

РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА

(ИУК) ……………………………………………………………………………..……………………………16-18

РАЗДЕЛ 3. ЗАКАЗ НА ТОВАРЫ ,  УСЛУГИ , РАБОТЫ…………………………………………..19

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  ТОВАРА…………………………………….20

РАЗДЕЛ 5.  КОНКУРСНАЯ  ЗАЯВКА……………………………………………………………....

Форма №5. Заявка на участие в конкурсе………………………………………………………………....21

Форма №6. Таблица цен……………………………………………………………………………………22

Форма №7. Общие сведения об Участнике размещения заказа…………………………………………23

Форма №8. Гарантийное  обслуживание………………………………………………………………….24

Форма №9. Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе…………………….25

Форма №10. Форма банковской гарантии, предоставляемых для участия в конкурсе………………..26

Проект государственного контракта…………………………………………………………………...27-31

-3-

РАЗДЕЛ 1. ИНСТРУКЦИЯ  О  ПОДГОТОВКЕ  ЗАЯВОК  ДЛЯ   УЧАСТИЯ  В КОНКУРСЕ.    (ИУК)

А. Введение

Статья 1. Общие положения

  - Заказчик, указанный в пункте 1 Информационной карты  ИУК настоящей Конкурсной документации, располагает средствами федерального бюджета  и намеревается разместить заказ на поставки товаров, услуги, работы для государственных нужд, путем проведения открытого Конкурса. Предмет конкурса указан в пункте 1 Информационной карты ИУК настоящей Конкурсной документации.

  - Заказчик устанавливает максимально стартовую цену государственного контракта , как указано в пункте 2  Информационной карты  ИУК и в Извещении о проведении открытого конкурса.

  - Заказчик будет информировать о ходе проведения Конкурса посредством  опубликования соответствующей информации  в официальном печатном издании (далее ОПИ) , как указано в пункте 3 Информационной карты ИУК , и размещения на Официальном сайте,  как указано в пункте 3 Информационной карты ИУК.

Статья 2. Участники размещения заказа

2.1. Участником размещения заказа являются лица, претендующие на заключение государственного контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

2.2. Участники размещения заказа не должны пользоваться услугами организаций на этапе подготовки Заявки на участие в конкурсе, которые были привлечены Заказчиком для предоставления консультационных услуг на этапе подготовки и разработки настоящей Конкурсной документации. Наименование данной организации указано в пункте 4 Информационной карты ИУК.

Наличие таких отношений у Участника размещения заказа, выявленных в процессе рассмотрения конкурсных заявок в установленном порядке является основанием для отказа в допуске данного Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.

Статья 3. Приемлемость товара

3.1. Все товары и работы, представленные Участником размещения заказа в Заявке на участие в конкурсе, должны иметь происхождение из стран, как оговорено в пункте 5 Информационной карты ИУК.

3.2. Для целей настоящей статьи "происхождение" означает место, где товары и работы производятся, в том числе место, откуда обеспечивается предоставление связанных с ними услуг. Под производством товаров понимается процесс, в результат которого путем изготовления, переработки или сложной сборки комплектующих узлов и деталей получается коммерчески признанный продукт, существенно отличающийся по базовым показателям, назначению или способу применения от своих компонентов.

3.3. Необходимо различать происхождение товаров и услуг и место нахождения   Участника размещения заказа.

Статья 4. Одна Заявка от каждого участника

4.1. Каждый Участник размещения заказа (или одна группа лиц) может подать по Предмету конкурса (или лоту) только одну Заявку на участие в конкурсе. В случае, если Участник размещения заказа подает более одной Заявки на участие в конкурсе, все Заявки с его участием отклоняются, независимо от характера проведения и результатов Конкурса.

Статья  5. Затраты на участие в Конкурсе

5.1. Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки, а Заказчик ни в коем случае не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов Конкурса.

Статья 6. Право Заказчика отказаться от проведения конкурса

6.1. Заказчик вправе  отказаться от проведения настоящего Конкурса не позднее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи Заявок на участие в Конкурсе, как указано в Информационной карте ИУК, не неся при этом никаких обязательств перед участниками конкурса. Извещение об отказе от проведения конкурса будет опубликовано в ОПИ в течении 5 дней со дня принятия данного решения Заказчиком, а также размещено на Официальном сайте, указанном в Информационной карте ИУК, в течении 2-х дней со дня принятия данного решения Заказчиком.

6.2. Поступившие на момент принятия решения об отказе от проведения конкурса конверты с Заявками на участие в конкурсе будут вскрыты с целью направления Участникам размещения заказа

- 4-

соответствующего уведомления. Данное уведомление будет разослано Участникам размещения заказа в течении 2-х дней со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса.

Б. Конкурсная документация

Статья 7. Содержание конкурсной документации

  - Необходимые товару , услуги , работы  процедуры проведения Конкурса и условия

государственного контракта изложены в настоящей Конкурсной документации. Конкурсная документация включает в себя :

- Инструкцию о подготовке заявок для участия в конкурсе (ИУК) включая :

-  Форму №1. Запрос на разъяснение конкурсной документации;

- Форму №2. Уведомление об отзыве Заявки;

-Форму №3. Направление на процедуру вскрытия конвертов с Заявками;

-Форму №4. Уведомление о признании Участника конкурса Победителем

2.  Информационная карта ИУК ;

3.  Заказ на товары, услуги , работы;

4.  Технические характеристики товара;

5.  Форму Конкурсной заявки включая;

-Форму №5. Заявка на участие в конкурсе;

-Форма №6. Таблица цен;

-Форму №7. Общие сведения об Участнике размещения заказа;

-Форму №8. Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

-Форма №9. Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе

6.  Проект государственного контракта.

7.2. Конкурсная документация предоставляется Участнику размещения заказа только в письменной форме после внесения Участником размещения заказа платы за предоставления Конкурсной документации (если такая плата была установлена в Извещения о проведении открытого конкурса). Получение Участником размещения заказа Конкурсной документации иным способом (в том числе с Официального сайта) снимает с Заказчика ответственность перед таким Участником размещения заказа за достоверность информации об условиях  и порядке проведения настоящего Конкурса.

Статья 8. Разъяснение Конкурсной документации

8.1. Любой Участник размещения заказа вправе направить в письменной форме Заказчику запрос о разъяснении  положений настоящей Конкурсной документации. Данный запрос будет рассмотрен, если он получен Заказчиком не позднее чем за 5 дней до срока окончания подачи заявок, как указано в пункте 12 Информационной карте ИУК.

8.2. Заказчик направит в письменной форме разъяснения положений настоящей Конкурсной документации в течение 2-х дней со дня поступления запроса.

8.3. В течение одного дня со дня направления разъяснения положений настоящей Конкурсной документации Заказчик разместит на Официальном сайте, указанном в Информационной карте ИУК, данное разъяснение, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

Статья 9. Внесение изменений в Конкурсную документацию

9.1. Заказчик вправе внести изменения в Конкурсную документацию не позднее чем за 20 дней до срока окончания подачи заявок, как указано в пункте 12 Информационной карте ИУК.

9.2. В течение 5-ти рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения будут опубликованы в ОПИ, указанном в Информационной карте ИУК, а также в течение 2-х дней будет размещено на Официальном сайте, указанном в Информационной карте ИУК.

9.3. В течение 2-х дней со дня принятия решения о внесении изменений в Конкурсную документацию такие изменения будут направлены заказными письмами всем Участникам размещения заказа, которым была предоставлена Конкурсная документация.

В. Инструкция по подготовке  Заявки на участие в конкурсе

Статья 10. Язык Заявки на участие в конкурсе

10.1. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная Участником размещения заказа, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой Заявкой на участие в конкурсе, которыми обменялись Участник размещения заказа и Заказчик, должны быть представлены на языке, указанном в пункте 6 Информационной карты ИУК. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная Участником размещения заказа, может быть представлена на другом языке при условии, что к ней будет

- 5 -

прилагаться аутентичный перевод соответствующих разделов на язык, указанный в пункте 6 Информационной карты ИУК, заверенный печатью Участника размещения заказа. В случае разногласий между сопроводительной документацией, печатной литературы и их переводом, преимущество будет иметь перевод.

Статья 11. Документация , входящая в Заявку на участие в конкурсе

11.1. Заявка на участие в конкурсе должна быть подготовлена Участником размещения заказа в соответствии с образцами форм Раздела 5. “Конкурсная заявка” , должна также включать:

(а)  Информацию  (в свободной форме)  о функциональных  (технических) характеристиках и потребительских свойствах товара, услуг , работ предлагаемого в Заявке на участие в конкурсе ;

(b)  Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица) , выданную не ранее, чем за 30 дней до срока окончания приема заявок, либо выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой  выписки (для индивидуальных предпринимателей) ;

c)     Документ (доверенность), подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Участника размещения заказа. В случае, если Заявка на участие в конкурсе подписывается первым лицом Участника размещения заказа, то предоставляется копия решения Общего собрания акционеров (участников общества) о назначении первого лица;

(d)  Копии документов, подтверждающих соответствие товара, являющего предметом Конкурса, требованиям законодательства Российской Федерации;

(e)      Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве Обеспечения заявки на участие в конкурсе, в случае если такое Обеспечение предусмотрено Конкурсной документацией. В качестве данного документа, может выступать копия платежного поручения с отметкой банка , либо копия приходного кассового ордера, или банковская гарантия на сумму указанную в пункте 10 ИУК

(f)      Копия лицензии(й) в случае, если законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров (выполнение работ , оказание услуг), и такие товары (работы , услуги) являются предметом конкурса надлежащим образом нотариально заверенная;

Документация , входящая в Заявку на участие в конкурсе , может быть уточнена в пункте 7 Информационной карты ИУК.

11.2  Неполное представление документов , предоставление документов с отклонением от установленных  в настоящей Конкурсной документации форм , наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике размещения заказа или  о Предмете конкурса (товарах , работах , услугах) является основанием отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в Конкурсе.

Статья 12. Требования к Участникам размещения заказа

12.1  Участник размещения заказа, претендующий на заключение государственного контракта должен соответствовать следующим требованиям :

(a)   наличие соответствующей (их) лицензий , в том случае если вид деятельности , связанный с Предметом конкурса , подлежит обязательному лицензированию ;

(b)  не проведение ликвидации Участника размещения заказа – юридического лица или  не проведение в отношении Участника размещения заказа – юридического лица , индивидуального предпринимателя процедуры банкротства ;

(c)  не приостановление деятельности Участника размещения заказа в порядке , предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях , на день рассмотрения Заявки на участие в конкурсе , в соответствии со Статьей 25  ИУК настоящей Конкурсной документации ;

(d)  отсутствие у Участника размещения заказа задолженности  по начисленным налогам , сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год , предшествующий году проведения настоящего Конкурса , размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов Участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

12.2   Проверка соответствия Участников размещения заказа требованиям , указанным в пунктах (b)-(d)

Статьи 12.1  настоящей Конкурсной документации осуществляется Заказчиком.

Статья 13.  Таблица  цен

13.1   Участник должен  заполнить Таблицу цен по каждому лоту в отдельности (Форма №6.  Таблица цен Раздел 5 “Конкурсная заявка” Конкурсной документации.)

- 6 -

13.2.   Цены , приводимые в Таблице цен , должны включать в себя стоимость товара , оплату всех налогов и сборов , стоимость транспортировки до места поставки , как указано в Разделе 3 “Заказ на товары и услуги”.

13.3.  Цены предлагаемые Участником , должны оставаться фиксированными в течении всего срока выполнения государственного контракта и не меняться ни при каких обстоятельствах . Заявка на участие в конкурсе , позволяющая корректировать цены , будет рассматриваться как не отвечающая требованиям настоящей Конкурсной документации.

13.4.   Таблица цен должна быть подтверждена локальным сметным расчетом составленным базисно-индексным способом в ТЕР-2001, в двух уровнях цен (базовых 2001 г. с переводом в текущий уровень цен) согласно действующего сборника индексов цен .

Статья 14.  Валюта Заявки на участие в конкурсе

14.1.  Цены должны быть выражены в валюте , указанной в пункте  8   Информационной карты ИУК.

14.2. В случае заключения государственного контракта с Участником размещения заказа платежи будут осуществляться  в российских рублях.

Статья 15.  Срок действия Заявки на участие в конкурсе

15.1.Заявка на участие в конкурсе должна оставаться в силе в течении срока , оговоренного в пункте 9  Информационной карты ИУК , после момента вскрытия Заявок на участие в конкурсе . Заявка на участие в конкурсе , имеющая более короткий срок действия , будет отклонена Заказчиком , как не отвечающая требованиям настоящей Конкурсной документации.

15.2. Участник размещения заказа (Участник конкурса) не может отозвать свою Заявку на участие в конкурсе в течении срока действия Заявки на участие конкурсе.

Статья 16.  Обеспечение Заявки на участие в конкурсе

16.1  Заказчиком может быть установлено требование о внесении Участником размещения заказа денежных средств в качестве обеспечения Заявки на участие в конкурсе , как указано в пункте 10  Информационной карты ИУК .  Размер обеспечения Заявки на участие в конкурсе устанавливается Извещением о проведении открытого конкурса и в пункте 10  Информационной карты ИУК.

16.2. Обеспечение Заявки на участие в конкурсе удерживается в случае, если Участник размещения заказа признан уклонившимся от заключения государственного контракта в соответствии со Статьей 28 ИУК настоящей Конкурсной документации.

16.3. Обеспечение Заявки на участие в конкурсе возвращается в течение 5 дней:

- со дня подписания Протокола оценки и сопоставления Заявок на участия в конкурсе Участнику размещения заказа, чья Заявка на участие в конкурсе была признана опоздавшей, в соответствии со Статьей 21 ИУК настоящей Конкурсной документации;

- со дня подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе Участнику размещения заказа, подавшему Заявку на участие в конкурсе и не допущенному к участию  в Конкурсе, в соответствии со Статьей 25 ИУК настоящей Конкурсной документации;

- со дня подписания Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе Участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали Победителем конкурса (или Участником конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер), в соответствии со Статьей 26 ИУК настоящей Конкурсной документации;

со дня заключения государственного контракта Победителю конкурса (а также Участнику конкурса, Заявка на участие в конкурсе которого заняла второе место), в соответствии со Статьей 28 ИУК настоящей Конкурсной документации

Статья 17.  Оформление и парафирование Заявки на участие в конкурсе

17.1  Участник размещения заказа должен подготовить Заявку на участие в конкурсе и представить оригинал , состоящий из отдельных компонентов , приведенных в Статье 11    ИУК , и количество копий Заявок на участие в конкурсе , указанное в пункте 11   Информационной карты ИУК, четко указав на каждой, соответственно,  “ОРИГИНАЛ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ” или “КОПИЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ” .  В случае расхождения между ними , преимущество будет иметь оригинал.

17.2.  Оригинал Заявки на участие в конкурсе должен быть отпечатан и подписан Участником или лицом (лицами), имеющим (и) все полномочия на осуществление соответствующих действий от имени Участника размещения заказа, и заверен печатью Участника. Все страницы Заявки на участие в конкурсе, включая Приложения, должны быть парафированы лицом или лицами, подписывающими Заявку на участие в конкурсе.

- 7 -

17.3.  Никакие вставки между строчками, подчистки или приписки не будут иметь силу , за исключением тех случаев , когда они парафированы лицом или лицами , подписавшими Заявку на участие в конкурсе.

17.4. Заявка на участие в конкурсе , не соответствует требованиям настоящей статьи  , может рассматриваться как не отвечающая требованиям  Конкурсной документации.

Г. Подача Заявок на участие в конкурсе

Статья 18. Опечатывание и маркировка конвертов с Заявками на участие в конкурсе

18.1. Участник размещения заказа должен запечатать оригинал и каждую копию Заявки на участие конкурсе в разные конверты, пометив их соответственно “ОРИГИНАЛ” и “КОПИЯ”. После этого конверт с оригиналом Заявки на участие в конкурсе и все конверты с копиями Заявки на участие в конкурсе запечатываются во внешний конверт.

18.2.  Внутренние и наружный конверты должны :

(a) быть адресованы Заказчику по  по адресу , указанному в пункте 1 Информационной карты ИУК ;

(b) содержать следующую информацию :

номер и дату Конкурса , указанные на титульном листе настоящей Конкурсной документации ;

предмет конкурса , номер и наименование Лота , указанные в пункте 1 Информационной карты ИУК;

слова “НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО (вставить время и дату в соответствии с пунктом  12  Информационной

карты ИУК) ”.

  - На внутренних конвертах необходимо указывать также наименование (для юридического лица) или

фамилию, имя , отчество (для физического лица) и почтовый адрес Участника размещения заказа для того , чтобы можно было вернуть Заявку на участие в конкурсе , если она будет объявлена “опоздавшей”.

Если наружный конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями пунктов 18.2 и18.3 ИУК, Заказчик не несет никакой ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Статья 19.  Подача и прием Заявок на участие в конкурсе

19.1.  Заявки на участие в конкурсе , оформленные в соответствии с настоящей Конкурсной документацией подаются по адресу , указанному в пункте 1 Информационной карты ИУК.

19.2. Заказчик регистрирует поступившие конверты с Заявками на участие в конкурсе. По требованию Участника размещения заказа, подавшего конверт с Заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает лицу, представившему конверт, расписку о получении конверта с Заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его получения.

Статья 20.  Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе

20.1.   Все Заявки на участие в конкурсе должны быть получены Заказчиком не позднее даты и времени, указанном в пункте 12 Информационной карты ИУК в качестве даты и времени Вскрытия конвертов.

20.2.  Датой подачи Заявок на участие в конкурсе будет считаться дата получения Заказчиком конверта с Заявкой на участие в конкурсе.

20.3. Заказчик может, в случае необходимости, перенести окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе на более поздний срок, внеся изменения в Конкурсную документацию в соответствии со Статьей 9 ИУК; в этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и Участников размещения заказа продлевается с учетом измененной окончательной даты.

Статья 21. Заявки на участие в конкурсе, поданные после окончания срока подачи Заявок

21.1. Все Заявками на участие в конкурсе, полученные Заказчиком после окончательного срока подачи Заявок на участие в конкурсе, указанного Заказчиком, будут признаны «опоздавшими» и возвращены Участнику размещения заказа, вне зависимости от причин опоздания.

Статья 22. Изменение Заявок на участие в конкурсе и их отзыв

22.1. Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в конкурсе вправе изменить или отозвать свою Заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе в соответствии со Статьей 24 ИУК настоящей Конкурсной документации.

22.2.   Уведомление Участника размещения заказа об отзыве должно быть составлено по форме №2 «Уведомление об отзыве Заявки» и получено Заказчиком не позднее Окончательного срока подачи Заявок на участие в конкурсе, указанного в пункте 12 Информационной карты ИУК. Заявка на участие в конкурсе будет возвращена Участнику размещения заказа только после окончания срока подачи Заявок на участие в конкурсе на основании Уведомления об отзыве Заявки.

22.3.  Оформление и парафирование, опечатывание и маркировка изменений Заявки на участие в конкурсе производится в соответствующем порядке предусмотренном для Заявки на участие в конкурсе, указанным в Статьях 17-19 ИУК настоящей Конкурсной документации. Внутренний и внешний конверт с изменениями к Заявке на участие в конкурсе должен содержать надпись «ИЗМЕНЕНИЯ».

- 8 -

22.4.  Никакие изменения не должны вноситься в Заявки на участие в конкурсе после окончания Срока подачи Заявок на участие в конкурсе.

Д. Вскрытие и оценка Заявок на участие в конкурсе

Статья 23. Конкурсная комиссия

23.1.Для осуществления вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе, отбора Участников конкурса, рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе, определения Победителя открытого конкурса Заказчик создает Конкурсную комиссию.

Статья 24. Вскрытие Заявок на участие в конкурсе

24.1. Конкурсная комиссия вскроет все конверты с Заявками на участие в конкурсе в присутствии представителей Участников размещения заказа, подавших Заявки на участие в конкурсе и пожелавшие принять в этой процедуре участие, по адресу, в час и день, указанный в пункте 12 Информационной карты ИУК.

24.2. Участники размещения заказа, пожелавшие принять участие в процедуре Вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны зарегистрироваться в журнале не позднее чем за 10 минут до вскрытия конвертов с Заявками на участие и в конкурсе и иметь при себе направление по форме №3 «Направления на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе» настоящей Конкурсной документации.

24.3. За 10 минут до вскрытия конвертов с Заявками  на участие в конкурсе Конкурсная комиссия объявит присутствующим при вскрытии конвертов Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные Заявки на участие в конкурсе.

Подача, изменение или отзыв Заявок на участие в конкурсе осуществляется в соответствии со Статьями 18-22 ИУК настоящей Конкурсной документации.

24.5. Первыми вскрываются конверты с надписью «ИЗМЕНЕНИЯ» и объявляется только наименование Организации, от которой получены изменения к Заявке на участие в конкурсе. Остальная информация объявляется только после вскрытия   Остальные конверты вскрываются в порядке их регистрации

24.4. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе будут объявлены наименования (для юридического лица), имя, фамилия, отчество (для физического лица) и почтовый адрес Участника размещения заказа, наличие сведений и документов, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией, условия исполнения государственного контракта, указанные в такой Заявке на участие в конкурсе и являющиеся критерием оценки Заявок на участие в конкурсе. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе ни одна Заявка на участие в конкурсе не может быть отклонена.

24.5. При вскрытии конвертов с Заявками на участие в конкурсе Конкурсная комиссия вправе потребовать от Участника размещения заказа представления разъяснений  положений, представленных ими документов и Заявки на участие в конкурсе, при этом не допускается изменение Заявки на участие в конкурсе. Указанные разъяснения вносятся в Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

24.6. Заявки на участие в конкурсе, включая поправки к ним, которые не были вскрыты и зачитаны вслух во время Вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе, не принимаются для дальнейшего рассмотрения и оценки, независимо от обстоятельств.

24.7. Конкурсная комиссия ведет Протокол процедуры вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе и осуществляет аудиозапись данной процедуры. Протокол вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе будет размещен на Официальном сайте, указанном в Информационной карте  ИУК, в день его подписания.

24.8. Участник размещения заказа, присутствующий при вскрытии конвертов вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

Статья 25. Рассмотрение Заявок на участие в конкурсе

25.1.  Конкурсная комиссия рассматривает Заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям Конкурсной документации , и соответствия Участников  размещения заказа требованиям, установленным Cтатей 12  ИУК настоящей Конкурсной документации. Срок рассмотрения Заявок на участие в конкурсе не будет превышать 10 дней со дня вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе.

25.2.  Заявка на участие в конкурсе считается отвечающей требованиям Конкурсной документации, если представлены все требуемые документы в соответствии со Статьей 11  ИУК настоящей Конкурсной документации ,  должным образом заполнены все формы, приведенные в Разделе 5. “Конкурсная заявка”, Технические характеристики товара, предложенные Участником размещения заказа соответствуют требованиям Раздела 4. “Технические характеристики товара” Конкурсной документации, и цена, указанная

- 9 -

в такой Заявке на участие в конкурсе не превышает Начальную цену государственного контракта, указанную в пункте 2 Информационной карты ИУК настоящей Конкурсной документации.

25.3. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией  принимается решение о допуске к участию в конкурсе Участника размещения заказа и о признании  Участника размещения заказа, подавшего Заявку на участие в конкурсе, Участником конкурса или об отказе в допуске такого Участника размещения заказа к участию в конкурсе.

25.4.  Основанием для отказа в допуске Участника размещения заказа к участию в конкурсе являются :

(a)    непредставление определенных Статей 11  ИУК настоящей Конкурсной документации

требуемых  документов  либо наличие в таких документах недостоверных сведений об

Участнике  размещения заказа или товарах (работах , услугах)  соответственно на поставку

(выполнение, оказание)   которых размещается заказ;

(b)    несоответствие Участника размещения заказа требованиям, предусмотренных Статьей 12

ИУК настоящей Конкурсной документации;

- невнесение денежных средств в качестве Обеспечения заявки на участие в конкурсе, в      соответствии со Статьей 16  ИУК настоящей Конкурсной документации, если такое требование было установлено  в Извещении о проведении открытого конкурса и настоящей Конкурсной документации;

- несоответствие Заявки на участие конкурсе требованиям Конкурсной документации в соответствии со Статьями 25.2, 25.3. настоящей Конкурсной документации.

25.5. Результаты рассмотрения Заявок на участие в конкурсе вносятся в Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе  Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок будет размещен на Официальном сайте, указанном в Информационной карте ИУК.

25.6. Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в конкурсе и признанным Участниками конкурса, и Участникам размещения заказа, подавшим Заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе направляются Уведомления о принятых Конкурсной комиссией

решениях не позднее одного дня, следующего за днем подписания Протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

Статья 26. Оценка и сопоставление Заявок на участие в конкурсе

26.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление Заявок на участие в конкурсе , поданных Участником размещения заказа , признанными Участниками конкурса, в соответствии со Статьей 25  ИУК настоящей Конкурсной документации.

26.2.  Оценка и сопоставлении Заявок на участие в конкурсе осуществляется Конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения государственного контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены в пункте 13  Информационной карты ИУК .

26.3.   При оценке Заявок на участие в конкурсе Конкурсная комиссия  принимает во внимание ошибки и/или неточности  в следующем порядке:

- если есть расхождение между суммами, выраженными словами и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами;

- если информация ( в том числе информация о цене), указанная в Заявке не совпадает с информацией, указанной в Таблице цен и/или других документах, являющихся неотъемлемой частью Заявки, предпочтение будет отдаваться информации, указанной в Заявке;

- арифметические ошибки Заказчиком не исправляются.

Заказчик в течение 1 дня после выявления ошибки в Заявка на участие в конкурсе известит Участника конкурса о выявленных ошибках. При этом ни Заказчик, ни Участник конкурса не имеют право вносить изменения или уточнения в Заявку.

26.4. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Конкурсной комиссией каждой Заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения государственного контракта присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержаться лучшие условия исполнения государственного контракта присваивается первый номер.

26.5. Победителем конкурса признается Участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта и Заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

26.6. Результаты оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе вносятся в Протокол оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе. Указанный Протокол в течение одного дня после его

- 10 -

подписания будет размещен на Официальном сайте и опубликован в ОПИ в течение 5 дней после дня его подписания.

26.7. Любой Участник конкурса после опубликования в ОПИ или размещения на Официальном сайте Протокола оценки и сопоставления заявок вправе направить Заказчику в письменной форме Запрос о

разъяснении результатов конкурса. Заказчик ответит в письменной форме на такой Запрос в течение 2-х рабочих дней со дня его поступления.

Е. Заключение государственного контракта

Статья 27.  Уведомление о присуждении государственного контракта

27.1. Государственный контракт заключается с Участником конкурса на условиях, указанных в Заявке, поданной Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт и условиях, изложенных в настоящей Конкурсной документации.

27.2. В течение 3-х дней со дня подписания Протокола оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе Заказчик передаёт Победителю конкурса заказным письмом, нарочным или курьерской почтой, Уведомление о признании Участника конкурса Победителем конкурса (Форма №4 «Уведомление о признании Участника победителем Конкурса» настоящей Конкурсной документации), один экземпляр Протокола оценки и сопоставления заявок и Проект контракта, который составляется путем включения условий исполнения контракта, предложенных Победителем конкурса в Заявке на участие в конкурсе, в Проект контракта, прилагаемый к настоящей Конкурсной документации.

Статья 28.  Срок подписания государственного контракта

28.1. Не позднее 11-ти дней со дня подписания Протокола оценки и сопоставления  Заявок на участие в конкурсе Победитель конкурса должен подписать государственный контракт.

28.2. В случае, если Победитель конкурса в срок, предусмотренный Статьей 28.1 не представил Заказчику подписанный государственный контракт, переданный ему в соответствии со Статьей 27.2, а также Обеспечение исполнения контракта в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта, Победитель конкурса признается уклонившимся от заключения государственного контракта.

Статья 29. Уклонение от заключения государственного контракта

29.1. В случае, если Победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о требовании о понуждении Победителя конкурса заключить государственный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения государственного контракта.

29.2. В случае, если Победитель конкурса признан уклонившимся от заключения государственного контракта, Заказчик вправе заключить государственный контракта с Участником конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. При этом заключение государственного контракта для Участника конкурса, Заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, является обязательным, а данный Участник конкурса приобретает права и обязанности Победителя конкурса. В этом случае, сроки

подписания государственного контракта в соответствии со Статьей 28 ИУК и предоставления Обеспечения исполнения государственного контракта в соответствии со Статьей 30 ИУК продлеваются на 5 дней.

Статья 30.  Обеспечение исполнения государственного контракта

30.1. В случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта, согласно Извещению о проведении открытого конкурса и пункте 14 Информационной карты ИУК настоящей Конкурсной документации, Победитель конкурса перед подписанием государственного контракта должен предоставить Обеспечение исполнения государственного контракта.

30.2. В качестве способа обеспечения исполнения государственного контракта могут выступать банковская гарантия, страхование ответственности по контракту или передача Заказчику в залог денежных средств в размере Обеспечения исполнения государственного контракта. Способ обеспечения исполнения государственного контракта, из вышеперечисленных, определяется Участником конкурса самостоятельно.

30.3. Размер Обеспечения исполнения государственного контракта указан в Извещении о проведении открытого конкурса и в пункте 14 Информационной карты ИУК настоящей Конкурсной документации.

30.4. Если Победителем конкурса или Участником конкурса, с которым заключается государственный контракт является бюджетное учреждение, предоставление Обеспечения исполнения контракта не требуется.

30.5. Обеспечение исполнения государственного контракта возвращается после исполнения всех обязательств по государственному контракту со стороны Участника конкурса, с которым был заключен государственный контракт.

- 11 -

Статья 31.  Признание конкурса несостоявшимся

31.1. Конкурса признается несостоявшимся в случаях, если:

- после окончания Срока подачи заявок, в соответствии со Статьей 20 ИУК настоящей Конкурсной документации на участие в конкурсе подана только одна Заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна Заявка на участие в конкурсе;

- на основании результатов рассмотрения заявок, в соответствии со Статьей 25 ИУК настоящей Конкурсной документации, принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех Участников размещения заказа или о допуске к участию в конкурсе и признании Участником конкурса только одного Участника размещения заказа.

31.2. В случае, если Конкурс признан несостоявшимся, в соответствии со Статьей 31.1 ИУК настоящей Конкурсной документации, и только один Участник размещения заказа, подавший Заявку на участие в конкурсе, признан Участником конкурса в соответствии со Статьей 25 ИУК настоящей Конкурсной документации, Заказчик заключает государственный контракт с таким Участником конкурса в соответствии со Статьями 27-30 ИУК настоящей Конкурсной документации, а такой Участник конкурса приобретает права о обязанности Победителя конкурса в соответствии с настоящей Конкурсной документацией. При этом, цена государственного контракта не должна превышать Начальную цену контракта, указанную в пункте 2 Информационной карты ИУК настоящей Конкурсной документации.

Статья 31.  Право на обжалование

31.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, Участники

размещения заказа имеют право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы Участника размещения заказа.

31.2. Участник размещения заказа имеет право обжаловать действия (бездействие) Заказчика, Конкурсной комиссии в  порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», а также в судебном порядке.

- 12 -

Форма №1. Запрос на разъяснение конкурсной документации

№_______

“__”_________200_г.                                                             В Сибирский Государственный

Университет Путей Сообщения

Запрос на разъяснение

конкурсной документации

Уважаемые  господа !

Прошу Вас разъяснить следующие положения конкурсной документации №___  от

“___” __________ 2008г. на право заключения государственного контракта на ________________________________________________________________________ ;

| № п/п | Раздел конкурсной документации (инструкции Участникам, информационная карта и т.д) | Ссылки на пункт конкурсной документации, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений конкурсной документации |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ на запрос прошу направить :

_____________________________________________________________________________

(наименование организации и почтовый адрес)

С уважением,

_____________________________________________________________________________

(должность , подпись, расшифровка подписи)

### - 13 -

### Форма № 2. Уведомление об  отзыве Заявки

В Сибирский Государственный

Университет Путей Сообщения

№_____________

«___»______2008 г.

Уведомление об отзыве Заявки на участие в конкурсе

Уважаемые господа!

Настоящим письмом [указывается наименование организации] уведомляет Вас, что отзывает свою Заявку на участие в конкурсе на право заключения государственного контракта на поставку [указывается предмет конкурса, номер и дата издания конкурсной документации] и направляет своего сотрудника [ указывается Ф.И.О., должность], которому доверяет забрать свою Заявку на участие в конкурсе.

С уважением,

___________________________________	_________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

### - 14 –

Форма №3. Направление на процедуру вскрытия конвертов

с Заявками на участие в конкурсе

№_________

“___”__________ 2008г.                                               В Сибирский Государственный

Университет Путей Сообщения

Направление на процедуру

Вскрытия конвертов с Заявками

на участие в конкурсе

Уважаемые  господа !

Настоящим письмом (наименование организации) направляет своего сотрудника

______________________________  (Ф.И.О., должность) на процедуру вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе №____ от “___” ________ 2008г. на право заключить государственный контракт на _______________________________________

(действительно при предъявлении удостоверения личности)

С уважением,

_____________________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

### - 15 -

### Форма № 4. Уведомление о признании Участника конкурса победителем Конкурса

| № ________________________ «____»_____________2007 г. | (Наименование организации), Победителю конкурса «_____» ________________2007г. |
| --- | --- |

Приглашение прибыть на подписание государственного контракта на

___________________________________________________________

(предмет Конкурса)

Уважаемые господа!

Настоящим письмом сообщаем Вам, что по результатам открытого конкурса на право заключить государственный контракт на поставку_______________________________ Ваша Заявка на участие в конкурсе в сумме _________________________ (цифрами и прописью) была признана выигравшей.

Мы готовы подписать государственный контракт, на условиях, изложенных в Конкурсной документации и Вашей Заявке на участие в конкурсе, в любое время до ___час. ___мин. «_______»_______________2008 г. включительно. Если до истечения указанного выше срока государственный контракт не будет подписан, мы передадим право заключить государственный контракт Участнику конкурса, Заявка на участие в конкурсе которого заняла второе место по результатам конкурса.

С уважением,

Ректор СГУПС	_____________       В.Д. Верескун

(подпись, расшифровка подписи)

- 16 -

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА  ИНСТРУКЦИИ  УЧАСТНИКАМ  КОНКУРСА

(ИУК)

Приведенные ниже конкретные условия проведения конкурса – информационная карта ИУК – является неотъемлемой частью настоящей Конкурсной документации и дополняет собой положения Инструкции Участникам Конкурса (ИУК). Информационная карта имеет преобладающую силу.

| № п/п | Ссылки на Статью ИУК | Наименования |
| --- | --- | --- |
| 1. | ИУК 1.1 | Заказчик : Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения Адрес: 630049, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191 Время работы Заказчика : в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по местному времени кроме субботы и воскресенья. Контактные лица : а) по вопросам проведения конкурса : Хомяк Сергей Александрович, Печко Елена Ивановна т(8383) 328-05-82 Предмет Конкурса – Замена лифтового оборудования в зданиях ГОУ ВПО СГУПС. Лот № 1. Замена лифтового оборудования в здании общежития № 4 ГОУ ВПО СГУПС. Лот № 2. Демонтаж лифтового оборудования в здании учебного корпуса № 1. ГОУ ВПО СГУПС. |
| 2. | ИУК 1.2 | Максимальная стартовая цена контракта: Лот № 1 1 450 000 рублей Лот № 2 136 000 рублей |
| 3. | ИУК 1.3 | Официальный сайт: http://www.zakupki.gov.ru Официальное печатное издание : ИАБ “Конкурсные торги” |
| 4. | ИУК 2.2 | Специализированная организация : нет |
| 5. | ИУК 3.1 | Страна происхождения товаров ; без ограничений |
| 6. | ИУК 10.1 | Язык Заявки на участие в конкурсе : Русский Язык перевода : Русский |
| 7. | ИУК 11.1 | Уточнения к документации , входящей в Заявку на участие в конкурсе : Для ускорения процедур рассмотрения , оценки и сопоставления Заявок на участие в конкурсе Заказчик просит предоставить также следующую документацию : - заверенную руководителем организации копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа (Форма 1) за последний завершенный период (для юридических лиц , работающие не по упрощенной системе налогообложения) ; - Акт сверки налоговых платежей , выданный налоговым органом за отчетный период. |
| 8. | ИУК 14.1 | Валюта Заявок : Российские рубли. |
| 9. | ИУК 15.1 | Срок действия Заявки на участие в конкурсе : не менее 40 дней. |
| 10. | ИУК 16.1 | Обеспечение Заявки на участие в конкурсе : |
| 11. | ИУК 17.1 | Количество копий: 1 (одна) |
| 12. | ИУК 20.1 ИУК 24.1 | Окончательный срок подачи Заявок на участие в конкурсе: “ 12” марта 2008г. в 13 час.50 мин. (время местное) Время вскрытия Заявок на участие в конкурсе : “12” ___марта_______ 2008г. в 14 час. 00 мин. (время местное) По адресу Заказчика (корпус 1 к.105б) |
| 13. | ИУК 26.2 | Цена контракта; Критерии оценки заявок на участие в конкурс: Функциональные характеристики или качественные характеристики товара, качества работ, услуг; Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг; Порядок оценки заявок на участие в конкурсе: Цена контракта (ЦК). В соответствии с Информационно-аналитическим бюллетенем. Заявка с ценой, превышающей максимально стартовую цену контракта, указанную в извещении о проведении конкурса, подлежит отклонению. Заявка с наименьшей ценой принимается за Х и получает 100 баллов (Б). За У принимается срок другой заявки. Баллы других заявок будут рассчитаны по формуле: Б=Х/У*100 при этом максимальное количество баллов по сроку контракта = 100 баллов. 1)Качественные характеристики (КХ) -Соответствие заявленных Участником размещения заказа требованиям заказчика; - Заявка от организации, содержащая заявленные Участником размещения заказа требования, не соответствующие требованиям заказчика, подлежат отклонению; - Заявленные Участникам размещения заказа требования превосходят требования заказчика – 100 баллов, соответствуют требованиям заказчика – 80 баллов. 2) Сроки выполнения (СВ) В соответствии с требованиями Информационно-аналитического бюллетеня. Заявка со сроками исполнения, превышающими начальные сроки контракта или этапов контракта, указанные в извещении о проведении конкурса, подлежат отклонению. Заявка с наименьшим сроком принимается за Х и получает 100 баллов (Б). За У принимается срок другой заявки. Баллы других заявок будут рассчитаны по формуле: Б=Х/У*100 при этом максимальное количество баллов по сроку контракта = 100 баллов. 3) Срок предоставления гарантии качества, товара, работ, услуг (ГК) В соответствии с Информационно-аналитическим бюллетенем. Заявка с наибольшим гарантийным сроком принимается за Х и получает 100 баллов (Б). За У принимается гарантийный срок другой заявки. Баллы других заявок будут рассчитаны по формуле: Б=Х/У*100 при этом максимальное количество баллов по гарантийному сроку контракта =100 баллов. 4) Определение суммарного балла (СБ) Суммарный балл (СБ) заявки рассчитывается на основании суммы баллов с применением значений (весовых) коэффициентов. СБ= (ЦК)*0.5+ (КХ)*0.2+(СВ)*0.2 +(ГК)*0.1 На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта присваивается порядковый номер. Заявка на участие в конкурсе в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта (получившей максимальный суммарный балл), присваивается первый номер. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке на участие присвоен первый порядковый номер. |
| 14. | ИУК 30.4 | Обеспечение контракта : не предусмотрено |

Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в ходе исполнения контракта вправе изменить не более чем на 10% предусмотренные контрактом количество товаров, объем работ, услуг при изменении потребности в этих товарах, работах, услугах или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ, услуг, не предусмотренных контрактом, но связанных с ними.

При этом, при дополнительной поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ Заказчик по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта пропорционально количеству таких товаров, работ, услуг, но не более чем на 10%такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении работ, оказании услуг Заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

- 19 -

ЛОТ № 1 Замена лифтового оборудования в здании общежития № 4 ГОУ ВПО СГУПС

Раздел 3. Технические характеристики

| № п/п |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика оборудования |  |  |
| 2 | Грузоподъемность | 400 кг |  |
| 3 | Назначение лифта | пассажирский |  |
| 4 | Кол-во остановок / этажей | 9/9 |  |
| 5 | Высота подъема | 22,75 м |  |
| 6 | Система управления | Одиночная с помощью кнопочных аппаратов в кабине и на этажных площадках, собирательная при движении вниз |  |
| 7 | Скорость м/с | 1,0 м/с |  |
| 8 | Источник питания | 380 В, 3 фазы, 50 Гц |  |
| 9 | Размер шахты (ширина х глубина) мм | 1450 х 1670 мм |  |
| 10 | Размер кабины (ширина х глубина х высота) мм | 935 х 1025 х 2100 мм |  |
| 11 | Кабина |  |  |
|  | - щиты купе кабины | Нержавеющая сталь |  |
|  | - накладные элементы | Полированная нержавеющая сталь |  |
|  | - створки дверей кабины | Нержавеющая сталь |  |
|  | - створки дверей шахты | Нержавеющая сталь |  |
|  | - потолок | Полированная нержавеющая сталь |  |
|  | - светильник | «Звездное небо» |  |
|  | - пост управления | Вертикальный модуль из полированной нержавеющей стали с кнопками импортного производства, защищен от вандализма. |  |
|  | - поручень | Круглого сечения из нержавеющей стали |  |
|  | - зеркало | Прямоугольное с вертикальным фацетом |  |
|  | - пол | Керамогранит |  |
|  | - панель вызывных постов на этажах | Нержавеющая сталь |  |
|  | - панель указателя лифтового | Нержавеющая сталь |  |
|  | - дополнительное оборудование | Шумоизоляция кабины, вентилятор и гонг в кабине |  |
| 12 | Расположение машинного помещения | Вверху |  |
| 13 | Порталы двери шахты | Автоматические, центрального открывания, нержавеющая сталь |  |
| 14 | Огнестойкость Д.М. | Е-30 (30 минут) |  |
| 15 | Кол-во единиц | 1 |  |
| 16 | Гарантия | Не менее 3-х лет |  |

Поставщик может предложить к поставке товары эквивалентные описанным в данном разделе.

Эквивалентность товаров будет определяться в соответствии с требованиями и показателями, указанными в технических характеристиках.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |  |
|  |  | Замена лифта в здании Общежития №4 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м | лифт | 1 |  |  |  |
| 2 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,2 |  |  |  |
| Раздел 2. Ремонтные работы |  |  |  |
| 3 | Замена направляющих: кабины | 1 м направляющих | 50 |  |  |  |
| 4 | Замена направляющих: противовеса | 1 м направляющих | 50 |  |  |  |
| 5 | Стоимость направляющих | п.м. | 100 |  |  |  |
| 6 | Болты высокопрочные | т | 0,01 |  |  |  |
| Раздел 3. Монтажные работы |  |  |  |
| 7 | Лифты пассажирские со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м | лифт | 1 |  |  |  |
| 8 | Стоимость комплекта пассажирского лифта | к-т | 1 |  |  |  |
| 9 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг: до 400, 500 | м | -6 |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   КОНТРАКТ № ___

г. Новосибирск      	                                                от «____» _________  2008г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Верескуна Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________________________________ именуемое в дальнейшем  «Подрядчик»,  действующий на основании _________________________________, с другой стороны,  на основании результатов размещения заказа путем _____________________, в соответствии с протоколом от _______________. № _____заключили настоящий Государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы  ( далее именуемые работы), а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость..

1.2. Под работами понимается выполнение следующего вида работ: _______________________________________________________

Перечень, объем и стоимость работ  предусмотрены локально-сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение №1).

2. СТОИМОСТЬ    КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по  предмету настоящего контракта   составляет  ____________________________________________ , в том числе НДС.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» оплачивает стоимость выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.2. «Заказчик» производит оплату выполненных работ за счет средств федерального бюджета в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетных счет «Подрядчика».

4.    СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренных настоящим контрактом,  в течение _________________ календарных дней после подписания  контракта. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2.Изменение сроков выполнения работ возможно лишь по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения к контракту.

4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3. Акт составляется в день передачи «Подрядчиком» «Заказчику»  предмета настоящего контракта.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан выполнять работы, в соответствии с локальным (ресурсном) сметном расчетом в сроки, предусмотренные настоящим  контрактом,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими СНиП и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию, а также передать рабочую документацию после подписания «Заказчиком» акта сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем контракте, соблюдая правила техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан ежедневно сдавать объект производства работ под охрану лицу, указанному «Заказчиком», а в случае необходимости  материалы и инструменты, используемые при производстве работ на объекте.

5.4. Если  в процессе производства работ по исполнению предмета  контракта будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), обязан устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (Одного) рабочего дня, с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В  случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет  в  адрес  «Подрядчика»  мотивированный  отказ.   Если   мотивированный  отказ     не  отправлен  «Подрядчику»   в   течение       1-го   (одного)   рабочего   дня,   объем   работ   по   переделке   считается  принятым  «Заказчиком».

5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    контрактом цену в соответствии с п. 3.1., 3.2. настоящего контракта

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать по акту «Подрядчику» объект, а именно: предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям

5.7.  «Заказчик» обязан    назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов, предусмотренных п.п. 5.4. и 5.5. настоящего контракта и  известить об этом «Подрядчика».

5.8.	«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (Пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.9. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

5.10. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения одной из Сторон условий контракта, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4.1. настоящего  контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.3. В случае не устранения «Исполнителем» недостатков, обнаруженных в выполненных работах в срок, установленный «Заказчиком» в соответствии с п. 5.4. настоящего контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих исправлению.

6.4. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1.,  настоящего контракта, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации .за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.5. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

6.6. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

6.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания Актов выполненных работ, несет «Заказчик».

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

7.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

8.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство на выполненные работы в течение ________лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на изделия “Подрядчика”, установленные “Заказчиком” самостоятельно, то есть своими силами и средствами.

8.2. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.

9. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

10.3. Дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.4 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне при исполнении контракта, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или контрактом.

10.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК : ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) Адрес: 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191 Тел. 228-74-70 БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 06109126901) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40503810300001000001 |
| --- | --- |
| Подпись____________________ (_ ) М.П. | Подпись_________________ (Верескун В.Д.) М.П. |

ЛОТ  № 2. Демонтаж лифтового оборудования в здании учебного корпуса № 1 ГОУ ВПО СГУПС.

Раздел № 3. Технические характеристики.

- Разборка грузовой лебедки и электрооборудования в машинном помещении.

- Демонтаж и разборка кабины лифта, противовеса и грузовых канатов.

- Демонтаж и разборка металлоконструкций шахты лифта, путей и устройств безопасности.

- Разобранные элементы складировать на улице возле запасного входа.

| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |
|  |  | Демонтаж грузового лифта |  |  |  |
|  |  | В здании учебного корпуса № 1. |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы - Лифтовой кабины |  |  |
| 1 | Демонтаж лифта пассажирского со скоростью движения кабины до 1м/с грузоподъемностью 500 кг, количество остановок 12, высота шахты 38 м | лифт | 1 |  |  |
| 2 | За каждый метр высоты шахты, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг: до 400, 500 | м | -10 |  |  |
| 3 | За каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта, добавлять или уменьшать для лифтов грузоподъемность, кг: до 400, 500 | остановка | -5 |  |  |
| 4 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,2 |  |  |
| Раздел 2. Демонтаж лифтовой шахты |  |  |
| 5 | Демонтаж каркасов постоянных шахтных копров высотой: до 40 м одноукосных | 1 т конструкций | 3 |  |  |
| 6 | Монтаж лестничных прямолинейных и криволинейных, ограждений | 1 т конструкций | 0,02 |  |  |
| Раздел 3. Очистка помещений от строительного мусора |  |  |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера, расстояние перевозки 15 км класс груза 1, нормативное время пробега 1,264 час | 1 т | 6,6 |  |  |
|  |  | Составил |  |  |  |
|  |  | Согласовано |  |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ   КОНТРАКТ № ___

г. Новосибирск      	                                                от «____» _________  2008г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Верескуна Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________ именуемое в дальнейшем  «Подрядчик»,  действующий на основании ______________________________ с другой стороны,  на основании результатов размещения заказа путем __________________________, в соответствии с протоколом от ___________________. № ______ заключили настоящий Государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы  ( далее именуемые работы), а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость..

1.2. Под работами понимается выполнение следующего вида работ: ___________________________________________________________________________

Перечень, объем и стоимость работ  предусмотрены локально-сметным расчетом, являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение №1).

2. СТОИМОСТЬ    КОНТРАКТА

2.1. Стоимость работ по  предмету настоящего контракта   составляет  _______________________________________________ , в том числе НДС.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» оплачивает стоимость выполненных работ в течение 10 банковских дней со дня подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3.

3.2. «Заказчик» производит оплату выполненных работ за счет средств федерального бюджета в безналичном порядке, путем перечисления денежных средств на расчетных счет «Подрядчика».

4.    СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренных настоящим контрактом,  в течение  _______  календарных дней после подписания  контракта. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2.Изменение сроков выполнения работ возможно лишь по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения к контракту.

4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3. Акт составляется в день передачи «Подрядчиком» «Заказчику»  предмета настоящего контракта.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан выполнять работы, в соответствии с локальным (ресурсном) сметном расчетом в сроки, предусмотренные настоящим  контрактом,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими СНиП и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию, а также передать рабочую документацию после подписания «Заказчиком» акта сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

5.2. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем контракте, соблюдая правила техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан ежедневно сдавать объект производства работ под охрану лицу, указанному «Заказчиком», а в случае необходимости  материалы и инструменты, используемые при производстве работ на объекте.

5.4. Если  в процессе производства работ по исполнению предмета  контракта будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), обязан устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (Одного) рабочего дня, с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В  случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет  в  адрес  «Подрядчика»  мотивированный  отказ.   Если   мотивированный  отказ     не  отправлен  «Подрядчику»   в   течение       1-го   (одного)   рабочего   дня,   объем   работ   по   переделке   считается  принятым  «Заказчиком».

5.5. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    контрактом цену в соответствии с п. 3.1., 3.2. настоящего контракта

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать по акту «Подрядчику» объект, а именно: предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям

5.7.  «Заказчик» обязан    назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов, предусмотренных п.п. 5.4. и 5.5. настоящего контракта и  известить об этом «Подрядчика».

5.8.	«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (Пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

5.9. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

5.10. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему контракту.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае нарушения одной из Сторон условий контракта, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Контракту.

6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4.1. настоящего  контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.3. В случае не устранения «Исполнителем» недостатков, обнаруженных в выполненных работах в срок, установленный «Заказчиком» в соответствии с п. 5.4. настоящего контракта, «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих исправлению.

6.4. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1.,  настоящего контракта, «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации .за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.5. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

6.6. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

6.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания Актов выполненных работ, несет «Заказчик».

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

7.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по контракту, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

8.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство на выполненные работы в течение ________________ лет со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на изделия “Подрядчика”, установленные “Заказчиком” самостоятельно, то есть своими силами и средствами.

8.2. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.

9. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим контрактом, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

10.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

10.3. Дополнения и изменения к настоящему Контракту действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

10.4 Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне при исполнении контракта, направляются в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или контрактом.

10.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон и имеющих одинаковую юридическую силу.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК : ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) Адрес: 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191 Тел. 228-74-70 БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 06109126901) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40503810300001000001 |
| --- | --- |
| Подпись____________________ (_ ) М.П. | Подпись_________________ (Верескун В.Д.) М.П. |

### Форма № 5. Заявка на участие в конкурсе

Председателю конкурсной комиссии                                                       “____” _______2008г.

Господину Шелеметеву Виктору Ивановичу !

Изучив Конкурсную документацию [название Конкурса], включая Дополнения NN [указать номера, если таковые имели место], получение которых настоящим удостоверяется, мы [указать полное наименование организации и адрес] , нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить [название Лота] в соответствии с условиями, указанными в Конкурсной документации на сумму [общая сумма Заявки на участие в конкурсе прописью и цифрами], подтверждаемые Таблицей цен, которая является частью настоящей Заявки на участие в конкурсе.

Мы гарантируем, что:

- не находимся в стадии ликвидации юридического лица или в отношении нас не проводится  процедура банкротства;

- наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

- не имеем задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за год, предшествующий году проведения настоящего Конкурса, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Мы согласны придерживаться положений настоящей Заявки на участие в конкурсе в течение [число] дней, начиная с даты, установленной как день вскрытия конвертов с Заявками на участие в конкурсе. Эта Заявка на участие в конкурсе будет оставаться для нас обязательной и может быть принята в любой момент до истечения указанного периода.

До подготовки и оформления официального договора данная Заявка на участие в конкурсе вместе с Вашим письменным уведомлением о присуждении государственного контракта будут выполнять роль обязательного договора между нами.

Приложения к Заявке на участие в конкурсе:

1. Таблица цен;

2. Общие сведения об Участнике;

3. Гарантийное обслуживание;

4. Опись.

Датировано_____________ числом _____________ месяца  2008 г.

_________________________	__________________________________

[Подпись]														[Должность]

Имеющий все полномочия подписать Заявку на участие в конкурсе от имени и по поручению  ________________________________________.

М.П.

Форма №6        Таблица  цен

Наименование Участника :

Номер и название Лота ______________________________________________________________________

| № п/п | Наименование товара, услуг , работ | Краткое описание | Кол-во | Цена включая оплату всех налогов и сборов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. |  | 5. |
| 1. |  |  |  |  |

_____________________________________

(подпись,  М.П.  )

_________________________________________________________

(фамилия , имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №7    Общие сведения об Участнике размещения заказа

Каждый участник размещения заказа, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель заполняет следующую форму:

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование Участника |  |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | Учредители(перечислить наименования и организационно-правовую форму или имена всех учредителей , чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 4. | Свидетельство регистрации (дата и номер, кем выдано) |  |
| 5. | Юридический адрес |  |
| 6. | Фактическое местонахождение Почтовый адрес |  |
| 7. | Филиалы : перечислить наименования и фактическое местонахождение |  |
| 8. | Банковские реквизиты(ИНН, наименование банка , БИК, к/с , р/с) |  |
| 9. | Телефон Участника (с указанием кода города) |  |
| 10. | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11. | Адрес электронной почты Участника |  |

_____________________________________

(подпись , М.П.)

_________________________________________________________________

(фамилия , имя , отчество подписавшего , должность)

Форма №8     Гарантийное  обслуживание

Наименование Участника ________________________________________________

Наименование и название Лота:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

| 1. | Срок гарантийного обслуживания |  |
| --- | --- | --- |
| 2. 2.1 2.2 | Организация осуществляющая : Гарантийное обслуживание Послегарантийное обслуживание |  |
| 3. | Дополнительные сведения |  |

- В строке 3 поставщик может указать информацию о дополнительных условиях гарантийного послегарантийного обслуживания.

_________________________________

(подпись, М.П.)

______________________________________________________

(фамилия, имя , отчество подписавшего , должность)

Форма №9 Форма описи документов, предоставляемых для участия в конкурсе

ОПИСЬ   ДОКУМЕНТОВ

представляемых для участия в____________ (укажите: открытом/ закрытом) конкурсе

на _______________ (укажите наименование предмета конкурса)

Настоящим ________________________________ подтверждает, что

(наименование  организации – Участника размещения заказа)

участия к конкурсе ______________________________(укажите наименование  конкурса)

нами направляются ниже перечисленные документы:

| № п/п | Наименование | Количество страниц |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в конкурсе с приложениями |  |
| 2 | Предложение о функциональных и качественных характеристиках поставляемого товара |  |
| 3 | Выписка или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России (для юр. лиц) |  |
| 4 | Копии документов, подтверждающих соответствие товара, требованиям законодательства Российской Федерации |  |
| 5 | Другие документы, прилагаемые по усмотрению Участником размещения заказа |  |

Конкурсные  торги

Информационно-аналитический бюллетень

“_07_ ” февраля       2008г.                                                                              №    2 -К

Извещение о проведении открытого конкурса

Сибирский Государственный Университет Путей Сообщения  (далее - Заказчик)

настоящим приглашает к участию в открытом конкурсе на право заключить государственный контракт на: Замену лифтового оборудования в зданиях  ГОУ ВПО СГУПС.

ЛОТ № 1. Замена лифтового оборудования в здании общежития № 4 ГОУ ВПО СГУПС.

ЛОТ №  2.    Демонтаж лифтового оборудования в здании учебного корпуса № 1 ГОУ ВПО СГУПС.

Адрес Заказчика: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191.

Контактное лицо Хомяк Сергей Александрович, Печко Елена Ивановна

Тел. (383) 328-05-82, E-mail: xsa@stu.ru

- Источник финансирования : федеральный бюджет.

- Условия выполнения: доставка и монтаж по адресу Заказчика в соответствии с Разделом 3, 4 конкурсной документации

Сроки выполнения:

- по лоту № 1  - не более 90 календарных дней со дня заключения  Гос.контракта;

- по лоту № 2 – не более 30 календарных дней со дня заключения Гос.контракта.

- Условия оплаты: безналичный расчет, 30% предоплата, 70% по факту выполнения работ после подписания приемо-сдаточных актов .

- Максимально стартовая цена контракта:

- ЛОТ № 1                       1 450 000   рублей;

- ЛОТ № 2                       136 000  рублей.

5. Для получения конкурсной документации Вы должны до _12_ __марта______  2008 г.

В письменной форме обратиться к Заказчику с просьбой предоставить комплект

конкурсной документации. Конкурсная документация может быть получена лично по вышеуказанному адресу либо, по Вашей просьбе, выслана по почте заказным письмом.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.zakupki.gov.ru/ Стоимость конкурсной документации  не предусмотрена.

6. Заявка на участие в конкурсе должна быть доставлена Заказчику  курьером или

по почте по вышеуказанному адресу не позднее “_12_”  ____марта_________ 2008года,

13 часов  50 минут по местному времени.

7.  Конверты с Заявками на участие в конкурсе будут вскрыты по вышеуказанному

адресу “_12_” ______марта______   2008г. в 14 часов 00 минут по местному времени.

8.  Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены  не позднее «_19_» _марта___   2008г. и оценены не позднее  _19__ ___марта_______ 2008г.

9.  Критерии оценки заявок на участие в конкурсе:

- Функциональные характеристики или качественные характеристики товара;

- Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

- Срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг;

- Цена контракта;

10. Преимуществ не предоставляется;

11. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе: не предусматривается

12. Размер обеспечения исполнения государственного контракта: не предусматривается