ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск                                                                                   от «____» _________  2010г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №34 от 07.05.2010г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «СибирьАльтстрой» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Седлова Виктора Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-17/0351100001711000046, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 01.04.2011г., заключили путем подписания электронной цифровой подписью настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов и своими cилами подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2. Под подрядными работами (далее по тексту - работы) понимается выполнение работ по монтажу оборудования системы контроля и управления доступом эвакуационных выходов учебных корпусов №1, №2 СГУПС с вводом в эксплуатацию.

1.3.«Подрядчик» производит работы по монтажу одной системы контроля и управления доступом 17 эвакуационных выходов – 15 дверей учебного корпуса №1, 2 двери учебного корпуса №2, в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1), проверяет работоспособность системы и осуществляет ее ввод в эксплуатацию.

1.4.Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом, который составляется «Подрядчиком» базисно индексным методом в соответствии с техническим заданием и дефектной ведомостью «Заказчика» (Приложение №2).

2. ЦЕНА  ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, произведенных по предмету договора, и составляет  370 000 (триста семьдесят тысяч) рублей, в том числе НДС.

2.2. Стоимость всех работ, производимых по предмету настоящего договора, включает в себя стоимость материалов и оборудования, необходимых для производства этих работ, затраты на погрузо-разгрузочные работы, транспортные расходы, расходы по страхованию ( при необходимости) и уплате всех налогов и сборов, а также других необходимых платежей.

3. ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату цены договора по факту выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, проверки работоспособности смонтированной системы и ввода ее в эксплуатацию, после  подписания сторонами акта приемки этого объема работ.

3.2. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления  «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов приемки по форме КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных средств) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный договором, и произвести ввод в эксплуатацию смонтированной системы в течение 30 (тридцать) календарных дней со дня заключения настоящего договора. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3. Акт составляется в день передачи «Подрядчиком» «Заказчику» предмета настоящего договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан выполнить работы в соответствии с локальным - сметным расчетом в сроки, предусмотренные настоящим договором, с надлежащим качеством в соответствии с действующими СНиП, проверить работоспособность смонтированной системы, произвести ввод ее с эксплуатацию.

5.2.После подписания «Заказчиком» акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 «Подрядчик» передает «Заказчику» исполнительную документацию, включающую в себя кабельно-монтажную структурную схему оборудования.

5.3.. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила техники безопасности.

5.4. «Подрядчик» обязан ежедневно сдавать объект производства работ под охрану лицу, указанному «Заказчиком», а в случае необходимости материалы и инструменты, используемые при производстве работ на объекте.

5.5. Если в процессе производства работ по исполнению предмета договора будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), обязан устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

5.6. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную настоящим договором цену в соответствии с условиями договора.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект, в том числе предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также акта, предусмотренного п. 5.5. настоящего договора и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан произвести приемку работ, выполненных «Подрядчиком» в соответствии с предметом и п.5.1 договора, подписать акты выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ.

5.10. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

5.11. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

6.2.В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п.п.4.1.,5.5. договора, «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика»  уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены договора  за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

6.3. В случае выполнения «Подрядчиком» не полного объема работ, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от «Подрядчика» уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день  со дня установления факта невыполнения  до момента исполнения обязательства «Подрядчиком».

6.4.В случае выполнения «Подрядчиком» работ с ненадлежащим качеством, Заказчик вправе потребовать от «Подрядчика» уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости некачественно выполненных работ,  за каждый день до момента устранения недостатков выполненных работ.

6.5.В случае нарушения обязательств по оплате выполненных работ, предусмотренных п.3.2. договора, «Подрядчик» вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы платежа за каждый день просрочки до момента оплаты.

6.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

6.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

6.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания Актов выполненных работ, несет «Заказчик».

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего контракта, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

7.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

8. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

8.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на выполненные им монтажные работы в течение двух лет, а на установленное оборудование – один год со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на изделия «Подрядчика», установленные «Заказчиком» самостоятельно, то есть своими силами и средствами.

8.2. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине «Заказчика».

9. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

10.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

10.3. Настоящий договор в электронной версии подписывается сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП) на электронной торговой площадке в соответствии с законодательством о размещении государственных и муниципальных заказов.

10.4.При наличии обоюдного согласия стороны вправе заключить бумажный экземпляр договора, который подписывается сторонами в двух экземплярах в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта, для каждой из сторон.

10.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

10.6. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК : ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) Адрес: 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191 БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Р/счет 40503810300001000001 Р/счет 40105810100000010001 Проректор ____________________ О.Ю.Васильев | ПОДРЯДЧИК ООО «СибирьАльтстрой» 630049 г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 266/2 оф.41 тел.292-30-13, 214-92-24,216-50-79 ОГРН 1105402000164 ИНН 542521429 КПП 540201001 Расчетный счет 40702810900210734501 В НФ»НОМОС-БАНК» ОАО Корр.счет 30101810300000000770 БИК 045005770 Директор _____________________ В.А.Седлов |
| --- | --- |

Приложение №1

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

На выполнение работ  по монтажу оборудования системы контроля и управления доступом эвакуационных выходов учебных корпусов №№ 1, 2 ГОУ ВПО СГУПС

Подрядчик производит выполнение работ по монтажу оборудования системы контроля и управления доступом   в соответствии с государственными элементами сметных норм,  СНиП, а также требованиями к качеству материалов согласно ГОСТам, действующих государственных и отраслевых стандартов, а также проверяет работоспособность системы и осуществляет ее ввод в эксплуатацию.

Общие требования к выполнению работ:

- работы проводятся только в отведенной зоне работ;

- работы проводятся минимальным количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;

- обязательное наличие корпоративной культуры (спецодежда, специнструменты);

- все виды работ, а также продолжительность рабочего дня и интенсивность выполнения работ в обязательном порядке согласуются с Заказчиком.

- при заключении договора победитель составляет локально сметный расчет базисно индексным методом в ценах 2001 года с применением региональных цен в строительстве, разработанными Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новосибирской области.

Все используемое оборудование и материалы должны быть заводского изготовления, соответствовать требования ГОСТов,  ТУ и иметь паспорт качества.

Общее количество точек доступа – 17 дверей:

- 15 дверей учебный корпус № 1;

- 2 двери учебный корпус № 2.

Точки доступа 1,2, 3, 5, 6, 7 в главном корпусе и две двери в лабораторном корпусе оборудуются:

- электромагнитными замками, датчиками контроля состояния двери, бесконтрольными считывателями (с внутренней стороны),  блоками питания,  доводчиками.

Управление данными точками доступа осуществляется непосредственно с места установки идентификационного считывателя, из помещения поста охраны, а также по сигналу тревоги пожарной сигнализации.

Остальные двери оборудуются электромагнитными замками, доводчиками, датчиками контроля состояния двери.

Управление (открытие) осуществляется только по сигналу тревоги пожарной сигнализации или с АРМ поста охраны.

Программное обеспечение (п.п. 24-27 ведомости оборудования) и комплектующие системного блока (п.28 ведомости оборудования), должны соответствовать интегрированной системе охраны «Орион –Про Болид» исполнения не ниже 127, установленной на объекте.

| Ведомость |
| --- |
| по монтажу оборудования системы контроля и управления доступом эвакуационных выходов учебных корпусов №№ 1, 2 ГОУ ВПО СГУПС |
| № п/п | Описание товаров, работ | Артикул | кол-во | ед. изм. | Примечание |
|  | 1. Оборудование и материалы |
| 1 | Аккумулятор | 12В/7Ач | 1 | шт |  |
| 2 | Блок питания | стаб. 12В, 3А | 17 | шт |  |
| 3 | Источник бесперебойного питания 12В, 2А, кратковременно и в режиме резерва до 3А, корпус под АКБ 7Ач,12 Ач | 12В, 2А | 1 | шт |  |
|  | Шнур соединительный Шнур соединительный, предназначен для присоединения к электрическим сетям подвижных и неподвижных установок бытового назначения, электроприборов, электроинструментов, машин. Изоляция и оболочка проводов и шнуров устойчивы к деформации при температуре 70°С и устойчивы к растрескиванию, разрывная прочность изоляции и оболочки не менее 10 МПа и относительное удлинение не менее 150%. Ресурс проводов, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба 30 000 циклов. | 2х0,75 | 50 | м. |  |
|  | Коробка распаечная | 70х70х40, 7вв, IP55 | 17 | шт |  |
|  | Вилка электрическая с з/к | 220В/10А | 1 | шт |  |
|  | Розетка электрическая одноместная с з/к | 220В/16А | 19 | шт |  |
|  | Считыватель наружной установки Считыватель проксимити карты для взятия под охрану, снятия с охраны и доступа. Выходной код – Touch Memory. Кнопка для команд. От минус 20 до +50°С |  | 8 | шт. |  |
|  | Контроллер на 2 считывателя - Контроль одной точки доступа на вход и на выход или двух точек доступа на вход - Разнообразные режимы работы: "Дверь на вход/выход, Турникет, Шлагбаум, Шлюз, Две двери на вход" - Подключение считывателей ключей Touch Memory, карт Proximity или PIN-кода с интерфейсом Touch Memory или Виганда - Режим запрета повторного прохода (Antipassback) - Программируемый временной график доступа - Доступ по правилу двух (трех) лиц - 2 шлейфа охранной сигнализации - Встроенный звуковой сигнализатор - Передача сообщений по интерфейсу RS-485 на пульт "С2000" или АРМ "Орион" - Программирование параметров под конкретный вариант использования: режим работы, вид интерфейса считывателей, параметры управления запорными устройствами, временные окна доступа, виды звуковой сигнализации и др. |  | 17 | шт |  |
|  | Преобразователь интерфейса USB в RS-485 обеспечивает обмен данными между ПО и контроллерами СКУД по интерфейсу RS-485. Гальваническая развязка. |  | 1 | шт. |  |
|  | Пульт управления и программирования Количество подключаемых к выходу RS-485 приборов - до 127 Количество разделов - до 511 Количество групп разделов - до 128 Количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы - до 2048 Количество пользовательских паролей – до 1023 Количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов – до 256 Количество "входных зон" - до 32 Количество пользователей - до 2047 Объем кольцевого буфера событий - до 1023 сообщений Длина линии интерфейса RS-485 – до 4000 м Длина линии интерфейса RS-232 для связи с принтером – до 20 м Питание - от резервированного источника постоянного тока Диапазон напряжений питания - от 10,2 до 28,4 В. Типовой потребляемый ток - 70 мА при напряжении питания 12 В или 35 мА при напряжении питания 24 В Рабочий диапазон температур - от 0 до +40 °C |  | 1 | шт |  |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный для металлических дверей |  | 11 | шт |  |
|  | Извещатель охранный магнитоконтактный для деревянных дверей |  | 6 | шт |  |
|  | Замок электромагнитный усилие 400 кг. |  | 17 | шт |  |
|  | Доводчик двери (от -35°С до + 40°С) |  | 17 | шт |  |
|  | Саморез (упаковка - 25 шт.) 3.8*25, гипс/дерево |  | 12 | упак |  |
|  | Дюбель полиэтиленовый (упаковка - 25 шт.) под саморез 3.8*25 |  | 12 | упак |  |
|  | Дюбель-гвоздь N 6*60 Z, шт. |  | 1500 | шт |  |
|  | Програмное обеспечение Сервер “Орирн Про” |  | 1 | шт |  |
|  | Програмное обеспечение Оперативная задача “Орион Про” исп.127 |  | 1 | шт |  |
|  | Програмное обеспечение Администратор базы данных “Орион Про” |  | 1 | шт |  |
|  | Програмное обеспечение Генератор отчетов “Орион Про” |  | 1 | шт |  |
|  | Системный блок: Материнская плата: s775 Asus P5KPL-AM EPU (iG31/ICH7,2xDDR2,1PCIx16+1PCIx1+2PCI,VGA,GLAN,mATX) Описание: Socket LGA775 Видео: Intel GMA 3100 Звук 6-канальный HDA кодек VIA VT1708 Количество разъемов DDR2 – 2 / PC2-6400 (DDR2 800 МГц), PC2-5300 (DDR2 667 МГц) Max объем оперативной памяти - 4 Гб Сетевой контроллер Atheros AR8121 10/100/1000 Мбит/сек Количество разъемов PCI Express - 1 слот 1x, 1 слот 16x Serial ATA-II - 4 канала с возможностью подключения 4х устройств Количество разъемов PCI – 2 Порты - 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x LPT, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, Line-out, Line-in, Mic-in Процессор с вентилятором: Сокет LGA775 Тактовая частота - 2933 МГц Частота шины - 1066 МГц Коэффициент умножения - 11 Напряжение на ядре - 0.85 B Инструкции - MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4 Поддержка AMD64/EM64T -есть Поддержка NX Bit - есть Поддержка Virtualization Technology - есть Ядро - Wolfdale Количество ядер - 2 Техпроцесс - 45 нм Объем кэша L1 - 64 Кб Объем кэша L2 - 3072 Кб Оперативная память: DIMM DDR2 (PC6400, 800MHz) – 4 Gb Жёсткий диск: жесткий диск 160 GB Объем буфера – 8Mb Интерфейс - SATA 300 МБ/с Привод: Тип привода - DVD RW Интерфейс подключения – SATA Тип размещения – внутренний Объем буфера - 2 Мб Корпус: Внутренних отсеков 3,5" - 6 Внешних отсеков 3,5" - 2 Внешних отсеков 5,25" - 3 Блок питания, Вт - 450 Тип материнской платы - ATX Слоты расширения - 7 слотов Разъемы на передней панели - 2*USB2.0, Audio Система охлаждения: Возможность установки дополнительного вентилятора Материал Сталь - 0,65мм |  | 1 | шт |  |
|  | Монитор жидкокристаллический, диагональ не менее 19” Максимальное разрешение 1440x900 Стандарты экологический: MPR-II, TCO''03; энергосбережения: EPA ENERGY STAR; ISO 13406-2 Яркость не менее 250 кд/м2 Время отклика 5 мс Входы VGA (D-Sub) |  | 1 | шт |  |
|  | Клавиатура PS/2 |  | 1 | шт |  |
|  | Манипулятор «МЫШЬ» PS/2 |  | 1 | шт |  |
|  | Источник бесперебойного питания Тип ИБП Line-Interactive Резервная мощьность, ВА/Вт 750/600 Входные параметры: Номинальное входное напряжение, В 230 Диапазон входного напряжения, В 160 - 285V Входная частота, Гц 50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение) Диапазон регулировки входного напряжения, В 151 - 302V Тип входного соединения IEC320 C14 Выходные параметры: Форма выходного сигнала, при работе от батарей - Синусоидальный сигнал Номинальное выходное напряжение при работе от батарей, В - 230V Выходная частота (при работе от батарей), Гц 47-53 Гц для номинала в 50 Гц,57-63 Гц для номинала в 60 Гц Искажения выходного сигнала, % менее 5% при полной нагрузке Автоматическая регулировка входного напряжения (AVR) - есть Тип выходного соединения (8шт) IEC 320C13 Количество выходных розеток, шт Батарейное резервное питание - 8 шт. Защита: Импульсная защита, Дж 320 Фильтрация Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449 Защита от короткого замыкания Автоматические предохранители Коммуникационные средства, средства администрирования и индикация: Интерфейсный порт DB-9 для RS-232,SmartSlot,USB Панель управления Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) Звуковые сигналы Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек Аварийное отключение питания (EPO) Дополнительный - Программное обеспечение есть. |  | 1 | шт |  |
|  | ПО и право на использование Windows XP PRO Edition Rus OEM SP3 |  | 1 | шт |  |
|  | Установочный к-т ПО Windows XP PRO Edition Rus OEM SP3 |  | 1 | шт |  |
|  | Кабель силовой Силовой кабель имеет медную токопроводящую жилу круглой или секторной формы, 1 или 2 класса по ГОСТ 22483. Изоляция силового кабеля выполняется из поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности. Изоляция нулевых жил выполняется голубого цвета. Изоляция жил заземления выполняется двухцветной (зелено-желтой расцветки). Наружная оболочка выполняется из ПВХ композиции пониженной пожароопасности. Вид климатического исполнения кабеля: категория размещения 5 по ГОСТ 15150-69 Диапазон температур эксплуатации: от -30°С до +50°С Относительная влажность воздуха при температуре до +35°С: до 98% Прокладка и монтаж кабелей без предварительного подогрева производится при температуре не ниже: -15°С Длительно допустимая температура нагрева жил кабелей при эксплуатации: +70°С Предельная температура токопроводящих жил кабелей по условию невозгорания кабеля при к.з.: + 400°С | 3х2,5 | 900 | м |  |
|  | Кабель Кабель UTP 2 пары, Кат.5е, внутренний, Двухпарный кабель для прокладки систем пожарной и охранной сигнализации и для сетей Ethernet со скоростью передачи 10Мбит/с и 100Мбит/с. Пары с однопроволочными проводниками диаметром 0,52мм, с изоляцией из полиэтилена, оболочка из ПВХ – пластиката. Предназначен для передачи сигналов с частотой до 100 МГц (категории 5, 5е) в сетях по стандарту ИСО/МЭК 11801 при рабочем напряжение до 145 В. переменного тока. | 2х2х0,52 | 1200 | м |  |
|  | Хомут 3.6*200 |  | 300 | шт |  |
|  | Хомут 3.6*140 |  | 600 | шт |  |
|  | Короб без перегородки 32*16 ПХВ |  | 600 | м |  |
|  | Труба гибкая с протяжкой диаметр 25мм |  | 50 | м |  |
|  | Угол внутренний для короба 32*16, ПВХ |  | 14 | шт |  |
|  | Угол внешний для короба 32*16, ПВХ |  | 10 | шт |  |
|  | Угол плоский для короба 32*16, ПВХ |  | 38 | шт |  |
|  | Бокс навесной КМПн 2/2 2мод с прозр.крышкой |  | 14 | шт |  |
|  | Автоматический выключатель Автоматические выключатели предназначены для защиты распределительных и групповых цепей, имеющих различную нагрузку: Соответствуют стандартам ГОСТ Р 50345-99, ТУ 2000 АГИЕ.641.235.003 Номинальное напряжение частотой 50 Гц, В 230/400 Номинальный ток In, А - 10 Номинальная отключающая способность, А 4 500 Напряжение постоянного тока, В/полюс 48 Характеристики срабатывания электромагнитного расцепителя - С Число полюсов - 1 Условия эксплуатации УХЛ4 Степень защиты выключателя IP 20 Электрическая износостойкость, циклов В-О, не менее 6 000 Механическая износостойкость, циклов В-О, не менее 20 000 Максимальное сечение присоединяемых проводов, мм2 25 Наличие драгоценных металлов (серебро), г/полюс 0,3÷0,5 Масса 1 полюса, кг 0,1 Диапазон рабочих температур, °С -40 ÷ +50 |  | 17 | шт |  |
|  | Стяжка нейлоновая 100 мм (100 шт.) |  | 5 | упак |  |
|  | Площадка монтажная под стяжку 28*28мм |  | 500 | шт |  |
|  | Площадка 25*25мм самоклеющаяся под хомуты (100шт) |  | 1 | упак |  |
|  | 2. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, пожарный | 17 | шт |  |
| 2 | Клавиатура , пульт должны быть адаптированы интегрированной системе охраны «Орион -Про Болид» исполнения не ниже 127, | 1 | шт |  |
| 3 | Считыватель прокси накладной | 8 | шт |  |
| 4 | Преобразователь, стабилизатор или блок питания | 17 | шт |  |
| 5 | Источник резервного питания с АКБ | 1 | шт |  |
| 6 | Извещатель магнитоконтактный для металлической двери | 17 | шт |  |
| 7 | Коробка распаечная | 17 | шт |  |
| 8 | Розетка электрическая, выключатель | 19 | шт |  |
| 9 | Вилка электрическая | 1 | шт |  |
| 10 | Замок электромагнитный | 17 | шт |  |
| 11 | Доводчик на металлическую дверь | 17 | шт |  |
| 12 | Система доступа на 1 дверь | 8 | шт |  |
| 13 | Прибор или система до 16 шт. | 1 | шт |  |
| 14 | Системный блок | 1 | шт |  |
| 15 | Монитор жидкокристаллический, диагональ не менее 19” с креплением | 1 | шт |  |
| 16 | Установка компьютерного бесперебойника (до 750 АЧ) | 1 | шт |  |
| 17 | Установка операционной системы | 1 | шт |  |
| 18 | Установка и настройка АРМ "Орион Про" (от 10 до 127 адресов) | 1 | шт |  |

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ

По окончании работ заказчику передается  исполнительная документация, включающая в себя кабельно-монтажную, структурную схема оборудования.

Заказчик                                                                              Подрядчик

_________________ О.Ю.Васильев                                 _____________________ В.А.Седлов

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  | ____________ |  |  |
| " _____ " ________________ 2011 г. |  |  |  |  |  | "______ " _______________2011 г. |
|  | государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |
| на | Монтаж оборудования системы контроля и управления доступом эвакуационных выходов учебных корпусов № 1, № 2 и подключению к существуюшей системе охранно-пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость ____________________________ | _________________370,000 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ _________ | ________________242,092 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | монтажных работ ________________________________ | ________________146,423 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость | __________________570,8 | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на март 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Монтажные работы по системе контроля доступа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (шт.) | 19 | 103,63 58,42 | 20,67 2,31 | 1968,97 | 1109,98 | 392,73 43,89 | 5,27 | 100,13 |
| 2 | ФЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м: 2 (100 м) | 15,5 | 953,3 162,40 | 308,79 69,16 | 14776,15 | 2517,2 | 4786,25 1071,98 | 17,26 | 267,53 |
| 3 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечение, мм2, до: 6 (100 м) | 20 | 61,25 14,57 | 22,39 8,03 | 1225 | 291,4 | 447,8 160,60 | 1,55 | 31 |
| 4 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,19 | 378,39 302,36 | 7,37 0,43 | 71,89 | 57,45 | 1,4 0,08 | 30,48 | 5,79 |
| 5 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (шт.) | 25 | 44,21 40,84 | 0,25 | 1105,25 | 1021 | 6,25 | 4 | 100 |
| 6 | ФЕРм10-08-001-06 | Приборы приемно-контрольные сигнальные: концентратор - блок базовый на 10 лучей (шт.) | 1 | 166,75 160,96 | 0,31 | 166,75 | 160,96 | 0,31 | 16 | 16 |
| 8 | ФЕРм10-08-002-04 | Извещатели ОС автоматические контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (шт.) | 17 | 11,38 9,62 |  | 193,46 | 163,54 |  | 1 | 17 |
| 9 | ФЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 (шт.) | 17 | 22,11 10,88 | 9,21 0,54 | 375,87 | 184,96 | 156,57 9,18 | 1,13 | 19,21 |
| Раздел 2. Оборудование и материалы неучтенные ценником, по системе контроля доступом |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прайс 2001г. | Аккумуляторная батарея12В 7А*ч (шт) | 1 | 65,87 |  | 65,87 |  |  |  |  |
| 11 | Прайс 2001г. | Блок питания БП-3А (шт) | 17 | 99,16 |  | 1685,72 |  |  |  |  |
| 12 | Прайс 2001г. | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200М (шт) | 1 | 376,72 |  | 376,72 |  |  |  |  |
| 13 | Прайс 2001г. | Кабель КВПЭф-5е 4*2*0,52 (м) | 1150 | 3,03 |  | 3484,5 |  |  |  |  |
| 14 | Прайс 2001г. | Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 (м) | 850 | 4,17 |  | 3544,5 |  |  |  |  |
| 15 | Прайс 2001г. | Кабель-канал 20*10 (м) | 1550 | 2,69 |  | 4169,5 |  |  |  |  |
| 16 | Прайс 2001г. | Коробка распаечная ТУСО (67030) (шт) | 17 | 4,3 |  | 73,1 |  |  |  |  |
| 17 | Прайс 2001г. | Вилка (шт) | 1 | 3,2 |  | 3,2 |  |  |  |  |
| 18 | Прайс 2001г. | Розетка одноместная (шт) | 19 | 3,2 |  | 60,8 |  |  |  |  |
| 19 | Прайс 2001г. | Стяжка нейлоноавя 100мм (шт) | 2 | 3,38 |  | 6,76 |  |  |  |  |
| 20 | Прайс 2001г. | Считыватель С2000-proxy H (шт) | 8 | 291,09 |  | 2328,72 |  |  |  |  |
| 21 | Прайс 2001г. | Контроллер С2000-2 (шт) | 8 | 574,7 |  | 4597,6 |  |  |  |  |
| 22 | Прайс 2001г. | Расширитель адресный С2000-АР1 (шт) | 7 | 64,63 |  | 452,41 |  |  |  |  |
| 23 | Прайс 2001г. | Контроллер С2000-КДЛ (шт) | 1 | 350,91 |  | 350,91 |  |  |  |  |
| 24 | Прайс 2001г. | Пульт контроля и управления С 2000М (шт) | 1 | 1052,91 |  | 1052,91 |  |  |  |  |
| 25 | Прайс 2001г. | Извещатель магнито-контактный ИО-102-6 (шт) | 17 | 9,68 |  | 164,56 |  |  |  |  |
| 26 | Прайс 2001г. | Усилитель релейный 2 кан. УК-ВК(исп.02) (шт) | 1 | 53,23 |  | 53,23 |  |  |  |  |
| 27 | Прайс 2001г. | Замок электромагнитный М1-400 (шт) | 17 | 192,54 |  | 3273,18 |  |  |  |  |
| 28 | Прайс 2001г. | Источник бесперебойного питания СМАРТ-UPS 620 USB & SERIAL (SC620I) (шт) | 1 | 1450,64 |  | 1450,64 |  |  |  |  |
| 29 | Прайс 2001г. | Доводчик NTR TS43 (шт) | 17 | 123,38 |  | 2097,46 |  |  |  |  |
| 30 | Прайс 2001г. | Саморез (25шт) (упак) | 10 | 1,25 |  | 12,5 |  |  |  |  |
| 31 | Прайс 2001г. | Дюбель (25шт) (упак) | 10 | 0,71 |  | 7,1 |  |  |  |  |
| 32 | Прайс 2001г. | Изолента (шт) | 2 | 1,1 |  | 2,2 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Монтажные работы по системе охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (шт.) | 2 | 138,96 78,34 | 27,72 3,10 | 277,92 | 156,68 | 55,44 6,20 | 7,07 | 14,14 |
| Раздел 4. Оборудование и материалы не учтенные ценником по системе охранной сигнализации |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Прайс 2001г. | Прграмное обеспечение Сервер "Орион Про" (шт) | 1 | 1645,07 |  | 1645,07 |  |  |  |  |
| 35 | Прайс 2001г. | Прграмное обеспечение Оперативная задача "Орион Про"исп.127 (шт) | 1 | 9870,39 |  | 9870,39 |  |  |  |  |
| 36 | Прайс 2001г. | Прграмное обеспечение Администратор базы данных "Орион Про" (шт) | 1 | 822,53 |  | 822,53 |  |  |  |  |
| 37 | Прайс 2001г. | Прграмное обеспечение Генератор отчетов "Орион Про" (шт) | 1 | 411,27 |  | 411,27 |  |  |  |  |
| 38 | Прайс 2001г. | Системный блок: Корпус VT ATX INWIN IW-J523BL/TA, процессор Intel Core 2 Duo E8400 3/00GHz, мат.плата iP35 ASUS PSK SE, 2х мод., памяти DIMM DDR2 512Mb (PC6400?800 MHz), видеокартаPCI-Express GeForce PALIT 8400 GS 256Mb, винчестер 160 Gb SEAGATE BArr/ST3160815AS,привод DVD RAM NES "AD-7203S-OB" (или эквивалент) (шт) | 1 | 3521,58 |  | 3521,58 |  |  |  |  |
| 39 | Прайс 2001г. | Монитор жидкокристаллический (или эквивалент) Samsung TFT 19" (шт) | 1 | 1400,26 |  | 1400,26 |  |  |  |  |
| 40 | Прайс 2001г. | Клавииатура Logotech (шт) | 1 | 82,43 |  | 82,43 |  |  |  |  |
| 41 | Прайс 2001г. | Манипулятор "Мышь" Genius (шт) | 1 | 62,31 |  | 62,31 |  |  |  |  |
| 42 | Прайс 2001г. | Источник бесперебойного питания СМАРТ-UPS 750 USB & SERIAL (SC620I) (шт) | 1 | 2389,26 |  | 2389,26 |  |  |  |  |
| 43 | Прайс 2001г. | ПО и право на использование Windows XP PRO Edition Rus OEM SP3 (шт) | 1 | 1289,17 |  | 1289,17 |  |  |  |  |
| 44 | Прайс 2001г. | Установочный к-т ПО Windows XP PRO Edition Rus OEM SP3 (шт) | 1 | 44,51 |  | 44,51 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по Строительным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 50852,87 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 50852,87 |  |  |  |  |
| Средний индекс к ФЕР на СМР на 1 квартал 2011г. 50 852,87 * (5,22*0,912) |  |  |  | 242092,21 |  |  |  |  |
| Итоги по Монтажным работам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж оборудования |  |  |  |  | 7439,5 |  |  |  | 247,27 |
| Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  | 23317,47 |  |  |  | 323,53 |
| Итого |  |  |  |  | 30756,97 |  |  |  | 570,8 |
| Всего с учетом "материалы " |  |  |  |  | 30756,97 |  |  |  | 570,8 |
| Средний индекс к ФЕР на СМР на 1 квартал 2011г. 30 756,97 * (5,22*0,912) |  |  |  | 146422,86 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 388515,07 |  |  |  | 570,8 |
| Итого с понижающим коэффициентом 0,8070711 |  |  |  | 313559,32 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 56440,68 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 370000,00 |  |  |  | 570,8 |
| Составил ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |