ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Томск                                                                             «___»  __________ 2011 г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ТТЖТ – филиала СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовна, действующей на основании доверенности №30 от 07.05.2010г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Сигнал» (ООО «Сигнал),  именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице директора Артюшина Рудольфа Александровича,  действующего  на основании  Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № -39/ 035110000171000123, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от 09.06.2011г. , заключили путем подписания электронной цифровой подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  работы по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации объектов Заказчика, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет работы по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации объектов Заказчика, расположенных по адресам: г. Томск, пер. Переездный, д.1, д.1 стр. 1, д.1 стр.2., д.1 стр.3, д.3, указанных в техническом задании, производимые в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору).

1.3. Подрядные работы выполняются для нужд Томского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) – филиала СГУПС.

1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика».

1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 295 000 рублей (двести девяносто пять тысяч рублей), в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  товаров (оборудования)  и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемой при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит предоплату в размере 30% от цены договора в течение 10 банковских дней со дня подписания договора сторонами и выставления счета Подрядчиком.

3.2. Окончательный расчет в размере 70% от цены договора производится  «Заказчиком» после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему контракту, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1.«Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня предоставления Заказчиком доступа к объекту работ (но не позднее 01.07.2011г.) и выполнить весь объем работ в течение 60 (шестидесяти) календарных дней. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней

4.2. «Подрядчик» в течение трех дней со дня получения доступа к объекту работ должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1,4.2, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство сроком 1 (один) год на устанавливаемое оборудование, 2 (два) года на произведенные монтажные работы со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 24 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭЦП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭЦП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

12.1. К настоящему договору составляются приложения, которые подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание с ведомостью объемов работ.

Приложение №2 – локально-сметный расчет.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, Филиал ГОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 Р/с 40105810300000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 03651143030) Директор ТТЖТ _________________ Л.В.Сорокина Электронно-цифровая подпись | Подрядчик: ООО «Сигнал» 634021, г. Томск, ул. Лебедева, 87 Телефон: 8-3822-261636, FAX: 8-3822-445990 ИНН:7017063844 КПП: 701701001 Банковские реквизиты: ф-л «ГПБ» (ОАО) в г.Томске БИК: 046902758 Рас/с: 40702810800000005506 Кор/с: 30101810800000000758 Директор ___________________ Р.А.Артюшин Электронно-цифровая подпись |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

Техническое задание на выполнение работ

На выполнение работ по демонтажу, монтажу и наладке оборудования системы пожарной сигнализации объектов ТТЖТ- филиала СГУПС

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): Демонтаж – монтаж – пусконаладочные работы провести в соответствии с государственными элементами сметных норм, ППБ 01-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, НПБ 88-2001, СНиП, ПУЭ, а также требованиями к качеству материалов согласно ГОСТам ТУ3581-001- 39793330-2000, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (р.3, п.4.3), ГОСТ Р 53325-2009, ГОСТ Р ИСО 9000, РД-009-02-96, действующих государственных и отраслевых стандартов применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000.

- Требования к производству работ:

Общие требования к выполнению работ:

- работы проводятся только в отведенной зоне работ;

- работы проводятся минимальным количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;

- обязательное наличие корпоративной культуры (спецодежда, специнструменты);

- время проведения работ согласовывается с Заказчиком дополнительно на основании графика производства работ, предоставленного Участником аукциона, с учетом работы действующего учреждения; технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами;

- все виды работ, а также продолжительность рабочего дня и интенсивность выполнения работ в обязательном порядке согласуются с Заказчиком.

Участник размещения заказа может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или повышать качество любого параметра, указанного в техническом задании. Все используемые материалы должны быть заводского изготовления, соответствовать требования ГОСТов,  ТУ и иметь паспорт качества.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ;

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства).

- организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ, а также безопасность окружающих.

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами Рос. Надзора.

I. Монтаж оборудования пожарной сигнализации.

- Гараж, склад.: гараж (1 помещение) площадь 101,9м2, склад (2 помещения ) площадь 103.1м2. Итого: 3 помещения, общая площадь 205м2.

- Учебная станция: аудитория, учебная лаборатория, коридор. Итого: 3 помещения, общая площадь 36,8м2.

- Учебный корпус: Чердак (1 помещение) площадь 900м2, коридор площадь 216.7м2, №108 площадь 18,6м2. Итого: 3 помещения, общая площадь 1135,3м2.

- Учебно- лабораторный корпус:  Чердак (1 помещение) площадь 1024м2.

- Общежитие: 1 этаж: Вахта, кастелянная (3 помещения), кабинет заведующей, кабинет психологов, кабинет доврачебной помощи (2 помещения), комнаты отдыха (5 помещений), кухня, коридор комнат отдыха, электрощитовая, изолятор, служебные помещения (2 помещения), гардероб, коридор 1 этажа, обеденный зал столовой. Итого 22 помещения, площадь 880,3м2

2 этаж: 28 жилых комнат, 2 кухни, комната дежурного, подсобное помещение,  коридор 2 этажа. Итого: 33 помещения, площадь 775м2.

3 этаж: 37 жилых комнат, кухня (1 помещение), коридор 3 этажа. Итого 39 помещений, площадь 889м2.

4 этаж: 37 жилых комнат, кухня (1 помещение), коридор 4 этажа Итого: 39 помещений, площадь 889м2.

чердак (1 помещение), площадь 1122м2.

Итого по общежитию: 134 помещения, общая площадь 4555м2.

- Итого:  144 помещения.

- Общая площадь: 6956м2.

II. Демонтаж оборудования пожарной сигнализации:

    - Учебный корпус: Чердак (1 помещение) площадь 900м2, коридор площадь 216.7м2, №108 площадь 18,6м2. Итого: 3 помещения, общая площадь 1135,3м2.

2. Учебно- лабораторный корпус:  Чердак (1 помещение) площадь 1024м2.

3. Общежитие:

1 этаж: Вахта, кастелянная (3 помещения), кабинет заведующей, кабинет психологов, кабинет доврачебной помощи (2 помещения), комнаты отдыха (5 помещений), кухня, коридор комнат отдыха, электрощитовая, изолятор, служебные помещения (2 помещения), гардероб, коридор 	1 этажа, обеденный зал столовой. Итого 22 помещения, площадь 880,3м2

2 этаж: 28 жилых комнат, 2 кухни, комната дежурного, подсобное помещение,  коридор 2 этажа. Итого: 33 помещения, площадь 775м2.

3 этаж: 37 жилых комнат, кухня (1 помещение), коридор 3 этажа. Итого 39 помещений, площадь 889м2.

4 этаж: 37 жилых комнат, кухня (1 помещение), коридор 4 этажа Итого: 39 помещений, площадь 889м2.

чердак (1 помещение), площадь 1122м2.

Итого по общежитию: 134 помещения, общая площадь 4555м2.

- Итого:  138 помещений.

- Общая площадь: 6714м2.

Пусконаладочные работы АПС — 144 помещения

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации; Общежитие Томского техникума железнодорожного транспорта-филиала СГУПС, г.Томск, пер. Переездный, 1 |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Прибор ОПС на 4 луча | 1 шт. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (С-2000-М, С-2000-БИ, С-2000-КДЛ) | 1 шт. | 7 |  |  |  |  |  |
| 4 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (С-2000-СП) | 1 шт. | 5 |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРО) | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении | 1 шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 8 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 126 |  |  |  |  |  |
| 10 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении | 1 шт. | 98 |  |  |  |  |  |
| 11 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |  |
| 12 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: не менее 2 м | 100 м | 10,3 |  |  |  |  |  |
| 14 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм | 100 м | 11 |  |  |  |  |  |
| 15 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 3 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |  |
| 16 | Источник бесперебойного питания: габаритные размеры не менее 208*193*82 мм, масса без аккумуляторной батареи не более 2,3 кг, номинальный ток нагрузки не более 2А и в режиме резерва не более 2,4А, постоянное выходное напряжение при отсутствии сети от 9,5 до 12,6В, емкость аккумулятора не менее 7Ач, диапазон входного напряжения от 170 до 250В, выдает информационные диагностические сообщения с помощью световых индикаторов, защищает аккумуляторную батарею от глубокого разряда. Защищает от переполюсовки клемм батареи, автоматически восстанавливает выходное напряжения после устранения причины замыкания. | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 17 | Батарея аккумуляторная для использования в пожарных системах в источниках резервного питания, номинальное напряжение не более 12В, номинальная ёмкость не менее 12А/ч, самозаряд при температуре 20 градусов 3% в месяц, зарядный ток от 14,4 до 14,9В, габариты не более 151Х98Х95мм, вес не более 3,9кг | шт. | 4 |  |  |  |  |  |
| 18 | Батарея аккумуляторная для использования в пожарных системах в источниках резервного питания, номинальное напряжение не более 12В, номинальная ёмкость не менее 4,5А/ч, самозаряд при температуре 20 градусов 3% в месяц, зарядный ток от 14,4 до 14,9В, габариты не более 110Х90Х70мм, вес не более 1,75кг | шт. | 2 |  |  |  |  |  |
| 19 | Выключатель автоматический, с одним полюсом, номинальный ток не менее 10А, напряжение постоянного тока 48В/полюс, номинальная отключающая способность 4500А, характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя С, максимальное сечение присоединяемых проводов 25мм2, степень защиты выключателя IP20, масса 1 полюса не более 0,11кг, диапазон рабочих температур от -40 до + 50 град | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| 20 | Кабель-канал (короб), пластмассовый, цвет белый, размером не более 20x10 мм | м | 230 |  |  |  |  |  |
| 21 | Кабель-канал (короб) пластмассовый, цвет белый, размером не более 15x10 мм | м | 800 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |  |
| 22 | Пульт контроля и управления охранно- пожарный. количество подключаемых к выходу приборов не менее 127, количество разделов не менее 511, количество групп разделов не менее 128, количество шлейфов сигнализации, которые можно объединить в разделы не менее 2048.количество пользовательских паролей не менее 1023, количество управляемых в автоматическом режиме релейных выходов не менее 256, количество «входных зон» не менее 32, количество пользователей не менее 2047, объем кольцевого буфера событий не менее 1023 сообщений, длина линии интерфейса для связи с принтером не менее 20м, диапазон напряжения питания от 10,2 до 28,4В, типовой потребляемый ток не более 70мА при напряжении питания 12В или 35 мА при напряжении питания не более 24В, рабочий диапазон температур от 0 до +40 градусов, масса не более 0,3кг габаритные размеры не более 140Х114Х25мм. | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | Контролер двухпроводной линии , количество подключаемых адресных устройств не менее 127, напряжение питания от 10 до 28В, потребляемый ток: при отсутствии адресных устройств не более 70мА, при подключенных адресных устройствах 70мА, и дополнительно суммарный ток потребления адресных устройств, объем буфера событий не менее 255, количество кодов ключей не менее 512, длина двухпроводной линии не менее 700м, рабочий диапазон температур от минус 30 до 50 градусов, габаритные размеры не более 150Х103Х35мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 24 | Прибор приемно- контрольный охранно- пожарный, напряжение питания от 10,2 до 28,4В, потребляемый прибором ток в дежурном режиме не более 220мА при напряжении не более 12В, объем буфера событий не менее 1023, объем ключей не менее 2048. рабочий диапазон температур от минус 30 до 50 градусов, габариты 150Х103Х35мм | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 25 | Исполнительный релейный блок, 4 релейных выхода с переключаемыми контактами, напряжение питания 12В или 24В, максимальная коммутируемая мощность 30Ва, максимальное коммутируемое напряжение 100В, максимальный коммутируемый ток одного канала 2А, потребляемый ток прибором150мА, рабочий диапазон температур от -30 до +50 крад. Габаритные размеры не более 110Х110Х35мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | Сметная стоимость С-2000-СП2 адресный релейный блок, 2 (не менее) релейных выхода с переключаемыми контактами, максимальная коммутируемая мощность не менее 30Ва, максимальное коммутируемое напряжение не более 100В, максимальный коммутируемый ток одного канала 2А, потребляемый ток прибором 1мА, рабочий диапазон температур от -30 до +50 град. Габаритные размеры не более 150Х103Х35мм | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 | Сметная стоимость С-2000-БИ блок индикации, не менее 60 двухцветных индикаторов для отображения состояния разделов, не менее 8 одноцветных индикаторов для отображения состояния принятых сообщений, напряжение питания от 10,2 до 28В, потребляемый ток в дежурном режиме — 200мА, количество устройств, подключаемых к последовательному интерфейсу —не менее 127, габаритные размеры: не более 340Х170Х25,5 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 28 | Прибор приемно- контрольный охранно- пожарный, количество шлейфов сигнализации не менее 20, количество программ управления по каждому выходу не менее 37, емкость внутреннего буфера не менее 64 события, напряжение питания от 10,2 до 28,4В, потребляемый прибором ток в дежурном режиме от 220мА до 400мА, ток нагрузки шлейфа не более 3мА, управление не менее 5-ю релейными выходами, рабочий диапазон температур от минус 30 до 50 градусов, габариты не более 2300Х135Х43мм | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Извещатель пожарный дымовой оптико- электронный адресно- аналоговый, чувствительность извещателя соответствует задымленности окружающей среды с оптической плотностью не менее 0,05 и не более 0,2дБ/м, габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр не более 100мм, высота не более 46мм | шт | 126 |  |  |  |  |  |
| 30 | Извещатель пожарный тепловой, диапазон измеряемых температур от-30 до 50 градусов, потребляемый извещателем ток не более 0,5мА, габаритные размеры извещателя вместе с розеткой: диаметр не более 100мм, высота не более 46мм | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 31 | Извещатель пожарный тепловой с оптическим индикатором, номинальная температура срабатывания от 54 до 70 градусов, максимальный коммутируемый ток не более 50мА, максимальное коммутируемое напряжение не более 28В, диапазон рабочих температур от-40 до 50 градусов, габаритные размеры: диаметр не более 60Х40мм, масса не более 0,04кг | шт | 88 |  |  |  |  |  |
| 32 | Система речевого оповещения , воспроизводит не менее 2 сообщения (текстовое и тревожное) длительностью не менее 8 секунд, напряжение питания не более 220В, используемая аккумуляторная батарея не менее 7Ач, выходная мощность при нагрузке 2 Ома не более 24 Вт, при нагрузке 4 Ома не более 15 Вт, габаритные размеры не более 205Х195Х85мм, диапазон рабочих температур от-10 до 55 градусов | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Модуль акустический частотный диапазон от 100 до 15000Гц, масса нек более 0,5кг, выходная мощность не менее 3Вт, исполнение настенное, уровень звукового давления на расстоянии 3м не менее 84дБ, габариты не более 218Х135Х64мм | шт | 8 |  |  |  |  |  |
| 34 | Световое табло «Выход» на светодиодах, токопотребление не более 20мА, напряжение питания от 12В до 24В габаритные размеры не более 300Х100Х14мм, диапазон рабочих температур от -40 до +55 градусов | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 35 | Щиток не более 46х36 | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 36 | Корпус на 2 автомата | шт | 4 |  |  |  |  |  |
| 37 | Кабель с 2 однопроволочными медными жилами диаметром не более 0,50мм2 , электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при температуре 20 градусов не менее 0,94 Ом/км, с изоляцией из композиции полиэтилена, предназначен для монтажа систем сигнализаций при рабочем напряжении до 250 В переменного тока для внутренней подвижной прокладки | м | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | Телефонный плоский двужильный провод со стальным тросом, сечением не более 0,5мм2 со стальной жилой | м | 300 |  |  |  |  |  |
| 39 | Кабель для прокладки систем пожарной сигнализации с изоляцией из огнестойкой кремнеорганической резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- газовыделением, пары с однопроволочными медными жилами сечением не более 0,2мм2 | м | 280 |  |  |  |  |  |
| 40 | Кабель для прокладки систем пожарной сигнализации с изоляцией из огнестойкой кремнеорганической резины, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымо- газовыделением, пары с однопроволочными медными жилами сечением не более 0,5мм2 | м | 800 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 41 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): не менее 160 | 1 система | 1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11 | 1 канал | 64 |  |  |  |  |  |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации; Главный корпус Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г.Томск, пер. Переездный, 1 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРО) | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 6 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРО) | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 9 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |  |
| 10 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 2,6 |  |  |  |  |
| 11 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | 1 коробка | 4 |  |  |  |  |
| 12 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: не менее 2 м | 100 м | 0,06 |  |  |  |  |
| 13 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм | 100 м | 1,6 |  |  |  |  |
| 14 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 15 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |
| 16 | Кабель-канал (короб), пластмассовый, размером не более 25x16 мм | м | 6 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |
| 17 | Световое табло «Выход» на светодиодах, токопотребление 20мА, напряжение питания от 12В до 24В, габаритные размеры не более 300Х100Х14мм, диапазон рабочих температур от -40 до +55 градусов | шт | 3 |  |  |  |  |
| 18 | Коробка распределительная телефонная в пластмассовом корпусе емкостью не менее 10 пар, габариты не более 135Х70Х75мм, вес не более 0,5кг | шт | 4 |  |  |  |  |
| 19 | Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, число жил и диаметр не более 20Х0,5мм, электрическое сопротивление жилы на длине 1 км не более 94 Ом, электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км не менее 6500МОм, диапазон рабочих температур от -40 до +60 градусов | м | 100 |  |  |  |  |
| 20 | Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой гибкий, не более 5,8Х3,6мм, сечение жил – не менее 0,75мм2, на напряжение до 380В для систем 380/660В | м | 60 |  |  |  |  |
| 21 | Провод телефонный с тросом не более 2Х0,5мм в изоляции из полиэтилена белого цвета не более (1,6Х6,8) мм, Р=не более 0,014кг/м | м | 260 |  |  |  |  |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации чердака; Учебно-лабораторный корпус Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г. Томск, пер. Переездный, 1. стр.1 № пп Наименование Ед. изм. Кол. 1 2 3 4 Раздел 1. Монтажные работы 1 Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении 1 шт. 64 2 Короб металлический по стенам и потолкам, длина: не менее 2 м 100 м 0,15 3 Провод в коробах, сечением: до 6 мм 100 м 0,15 4 Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным 100 м 2,6 5 Коробка ответвительная на стене 1 шт. 2 Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм 6 Кабель-канал (короб), пластмассовый размером не более 20x10 мм м 15 Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ 7 Извещатель пожарный тепловой с оптическим индикатором, номинальная температура срабатывания от 54 до 70 градусов, максимальный коммутируемый ток не более 50мА, максимальное коммутируемое напряжение не более 28В, диапазон рабочих температур от-40 до 50 градусов, габаритные размеры: диаметр 60Х40мм, масса не более 0,04кг шт 64 8 Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, число жил и диаметр 10Х0,5мм, электрическое сопротивление жилы на длине 1 км не более 94 Ом, электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км не менее 6500МОм, диапазон рабочих температур от -40 до +60 градусов м 15 9 Провод телефонный с тросом не более 2Х0,5мм в изоляции из полиэтилена белого цвета не более (1,6Х6,8) мм, Р=не более 0,014кг/м м 260 10 Коробка коммуникационная, допустимое напряжение постоянного и переменного тока 80В, максимальный ток 0,15А шт 2 Раздел 4. Пусконаладочные работы 11 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): не менее 40 1 система 1 12 Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 40 до 79 добавлять к расценке 02-01-001-07 1 канал 24 |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
|  | на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации; Склад, гараж Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г.Томск, пер.Переездный, 1, стр.3 и 4 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИП, ИПР) | 1 шт. | 19 |  |  |  |  |
| 2 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,03 |  |  |  |  |
| 3 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: не менее 2 м | 100 м | 0,5 |  |  |  |  |
| 5 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм | 100 м | 0,5 |  |  |  |  |
| 6 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным | 100 м | 0,6 |  |  |  |  |
| 7 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг | 100 м кабеля | 0,1 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |
| 8 | Кабель-канал (короб, пластмассовый, размером не более 20x10 мм | м | 50 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |
| 9 | Световое табло «Выход» на светодиодах, токопотребление 20мА, напряжение питания от 12В до 24В, габаритные размеры не более 300Х100Х14мм, диапазон рабочих температур от -40 до +55 градусов | шт | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Извещатель пожарный тепловой с оптическим индикатором, номинальная температура срабатывания от 54 до 70 градусов, максимальный коммутируемый ток 50мА, максимальное коммутируемое напряжение 28В, диапазон рабочих температур от-40 до 50 градусов, габаритные размеры: диаметр не более 60Х40мм, масса не более 0,04кг | шт | 16 |  |  |  |  |
| 11 | Извещатель пожарный ручной, напряжение питания от шлейфа сигнализации: со схемой индикации от 16,5 до 25,5В, ток потребления в дежурном режиме не более 0,0004мА, диапазон рабочих температур от -30 до +55 градусов, габаритные размеры не более 110Х80Х30мм, масса не более 0,1кг | шт | 3 |  |  |  |  |
| 12 | Коробка коммуникационная, допустимое напряжение постоянного и переменного тока 80В, максимальный ток 0,15А | шт | 2 |  |  |  |  |
| 13 | Кабель с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из композиции полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, число жил и диаметр не более 4Х0,5мм, электрическое сопротивление жилы на длине 1 км не более 94 Ом, электрическое сопротивление изоляции проводов на длине 1 км не более 6500МОм, диапазон рабочих температур от -40 до +60 градусов | м | 50 |  |  |  |  |
| 14 | Кабель полевой, токопроводящая жила — скручена из 3-х стальных оцинкованных проволок диаметром 0,3мм и 4-х медных проволок диаметром 0,3мм, изоляция светостабилизирующий полиэтилен высокой плотности толщиной не менее 0.5 мм, скрутка — две изолированные жилы диаметром не более 2,3мм, скрученные в пару с шагом от 80 до 100мм | м | 10 |  |  |  |  |
| 15 | Провод телефонный с тросом не менее 2Х0,5мм в изоляции из полиэтилена белого цвета не менее (1,6Х6,8) мм, Р=не менее 0,014кг/м | м | 60 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |
| 16 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): не менее 10 | 1 система | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 10 до 19 добавлять к расценке 02-01-001-03 | 1 канал | 6 |  |  |  |  |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации учебной станции; Учебный корпус Томского техникума железнодорожного транспорта - филиала СГУПС, г. Томск, пер. Переездный, 1 стр.2 |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Прибор или аппарат | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | 1 шт. | 6 |  |  |  |  |
| 5 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (ИПР) | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,01 |  |  |  |  |
| 7 | Звонок | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм | 1 шт. | 1 |  |  |  |  |
| 9 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 2 |  |  |  |  |
| 10 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0,22 |  |  |  |  |
| 11 | Кабель на столбовой линии, масса 1 м: до 2 кг | 100 м кабеля | 0,85 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |  |  |  |  |
| 12 | Блок источника резервного питания, обеспечивает ток нагрузки до 4А, напряжение питающей сети от 180 до 265В, номинальное выходное напряжение не более 12В, номинальный ток нагрузки не более 3,5А, максимальный ток нагрузки не более 5А, двойная амплитуда выходного напряжения не более 120мВ, напряжение защитного отключения аккумуляторной батареи не менее 10В, максимальный ток заряда 1200мА, емкость устанавливаемой аккумуляторной батареи не менее 24Ач, габариты не более 320Х250Х115мм, масса без батареи не более 5,5кг | шт. | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Батарея аккумуляторная для использования в пожарных системах в источниках резервного питания, ток заряда от 14,5 до 15В, ток в постоянном режиме от 13,5 до 13,8В, максимальная нагрузка потребления 1,35А, размеры: длина не более 150мм, ширина не более 65мм, высота не более 95мм | шт. | 2 |  |  |  |  |
| 14 | Выключатель автоматический, с одним полюсом, номинальный ток 10А, напряжение постоянного тока не более 48В/полюс, номинальная отключающая способность не менее 4500А, характеристика срабатывания электромагнитного расцепителя С, максимальное сечение присоединяемых проводов 25мм2, степень защиты выключателя IP20, масса 1 полюса не более 0,11кг, диапазон рабочих температур от -40 до + 50 град | шт. | 2 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |  |  |  |  |
| 15 | Прибор контрольно- контрольный. 20 шлейфов сигнализации. Не менее 37 программ управления по каждому выходу, емкость внутреннего буфера не менее 64 события, напряжения питания от 10,2 до 28В, потребляемый ток в дежурном режиме: при питании 24В: от 200мА до 400 мА, при питании 12В: от 300мА до 600мА, ток нагрузки шлейфа не более 3мА, рабочий диапазон температур от минус 30 до 50 градусов, управление не менее 5-ю релейными выходами, три релейных выхода типа «сухой контракт» на переключение: с максимальным напряжением до 28В и током до 80В и током от 0,1мА до 50 мА (выходы «реле 1», «реле 2», «реле 3»), два выхода с контролем с контролем исправности цепей подключения оповещателей: с максимальным напряжением до 28В и током до 0,5А (выходы «реле 4», «реле 5») | шт | 1 |  |  |  |  |
| 16 | Извещатель дымовой пожарный чувствительность от 0,05 до 0,2дБ/м, инерционность 10 с, диапазон питающих напряжений от 10 до 30В, способ формирования выходного сигнала- бесконтактный, способ подключения к ППК — двухпроводная линия, ток потребления в дежурном режиме не более 0,095мА, ток потребления в режиме «пожар» от 6 до 36мА, внутреннее сопротивление в режиме «пожар» не более 500Ом, габаритные размеры диаметрне более 100Х48мм, масса не более 0,15кг, диапазон рабочих температур от-30 до 55 градусов | шт | 6 |  |  |  |  |
| 17 | Крепление для извещателя дымового пожарного для установки в подвесные потолки, диаметр не менее 85мм | шт | 6 |  |  |  |  |
| 18 | Извещатель пожарный ручной, напряжение питания от шлейфа сигнализации: со схемой индикации от 16,5 до 25,5В, ток потребления в дежурном режиме не более 0,0004мА, диапозон рабочих температур от -30 до +55 градусов, габаритные размеры не более 110Х80Х30мм, масса не более 0,1кг | шт | 1 |  |  |  |  |
| 19 | Оповещатель звуковой, напряжение питания постоянного тока от 9 до 15В, ток потребления не более 50мА, звуковое давление на расстоянии 1м, не менее 105дБ, диапазон рабочих температур от -40 до +50 градусов. Габаритные размеры не более 84Х70Х50мм, масса не более 0,085кг | шт | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Оповещатель свето-звуковой, напряжение питания постоянного тока не более 12В, потребляемый ток светового оповещателя не более 20мА, звукового оповещателя не более 20мА, уровень звукового давления не менее 105дБ. Время непрерывной работы в режиме «тревога» не ограничено. Степень защиты оболочки 52IP, габаритные размеры не более 140Х90Х20мм, масса не более 0,25кг, диапазон рабочих температур от -30 до +55 градусов | шт | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Световое табло «Выход» на светодиодах, токопотребление не более 20мА, напряжение питания от 12В до 24В габаритные размеры не более 300Х100Х14мм, диапазон рабочих температур от -40 до +55 градусов | шт | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Коробка коммуникационная, допустимое напряжение постоянного и переменного тока не более 80В, максимальный ток 0,15А | шт | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Щиток размером не более 43х60мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 24 | Корпус на 2 автомата | шт | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Кабель с 2 однопроволочными медными жилами диаметром не более 0,50мм2 , электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току при температуре 20 градусов не более 0,94 Ом/км, с изоляцией из композиции полиэтилена, предназначен для монтажа систем сигнализаций при рабочем напряжении до 250 В переменного тока для внутренней подвижной прокладки | м | 20 |  |  |  |  |
| 26 | Провод со скрученными медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой гибкий, не более 5,8Х3,6мм, сечение жил – не более 0,75мм2, на напряжение до 380В для систем 380/660В | м | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Кабель полевой, токопроводящая жила — скручена из 3-х стальных оцинкованных проволок диаметром 0,3мм и 4-х медных проволок диаметром 0,3мм, изоляция светостабилизирующий полиэтилен высокой плотности толщиной 0.5 мм, скрутка — две изолированные жилы диаметром 2,3мм, скрученные в пару с шагом от 80 до 100мм | м | 85 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |

| 28 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): не менее 2 | 1 система | 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 | 1 канал | 4 |  |  |  |  |

Заказчик                                                                                        Подрядчик

__________________  Л.В.Сорокина                              _____________________ Р.А.Артюшин

| СОГЛАСОВАНО: | Общежитие Томского техникума железнодорожного транспорта-филиала СГПУС, г. Томск, пер. Переездный, 1 | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 УТВЕРЖДАЮ: | к договору |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подрядчик |  |  | (наименование стройки) |  | Заказчик |  |  |  |
| Директор ООО "Сигнал" |  |  |  |  |  | ________________________________ |
| _____________________/Р.А.Артюшин | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 173-01 |  | ________________________________ |
| "______"____________________2011г. |  | (локальная смета) |  | "______"____________________2011г. |
|  |  |  | на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации в общежитии |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость | 226817,19 | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Средства на оплату труда | 18083,36 | руб. |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на I кв. 2011 года |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | руб. |
| № пп | Шифр и номер позиции и норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы (в базисном уровне цен с учетом всех коэффициентов к позиции) | Индекс | Общая стоимость (в текущем уровне цен) | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обсл.машин |
|  |  |  |  | всего | экспл.маш. |  | всего | основная зарплата | экспл.маш. | на единицу | всего |
|  |  |  |  | осн.зарплата | в т.ч. з/пл. |  |  |  | в т.ч. з/пл. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Монтажные работы |
| 1 | ФЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей, 1 шт. Норматив НР %: 80%*0,94 Норматив СП %: 60%*0,9 | 1 | 130,53 117,7 | 0,31 |  | 130,53 | 117,7 | 0,31 | 11,7 | 11,7 |
| 2 | ФЕРм10-08-001-08 | Прибор ОПС на 4 луча, 1 шт. Норматив НР %: 80%*0,94 Норматив СП %: 60%*0,9 | 3 | 29,69 25,2 | 0,25 |  | 89,07 | 75,6 | 0,75 | 2,4 | 7,2 |
| 3 | ФЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг (С-2000-М, С-2000-БИ, С-2000-КДЛ), 1 шт. Норматив НР %: 80%*0,94 Норматив СП %: 60%*0,9 | 7 | 6,25 5,16 |  |  | 43,75 | 36,12 |  | 0,52 | 3,64 |
| 4 | ФЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (С-2000-СП), 1 шт. Норматив НР %: 80%*0,94 Норматив СП %: 60%*0,9 | 5 | 17,4 17,06 |  |  | 87 | 85,3 |  | 2 | 10 |
| 5 | ФЕРм10-08-003-03 | Устройство ультразвуковое,: блок питания и контроля, 1 шт. Норматив НР %: 80%*0,94 Норматив СП %: 60%*0,9 | 4 | 41,35 36,76 | 0,25 |  | 165,4 | 147,04 | 1 | 3,6 | 14,4 |
| 6 | ФЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 (БРО), 1 шт. Норматив НР %: 80%*0,94 Норматив СП %: 60%*0,9 | 2 | 44,97 40,84 | 0,25 |  | 89,94 | 81,68 | 0,5 | 4 | 8 |
| 7 | ФЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении, 1 шт. Норматив НР %: 92%*0,94 Норматив СП %: 65%*0,9 | 8 | 30,77 18,14 |  |  | 246,16 | 145,12 |  | 2 | 16 |
| 8 | ФЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат, 1 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95%*0,94 Норматив СП %: 65%*0,9 | 8 | 9,21 8,89 |  |  | 73,68 | 71,12 |  | 0,9 | 7,2 |
| 9 | ФЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении, 1 шт. Норматив НР %: 80%*0,94 Норматив СП %: 60%*0,9 | 126 20+30+38+38 | 19,21 16,16 | 0,31 |  | 2420,46 | 2036,16 | 39,06 | 1,68 | 211,68 |
| 10 | ФЕРм10-08-002-01 | Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении, 1 шт. Норматив НР %: 80%*0,94 Норматив СП %: 60%*0,9 | 98 10+88 | 9,48 8,08 | 0,12 |  | 929,04 | 791,84 | 11,76 | 0,84 | 82,32 |
| 11 | ФЕРм08-03-593-10 | Световые настенные указатели, 100 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95%*0,94 Норматив СП %: 65%*0,9 | 0,01 | 1591,65 779,31 | 382,67 12,1 |  | 15,92 | 7,79 | 3,83 0,12 | 78,56 0,9 | 0,79 0,01 |
| 12 | ФЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм, 1 шт. КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95%*0,94 Норматив СП %: 65%*0,9 | 4 | 57,49 18,81 | 36,28 2,53 |  | 229,96 | 75,24 | 145,12 10,12 | 1,9 0,23 | 7,6 0,92 |
| 13 | ФЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95%*0,94 Норматив СП %: 65%*0,9 | 10,3 2,3+8 | 1135,53 282,75 | 263,76 13,82 |  | 11695,96 | 2912,33 | 2716,73 142,35 | 30,08 1,02 | 309,82 10,51 |
| 14 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм, 100 м КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Письма МРР от 20.08.2010г №30424-КК/08 и от 26.11.2010г № 39988 ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 Норматив НР %: 95%*0,94 Норматив СП %: 65%*0,9 | 11 2,8+8+0,2 | 70,98 26,47 | 1,94 0,11 |  | 780,78 | 291,17 | 21,34 1,21 | 2,82 0,01 | 31,02 0,11 |
| 15 | ФЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям: кирпичным, 100 м Норматив НР %: 80%*0,94 Норматив СП %: 60%*0,9 | 3 | 1065,76 272,6 | 11,23 |  | 3197,28 | 817,8 | 33,69 | 29 | 87 |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы | 164961,23 |  |  |  | 808,37 11,55 |
| Раздел 2. Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм |
| 16 | ФССЦ-509-1782 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200Д, без аккумулятора, шт. | 4 | 764,28 |  |  | 3057,12 |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-509-1811 | Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч, шт. | 4 | 155 |  |  | 620 |  |  |  |  |
| 18 | ФССЦ-509-1810 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7 А/ч, шт. | 2 | 77,5 |  |  | 155 |  |  |  |  |
| 19 | ФССЦ-509-2227 | Выключатели автоматические "IЕК" ВА47-29 1P 10А, характеристика С, шт. | 8 | 13,12 |  |  | 104,96 |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-509-1830 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 20x10 мм, м | 230 20+70+70+70 | 1,19 |  |  | 273,7 |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-509-1828 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 15x10 мм, м | 800 140+220+220+220 | 3,1 |  |  | 2480 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм | 35594,95 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ |
| 22 | Ц ПОСТ | С-2000-М Пульт контроля и управления 5366,9:1,18:5,32, шт | 1 | 864,93 |  |  | 864,93 |  |  |  |  |
| 23 | Ц ПОСТ | С-2000-КДЛ 1788,6:1,18:5,32, шт | 4 | 284,92 |  |  | 1139,68 |  |  |  |  |
| 24 | Ц ПОСТ | С-2000-4 ППК 1733,6:1,18:5,32, шт | 3 | 276,16 |  |  | 828,48 |  |  |  |  |
| 25 | Ц ПОСТ | С-2000-СП1 релейный блок 1403,6:1,18:5,32, шт | 1 | 223,59 |  |  | 223,59 |  |  |  |  |
| 26 | Ц ПОСТ | С-2000-СП2 релейный блок 894,3:1,18:5,32, шт | 4 | 142,46 |  |  | 569,84 |  |  |  |  |
| 27 | Ц ПОСТ | С-2000-БИ блок индикации 3577,2:1,18:5,32, шт | 2 | 569,84 |  |  | 1139,68 |  |  |  |  |
| 28 | Ц ПОСТ | ПКП Сигнал 20П SMD 2477,2:1,18:5,32, шт | 1 | 394,61 |  |  | 394,61 |  |  |  |  |
| 29 | Ц ПОСТ | ДИП-34А извещатель пожарный дымовой 699,6:1,18:5,32, шт | 126 20+30+38+38 | 111,44 |  |  | 14041,44 |  |  |  |  |
| 30 | Ц ПОСТ | С-2000-ИП извещатель пожарный тепловой 656,70:1,18:5,32, шт | 10 2+4+2+2 | 104,61 |  |  | 1046,1 |  |  |  |  |
| 31 | Ц ПОСТ | ИП-114-5-А2 извещатель пожарный тепловой 29,81:1,18:5,32, шт | 88 | 4,75 |  |  | 418 |  |  |  |  |
| 32 | Ц ПОСТ | Соната К БРО 954,8:1,18:5,32, шт | 2 | 152,1 |  |  | 304,2 |  |  |  |  |
| 33 | Ц ПОСТ | Соната-3 модуль акустический 273,9:1,18:5,32, шт | 8 | 43,63 |  |  | 349,04 |  |  |  |  |
| 34 | Ц ПОСТ | Табло "Молния" 12В Выход 123,2:1,18:5,32, шт | 1 | 19,63 |  |  | 19,63 |  |  |  |  |
| 35 | Ц ПОСТ | Щиток 46х36 168:1,18:5,32, шт | 4 | 26,76 |  |  | 107,04 |  |  |  |  |
| 36 | Ц ПОСТ | Корпус на 2 автомата (ИЭК) (GE44101-01) 11,02:5,32, шт | 4 | 2,07 |  |  | 8,28 |  |  |  |  |
| 37 | Ц ПОСТ | КСПВ 2х0,5 кабель 2,64:1,18:5,32, м | 20 | 0,42 |  |  | 8,4 |  |  |  |  |
| 38 | Ц ПОСТ | ТРПтр 2х0,5 провод 4,58:1,18:5,32, м | 300 | 0,73 |  |  | 219 |  |  |  |  |
| 39 | Ц ПОСТ | КПКВнг-FRLS 1х2х0,2 кабель 11,84:1,18:5,32, м | 280 70+70+70+70 | 1,89 |  |  | 529,2 |  |  |  |  |
| 40 | Ц ПОСТ | КПСнг-FRLS 1x2x0,5, кабель 22,61:1,18:5,32, м | 800 140+220+220+220 | 3,6 |  |  | 2880 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ | 133484,86 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пусконаладочные работы |
| 41 | ФЕРп02-01-002-11 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 160, 1 система КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Фим = 0,5 + Киа : Ки(общ) х М х И, где Киа=0, Ки(общ)=224, М=1, И=1 ОЗП=0,5 Норматив НР %: 65%*0,94 Норматив СП %: 40%*0,9 | 1 | 14951,9 14951,9 |  |  | 7475,95 | 7475,95 |  | 1010,4 | 1010,4 |
| 42 | ФЕРп02-01-002-12 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 160 до 319 добавлять к расценке 02-01-002-11, 1 канал КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Доля пусконаладочных работ "вхолостую" ПЗ=0,8; ОЗП=0,8; ТЗ=0,8 КОЭФ. УЧТЁННЫЕ В ИТОГАХ: Фим = 0,5 + Киа : Ки(общ) х М х И, где Киа=0, Ки(общ)=224, М=1, И=1 ОЗП=0,5 Норматив НР %: 65%*0,94 Норматив СП %: 40%*0,9 | 64 | 86,3 86,3 |  |  | 2761,6 | 2761,6 |  | 5,83 | 373,12 |
| Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы | 107348,08 |  |  |  | 1383,52 |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 72451,95 | 28167,11 | 2974,09 153,80 |  | 2191,89 11,55 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 62214,4 | 17929,56 | 2974,09 153,80 |  | 2191,89 11,55 |
| Накладные расходы | 12666,67 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8086,81 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы | 31007,75 |  |  |  | 808,37 11,55 |
| Итого по разделу 2 Материалы и оборудование, не учтенные в ФЕРм | 6690,78 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Материалы и оборудование, не вошедшие в ФССЦ | 25091,14 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Пусконаладочные работы | 20178,21 |  |  |  | 1383,52 |
| Итого | 82967,88 |  |  |  | 2191,89 11,55 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 41310,75 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 2974,09 |  |  |  |  |
| ФОТ | 18083,36 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 12666,67 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8086,81 |  |  |  |  |
| Индекс Iкв.2011г. (письмо Минрегиона №4511-КК/08 от 02.03.2011, прочие объекты) 82 967,88 * 5,32 | 441389,12 |  |  |  |  |
| НДС, входящий в стоимость покупных материалов (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 | 45498,06 |  |  |  |  |
| Итого | 486887,18 |  |  |  |  |
| Понижающий коэффициент 0.465851638 | -260069,99 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 226817,19 |  |  |  | 2191,89 11,55 |
|  |  | Составил:____________________________Милованова Т.Ю. | ______________ |  |  |  |  |  |