ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск      	                                                      от «____» _________  2011г.

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Васильева Олега Юрьевича,  действующего на основании доверенности №8 от 01.02.2011г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная безопасность Плюс», именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице директора Кисляковой Е.А., действующего на основании  Устава, с другой стороны, результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-41/0351100001711000124, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме №2 от 06.06.2011г., заключили путем подписания электронной цифровой подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется  по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов и своими cилами    подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2. Под подрядными работами понимается: огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений общей площадью 6476,46 кв.м. на четырех объектах Заказчика :

– Комбината питания (ул.Д.Ковальчук,187/а),

- Медицинского оздоровительного центра (ул.Д.Ковальчук, 189),

- Учебных мастерских – учебный корпус 3(ул.Д.Ковальчук, 191);

- Лаборатория теплотехники (ул.Д.Ковальчук, 191).

1.3. Работы производятся в соответствии с техническим заданием  и ведомостью объемов работ «Заказчика» (Приложение №1 ).

1.4. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2), который должен быть составлен в соответствии с техническим  заданием  (ведомостью объемов работ) Заказчика.

1.5. Все приложения к настоящему договору, подписываются сторонами и являются неотъемлемым приложением к договору.

2. ЦЕНА    ДОГОВОРА

2.1. Цена договора определяется общей стоимостью работ, производимых по настоящему договору, и   составляет  70 640 (семьдесят тысяч шестьсот сорок) рублей, в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, страхование (при необходимости), транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату стоимости работ  по факту выполнения всего объема работ, после подписания актов приемки этого объема работ по форме КС-2, КС-3

3.2.Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется в течение трех дней со дня заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР) и представить его «Заказчику».

4.2. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения договора.

4.3..Последовательность выполнения работ определяются ППР и графиком выполнения работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

4.3. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3,  при скрытых работах – актом на скрытые работы.

4.4.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Подрядчик» обязан до начала производства работ разработать проект производства работ (ППР) в  соответствии с техническим заданием (приложение №1) и согласовать его с «Заказчиком».

5.2.«Подрядчик» обязан приступить к выполнению работы со дня, следующего за днем согласования ППР с «Заказчиком», и  выполнять работы, в соответствии с локальным - сметным расчетом и техническим заданием (Приложение №1) в сроки, предусмотренные настоящим  договором,  с надлежащим  качеством  в  соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ,  ИСО 9000 и сдать «Заказчику» в состоянии, позволяющим его эксплуатацию.

5.3. «Подрядчик» обязан  вести  работы,  оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво- и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и  техники безопасности.

5.4. «Подрядчик» обязан ежедневно сдавать объект производства работ под охрану лицу, указанному «Заказчиком», а в случае необходимости  материалы и инструменты, используемые при производстве работ на объекте.

5.5. Если  в процессе производства работ по исполнению предмета  договора будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня, с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В  случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет  в  адрес  «Подрядчика»  мотивированный  отказ.   Если   мотивированный  отказ     не  отправлен  «Подрядчику»   в   течение       1-го   (одного)   рабочего   дня,   объем   работ   по   переделке   считается  принятым  «Заказчиком»

5.6. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную  настоящим    договором цену в соответствии с п. 3.1., 3.2. настоящего договора.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект по акту, в том числе предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика».

6.2. «Заказчик» обязан    назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы, акта, предусмотренного п. 5.5. настоящего договора и  известить об этом «Подрядчика».

6.3..	«Заказчик»  обязан  произвести   приемку  выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акты   выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ  не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию: согласованный проект производства работ (ППР), журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.5. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

6.6. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему контракту.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии  выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости ненадлежащее выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных п. 4.1., 4.2, 5.2., 5.5. настоящего  договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае не устранения «Исполнителем» недостатков, обнаруженных в выполненных работах в срок, установленный «Заказчиком» в соответствии с п. 5.5. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих исправлению.

7.6. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.7. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.9. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ в течение 12 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. При этом «Подрядчик» гарантирует соответствие обработанных деревянных конструкций второй группе огнезащитной эффективности в течение 10 дней.

9.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток для решения вопроса об устранении выявленных недостатков.

9.3. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине ”Заказчика”.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

11.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной цифровой подписью (ЭЦП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭЦП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭЦП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ПОДРЯДЧИК ООО «Пожарная безопасность Плюс» Юр.адрес: 659321 Алтайский край, г.Бийск, ул.Советская 214 -137 тел.8(3854) 36-36-48 Почтовый адрес: 659321 Алтайский край, г.Бийск, ул.Советская 218 (Н-38) ИНН 2204033079 КПП 220401001 Расчетный счет 40702810700061100455 В Филиале ООО КБ «Алтайкапиталбанк» г.Бийск Корр.счет 30101810900000000771 БИК 040173771 Директор __________________ Е.А.Кислякова | ЗАКАЗЧИК : ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049 г.Новосибирск Д. Ковальчук, д. 191 БИК 045004001 ИНН 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ : 92110 ОКПО: 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 03511126900) Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40503810300001000001 Расчетный счет 40105810100000010001 Проректор ___________________ О.Ю.Васильев |
| --- | --- |

Электронно-цифровая подпись                                      Электронно-цифровая подпись

Приложение №1 к договору

Техническое задание на выполнение работ

Провести в соответствии с ППБ 01-03 в РФ п.36, СНиП 21-01-97 п.7.13 и раздел 5, нормативно-технической документацией НПБ 251 – 97 огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений перечисленных ниже объектов.   Обеспечить 2-ю группу огнезащитной эффективности древесины конструкций крыши после проведения очистки и обеспыливания обрабатываемой поверхности. Обработку проводить составом совместимым с составом, которым ранее проводилась обработка – состав огнезащитный пропиточный «Защита-ППП» ТУ 2149-001-55468670-2002 (необходимо предоставить заключение ИПЛ о совместимости составов). После проведения обработки представить техническое заключение испытательной пожарной  лаборатории о качестве огнезащитной обработки.

Необходимо предоставить сертификат пожарной безопасности на огнезащитный состав.

Способ нанесения огнезащитного состава  - механизированный.

Требования к объему гарантий качества – соответствие обработанных деревянных конструкций второй группе огнезащитной эффективности в течение не менее 10  лет.

## Заказчик назначает своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего контракта.

Требования к огнезащитным составам:

- Пропитка должна поставляться на объект готовой к применению.

- Пропитка должна сохранять свои свойства не менее 10 лет.

- Пропитка должна придавать древесине цвет, отличающийся от ее натурального       цвета.

- огнезащитные материалы должны сопровождаться технической документацией по их применению.

- В технической документации должны быть отражены следующие показатели и характеристики:

- внешний вид, объемная масса (плотность) и расчетный расход;

- условия хранения и транспортировки состава;

- сведения по технологии нанесения (способ подготовки поверхности, количество

слоев и условия сушки, оборудование для нанесения);

- мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности при хранении,

транспортировке и применении;

- условия эксплуатации (предельные значения влажности, температуры окружающей среды);

- гарантийный срок эксплуатации покрытия;

- порядок проведения контроля качества нанесенного покрытия;

- протокол испытаний;

- сведения о периодичности замены или восстановления покрытия в зависимости от  условий эксплуатации;

Требования к производству работ:

- огнезащита деревянных конструкций должны проводиться с обязательной

разработкой подрядчиком проекта производства работ (ППР), согласованным с  заказчиком до начала производства работ;

- состав проекта производства работ:

- разработчик проекта (название организации, юридический адрес);

- основание для разработки проекта (техническое задание);

- объем работы по огнезащите;

- тип огнезащитного состава (марка, основные характеристики, номера сертификатов и технических условий, производитель состава);

- мероприятия по технике безопасности при производстве работ;

- требования к оформлению наряда на производство работ;

- порядок проведения инструктажей  по технике безопасности и пожарной безопасности;

- порядок подготовки рабочего места;

- порядок подготовки кабельных линий перед нанесением на них огнезащитного состава;

- порядок подготовки огнезащитного слоя;

-  порядок нанесения огнезащитного состава (способы нанесения слоев, количество, интервалы времени для полного высыхания слоев);

- мероприятия по технике безопасности при хранении, транспортировке и нанесении огнезащитного состава;

- противопожарные мероприятия при выполнении работ, обеспеченность рабочих мест первичными средствами пожаротушения.

Объемы выполняемых работ.

| № | Наименование работ | Ед.изм | Кол.ед.изм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций | М2 | 6 476,46 |
| № | Наименование объекта | Площадь обрешетки,М2 | Объем стропил, М3 |
| 1 | Комбинат питания | 1241,57 | 43,435 |
| 2 | Медико-оздоровительный центр | 861,4 | 30,15 |
| 3 | Учебные мастерские | 814 | 40,83 |
| 4 | Лаборатория теплотехники | 310 | 24,715 |
|  | Сумма | 3226,97 | 139,13 |

Подрядчик                                                                                     Заказчик

___________________Е.А.Кислякова                                     ____________________ О.Ю.Васильев

Приложение №2 к договору

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  | ___________ |  |  |
| " _____ " ________________ 2011 г. |  |  |  |  |  | "______ " ______________2011 г. |
|  |  |  | ГОУ ВПО СГУПС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |
| на огнезащитную пропитку деревянных конструкций крыш и кровель зданий СГУПС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  | Основание: Дефектная ведомость |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ _____________________ | _________________70,640 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость ____________________________________ | __________________660,63 | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на май 2011 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Огнезащитная обработка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) | 64,7646 | 188,74 98,46 | 88,52 1,31 | 12 223,67 | 6 376,72 | 5 732,96 84,84 | 8,87 | 574,46 |
| 2 | Прайс ООО "Трансформер". от 01.05.2011г. | Состав порошковый огнезащитный "Негорин -Д-био", кг | 557 | 32 306 |  | 40 382,50 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. |  |  |  | 87 720,78 |  |  |  | 660,63 |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах |  |  |  | 40 382,50 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 128 103,28 |  |  |  | 660,63 |
| НДС 18% |  |  |  |  | 23 058,59 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 151 161,87 |  |  |  | 660,63 |
| ВСЕГО с понижающим договорным коэффициентом 0,46 |  |  |  |  | 70 640,00 |  |  |  |  |
| Составил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверил: ___________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, подпись, расшифровка) |  |  |  |  |  |  |  |  |