ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск                                                                                   от «____» _________  2012г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №51 от 01.09.2011г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "Спецэлектрокомплекс" именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Шульженко Олега Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-8/ 0351100001712000010, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 16.02.2012г., заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов и своими cилами подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2. Под подрядными работам понимается выполнение работ по монтажу оборудования системы контроля и управления доступом эвакуационных выходов учебного корпуса №4 СГУПС с вводом в эксплуатацию.

1.3.«Подрядчик» производит работы по монтажу одной системы контроля и управления доступом – 11 дверей учебного корпуса №4, расположенного по ул.Дуси Ковальчук 187/3, в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1), проверяет работоспособность системы (пуско-наладку) и осуществляет ее ввод в эксплуатацию.

1.4.Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом, который составляется «Подрядчиком» базисно индексным методом в соответствии с техническим заданием и дефектной ведомостью «Заказчика» (Приложение №2).

2. ЦЕНА  ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, произведенных по предмету договора, и составляет  345 315 (триста сорок пять тысяч триста пятнадцать) рублей, в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов и оборудования, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, страхование (при необходимости), транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

3. ПОРЯДОК  ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату цены договора по факту выполнения всего объема работ, предусмотренного договором, проверки работоспособности смонтированной системы и ввода ее в эксплуатацию, после  подписания сторонами акта приемки этого объема работ.

3.2. Оплата производится Заказчиком в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления  «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов приемки по форме КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных средств) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОК  И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению подрядных работ со дня, следующего за днем заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный договором с учетом ввода в эксплуатацию смонтированной системы, в течение 30 (тридцать) календарных дней. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3. Акт составляется в день передачи «Подрядчиком» «Заказчику» предмета настоящего договора.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ им ущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2.Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на выполненные им монтажные работы в течение двух лет, а на установленное оборудование – один год со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ. Гарантийный срок не распространяется на изделия «Подрядчика», установленные «Заказчиком» самостоятельно, то есть своими силами и средствами.

9.2. Гарантийному ремонту не подлежат изделия, конструкции, пришедшие в негодность по  вине «Заказчика».

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

11.3. Настоящий договор в электронной версии подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП) на электронной торговой площадке в соответствии с законодательством о размещении государственных и муниципальных заказов.

11.4.При наличии обоюдного согласия стороны вправе заключить бумажный экземпляр договора, который подписывается сторонами в двух экземплярах в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта, для каждой из сторон.

11.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

11.6. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

| ЗАКАЗЧИК : ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х3890) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор ____________________ О.Ю.Васильев | ПОДРЯДЧИК ООО «Спецэлектрокомплекс» 630073 г. Новосибирск ул. м/р Горский д.5 оф. 105 тел 8-383-355-56-89 ИНН 5404401938 КПП 540401001 р/с 40702810640000000903 ОАО КБ «Акцепт» к/с 30101810200000000815 БИК 045004815 Директор ____________________О.П.Шульженко |
| --- | --- |

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Электронная подпись                                               Электронная подпись

Приложение №1

Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  З А Д А Н И Е

На выполнение работ  по оборудованию системы контроля и управления доступом эвакуациоиных выходов учебного корпуса № 4 ФГБОУ ВПО СГУПС (монтаж, пусконаладочные работы)

Монтаж, пусконаладочные работы провести в соответствии с государственными элементами сметных норм,  СНиП, а также требованиями к качеству материалов согласно ГОСТам, действующих государственных и отраслевых стандартов.

Общие требования к выполнению работ:

# - работы должны выполняться организацией, имеющей Лицензию МЧС  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, осуществляемой юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.;

- работы проводятся только в отведенной зоне работ;

- работы проводятся минимальным количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;

- обязательное наличие корпоративной культуры (спецодежда, специнструменты);

- все виды работ, а также продолжительность рабочего дня и интенсивность выполнения работ в обязательном порядке согласуются с Заказчиком.

- локально сметный расчет составляется базисно индексным методом в ценах 2001 года с применением региональных цен в строительстве, разработанными Департаментом строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Новосибирской области.

Все используемое оборудование и материалы должны быть заводского изготовления, соответствовать требования ГОСТов,  ТУ и иметь паспорт качества.

Общее количество точек доступа – 11 дверей:

Точки доступа  учебного корпуса № 4 оборудуются:

- электромагнитными замками, датчиками контроля состояния двери, бесконтактными считывателями (с внутренней стороны),  блоками питания,  доводчиками.

Управление данными точками доступа осуществляется непосредственно с места установки идентификационного считывателя или в ручную с помещения поста охраны как все двери так и каждую индивидуально, а также по сигналу тревоги пожарной сигнализации.

Необходимо предусмотреть возможность блокировки открывания дверей при ложном срабатывании пожарной сигнализации с помещения поста охраны.

Оборудование должно соответствовать системе «Орион-Про» Болид, установленной на объекте.

Предусмотреть мощности, необходимые для быстрого создания нужного заказчику интерфейса.

Настоящее техническое задание может уточняться и дополняться по согласованию Заказчика и подрядчика в процессе выполнения работ.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

По окончании работ заказчику передается исполнительная документация в полном объеме,  линейные, кабельно-монтажные схемы, акты пусконаладочных работ, и ввода системы в эксплуатацию.

Гарантия на оборудование – не менее 1 года,  монтажные работы –  не менее 2 лет.

|  | Ведомость объемов работ |
| --- | --- |
|  | СКУД учебного корпуса № 4 |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей | 1 шт. | 1 |
| 2 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 1 шт. | 1 |
| 3 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча | 1 шт. | 11 |
| 4 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 | 1 шт. | 11 |
| 5 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей | 1 шт. | 11 |
| 6 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 11 |
| 7 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг | 1 шт. | 11 |
| 8 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 11 |
| 9 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг | 1 шт. | 22 |
| 10 | Коробка оконечная | 100 шт. | 0,24 |
| 11 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | 1 шт. | 12 |
| 12 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 9 м (блоки) | 100 м | 0,3 |
| 13 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 | 100 м | 0,6 |
| 14 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным | 100 м | 10,8 |
| Раздел 2. Оборудование и материалы неучтенные ценником |
| 15 | ППКОП Сигнал 20П SMD | шт. | 1 |
| 16 | Пульт управления «С-2000М» | шт. | 1 |
| 17 | Преобразователь интерфейсов USB в RS-485 с гальванической развязкой | шт. | 2 |
| 18 | Контроллер доступа на два считывателя С2000-2 | шт. | 11 |
| 19 | Считыватель проксимити карты с интерфейсами Touch Memory, Wiegand, RS232, магнитных карт, накладной. | Шт. | 11 |
| 20 | Магнитоконтактный извещатель ИО 102-20А2П | шт. | 11 |
| 21 | Электромагнитный замок VIZIT-ML400-40 | шт. | 11 |
| 22 | Доводчик NTR TS-706 | шт. | 11 |
| 23 | Блок бесперебойного питания 12В, ИВЭПР 12/5К1 | шт. | 11 |
| 24 | Аккумулятор 7 А/ч | шт. | 22 |
| 25 | Коробки распаячные О/П 100х100х50 мм 6вв IP54 с/кр | шт. | 24 |
| 26 | Кнопка управления | шт. | 12 |
| 27 | Кабель канал Пром-25х16 | метр | 30 |
| 28 | Кабель «витая пара» ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 | метр | 330 |
| 29 | Кабель «витая пара» ParLan U/UTP Cat5e 2х2х0,52 V/PE | метр | 420 |
| 30 | ШВВП 2х0,75 бел | метр | 420 |

Заказчик                                                               Подрядчик

________________ О.Ю.вАСИЛЬЕВ                   ___________________ о.п.шУЛЬЖЕНКО

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  | ________ |  |  |
| " _____ " ________________ 2012 г. |  |  |  |  |  | "______ " _______________2012 г |
|  |  |  | ФГБОУ ВПО СГУПС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на | СКУД пожарных выходов учебного корпуса №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость монтажных работ _____________ | ________________345315 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость ________________________ | _________________628,93 | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на январь 2011 г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм10-08-001-02 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей (1 шт.) | 1 | 152,04 139 | 0,33 | 152 | 139 |  | 11,7 | 11,7 |
| 2 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (1 шт.) | 1 | 52,39 48,24 | 0,27 | 52 | 48 |  | 4 | 4 |
| 3 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 2 луча (1 шт.) | 11 | 74,69 69,71 | 0,27 | 822 | 767 | 3 | 5,7 | 62,7 |
| 4 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (1 шт.) | 11 | 52,39 48,24 | 0,27 | 576 | 531 | 3 | 4 | 44 |
| 5 | ТЕРм10-08-002-04 | Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей (1 шт.) | 11 | 11,5 9,54 |  | 127 | 105 |  | 0,84 | 9,24 |
| 6 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг (1 шт.) | 11 | 54,59 5,94 | 40,87 3,88 | 600 | 65 | 450 43 | 0,59 | 6,49 |
| 7 | ТЕРм11-05-001-01 | Механизм исполнительный, масса до 20 кг (1 шт.) | 11 | 54,59 5,94 | 40,87 3,88 | 600 | 65 | 450 43 | 0,59 | 6,49 |
| 8 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания (1 шт.) | 11 | 229,62 132,21 | 47,41 5,54 | 2526 | 1454 | 522 61 | 10,1 | 111,1 |
| 9 | ТЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг (1 шт.) | 22 | 11,94 10,51 | 1,22 | 263 | 231 | 27 | 1,03 | 22,66 |
| 10 | ТЕРм10-06-037-12 | Коробка оконечная (100 шт.) | 0,24 | 523,11 258,57 |  | 126 | 62 |  | 24,72 | 5,93 |
| 11 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки (1 шт.) | 12 | 20,54 20,14 |  | 246 | 242 |  | 2 | 24 |
| 12 | ТЕРм08-02-396-08 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 9 м (блоки) (100 м) | 0,3 | 1393,01 196,47 | 468,88 74,5 | 418 | 59 | 141 22 | 17,7 | 5,31 |
| 13 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (100 м) | 0,6 | 155,38 39,07 | 59,26 22,8 | 93 | 23 | 36 14 | 3,52 | 2,11 |
| 14 | ТЕРм10-08-005-02 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям кирпичным (100 м) | 10,8 | 1154,86 321,9 | 12,04 | 12472 | 3477 | 130 | 29 | 313,2 |
| Раздел 2. Оборудование и материалы неучтенные ценником |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | прайс-лист | ППКОП Сигнал 20П SMD или эквивалент (шт.) | 1 | 2333,05 |  | 2333 |  |  |  |  |
| 16 | прайс-лист | Пульт управления "С-2000М" или эквивалент (шт.) | 1 | 5011,87 |  | 5012 |  |  |  |  |
| 17 | прайс-лист | Преобразователь интерфейсов USB в RS-485 с гальванической развязкой (шт.) | 2 | 1176,27 |  | 2353 |  |  |  |  |
| 18 | прайс-лист | Контроллер доступа на два считывателя С2000-2 или эквивалент (шт.) | 11 | 2505,93 |  | 27565 |  |  |  |  |
| 19 | прайс-лист | Считыватель проксимити карты с интерфейсами Touch Memory, Wiegand, RS232, магнитных карт, накладной. или эквивалент (шт.) | 11 | 2617,8 |  | 28796 |  |  |  |  |
| 20 | прайс-лист | Магнитоконтактный извещатель ИО 102-20А2П или эквивалент (шт.) | 11 | 106,2 |  | 1168 |  |  |  |  |
| 21 | прайс-лист | Электромагнитный замок VIZIT-ML400-40 или эквивалент (шт.) | 11 | 1310 |  | 14410 |  |  |  |  |
| 22 | прайс-лист | Доводчик NTR TS-706 или эквивалент (шт.) | 11 | 1539 |  | 16929 |  |  |  |  |
| 23 | прайс-лист | Блок бесперебойного питания 12В, ИВЭПР 12/5К1 или эквивалент (шт.) | 11 | 1950 |  | 21450 |  |  |  |  |
| 24 | прайс-лист | Аккумулятор 7 А/ч (шт.) | 22 | 310,17 |  | 6824 |  |  |  |  |
| 25 | прайс-лист | Коробки распаячные О/П 100х100х50 мм 6вв IP54 с/кр или эквивалент (шт.) | 24 | 43,2 |  | 1037 |  |  |  |  |
| 26 | прайс-лист | Кнопка управления (шт.) | 12 | 29,38 |  | 353 |  |  |  |  |
| 27 | прайс-лист | Кабель канал Пром-25х16 или эквивалент (метр) | 30 | 15,07 |  | 452 |  |  |  |  |
| 28 | прайс-лист | Кабель "витая пара" ParLan U/UTP Cat5e 4х2х0,52 или эквивалент (метр) | 330 | 11,74 |  | 3874 |  |  |  |  |
| 29 | прайс-лист | Кабель "витая пара" ParLan U/UTP Cat5e 2х2х0,52 V/PE или эквивалент (метр) | 420 | 13,62 |  | 5720 |  |  |  |  |
| 30 | прайс-лист | ШВВП 2х0,75 бел (метр) | 420 | 9,72 |  | 4082 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по позициям, введенным в ценах 2001г. |  |  |  | 150282 |  |  |  | 628,93 |
| Итого по позициям, введенным в текущих ценах |  |  |  | 142358 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 292640 |  |  |  | 628,93 |
| НДС 18% |  |  |  |  | 52675 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 345315 |  |  |  | 628,93 |
|  | Составил: ведущий инженер-сметчик___________________________________Толстикова Т.С. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил:Председатель контрольно-ревизионной комиссии_____________________________Брызгалова Р.М.: |  |  |  |  |  |  |