**ДОГОВОР № \_\_\_**

на выполнение подрядных работ

 г. Новосибирск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС),**  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №51 от 01.09.2011г., с одной стороны, и  **Общество с ограниченной ответственностью «РиК»,** именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора радченко Олега Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-35/ 0351100001712000072, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 16.05.2012г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по демонтажу автоматических установок пожаротушения в помещениях учебного корпуса №4 Заказчика, расположенного по ул.Дуси Ковальчук, 187/3, в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору).

1.3. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика».

1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА**

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 147 887, 04 рублей (сто сорок семь тысяч восемьсот восемьдесят семь рублей 04 копейки), в том числе НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемой при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке, вывозу демонтированного оборудования и мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых платежей.

**3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1. «Заказчик» производит оплату после подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств федерального бюджета (внебюджетных источников) в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

**4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1.«Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора и выполнить весь объем работ в течение 20 (двадцати) календарных дней. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.3.»Подрядчик» при выполнении работ передает демонтированные модули порошкового пожаротушения Заказчику для их дальнейшей утилизации, все остальное демонтированное оборудование подлежит вывозу силами «Подрядчика».

4.4. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.5. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.6. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

**5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

 Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы своими силами и средствами, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3.»Подрядчик» обязан при производстве работ сразу после производства демонтажа своими силами и за свой счет производить вывоз демонтированного оборудования с территории «Заказчика», за исключением модулей порошкового пожаротушения.

5.4. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.5. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

 Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

**6. ПРИЕМКА РАБОТ**

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.6. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

 **7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных 4.1,4.2, 4.3., 5.5. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

**9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

9.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

9.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

**10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.2. Договор заключается путем его подписания сторонами электронной подписью (ЭП).

10.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления «Подрядчику» оператором электронной площадки договора, подписанного электронной подписью «Заказчика»), и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

10.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

10.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

10.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 **12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик****ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х3890)БИК 045004001Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.НовосибирскРасчетный счет 40501810700042000002Проректор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев | **Подрядчик****ООО «РиК»**Юр.адрес: 630007 г.Новосибирск, ул.Кривощековская, 1Факт.адрес: 630108 г.Новосибирск, ул.Станционная, 30 каб.219 тел/факс 360-07-11ИНН 5406527037 КПП 540601001Расчетный счет 40702810000010005682НФ АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) г.НовосибирскБИК 045004837Корр.счет 30101810000000000837Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Радченко  |

 **Электронная подпись Электронная подпись**

Приложение № 1 к договору

**Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е**

**На выполнение работ по демонтажу автоматических установок пожаротушения в помещениях учебного корпуса № 4 ФГБОУ ВПО СГУПС**

Демонтаж провести в соответствии с государственными элементами сметных норм, ППБ 01-03, НПБ 110-03, НПБ 104-03, СП 3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, СНиП, ПУЭ, а также требованиями к качеству материалов согласно ГОСТам ТУ3581-001- 39793330-2000, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 (р.3, п.4.3), ГОСТ Р 53325-2009, ГОСТ Р ИСО 9000, РД-009-02-96, действующих государственных и отраслевых стандартов.

Общие требования к выполнению работ:

- работы проводятся в действующих помещениях учебного корпуса;

- работы проводятся только в отведенной зоне работ;

- работы проводятся минимальным количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха:

- обязательное наличие корпоративной культуры (спецодежда, специнструменты);

- порядок проведения работ согласовывается с Заказчиком дополнительно на основании графика производства работ, составленного Подрядчиком, с учетом работы действующего учреждения; технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами;

- все виды работ, а также продолжительность рабочего дня и интенсивность выполнения работ в обязательном порядке согласуются с Заказчиком.

- Демонтированные модули порошкового пожаротушения передаются Заказчику. Утилизация модулей порошкового пожаротушения будет осуществлена силами Заказчика

- Вывоз остального демонтированного оборудования осуществляется силами подрядчика во время работ и генеральная уборка по окончании работ.

**Ведомость объемов работ**

по демонтажу автоматических установок пожаротушения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  **Раздел 1. Демонтажные работы** |  |  |  |
| 1 | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч | 1 шт. | 1 |  |
| 2 | Модули пожаротушения, масса до 20 кг | 1 шт. | 744 |  |
| 3 | Модули пожаротушения, масса до 100 кг | 1 шт. | 27 |  |
| 4 | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей | 1 шт. | 11 |  |
| 5 | Устройства промежуточные (пусковой сигнал) на количество лучей 1 | 1 шт. | 11 |  |
| 6 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 12 |  |
| 7 | Устройства промежуточные (расширитель пусковой) на количество лучей 1 | 1 шт. | 70 |  |
| 8 | Табло сигнальное студийное или коридорное | 1 шт. | 135 |  |
| 9 | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим | 100 м | 27,5 |  |
| 10 | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг | 1 шт. | 35 |  |

 Заказчик Подрядчик

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.А.Радченко

Электронная подпись Электронная подпись

Приложение №2 к договору

**Локальный сметный расчет**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
| всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
|  **Раздел 1. Демонтажные работы** |  |  |  |  |  |
| 1 | **ТЕРм10-08-001-10** | Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч(1 шт.) | 1 | 38,7238,64 | 0,08 | 38,72 | 38,64 | 0,08 | 3,3 | 3,3 |  |  |  |  |  |
| 2 | **ТЕРм11-05-001-01** | Механизм исполнительный, масса до 20 кг(модуль пожаротушения) (1 шт.)  | 744 | 14,041,78 | 12,261,16 | 10445,76 | 1324,32 | 9121,44863,04 | 0,18 | 133,92 |  |  |  |  |  |
| 3 | **ТЕРм11-05-001-03** | Механизм исполнительный, масса до 100 кг(модуль пожаротушения) (1 шт.) | 27 | 48,047,13 | 40,913,5 | 1297,08 | 192,51 | 1104,5794,50 | 0,7 | 18,9 |  |  |  |  |  |
| 4 | **ТЕРм10-08-001-06** | Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок базовый на 10 лучей(1 шт.) | 11 | 17,2117,11 | 0,1 | 189,31 | 188,21 | 1,1 | 1,44 | 15,84 |  |  |  |  |  |
| 5 | **ТЕРм10-08-001-13** | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (пусковой сигнал)(1 шт.) | 11 | 14,5514,47 | 0,08 | 160,05 | 159,17 | 0,88 | 1,2 | 13,2 |  |  |  |  |  |
| 6 | **ТЕРм10-02-016-06** | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания(1 шт.) | 12 | 53,8939,67 | 14,221,66 | 646,68 | 476,04 | 170,6419,92 | 3,03 | 36,36 |  |  |  |  |  |
| 7 | **ТЕРм10-08-001-13** | Устройства промежуточные на количество лучей 1 (расширитель пусковой)(1 шт.) | 70 | 14,5514,47 | 0,08 | 1018,5 | 1012,9 | 5,6 | 1,2 | 84 |  |  |  |  |  |
| 8 | **ТЕРм10-04-066-06** | Табло сигнальное студийное или коридорное(1 шт.) | 135 | 18,8318,83 |   | 2542,05 | 2542,05 |   | 1,8 | 243 |  |  |  |  |  |
| 9 | **ТЕРм10-08-005-03** | Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим(100 м) | 27,5 | 122,14115,87 | 6,27 | 3358,85 | 3186,43 | 172,42 | 10,2 | 280,5 |  |  |  |  |  |
| 10 | **ТЕРм10-03-001-01** | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса до 100 кг(1 шт.) | 35 | 39,4527,01 | 12,441,36 | 1380,75 | 945,35 | 435,447,60 | 2,68 | 93,8 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 21077,75 | 10065,62 | 11012,131025,06 |   | 922,82 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 9177,59 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 6781,51 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  Монтаж оборудования | 30503,78 |   |   |   | 679,82 |  |  |  |  |  |
|  Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования | 6533,07 |   |   |   | 243 |  |  |  |  |  |
|  Итого | 37036,85 |   |   |   | 922,82 |  |  |  |  |  |
|  Всего с учетом "1 квартал 2012 СМР=4,94" | 182962,04 |   |   |   | 922,82 |  |  |  |  |  |
|  Справочно, в ценах 2001г.: |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  Машины и механизмы | 11012,13 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  ФОТ | 11090,68 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  Накладные расходы | 9177,59 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  Сметная прибыль | 6781,51 |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|  НДС 18% | 32933,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  **ВСЕГО по смете** | **215895,21** |   |   |   | **922,82** |  |  |  |  |  |
|  **ВСЕГО по смете с учётом понижающего коэффициента** | **147887,04** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |