ИНФОРМАЦИЯ

**О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ**

**НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**

 **на** Оказание услуг по осуществлению лабораторного и инструментального контроля выполняемых строительно-монтажных работ на объекте:«Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 в г. Томске» в рамках городской долгосрочной целевой программы «Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина – пр. Комсомольский» на территории муниципального образования «Город Томск» на период с 2010 г. по 2014 г.

**для федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**

**от \_14\_ июня 2012г. № ЭА-50**

ФГБОУ ВПО СГУПС на основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» предусматривает осуществить выбор поставщика для поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ФГБОУ ВПО СГУПС методом открытого аукциона в электронной форме

 **по гл. 3.1**

|  |  |
| --- | --- |
| *Адрес электронной площадки в сети «Интернет»* |  www.sberbank-ast.ru |
| *Наименование заказчика* | **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**  |
| *Юридический адрес учреждения:*  | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| *Место нахождения и почтовый адрес* | 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191 |
| *Адрес электронной почты заказчика* | xsa@stu.ru , shaburova@stu.ru . pechko@stu.ru |
| *Телефон/ факс* |  (383) 328-05-07 приемная руководителя; (383) 328-05-82, 328-02-69 отдел закупок |
| *Контактное лицо заказчика* | Хомяк Сергей Александрович - кабинет № Л- 012Шабурова Ирина Галеновна - кабинет № Л- 206Печко Елена Ивановна кабинет № Л-010 |
| *Предмет Государственного контракта* | Оказание услуг по осуществлению лабораторного и инструментального контроля выполняемых строительно-монтажных работ на объекте:«Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 в г. Томске» в рамках городской долгосрочной целевой программы «Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина – пр. Комсомольский» на территории муниципального образования «Город Томск» на период с 2010 г. по 2014 г. |
| *Количество(объем)* |  **1 объект**  |
| *Место оказания услуг* | г.Томск, ул.Пушкина |
| *Начальная (максимальная) цена контракта* | **794, 844 тыс. руб**  |
| *Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе* | «25» июня 2012 г. до 10 час. 00 мин. (Время Новосибирское) |
| *Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе* | «28 » июня 2012 г.  |
| *Дата проведения аукциона* | «2 » июля 2012 г.  |

Заказчик:

Проректор по научной работе СГУПС С.А.Бокарев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО**Начальник ПЭУ ФГБОУ ВПО СГУПС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.Н.Хамидуллина«14 » июня 2012г. |  | **УТВЕРЖДАЮ**Проректор по научной работе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Бокарев« 14» июня 2012г. |
|  |  | Реестровый номер торгов ЭА-50 |

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА**

 **по проведению открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на : Оказание услуг по осуществлению лабораторного и инструментального контроля выполняемых строительно-монтажных работ на объекте**: «Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 в г. Томске» в рамках городской долгосрочной целевой программы «Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина – пр. Комсомольский» на территории муниципального образования «Город Томск» на период с 2010 г. по 2014 г

 **Торги проводит:**

**Заказчик- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования**

**«Сибирский государственный университет путей сообщения»**

 **(СГУПС)**

|  |  |
| --- | --- |
| Документацию подготовил | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Г.Шабурова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А.Хомяк |
| Техническое задание подготовил |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Б.Стефанов   |
| Ответственный за исполнение договора:  |  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.Б.Стефанов Тел.(8-383)328-05-99 |

***г. Новосибирск , 2012г***

**Документация**

**об открытом аукционе в электронной форме, проводимом в порядке, установленном главой 3.1 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,**

**проводимом на сайте ЗАО «Сбербанк - АСТ» на электронный адрес**:

[www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru)

Содержание:

|  |  |
| --- | --- |
| *Приглашение к участию в аукционе* | *5* |
| *1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом**аукционе в электронной форме* | *5* |
| *2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в**электронной форме* | *6* |
| *3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом**аукционе в электронной форме* | *6* |
| *4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме* | *6* |
| *5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме*  | *6* |
| *6. Источник финансирования заказа*  | *6* |
| *7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без**учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)* | *7* |
| *8. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота)* | *7* |
| *9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и**расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)* | *7* |
| *10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора* | *7* |
| *11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления* | *7* |
| *12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара**при заключении договора* | *9* |
| *13. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели* | *10*  |
| *14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении* | *15* |
| *15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием**начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию* | *15* |
| *16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам* | *15* |
| *17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий**качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на**эксплуатацию товара* | *15* |
| *18. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения**работ, оказания услуг* | *15* |
| *19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг* | *15* |
| *20. Возможность заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров* | *16* |
| *21. Требования к участникам размещения заказа* | *16* |
| *22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона.*  | *16* |
| *23. Порядок представления документации об открытом аукционе в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений* | *16* |
| *24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме* | *17* |
| *25. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме* | *18* |
| *26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме* | *19* |
| *27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме* | *19* |
| ***28. Проект гражданско-правового договора бюджетного учреждения***  | *21* |

## Приглашение к участию в аукционе

Уважаемые дамы и господа!

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, проводимом на сайте **ЗАО «Сбербанк- АСТ» на электронный адрес**: [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru) (далее – ЭТП ), любые юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели – являющиеся субъектами малого предпринимательства

На сайте [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru)ЭТП будут публиковаться все разъяснения, касающиеся настоящей документации об открытом аукционе в электронном форме, а также все изменения или дополнения документации об открытом аукционе в электронном форме, в случае возникновения таковых.

Документация об открытом аукционе доступна для ознакомления на сайте ЭТП без взимания платы.

**1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом**

**аукционе в электронной форме в соответствии со ст. 41.8 Федерального закона № 94-ФЗ**

**от 21.07.2005 г. и инструкция по ее заполнению**

1.1.Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подается в форме электронного документа и должна быть подписана в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого лота.

В случае подачи заявок на участие в аукционе в отношении нескольких лотов, Участник размещения заказа обязан подавать отдельные заявки в отношении каждого лота.

1.2.Каждая заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и состоять из двух частей.

1).**Первая часть заявки** на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать**:**

а) согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях**,** предусмотренных настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме;

2) **Вторая часть заявки** на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

 б) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию о соответствии участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ по предмету настоящего аукциона в электронной форме - ***КОПИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА от СРО***

***Перечень видов работ на объекте, которые оказывают влияние на его безопасность***

***(нумерация согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624)***

***III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту***

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (виды работ [N 3.7; № 5.3,](file:///D%3A%5C%D0%9E%D0%90%D0%AD%D0%A4%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A0%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%D0%AD%D0%90-49%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0.docx#sub_86) 5.4; №№ 10.1; группы видов работ № 6; № 7)

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (виды работ [N 25](file:///D%3A%5C%D0%9E%D0%90%D0%AD%D0%A4%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A0%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%D0%AD%D0%90-49%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0.docx#sub_296).1, 25.2, 25.4, 25.5, 25.7; № [29](file:///D%3A%5C%D0%9E%D0%90%D0%AD%D0%A4%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A0%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%D0%AD%D0%90-49%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0.docx#sub_329).1-29.4)

в) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.

Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.

 **1.3. Непредставление указанных сведений и документов в составе первой и второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе влечет за собой отказ в допуске к участию в аукционе либо признании заявки участника не соответствующей требованиям документации об аукционе.**

 Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется Участником размещения заказа Оператору ЭТП в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.

 1.4. Инструкция по заполнению заявки Участником размещения заказа:

Участник размещения заказа заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном в Регламенте участия в электронных аукционах и ИНСТРУКЦИЕЙ для работы в системе для ПОСТАВЩИКОВ, размещенных на сайте ЭТП [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru)

**2. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в**

**электронной форме в соответствии с ч. 5 ст. 41.1 Федерального закона**

**№ 94-ФЗ от 21.07.2005 г.**

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме устанавливается в размере 5% начальной максимальной цены договора (цены лота), что составляет

**39 742,00рубля.**

Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа; обеспечение заявки участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется на счет Оператора ЭТП.

**3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом**

**аукционе в электронной форме**

Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

**«25 » июня 2012 г. 10:00 час. (время Новосибирское)**

**4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в соответствии с ч. 2 ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.**

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать **7** дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме заканчивается:

 **«28 » июня 2012 г.**

**5. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме**

 **в соответствии с ч. 3 ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.**

Открытый аукцион в электронной форме проводится на Электронной Торговой Площадке (ЭТП) в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона устанавливается оператором электронной торговой площадки.

Проведение открытого аукциона в электронной форме состоится **«2» июля 2012г.**

**6. Источник финансирования заказа**

Финансирование заказа осуществляется из бюджета Российской Федерации по экономической статье, предусмотренной для данного вида затрат в соответствии с нормативными правовыми актами.

**7. Порядок формирования цены договора (с учетом или без**

**учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей)**

Стоимость услуг включает в себя стоимость материалов, необходимых для оказания этих услуг, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемой при оказании услуг, транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке и доставке к месту проведения лабораторного и инструментального контроля, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых платежей.

**8. Начальная (максимальная) цена (контракта) договора и ее обоснование**

8.1.Начальная цена договора составляет:  **794 844,00 руб. (Семьсот девяносто четыре тысячи восемьсот сорок четыре руб. 00 коп.), в том числе НДС ,**(в случае если система налогообложения Исполнителя предусматривает уплату НДС.

8.2.Обоснование начальной (максимальной) цены (контракта) договораопределена расчетом заказчика **Расчет начальной (максимальной) цены договора**

по объекту: «Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5» в рамках городской долгосрочной целевой программы «Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина - пр. Комсомольский на территории муниципального образования «Город Томск» на период с 2010 г. по 2014 г.

Сумма средств, предусмотренных на выплату строительно-монтажных работ, согласно сводному сметному расчету составляет 167 986,160 тыс.руб., с учетом непредвиденных расходов 2 % и НДС 18 %.

В целях оптимизации средств, предусмотренных на выплату строительно-монтажных работ, размер непредвиденных расходов был уменьшен на 0,28 %, в связи с чем сумма средств на строительно-монтажные работы составила 167 523,891 тыс.руб.

В 2011 году на объекте «Реконструкцию Путепровода в районе ГПЗ-5» были выполнены строительно-монтажные работы на сумму 8 555,072 тыс. руб.

Для определения затрат на осуществление строительного контроля на 2012 год осуществлен расчет остаточной стоимости строительно-монтажных работ, а именно:

167 523,891 тыс.руб. – 8 555,072 тыс. руб. = 158 968,819 тыс.руб.

Расчет стоимости услуг строительного контроля произведен следующим образом:

158 968,819 тыс.руб. \* 0,5% = 794, 844 тыс. руб.,

**9. Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и**

**расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками)**

Валютой договора является российский рубль.

**10. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора**

Не применяется.

**11. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления (п. 11 ч. 3 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

 11.1.Обеспечение исполнения государственного договора:

- установлено и составляет **0%** от начальной (максимальной) суммы контракта (лота), что в рублевом эквиваленте составляет **0**  **рублей.**

 11.2.Если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме.

 11.3. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.

 Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.

 11.4. **В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства**, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:

1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз;

2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;

3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.

 11.5.Соответствие поручителя указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя указанным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

 11.6. В случае, если обеспечением исполнения договора является договор поручительства, договор может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор**,** одновременно с договором поручительствасоответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также следующих документов в отношении поручителя**:**

- копии учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);

- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа;

 11.7**. В случае избрания Участником размещения заказа способа передачи заказчику в залог денежных средств**, в размере обеспечения договора, для перечисления денежных средств следует указывать реквизиты:

Счет: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (ФГБОУ ВПО «СГУПС»):

Адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС.

ИНН 5402113155

 КПП 540201001

 ОКОНХ : 92110

 ОКПО: 01115969

 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области. Г.Новосибирск

БИК 045004001

р/с 40501810700042000002

КБК 000 000 000 000 000 00 180 (указывать обязательно)

Образец заполнения платежного поручения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0401060 |
| Поступ. в банк плат. |  | Списано со сч. плат. |  |  |
| **ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №** |  |  |  | Электронно |  |  |
|  |  | 15 |
|  |  | Дата |  | Вид платежа |  |  |  |  |
| Сумма прописью |  |
| ИНН  | КПП  | Сумма |  |
|  |
| Сч.№ |  |
|
| Плательщик |  |
|  | БИК |  |
| Сч.№ |
| Банк плательщика |  |  |
| ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ. Г. НОВОСИБИРСК | БИК | 045004001 |
| Сч.№ |
| Банк получателя |  |  |
| ИНН **5402113155** | КПП **540201001** | Сч.№ | 40501810700042000002 |
| **УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)** |
| Вид оп. | 01 | Срок плат. |  |
| Наз. пл. |  | Очер.плат. |  |
| Получатель | Код |  | Рез.поле |  |
| **00000000000000000180** | 50401000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Назначение платежа |
|  |
| *М.П.* |  | Подписи | Отметки банка |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

 11.8.В случае, если Участник, с которым заключается договор, не предоставляет обеспечения исполнения договора, то такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

 Сведения об Участниках аукциона, уклонившихся от заключения договора, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

**12. Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара**

**при заключении договора**

Не предусмотрено

**13.Требования к качеству, техническим характеристикам услуг.**

**Техническое задание**

На оказание услуг при проведении лабораторного и инструментального контроля выполняемых строительно-монтажных работ на объекте:

 «Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 в г. Томске», в рамках городской долгосрочной целевой программы «Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина – пр. Комсомольский» на территории муниципального образования «Город Томск» на период с 2010 г. по 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**Заказчик –** СГУПС.

**Заказчик Строительства** – Департамент капитального строительства администрации Города Томска.

**Генеральный подрядчик** – ОАО «Сибмост» ТФ «Мостоотряд-101»..

**Исполнитель** – организация, привлекаемая заказчиком для оказания услуг при осуществлении лабораторного и инструментального контроля выполняемых строительно-монтажных работ при строительстве объекта - «Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 в г. Томске».

**Объект** – «Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 в г. Томске», в рамках реализации городской целевой программы «Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина – пр. Комсомольский на территории муниципального образования «Город Томск» на период с 2010 г. по 2014 г.».

**Место оказания услуг** – г. Томск, ул. Пушкина.

2. ПЕРЕЧЕНЬ СООРУЖЕНИЙ, КОНСТРУКЦИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛАБОРАТОРНОМУ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

2.1. Реконструкция путепровода:

2.1.1. устройство технологических проездов и площадок;

2.1.2. демонтажные работы по путепроводу;

2.1.3. строительство опор;

2.1.4. монтаж пролетных строений;

2.1.5. укрепление конусов;

2.1.6. устройство дорожной одежды по путепроводу;

2.1.7. устройство наружного освещения по путепроводу;

2.1.8. устройство барьерного ограждения;

2.1.9. устройство перильного ограждения;

2.2. Реконструкция подходов к путепроводу:

2.2.1. снос зеленых насаждений;

2.2.2. разборка а/б покрытия;

2.2.3. земляные работы;

2.2.4. устройство дорожной одежды;

2.2.5. переустройство инженерных коммуникаций;

2.2.6. озеленение;

2.2.7. обустройство дорог (в том числе дорожные знаки, дорожная разметка, ограждение).

**Основные объемы на строительно-монтажные работы**

Основные объемы работ подлежащих лабораторному и инструментальному контролю определены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

3. СОСТАВ ОСНОВНЫХ УСЛУГ

**3.1. Обязанности исполнителя:**

Услуги при проведении лабораторного и инструментального контроля выполняемых строительно-монтажных работ на объекте:

3.1.1. Проверка объемов и достоверности проведения подрядчиками входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, в том числе проводимых визуально и инструментально;

3.1.2. Контроль соответствия объемов выполненных строительно-монтажных работ объемам, заложенным в проектной документации, с проведением еженедельных контрольных обмеров всех выполненных работ подлежащих оплате, проводя при этом контроль исполнения подрядчиками утвержденного заказчиком строительства графика производства работ;

3.1.3. Контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектной документации, контроль за соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения подрядчиками операционного контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль;

3.1.4. Проверка полноты и правильности проведения подрядчиками лабораторных испытаний;

3.1.5. Своевременный (круглосуточно, по мере выполнения строительно-монтажных работ) отбор на объекте образцов для проведения лабораторных испытаний, в объеме не менее 25% от объема испытаний (проб), проводимых подрядчиком в соответствии с нормативными требованиями по лабораторному контролю при выполнении соответствующих строительно-монтажных работ, с составлением акта отбора образцов при участии представителя подрядной организации (в т.ч. грунты, пески, щебень, ГПС, смеси, бетоны, асфальтобетоны, металлы). Доставка в течении 6 часов в г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 191, отобранных образцов и участие инженера строительного контроля Исполнителя в проведении испытаний в лабораториях СГУПС.

3.1.6. Предоставление заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ подрядчиками;

3.1.7. Составление еженедельных отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах согласно (Приложение № 1 к Техническому заданию);

3.1.8. Контроль за работами по ликвидации дефектов, как в период производства работ на Объекте, так и в период исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, в том числе с отбором проб по п. 3.1.5. настоящего технического задания;

3.1.9. Предоставление заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах и их организации;

4. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ

**4.1. Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении лабораторного и инструментального контроля:**

4.1.1. Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;

4.1.2. Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядчика;

4.1.3. Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);

4.1.4. Журналы работ;

4.1.5. Графики производства работ.

**4.2. Деловая переписка:**

Деловая переписка ведется на протяжении осуществления лабораторного и инструментального контроля Объекта, сшивается в папки в двух экземплярах:

- один экземпляр передается для хранения заказчику;

- один экземпляр хранится у исполнителя в центральном офисе (при необходимости ряд документов может находиться в приобъектном офисе исполнителя).

**4.3. Отчетность по лабораторному и инструментальному контролю:**

4.3.1. Еженедельно Исполнитель представляет заказчику отчет.

4.3.2. По истечении каждого месяца в течение 5 календарных дней после завершения приемки услуг за истекший месяц исполнитель представляет заказчику месячный отчет;

4.3.3. По окончании строительства исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем пункте в срок до 31.12.2014 г.;

4.3.4. Рекомендации по оформлению отчета приведены в (Приложении №1 к Техническому заданию);

4.3.5. Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к оказанию услуг на Объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим техническим заданием.

5. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

С момента заключения договора по 01.12.2014 г.

**Приложение № 1 к техническому заданию**

МАКЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Содержание отчета:

**Раздел 1*.* Краткое описание работ, выполненных в отчетный период**

1.1. Раздел начинается с таблицы "Объемы выполненных работ" (по форме Ф-1 Макета отчета), в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ).

1.2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

**Раздел 2. Мероприятия по контролю качества**

- Приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытаний подрядчика;

 **Раздел 3. Происшествия на Объекте**

Краткое описание, принятые мероприятия по ликвидации последствий происшествия.

 В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.

В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектной документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, здесь же должно содержаться заключение, что работы по лабораторному и инструментальному контролю выполнены в соответствии с требованиями заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.

Обязательные приложения к недельному отчету:

1. Журналы исполнителя, далее «служба лабораторного и инструментального контроля» (по форме Ф-2 Макета отчета).

В журналах отражается:

а) действия службы лабораторного и инструментального контроля:

4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5 Макета отчета).

5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов), выполненных генеральным подрядчиком и СГУПС с оценкой достоверности испытаний, выполненных подрядчиком (по форме Ф-6 Макета отчета).

6. Ведомости объемов выполненных работ (по форме Ф-1 Макета отчета).

Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по договору. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования заказчика.

**Форма Ф-1**

Объемы работ, выполненные за отчетный период (по каждой ЛС)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | Вид выполненных работ | Ед. изм. | Объемы работ | Примечание |
| № поз. по смете | Всего поконтракту | За отчетныйпериод | Нарастающимитогом | Остаток |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель службы лабораторного и инструментального контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма Ф-2**

Дневник инженера службы лабораторного и инструментального контроля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Участок работ, погода, температура,осадки | Описание работ подрядчика | Описание работ инженера-службы лабораторного и инструментального контроля | Замечания заказчика | Отметка об устранении замечаний |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Инженер службы лабораторного и инструментального контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма Ф-5**

Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование материала | Завод-поставщик | Наименование и номер документа о качестве | Дата | Примечание |
| 1  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Руководитель службы лабораторного и инструментального контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма Ф-6**

Результаты испытаний строительных материалов (и грунтов),

выполненных генеральным подрядчиком и СГУПС с оценкой достоверности

испытаний, выполненных подрядчиком

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Дата | Проектные (нормативные) значения | Где и кем производились испытания | Требования проекта  | Количествоиспытаний | Результаты испытаний | Оценка достоверности испытаний, выполненных подрядчиком |
| Наименование элемента сооружения, испытываемого материала | Кол-во испытаний по нормативным требованиям | Подрядчиком | СГУПС | подрядчиком | СГУПС | подрядчиком | СГУПС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель службы лабораторного и инструментального контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель лабораторной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: СГУПСПроректор по научной работе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.А. Бокарев | Исполнитель: |

Перечень видов работ на объекте, которые оказывают влияние на его безопасность

(нумерация согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624)

**III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту**

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (виды работ [N 3.7; № 5.3,](file:///D%3A%5C%D0%9E%D0%90%D0%AD%D0%A4%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A0%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%D0%AD%D0%90-49%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0.docx#sub_86) 5.4; №№ 10.1; группы видов работ № 6; № 7)

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (виды работ [N 25](file:///D%3A%5C%D0%9E%D0%90%D0%AD%D0%A4%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A0%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%D0%AD%D0%90-49%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0.docx#sub_296).1, 25.2, 25.4, 25.5, 25.7; № [29](file:///D%3A%5C%D0%9E%D0%90%D0%AD%D0%A4%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A0%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%D0%AD%D0%90-49%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0.docx#sub_329).1-29.4)

 **14. Изображение товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (п. 2, п.3 ч. 4 ст. 41.6 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

Отсутствует, т.к. документация об аукционе не содержит требования о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого размещается заказ.

**15. Перечень запасных частей к технике, к оборудованию с указанием**

**начальной (максимальной) цены каждой такой запасной части к технике, к оборудованию**

Отсутствует

**16. Перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам.**

Отсутствует

**17. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий**

**качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на**

**эксплуатацию товара**

 17.1 Срок гарантии: в соответствии с условиями договора

**18. Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ**

 18.1**.** **Срок оказание услуг:** по настоящему договору – с момента заключения договора по 01.12.2014 г.

 18.2**.** **Место выполнения работ:** г.Томск, ул. Пушкина, .

 18.3 **Условия выполнения работ :** в соответствии с договором**.**

18.5. **Срок действия договора:**

 Начало: С момента подписания;

 Окончание: до исполнения обязательств

**19. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг**

19.1.Форма оплаты: безналичное перечисление.

 19.2.Оплата услуг оказанных исполнителем при осуществлении лабораторного и инструментального контроля, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» на основании подписанных сторонами актов о приемки оказанных услуг, счетов, счетов-фактур (в случае если система налогообложения исполнителя предусматривает уплату НДС) и отчетов по форме Приложение № 1 к настоящему договору, в течении пяти дней после поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика от Заказчика Строительства.

**20. Возможность заказчика изменить количество товара, поставляемого по заключенному договору в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона №94-ФЗ**

Не предусмотрено

**21. Требования к участникам размещения заказа**

Устанавливаются следующие обязательные требования к Участникам размещения заказа:

1. Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов.

 2. Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.

 3. Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.

 4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе не принято.

5. Отсутствие сведений об Участнике размещения заказа в Реестре недобросовестных поставщиков.

**22. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об**

 **открытом аукционе в электронной форме. Отказ от проведения аукциона.**

 22.1.Порядок и сроки внесения изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об аукционе устанавливаются в соответствии с ч. 5, 6 ст. 41.5 и ч. 7 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

 Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме (документацию об аукционе) **не позднее чем за 5 дней** до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. **Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается.**

В течение одного дня со дня принятия такого решения заказчиком, указанные изменения размещаются на сайте ЭТП . При этом срок подачи заявок на участие в открытом аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на сайте ЭТП внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона (документацию об аукционе) до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок составлял **не менее чем 15 дней** или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) **не превышает три миллиона рублей, не менее чем 7 дней.**

22.2.Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме не позднее чем за **10** дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, за **5** дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

 Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения открытого аукциона на сайте ЭТП

**23. Порядок представления документации об открытом аукционе**

**в электронной форме, разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме и внесение в нее изменений (ч.ч. 2, 3 ст. 41.7 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

23.1.Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на сайте ЭТП без взимания платы.

Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на ЭТП вправе направить на адрес ЭТП запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме**.** В течение одного часа с момента поступления указанного запроса Оператор ЭТП направляет запрос Заказчику.

23.2.В течение двух дней со дня поступления от оператора ЭТП указанного запроса Заказчик размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос, на сайте ЭТП при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за **5** дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена договора (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за **3** дня до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.

**24. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие**

**в открытом аукционе в электронной форме (ст. 41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

24.1.Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей41.9 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

24.2.**Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае:**

1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, или предоставления недостоверных сведений*;*

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.2 настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме.

24.3.На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, Единая комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, который ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком Оператору электронной торговой площадки.

24.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:

- подана только одна заявка на участие в открытом аукционе

- не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,

- на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона,

 в протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.

Протокол размещается заказчиком, на электронной торговой площадке .

24.5.В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона, оператор электронной торговой площадки направляет заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола рассмотрения заявок.

 24.6.В течение трех дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе Единая комиссия проверяет в порядке, установленном разделом 26 настоящей документации соответствие участника открытого аукциона требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляют Оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без подписи договора заказчиком. Заключение договора с участником размещения заказа, признанным единственным участником открытого аукциона, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник размещения заказа, признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться от заключения договора.

**25.** **Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (в соответствии со ст. 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

25.1.В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. ***Время начала проведения открытого аукциона устанавливается Оператором электронной торговой площадки .***

Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

25.2.Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме.

В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в порядке, установленном статьей 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., за исключением случая, установленного частью 18 статьи 41.10 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

25.3."Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до **5,0** процента начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

При проведении открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона также вправе подать предложение о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований:

1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

25.4.Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается Оператором ЭТП на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания открытого аукциона.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, оператор ЭТП направляет заказчику данный протокол и вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной форме, предложения о цене договора которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в открытом аукционе в электронной форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками открытого аукциона.

В случае, если в течение десяти минут после начала проведения открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого аукциона в электронной форме не подал предложение о цене договора открытый аукцион признается несостоявшимся.

25.5.Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на ЭТП протокола проведения открытого аукциона в электронной форме, вправе направить Оператору ЭТП запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор ЭТП в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения.

**26. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме (в соответствии со ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

26.1.Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе,а также документы**,** направленные Заказчику Оператором ЭТП на соответствие их требованиям, установленным документацией об аукционе. Единая комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для принятия указанного решения Единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на ЭТП, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

26.2.Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае:

 1) непредставления документов, определенных в части 2) пункта 1.2 настоящей документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1.3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., или их несоответствие требованиям документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Федерального закона №94-ФЗ от 21.07.2005г., долее чем за шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;

 2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным разделом 21 настоящей документации к участникам размещения заказа.

26.3.В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Единая комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком на ЭТП [www.sberbank-ast.ru](http://www.sberbank-ast.ru)

**27. Заключение договора по результатам открытого аукциона в электронной форме (в соответствии со ст. 41.12 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.)**

 27.1.По результатам открытого аукциона в электронной форме договор заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, с иным участником открытого аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого в соответствии со статьей 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. признана соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

27.2.Заказчик в течение 5-х дней со дня размещения на ЭТП протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме.

27.3.В течение одного часа с момента получения проекта договора Оператор ЕЭТП направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор.

27.4.В течение **5**-ти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет Оператору ЭТП проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, или протокол разногласий..

27.5.Протокол разногласий составляется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, при наличии разногласий в случае несоответствия положений договора извещению, документации об открытом аукционе в электронной форме или заявке на участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных документов. Порядок, сроки направления и рассмотрения протокола разногласий производится в соответствии с требованиями ч.4.1 – 4.6. Федерального закона РФ №94-ФЗ от21.07.2005г.

27.6.В течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также документа об обеспечении исполнения договора, подписанного электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через **10 дней** со дня размещения со дня размещения на ЭТП протокола подведении итогов аукциона, оператор ЭТП направляет заказчику подписанный проект договора и документ об обеспечении исполнения договора.

27.7.Заказчик в течение 3-х дней со дня получения от Оператора ЭТП проекта договора и, если заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить Оператору ЭТП договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

Оператор ЭТП в течение одного часа с момента получения договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона, с которым заключается договор

***Договор считается заключенным с момента направления оператором ЭТП участнику открытого аукциона в электронной форме договора, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика.***

Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на сайте ЭТП протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме.

Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с иным участником открытого аукциона в электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.

27.8.Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник открытого аукциона :

- в течение 5-ти дней со дня получения проекта договора не направил Оператору ЭТП , подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора ( в случае, если заказчиком было установлено требование обеспечение исполнения договора) или протокол разногласий;

- в течение 3-х дней со дня получения доработанного проекта договора или повторного проекта договора, с указанием в отдельном документе причин отказа, не направил Оператору ЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) или повторный протокол разногласий;

- не направил Оператору ЭТП подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект договора и документ об обеспечении исполнения договора (если заказчиком было установлено требование обеспечение договора) по истечении 13 дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме в случае повторного направления участником аукциона, с которым заключается договор, протокола разногласий на доработанный или вновь отправленный заказчиком проект договора.

 В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков, Оператор ЭТП прекращает блокирование операций по счету такого участника открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом аукционе, и перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

27.9.В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий.

В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий.

В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договора, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с ч. 1 ст. 40 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора.

27.10.Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается договор, от заключения договора, являются:

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе в соответствии с ч.13 ст. 41.11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта договора.

**28. Проект договора**

Договор №

г. Новосибирск « »\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице проректора по научной работе Бокарева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности №84 от 15.11.2011г., с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в результате размещения заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-50/…. в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г., на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от \_\_\_\_\_\_\_ , заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на оказание услуг (далее – договор) о нижеследующем:

 1.1 Во исполнение муниципального контракта №2012.28505/18 заключенного между Заказчиком и Департаментом капитального строительства администрации Города Томска (далее Заказчик Строительства), Исполнитель обязуется оказать услуги при осуществлении лабораторного и инструментального контроля выполняемых строительно-монтажных работ на объекте: «Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 в г. Томске» в рамках городской долгосрочной целевой программы «Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина – пр. Комсомольский» на территории муниципального образования «Город Томск» на период с 2010 г. по 2014 г., согласно техническому заданию (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Объем услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, определяется в соответствии с условиями настоящего договора и техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

2. Сроки (период) и место оказания услуг

2.1. Сроки (период) оказания услуг по настоящему договору – с момента заключения договора по 01.12.2014 г.

2.2. Место оказания услуг – муниципальное образование «Город Томск», ул. Пушкина.

 3. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Цена настоящего договора составляет \_\_\_\_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_руб. 00 коп.), в том числе НДС (в случае если система налогообложения Исполнителя предусматривает уплату НДС. В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС, им должны быть предоставлены Заказчику в течение 2-х дней с момента заключения настоящего договора документы, подтверждающие данное обстоятельство) и включает в себя стоимость оказания услуг по осуществлению лабораторного и инструментального контроля, при выполнении работ на объекте: «Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 в г. Томске» в рамках городской долгосрочной целевой программы «Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина – пр. Комсомольский» на территории муниципального образования «Город Томск» на период с 2010 г. по 2014 г., транспортные расходы, налоги и сборы.

3.2. Стоимость услуг расценивается как процентное отчисление от стоимости строительно-монтажных работ, и за каждый отчетный период оказания услуг не должна превышать 0,5% от стоимости строительно-монтажных работ, выполненных подрядчиком за соответствующий отчетный период и оплаченных генеральному подрядчику в 2012 г. по договору на выполнение работ по строительству объекта, и указанной в соответствующем акте о приемке выполненных работ по форме № КС-2, подписанном Заказчиком, Заказчиком Строительства и Генеральным подрядчиком.

3.3. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения объема услуг и иных условий исполнения договора.

3.4. Оплата услуг, оказанных Исполнителем при осуществлении лабораторного и инструментального контроля, производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанных сторонами актов о приемки оказанных услуг, счетов, счетов-фактур (в случае если система налогообложения исполнителя предусматривает уплату НДС) и отчетов по форме Приложение № 1 к настоящему договору, в течение пяти дней после поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика от Заказчика Строительства.

3.5. Обязательство Заказчика по оплате услуг считается исполненным с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Права и обязанности Заказчика

 4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать оказания услуг надлежащим образом и в сроки, указанные в настоящем договоре.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.3. Получать беспрепятственный доступ ко всем видам услуг, являющихся предметом настоящего договора, в любое время в течение всего периода действия настоящего договора.

4.1.4. Требовать предоставления Исполнителем информации, отчетов установленной формы и иных документов, необходимых для осуществления контроля, за исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

 4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. На момент подписания настоящего договора предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг по настоящему договору документацию по строительству Объекта, либо беспрепятственный доступ к такой документации на весь период действия договора.

4.2.2. Назначить ответственных представителей, осуществляющих приемку оказанных услуг и уполномоченных подписывать акты о приемке выполненных работ.

4.2.3. Оплатить оказанные Исполнителем услуги, принятые в соответствии с условиями настоящего договора.

 5. Права и обязанности Исполнителя

 5.1. Исполнитель имеет право:

5.1.1. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ по строительству Объекта, а также к документации по строительству Объекта, необходимой для исполнения настоящего договора.

5.1.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего договора.

5.1.3. Требовать принятия и оплаты услуг, оказанных в соответствии и с условиями настоящего договора.

 5.2. Исполнитель обязуется:

 5.2.1. Оказать услуги качественно и в полном объеме в соответствии с законодательством РФ, требованиями соответствующих технических регламентов, строительных норм и правил и иных нормативных документов в том числе:

1. - Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. - Гражданский кодекс РФ;
3. - Федеральный Закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
4. - СП 48.13330.2011 «Организация строительства, актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;
5. - СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;
6. - СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;
7. - РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
8. - РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
9. - ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая правила выполнения»;
10. - МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;
11. - МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;
12. - МДС 12-37.2007 «Рекомендации по ведению документооборота в строительной организации»;
13. - СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;
14. - Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 №-100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;
15. - ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции, Основные положения»;
16. - ГОСТ 23616-79 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности»;
17. - ГОСТ 8020-90 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водоводных и газопроводных сетей. Технические условия»;
18. - ГОСТ 9128-2009 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия»;
19. - ГОСТ 26633-91\* «Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия»;
20. - ГОСТ 10922-90 «Арматурные и закладные изделия сварные, соединения сварные арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций. Общие технические условия»;
21. - ГОСТ 30062-93 «Арматура стержневая для железобетонных конструкций. Вихретоковый метод контроля прочностных характеристик»;
22. - ГОСТ 21924.3-84\* «Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Арматурные и монтажно-стыковые изделия. Конструкция и размеры»;
23. - СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов основные положения»;
24. - СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве»;
25. - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;
26. - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;
27. - СНиП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»;
28. - СП 35.13330.2011 Свод правил мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84\*;
29. - СНиП 2.05.02-85\* «Автомобильные дороги»;
30. - СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
31. - СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»;
32. - СНиП 3.05.04-85\* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;
33. - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;
34. - СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

5.2.2. Проверять готовность Объекта к производству соответствующих работ и проводить контроль за выполнением работ, влияющих на его безопасность, а также за безопасностью строительных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, в части соответствия оснований, применяемых конструкций и используемых материалов и изделий.

5.2.3. Проверять своевременность проведения и полноту подготовки документации при освидетельствования скрытых работ, а также работ, влияющих на безопасность Объекта и строительных конструкций.

5.2.4. В лице своих ответственных представителей участвовать в проводимых Заказчиком совещаниях по вопросам строительства Объекта, в разрешении всех спорных вопросов, связанных с выполнением данных работ, в приемке Объекта в эксплуатацию.

5.2.5. Оповещать Заказчика в течение 1 (одних) суток об имеющихся в выполненных работах недостатках (дефектах) и иных нарушениях и обстоятельствах, могущих сказаться на своевременном, полном и качественном выполнении работ по строительству Объекта.

5.2.6. В случае обнаружения нарушений подрядчиками требований действующих нормативных документов и технической документации, составлять акты, в которых указывать выявленные замечания, связанные с выполнением работ, в том числе о необходимости и сроках устранения недостатков и дефектов в работах.

5.2.7. Обеспечить представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг.

5.2.8. После оказания услуг сдать Заказчику результат в соответствии с разделом 6 настоящего договора и техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

6. Приемка оказанных услуг

6.1. До 5-го числа месяца, следующего за отчетным (месяц, в котором были оказаны услуги) Исполнитель предоставляет Заказчику акты, счета, счета-фактуры (в случае, если система налогообложения Исполнителя предусматривает уплату НДС), документы и отчеты, предусмотренные техническим заданием (Приложение №1 к договору).

6.2. Заказчик вправе отказаться подписать акт, представленный Исполнителем, и дать мотивированный отказ в приемке оказанных услуг в случае выявления недостатков и дефектов в оказанных услугах. В данном случае Стороны составляют двусторонний акт, в котором указываются выявленные недостатки и дефекты, а также сроки их устранения. Устранение недостатков и дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет без последующей компенсации Заказчиком.

6.3. Обязанность Заказчика по оплате считается наступившей, только после подписания акта приемки оказанных услуг.

7. Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения Исполнителем требований пункта 6.1 настоящего договора, Заказчик при приемке услуг удерживает из их стоимости пеню в размере 1,0 % от цены этапа принимаемых услуг за каждый день просрочки исполнения обязательств.

7.2. В случае нарушения Исполнителем требования пункта 1.2 настоящего договора, Заказчик при приемке услуг, удерживает из стоимости оказанных услуг пеню в размере 5 % от цены этапа, на основании претензии Заказчика, в которой указывается расчет суммы начисленной пени. Оплата по договору осуществляется за вычетом начисленной пени.

В этом случае оплата работ производится на основании акта о приемке оказанных услуг по форме, в которой указывается размер удержанной пени. При невозможности удержания суммы пени при приемке услуг (отсутствии актов), пеня уплачивается Исполнителем в течение 15-ти календарных дней со дня получения претензии Заказчика.

7.3. В случае, если следствием не исполнения Исполнителем требований пункта.3.1.5 технического заданий (Приложение №1 к договору) явилась задержка выполнения строительно-монтажных работ подрядными организациями, Заказчик при приемке услуг удерживает пеню в размере 2% от оказанных в отчётном периоде услуг, в котором установлен факт нарушения, за каждый факт нарушения.

7.4. В случае, если Исполнитель не приступил к исполнению договорных обязательств согласно пункта 2.1 настоящего договора в течение двух недель с даты начала оказания услуг, указанной в договоре, без уважительной причины, Заказчик вправе требовать расторжения договора в соответствии с п. 9.6. настоящего договора.

7.5. Исполнитель несет материальную, административную, уголовную ответственность за соответствие результатов оказанных им услуг требованиям, нормам и стандартам, установленным законодательством РФ относительно предмета оказываемых услуг.

7.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в двухдневный срок сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

8.3. Не извещение либо несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права ссылаться на данные обстоятельства.

9. Срок действия договора и прочие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами - с момента подписания сторонами электронной версии договора в соответствии с законодательством о размещении заказов, и действует по 31.12.2014 г. включительно.

9.2. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров и в претензионном порядке. В случае не достижения согласия, споры подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде Новосибирской области.

9.3. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.4. Настоящий договор может быть расторгнут исключительно по соглашению Сторон, или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.5. При расторжении договора Заказчик вправе не оплачивать Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг на момент расторжения договора.

9.6. Договор может быть расторгнут по решению суда в случаях наступления следующих условий, являющихся существенными для Заказчика :

- утраты возможности финансирования, изменения финансирования;

-если Исполнитель не обеспечивает исполнение требований технического задания (Приложение №1 к договору) на 50% от требуемого объема оказания услуг в течение двух месяцев подряд;

- не обеспечения Исполнителем требуемого качества производства работ согласно ГОСТ, СНиП, ВСН, требований Договора;

- не предъявления к сдаче услуг за отчетный период в течение 30 последующих календарных дней от установленной даты приемки, в том числе, если в этот период не устранены нарушения нормативных требований;

- если Исполнитель не приступил к исполнению контрактных обязательств в течение двух недель с даты начала оказания услуг, указанного в договоре, без уважительной причины.

9.7. Настоящий договор составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

9.8. При наличии обоюдного согласия Стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который подписывается сторонами в течение 5 рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта.

9.8. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они соответствуют требованиям законодательства о размещении заказов, оформлены в письменном виде, подписаны сторонами или уполномоченными на то представителями сторон

10. Адреса и реквизиты Сторон

|  |  |
| --- | --- |
| ЗаказчикФедеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191 ИНН 5402113155 КПП 540201001р/сч. 40501810700042000002л/сч. 20516Х38290 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области г. Новосибирск БИК 045004001 | Исполнитель |
| Проректор по научной работе\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.А. Бокарев /Электронная подпись | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/МП |

Приложение № 1 к договору

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2012 г. № \_\_\_\_\_\_

**Техническое задание**

На оказание услуг при проведении лабораторного и инструментального контроля выполняемых строительно-монтажных работ на объекте:

 «Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 в г. Томске», в рамках городской долгосрочной целевой программы «Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина – пр. Комсомольский» на территории муниципального образования «Город Томск» на период с 2010 г. по 2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

**Заказчик –** СГУПС.

**Заказчик Строительства** – Департамент капитального строительства администрации Города Томска.

**Генеральный подрядчик** – ОАО «Сибмост» ТФ «Мостоотряд-101»..

**Исполнитель** – организация, привлекаемая заказчиком для оказания услуг при осуществлении лабораторного и инструментального контроля выполняемых строительно-монтажных работ при строительстве объекта - «Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 в г. Томске».

**Объект** – «Реконструкция путепровода в районе ГПЗ-5 в г. Томске», в рамках реализации городской целевой программы «Увеличение пропускной способности транспортного узла ул. Пушкина – пр. Комсомольский на территории муниципального образования «Город Томск» на период с 2010 г. по 2014 г.».

**Место оказания услуг** – г. Томск, ул. Пушкина.

2. ПЕРЕЧЕНЬ СООРУЖЕНИЙ, КОНСТРУКЦИЙ, ЭЛЕМЕНТОВ, МАТЕРИАЛОВ И РАБОТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛАБОРАТОРНОМУ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ

2.1. Реконструкция путепровода:

2.1.1. устройство технологических проездов и площадок;

2.1.2. демонтажные работы по путепроводу;

2.1.3. строительство опор;

2.1.4. монтаж пролетных строений;

2.1.5. укрепление конусов;

2.1.6. устройство дорожной одежды по путепроводу;

2.1.7. устройство наружного освещения по путепроводу;

2.1.8. устройство барьерного ограждения;

2.1.9. устройство перильного ограждения;

2.2. Реконструкция подходов к путепроводу:

2.2.1. снос зеленых насаждений;

2.2.2. разборка а/б покрытия;

2.2.3. земляные работы;

2.2.4. устройство дорожной одежды;

2.2.5. переустройство инженерных коммуникаций;

2.2.6. озеленение;

2.2.7. обустройство дорог (в том числе дорожные знаки, дорожная разметка, ограждение).

**Основные объемы на строительно-монтажные работы**

Основные объемы работ подлежащих лабораторному и инструментальному контролю определены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

3. СОСТАВ ОСНОВНЫХ УСЛУГ

**3.1. Обязанности исполнителя:**

Услуги при проведении лабораторного и инструментального контроля выполняемых строительно-монтажных работ на объекте:

3.1.1. Проверка объемов и достоверности проведения подрядчиками входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий, в том числе проводимых визуально и инструментально;

3.1.2. Контроль соответствия объемов выполненных строительно-монтажных работ объемам, заложенным в проектной документации, с проведением еженедельных контрольных обмеров всех выполненных работ подлежащих оплате, проводя при этом контроль исполнения подрядчиками утвержденного заказчиком строительства графика производства работ;

3.1.3. Контроль качества строительно-монтажных работ, в том числе: контроль соответствия выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектной документации, контроль за соблюдением технологических регламентов, в том числе технологических карт, проверка достоверности проведения подрядчиками операционного контроля качества, в т.ч. инструментальный контроль;

3.1.4. Проверка полноты и правильности проведения подрядчиками лабораторных испытаний;

3.1.5. Своевременный (круглосуточно, по мере выполнения строительно-монтажных работ) отбор на объекте образцов для проведения лабораторных испытаний, в объеме не менее 25% от объема испытаний (проб), проводимых подрядчиком в соответствии с нормативными требованиями по лабораторному контролю при выполнении соответствующих строительно-монтажных работ, с составлением акта отбора образцов при участии представителя подрядной организации (в т.ч. грунты, пески, щебень, ГПС, смеси, бетоны, асфальтобетоны, металлы). Доставка в течении 6 часов в г. Новосибирск, ул. Д. Ковальчук 191, отобранных образцов и участие инженера строительного контроля Исполнителя в проведении испытаний в лабораториях СГУПС.

3.1.6. Предоставление заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ подрядчиками;

3.1.7. Составление еженедельных отчетов о своей деятельности на Объекте и произведенных работах согласно (Приложение № 1 к Техническому заданию);

3.1.8. Контроль за работами по ликвидации дефектов, как в период производства работ на Объекте, так и в период исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, в том числе с отбором проб по п. 3.1.5. настоящего технического задания;

3.1.9. Предоставление заказчику информации, справок, отчетности, сведений о выполненных и производимых на Объекте работах и их организации;

4. ОБОРОТ ДОКУМЕНТОВ И ОТЧЕТНОСТЬ

**4.1. Документы, подлежащие постоянному контролю при проведении лабораторного и инструментального контроля:**

4.1.1. Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;

4.1.2. Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядчика;

4.1.3. Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);

4.1.4. Журналы работ;

4.1.5. Графики производства работ.

**4.2. Деловая переписка:**

Деловая переписка ведется на протяжении осуществления лабораторного и инструментального контроля Объекта, сшивается в папки в двух экземплярах:

- один экземпляр передается для хранения заказчику;

- один экземпляр хранится у исполнителя в центральном офисе (при необходимости ряд документов может находиться в приобъектном офисе исполнителя).

**4.3. Отчетность по лабораторному и инструментальному контролю:**

4.3.1. Еженедельно Исполнитель представляет заказчику отчет.

4.3.2. По истечении каждого месяца в течение 5 календарных дней после завершения приемки услуг за истекший месяц исполнитель представляет заказчику месячный отчет;

4.3.3. По окончании строительства исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем пункте в срок до 31.12.2014 г.;

4.3.4. Рекомендации по оформлению отчета приведены в (Приложении №1 к Техническому заданию);

4.3.5. Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к оказанию услуг на Объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим техническим заданием.

5. СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

С момента заключения договора по 01.12.2014 г.

**Приложение № 1 к техническому заданию**

МАКЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНОГО И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Содержание отчета:

**Раздел 1*.* Краткое описание работ, выполненных в отчетный период**

1.1. Раздел начинается с таблицы "Объемы выполненных работ" (по форме Ф-1 Макета отчета), в которой по порядку перечисляются виды работ, выполненные и принятые за отчетный период, коды (шифры по видам работ).

1.2. Ниже таблицы приводится краткое описание видов и объемов работ (в случае их значимости), не вошедших в таблицу, но выполненных в отчетный период.

**Раздел 2. Мероприятия по контролю качества**

- Приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытаний подрядчика;

 **Раздел 3. Происшествия на Объекте**

Краткое описание, принятые мероприятия по ликвидации последствий происшествия.

 В каждом разделе отчета, на основе приведенных в нем данных, должно быть приведено заключение: либо в виде выводов, построенных на основе анализа данных, либо в виде резюме, перечисляющего основные, ключевые положения данного раздела.

В заключительной части отчета (заключение) должно содержаться обобщение выводов и резюме из разделов отчета (возможно, их повторное перечисление) с выводом о соответствии выполняемых строительно-монтажных работ утвержденной проектной документации и требованиям заказчика по основным критериям: стоимости, объемам, сроку, качеству. Кроме того, здесь же должно содержаться заключение, что работы по лабораторному и инструментальному контролю выполнены в соответствии с требованиями заказчика или же, при отступлении от этих требований или наличии претензий со стороны заказчика, должны быть даны соответствующие обоснования, пояснения и т.д.

Обязательные приложения к недельному отчету:

1. Журналы исполнителя, далее «служба лабораторного и инструментального контроля» (по форме Ф-2 Макета отчета).

В журналах отражается:

а) действия службы лабораторного и инструментального контроля:

4. Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5 Макета отчета).

5. Ведомость результатов испытаний строительных материалов (и грунтов), выполненных генеральным подрядчиком и СГУПС с оценкой достоверности испытаний, выполненных подрядчиком (по форме Ф-6 Макета отчета).

6. Ведомости объемов выполненных работ (по форме Ф-1 Макета отчета).

Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по договору. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования заказчика.

**Форма Ф-1**

Объемы работ, выполненные за отчетный период (по каждой ЛС)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | Вид выполненных работ | Ед. изм. | Объемы работ | Примечание |
| № поз. по смете | Всего поконтракту | За отчетныйпериод | Нарастающимитогом | Остаток |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель службы лабораторного и инструментального контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма Ф-2**

Дневник инженера службы лабораторного и инструментального контроля

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Участок работ, погода, температура,осадки | Описание работ подрядчика | Описание работ инженера-службы лабораторного и инструментального контроля | Замечания заказчика | Отметка об устранении замечаний |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Инженер службы лабораторного и инструментального контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма Ф-5**

Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование материала | Завод-поставщик | Наименование и номер документа о качестве | Дата | Примечание |
| 1  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Руководитель службы лабораторного и инструментального контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Форма Ф-6**

Результаты испытаний строительных материалов (и грунтов),

выполненных генеральным подрядчиком и СГУПС с оценкой достоверности

испытаний, выполненных подрядчиком

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Дата | Проектные (нормативные) значения | Где и кем производились испытания | Требования проекта  | Количествоиспытаний | Результаты испытаний | Оценка достоверности испытаний, выполненных подрядчиком |
| Наименование элемента сооружения, испытываемого материала | Кол-во испытаний по нормативным требованиям | Подрядчиком | СГУПС | подрядчиком | СГУПС | подрядчиком | СГУПС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель службы лабораторного и инструментального контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель лабораторной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: СГУПСПроректор по научной работе \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.А. Бокарев | Исполнитель: |

Перечень видов работ на объекте, которые оказывают влияние на его безопасность

(нумерация согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624)

**III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту**

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (виды работ [N 3.7; № 5.3,](file:///D%3A%5C%D0%9E%D0%90%D0%AD%D0%A4%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A0%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%D0%AD%D0%90-49%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0.docx#sub_86) 5.4; №№ 10.1; группы видов работ № 6; № 7)

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (виды работ [N 25](file:///D%3A%5C%D0%9E%D0%90%D0%AD%D0%A4%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A0%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%D0%AD%D0%90-49%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0.docx#sub_296).1, 25.2, 25.4, 25.5, 25.7; № [29](file:///D%3A%5C%D0%9E%D0%90%D0%AD%D0%A4%5C%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%A0%5C%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%20%E2%84%96%D0%AD%D0%90-49%20%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0%5C%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%2B%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0.docx#sub_329).1-29.4)