ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Томск                                                                             «___»  __________ 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора ТТЖТ – филиала СГУПС Сорокиной Людмилы Викторовна, действующей на основании доверенности №61 от 01.09.2011г., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственность. «СтройРегион»,  именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице  заместителя директора по государственным заказам Юсупова Олега Самигулловича,  действующего  на основании доверенности №02 от 11.03.2011г., с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА- 64/ 0351100001712000121, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от 12.07.2012г., заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по текущему ремонту лестничных клеток на объекте Заказчика, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по текущему ремонту лестничных клеток учебно-лабораторного корпуса Заказчика расположенного по адресу:  г. Томск, пер. Переездный, 1, стр.1. Подрядные работы выполняются в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору).

1.3. Подрядные работы выполняются для нужд Томского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) – филиала СГУПС.

1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2).

1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  69 334 рублей (шестьдесят девять тысяч триста тридцать четыре рубля)., в том числе  НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату работ, составляющих предмет настоящего договора, после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору,  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня предоставления Заказчиком доступа к объекту работ (но не позднее 10.08.2012г.) и выполнить весь объем работ в течение 20 (двадцать) календарных дней. Срок выполнения работ предусмотренный настоящим пунктом установлен с учетом п. 1.5. настоящего договора. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2. «Подрядчик» в течение трех дней со дня получения доступа к объекту работ должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ с учетом положений п.1.5 договора.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 24 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2.  Договор заключается в электронной форме путем подписания его сторонами электронной  подписью (ЭП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, Филиал ФГБОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 Р/с 4050181050000200000 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 20656Х57840) Директор ТТЖТ _________________ Л.В.Сорокина Электронная подпись | Подрядчик: ООО «СтройРегион» 630040 г.Новосибирск, ул.Кубовая, 68 Тел.216-36-55 ОГРН 1085405025166 ИНН 5405381811 КПП 540201001 Расчетный счет 40702810411010013065 Филиал «Новосибирский» ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» БИК 045005750 Корр.счет 30101810100000000750 В Дзержинском РКЦ г.Новосибирска Заместитель директора ____________________О.С.Юсупов Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

Техническое задание на выполнение работ

1.Наименование выполняемых работ: Проведение текущего ремонта лестничных клеток  лабораторного корпуса Томского техникума железнодорожного транспорта

2.Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.

3.Общие требования к выполнению работ : Технология и методы производства работ в соответствии с действующими СНиП к данному виду работ. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Режим работы в соответствии с правовым законодательством РФ. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

4.Особые требования к выполняемым работам. Работы по ремонту и отделке  помещений лестничных клеток необходимо производить из материалов Подрядчика  с учетом ведомости объемов работ с использованием высококачественных сертифицированных отделочных материалов, отвечающих требованиям Заказчика. Качество отделки поверхностей должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, МДС12-30.2006 Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ.

Потолки – снять  слабую и отслоившуюся краску, огрунтовать поверхность потолка грунтовкой глубокого проникновения CERESIT CT17 -  цвет светло-желтый. Зашпаклевать шпатлевкой «Витанит» . Высохшую поверхность шпаклевки необходимо обработать шлифовальной бумагой. Перед окраской поверхность повторно обработать грунтовкой глубокого проникновения CERESIT CT17 - цвет светло-желтый..  Подготовленную поверхность окрасить водно- дисперсионной краской «Деруфа» за 2 раза в белый цвет. Следующий слой краски можно наносить не ранее, чем через 2 часа. Работы производить с трубчатых инвентарных лесов, установленных подрядчиком

Стены – снять  слабую и отслоившуюся краску, огрунтовать поверхность потолка грунтовкой глубокого проникновения CERESIT CT17 -  цвет светло-желтый. Зашпаклевать шпатлевкой «Витанит». Высохшую поверхность шпаклевки необходимо обработать шлифовальной бумагой. Перед окраской поверхность повторно обработать грунтовкой глубокого проникновения CERESIT CT17 - цвет светло-желтый..  Подготовленную поверхность окрасить водно- дисперсионной краской «Деруфа»  на 2 раза в цвет оттенка стен коридора учебно- лабораторного корпуса (согласовать с Заказчиком). Следующий слой краски можно наносить не ранее, чем через 2 часа.

5. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.  Используемые   для производства материалы и технологии  должны соответствовать   требованиям    СНиП 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия».  Производственный контроль качества    должен   включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с  указаниями   СНиП 3.01.01-85.      При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы.   Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии   актов   освидетельствования предшествующих скрытых работ. При производстве   работ    обязательно   согласование   с   заказчиком образцов   материалов. Подрядчик   несет   ответственность   за   ненадлежащее   качество   предоставленных   им материалов.  При  сдаче работ подрядчик  должен предоставить сертификаты, технические паспорта и другие  документы,   удостоверяющие    качество   используемых   при работах  материалов и оборудования.

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (приложить график выполнения работ): Подрядчик обязан в течении 3-х дней после подписания договора предоставить производства работ и согласовать его с заказчиком.

7. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Все работы должны  выполняться в соответствии  с Федеральным законом от 30.06.2006г. № 90-ФЗ  Рабочие должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты при производстве работ. В производстве работ должны использоваться оборудование, предназначенное для конкретных условий, или допущены к применению органами государственного надзора.

8. Порядок сдачи  и приемки результатов работ : в соответствии с условиями Договора. Представлять акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.

9. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ): Заказчику передаются сертификаты на материалы, журнал производства работ. Скрытые работы оформляются отдельными актами.

10. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя. Непредвиденные расходы в размере 1% от стоимости сметы – резерв заказчика.

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт лестничных клеток в учебно- лабораторном корпусе ТТЖТ-филиала СГУПС |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1 | Окрашивание поверхностей потолков , ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% на высоте 4,5м (с лесов) | м2 | 31 |  |  |  |
| 2 | Покрытие поверхностей грунтовкой: за 2 раза потолков | м2 | 31 |  |  |  |
| 3 | Окрашивание поверхностей потолков, ранее окрашенных:краской водно-дисперсионной латексной , с расчисткой старой краски до 35% (плошадки и марши) | м2 | 25 |  |  |  |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой: за 2 раза потолков | м2 | 25 |  |  |  |
| 5 | Окрашивание краской поверхностей стен с использованием шпатлевки, ранее окрашенных с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 190 |  |  |  |
| 6 | Покрытие поверхностей грунтовкой: за 2 раза стен | м2 | 190 |  |  |  |
| 7 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | м2 | 3 |  |  |  |
| 8 | Окраска масляными составами: плинтусов с расчисткой старой краски более 35% | м2 | 1 |  |  |  |
| 9 | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком | м2 | 1 |  |  |  |
| 10 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений за 2 раза | м2 | 5,95 |  |  |  |

Заказчик                                                                                  Подрядчик

______________________ Л.В.Сорокина                              ______________________ О.С.Юсупов

Электронная подпись                                                                Электронная подпись

Приложение №2 к договору

Локальный сметный расчет

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,31 | 1720,22 242,09 | 8,36 1,16 | 533 | 75 | 3 | 28,02 | 8,69 |  |  |  |  |  |
| 2 | ФССЦ-101-2967 (101-1959) | Компенсация стоимости краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) (т) | 0,02077 | 7003,66 |  | 145 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР08-07-002-01 | Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м (100 м2 горизонтальной проекции) | 0,31 | 1001,69 606,53 | 15,69 | 311 | 188 | 5 | 70,2 | 21,76 |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2 покрытия) | 0,31 | 195,88 192,59 | 2,93 0,12 | 61 | 60 | 1 | 20,02 | 6,21 |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная (л) | 6,2 | 29,93 |  | 186 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРр62-16-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,25 | 1720,22 242,09 | 8,36 1,16 | 430 | 61 | 2 | 28,02 | 7,01 |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-101-2967 (101-1959) | Компенсация стоимости краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,01675 | 7003,66 |  | 117 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР15-04-006-02 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков (100 м2 покрытия) | 0,25 | 195,88 192,59 | 2,93 0,12 | 49 | 48 | 1 | 20,02 | 5,01 |  |  |  |  |  |
| 9 | ФССЦ-101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная (л) | 5 | 29,93 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРр62-16-5 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: масляной краской с расчисткой старой краски более 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 1,9 | 1896,54 292,81 | 8,36 1,16 | 3603 | 556 | 16 2 | 33,89 | 64,39 |  |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-101-2967 (101-1959) | Компенсация стоимости краска водоэмульсионная для внутренних работ (т) | 0,1349 | 7003,66 |  | 945 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-101-4253 (101-1712) | Компенсация стоимости шпатлевка , цвет белый (т) | 0,1368 | 5862,02 |  | 802 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ФЕР15-04-006-04 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен (100 м2 покрытия) | 1,9 | 159,42 157 | 2,06 0,12 | 303 | 298 | 4 | 16,32 | 31,01 |  |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная (л) | 38 | 29,93 |  | 1137 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,03 | 1092,7 576,32 | 0,87 | 33 | 17 |  | 65,94 | 1,98 |  |  |  |  |  |
| 18 | ФЕРр62-18-2 | Окраска масляными составами: плинтусов (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,01 | 721,51 335,62 | 8,36 1,16 | 7 | 3 |  | 38,4 | 0,38 |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр62-18-1 | Окраска масляными составами: деревянных поручней с покрытием лаком (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,01 | 1775,69 1135,33 | 8,36 1,16 | 18 | 11 |  | 129,9 | 1,3 |  |  |  |  |  |
| 20 | ФЕРр62-35-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических ограждений за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,0595 | 1030,83 697,51 | 0,87 | 61 | 42 |  | 80,73 | 4,8 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | 8891 | 1359 | 32 2 |  | 152,54 |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3-5, 8-9, 15-16)) | 8983 | 1448 | 35 2 |  | 162,13 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого | 11024 |  |  |  | 162,13 |  |  |  |  |  |
| Всего с учетом "Письмо 2 квартал 2012г. Томская область СМР=5,33" | 58758 |  |  |  | 162,13 |  |  |  |  |  |
| Справочно, в ценах 2001г.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | 7500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 1450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 1292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 749 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% | 10576 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 69334 |  |  |  | 162,13 |  |  |  |  |  |