ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск                                                                                                  «___»  __________ 2012 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №36 от 11.09.2012г., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Демар-Центр»,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Битвинника Дениса Ефимовича,  действующего  на основании Устава., с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-103/ 0351100001712000184., на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от 26.10.2012г.., заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по установке системы видеонаблюдения на территории  филиала Заказчика, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по установке системы видеонаблюдения на объектах Заказчика расположенных по следующим адресам:  г. Томск, пер. Переездный, 1 (Учебный корпус ТТЖТ-филиала СГУПС), г. Томск, пер. Переездный, 1 стр. 1 (Учебно-лабораторный корпус), г. Томск, пер. Переездный, 3 (Общежитие ТТЖТ-филиала СГУПС). Подрядные работы включают в себя: монтажные работы, демонтаж и установку оборудования в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору).

1.3. Подрядные работы выполняются для нужд Томского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) – филиала СГУПС.

1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору), который составляется Подрядчиком в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика».

1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 427 110, 72 рублей (четыреста двадцать семь тысяч сто десять рублей 72 копейки), в том числе  НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  оборудования, изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату  цены договора по факту выполнения работ после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору в безналичном порядке путем перечисления денежных средств  с расчетного счета ТТЖТ-филиала Заказчика на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня предоставления филиалом Заказчика доступа к объекту работ (но не позднее 01.12.2012г.) и выполнить весь объем работ в течение 30 (тридцать) календарных дней. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2. «Подрядчик» в течение трех дней со дня получения доступа к объекту работ должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

5.5. Подрядчик обязан не разглашать третьим лицам информацию о схеме расположения оборудования системы видеонаблюдения Заказчика, характера работы и недостатках системы.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы, линейные схемы установки оборудования, ведомость смонтированных приборов, технических средств видеонаблюдения, акты пусконаладочных работ и ввода системы в эксплуатацию, акты измерения сопротивления изоляции электропроводок).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 24 месяцев, на установленное оборудование в течение 12 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 24 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2.  Договор заключается в электронной форме путем подписания его сторонами электронной  подписью (ЭП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, Филиал ФГБОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 Р/с 4050181050000200000 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 20656Х57840) И.о.проректора _________________ О.Ю.Васильев Электронная подпись | Подрядчик: ООО «Демар-Центр» Юр.адрес: 634034 г.Томск, ул.Кулева, 3 Почтовый адрес: 634034 г.Томск ул.Учебная, 26 ТЦ «Денди» тел.(3822)427-460 ИНН 7017219555 КПП 701701001 Расчетный счет 40702810184000320201 В Сибирском филиале ОАО «Промсвязьбанк» г.Новосибирск Корр.счет 30101810500000000816 БИК 045004816 Директор ________________ Д.Е.Ботвинник Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение №1

Техническое задание

На выполнение работ  по установке системы видеонаблюдения в зданиях  и прилегающей территории ТТЖТ- филиала СГУПС

Подрядчик обязан  своими материалами, силами и средствами произвести установку системы видеонаблюдения.

1.   По системе видеонаблюдения  установить в помещениях и на территории техникума 34 цветные   видеокамеры согласно  следующим условиям и  схемам:

- в здании главного и лабораторного корпуса: на 1-ом этаже в коридоре установить 1 видеокамеру, на 2-ом этаже в коридоре установить 2 видеокамеры; на 3-ом этаже в коридоре установить 3    видеокамеры; на 4-ом этаже в коридоре установить 3 видеокамеры; на 1-ом этаже лабораторного корпуса  в коридоре установить 2  видеокамеры; на 2-ом этаже лабораторного корпуса в коридоре установить 2 видеокамеры;

- в здании общежития: на 1 этаже установить в коридоре  по 1 видеокамере с каждой стороны коридора; на 2 этаже - 2 видеокамеры; на 3 этаже – 3 видеокамеры, на 4 этаже -1 видеокамеру,

снаружи учебного и лабораторного корпусов здания установить 2 цветных   «уличных» видеокамеры TV1 иTV2 для обзора  фронта здания, 2 видеокамеры TV5 и TV6 для обзора восточной стороны главного корпуса, 1 видеокамеру  TV8 на здании «КН», 1 видеокамеру TV4 на здании учебной станции. Произвести замену видеокамер TV10,TV9,TV11,TV7.

-  снаружи здания общежития установить  2 цветных   «уличных» видеокамеры TV1 и TV4 для обзора  фронта здания , 1 видеокамеру  TV2 для обзора северной стороны общежития.

- Две системы телевизионного наблюдения и регистрации на базе ПК с возможностью накопления информации за период не менее 10 суток на 16 каналов, 2 монитора  – установить на  вахте главного корпуса

3.  Одну систему телевизионного наблюдения и регистрации на базе ПК с возможностью накопления информации за период не менее 10 суток на 16  каналов  и 11 блоков питания, охватывающие вышеуказанные видеокамеры,  приобрести и установить на вахте общежития,  1 монитор  – установить на  вахте общежития

4. Монтаж вышеуказанной аппаратуры произвести кабелем.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): Установку провести в соответствии с государственными элементами сметных норм, СНиП, РД 78.145-936, ПЭУ, а также требованиями к качеству материалов согласно ГОСТам, действующих государственных и отраслевых стандартов.

Требования к производству работ:

Общие требования к выполнению работ:

- работы проводятся в действующих помещениях учебного корпуса, учебно - лабораторного корпуса, общежития, прилегающей территории;

- работы проводятся только в отведенной зоне работ;

- работы проводятся минимальным количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха;

- обязательное наличие корпоративной культуры (спецодежда, специнструменты);

- время проведения работ согласовывается с Заказчиком дополнительно на основании графика производства работ, предоставленного Участником аукциона, с учетом работы действующего учреждения; технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами;

- все виды работ, а также продолжительность рабочего дня и интенсивность выполнения работ в обязательном порядке согласуются с Заказчиком.

Участник размещения заказа может предложить при выполнении работ материалы в соответствии с техническим заданием или эквиваленты, которые должны быть равноценными или повышать качество любого параметра, указанного в техническом задании оборудования.

Все используемые материалы должны быть заводского изготовления, соответствовать требования ГОСТов,  ТУ и иметь паспорт качества.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами государственного надзора.

Порядок сдачи  и приемки результатов работ : в соответствии с условиями Договора. Представлять акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем заказчика.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ. По окончании работ заказчику передается  исполнительная документация в полном объеме, включающая в себя линейные схемы установки оборудования, ведомость смонтированных приборов, технических средств видеонаблюдения, акты пусконаладочных работ и ввода системы в эксплуатацию, акты измерения сопротивления изоляции электропроводок.

Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения скрытых дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

Перечень и функциональные характеристики материалов и оборудования

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Монтажные работы: |  |  |
| 1 | Короб металлический по стенам и потолкам | 100м | 3,2 |
| 2 | Провода в коробах (провод сечением до 6мм2) | 100м | 12 |
| 3 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (1 коробка) | коробка | 43 |
| 4 | Камера телевизионная передающая ( 1 шт.) | шт. | 3 |
| 5 | Устройство видеоконтрольное ( 1шт.) | шт. | 37 |
| 6 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ) 1 шт. | шт. | 52 |
| 7 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания ( 1шт.) | шт. | 4 |
| 8 | Автоматизированная система управления 1 категории технической сложности с количеством каналов ( Кобщ): 10 ( 1 система) | система | 1 |
|  | Оборудование: |  |  |
| 9 | Видеорегистратор Falcon FE-216H с количеством видео входов/выходов 16 видео/16 аудио, скоростью записи при разрешении (362*288) — 400 к/сист., (720*288)-200 к/с, (720*576)-100 к/с , с детектором движения, с ИК пультом, с архивацией, с функцией резервирования на сетевых дисках. | шт | 3 |
| 10 | Видеокамера Vesta VC-303s 2,8-12 IR цветная высокого разрешения, с качеством изображения 600 ТВЛ, с кронштейном, с варифокальным мегапиксельным объективом 2.8-12 мм с регулировкой фокусного расстояния и настройкой фокуса без разбора камеры. С ИК подсветкой дальностью 40 м. | шт | 10 |
| 11 | Видеокамера Falcon FE-ID82A/10M миниатюрная, мини-дизайнн цветная, уличная, с отношением сигнал/шум 50 дБ при включенном АРУ( автоматическое регулирование усиления), с напряжением 12 В, с электронным автоматическим затвором, в металлическом каркасе. | шт | 19 |
| 12 | Монитор LG M2452D с диагональю 24”, с функцией- картинка в картинке, со светодиодной подсветкой, с углом обзора матрицы- 178 град. по горизонтали и вертикали. | шт | 3 |
| 13 | Жесткий диск HDD 2000 Gb Seagate ST2000DM001(кэш 64Mb) Barracuda 7200.14 SATA 3.0 7200rpm 2 ТБ, скорость вращения шпинделя 7200 об./мин., с интерфейсом 6 гб/с. | шт | 3 |
| 14 | Аккумулятор GS 12260 емкостью 26 А/ч, с номинальным напряжением 12 В. | шт | 3 |
| 15 | Блок бесперебойного питания Рапан-60, " Бастион" металл, ИБП, 12В/6А с номинальным напряжением 12В, в металлическом каркасе. | шт | 3 |
| 16 | Видеокамера «цилиндр» Vesta VC-113 , цветная, с качеством изображения 600 ТВЛ, с напряжением постоянного тока 12 В. | шт | 5 |
| 17 | AVD-301R, Кубрис, Приемник видеосигнала по витой паре с дальностью передачи видеосигнала до 1500 м. С нндикацией видеосигнала и питания, с подстройкой контрастности. | шт | 26 |
| 18 | AVD-311T Кубрис, Передатчик видеосигнала по прямой паре с дальностью передачи видеосигнала до 2000 м. питание 12В, с защитой линии питания камеры. | шт | 26 |
| 19 | Блок бесперебойного питания СКАТ-1200И7, " Бастион" с напряжением 12В, с током нагрузки 4,5А, с емкостью аккумулятора 7-12А/ч. | шт | 1 |
| 20 | Аккумулятор GS 7 А/ч,12В с номинальным напряжением 12В, с емкостью 7 А/ч. | шт | 1 |
|  | Материалы: |  |  |
| 21 | Кабель FTP REXANT 4*2*0,55 с витой парой экранированный, проводник- медный провод, диаметр провода 0,9±0,02 мм, с изоляцией из полиэтилена повышенной плотности. | м | 600 |
| 22 | Кабель комбинированный Rexant D=7мм+ питание 2*0,5 мм2 .Кабель комбинированный, диаметр 7мм, 2 провода питания диаметром 0,5 мм2, цвет белый. | м | 350 |
| 23 | Кабель-канал пластиковый Промрукав , белый цвет, сечением 20Х10 мм. | м | 160 |
| 24 | Кабель-канал пластиковый Промрукав , белый цвет, сечением 40Х25 мм. | м | 160 |
| 25 | Коробка распаечная НР 70 размером 75х75х42 мм, с 6 вводами, с сальниками. | шт | 43 |
| 26 | ШВВ 2*0,35 Шнуры с напряжение 220 В с ПВХ изоляцией и оболочкой. Со скрученными жилами, числом жил —2, сечением 0,35 мм2. | 1000м | 0,25 |

Заказчик                                                                                     Подрядчик

И.о.проректора__________О.Ю.Васильев                            Директор_____________ Д.Е.Ботвинник

Электронная подпись                                                              Электронная подпись

Приложение №2 к договору

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |
| " _____ " ________________ 2012 г. |  |  |  |  |  | "______ " _______________2012 г. |
|  |  |  | ТТЖТ – филиала СГУПС. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на | установку системы видеонаблюдения в зданиях и прилегающей территории ТТЖТ – филиала СГУПС. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость _________________________________ | _________________427110,72 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | монтажных работ _________________________________ | _________________176339,03 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | прочих _________________________________________ | __________________19821,16 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | _________________515535,86 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда ___________________________ | _______________69651,04 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость ______________________________ | ____________________553,58 | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на октябрь 2012г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м (100 м) | 3,2 | 9252,45 4064,56 | 1918,85 198,72 | 29607,84 | 13006,59 | 6140,32 635,90 | 37,6 | 120,32 |
| 2 | ФЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) | 12 | 630,87 380,54 | 14,08 1,61 | 7570,44 | 4566,48 | 168,96 19,32 | 3,52 | 42,24 |
| 3 | ФЕРм10-06-034-12 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой (1 коробка) | 43 | 490,57 221,26 | 219,36 45,31 | 21094,51 | 9514,18 | 9432,48 1948,33 | 2 | 86 |
| 4 | ФЕРм10-04-067-22 | Камера телевизионная передающая (1 шт.) | 3 | 3044,51 2780,24 | 15,71 3,45 | 9133,53 | 8340,72 | 47,13 10,35 | 21,8 | 65,4 |
| 5 | ФЕРм10-04-067-23 | Устройство видеоконтрольное (1 шт.) | 37 | 285,44 278,07 | 5,24 1,15 | 10561,28 | 10288,59 | 193,88 42,55 | 2,18 | 80,66 |
| 6 | ФЕРм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг (1 шт.) | 52 | 108,21 102,35 | 5,06 | 5626,92 | 5322,2 | 263,12 | 1,03 | 53,56 |
| 8 | ФЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (1 шт.) | 4 | 1733,13 1288,12 | 230,47 50,95 | 6932,52 | 5152,48 | 921,88 203,80 | 10,1 | 40,4 |
| 9 | ФЕРп02-01-001-03 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 (1 система) | 1 | 10599,55 10599,55 | 10599,55 | 10599,55 |  | 65 | 65 |
| Раздел 2. Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | сметная стоимость | Видеорегистратор UDR-7116 Unimo. 16 видео/4 аудио канала, квадриплекс, Н 264 HDD (до 1.5 Tb) запись 400 к/с (360*288), 200 к/с (720*288) 100 кс (720*576), детектор движения, ИК пульт, архивация , USB CD/DVD-RW. USB flash memory BNS. VGA сетевые функции,3G/GPRS. E-mail. PTZ, управление (PelsoD. Lilin и др., (шт.) | 3 | 25338,98 |  | 76016,94 |  |  |  |  |
| 11 | сметная стоимость | КМС-W64ZR30M Kameron.Видеокамера цветная высокого разрешения EXview HAD CCD II. SONY 1/3".0,001 LUX.700 lin c кронштейном, 2.8-12мм OSD menu. с ИК подсветкой (шт.) | 10 | 25338,98 |  | 253389,8 |  |  |  |  |
| 12 | сметная стоимость | Видеокамера ACV-192EE миниатюр. цилиндр. цвет.уличн. день/ночь (эл) 1/3" Sony Super- HAD II. Sony Effio-E. 700 тел.0,001 LUX. при F: 1.2. f= 3.6vv DNR. BLC. 12B. 100mA. 50дБ при выкл. АРУ (шт.) | 19 | 2728,81 |  | 51847,39 |  |  |  |  |
| 13 | сметная стоимость | Монитор LCD 24" S24A35ot Samsung (шт.) | 3 | 6686,44 |  | 20059,32 |  |  |  |  |
| 14 | сметная стоимость | Жесткий диск SATA-3 2Tb Seagate 7200 (шт.) | 3 | 3607,63 |  | 10822,89 |  |  |  |  |
| 15 | сметная стоимость | Аккумулятор 26 А/ч,12В (шт.) | 3 | 1316,95 |  | 3950,85 |  |  |  |  |
| 16 | сметная стоимость | Рапан 60А (Бастион). Блок бесперебойного питания 12В, 6А, металл. корпус под АКБ 12-26А/ч, 12В, защита АКБ (шт.) | 3 | 2363,56 |  | 7090,68 |  |  |  |  |
| 17 | сметная стоимость | КМС-W55TR20M Kameron.Видеокамера цилинд. цвет SONY Super- HAD II. 1/3 H-BIRD.2DNR 0,001 LUX.600 Твл, f=3.6mm 12v DC (шт.) | 5 | 2725,42 |  | 13627,1 |  |  |  |  |
| 18 | сметная стоимость | AVD-301R. Приемник видеосигнала по витой паре до 1500 м Индикация видеосигнала и питания, подстройка контрастности (шт.) | 26 | 1189,83 |  | 30935,58 |  |  |  |  |
| 19 | сметная стоимость | AVD-311Т. Передатчик видеосигнала по витой паре до 2000 м Защита линии пмтания камеры 12В (шт.) | 26 | 914,41 |  | 23774,66 |  |  |  |  |
| 20 | сметная стоимость | СКАТ-1200И7 (Бастион). Блок бесперебойного питания 12В, 4,5А, кратковременно и в режиме резерва до 7А корпус под АКБ 7-12А/ч, (шт.) | 1 | 2857,8 |  | 2857,8 |  |  |  |  |
| 21 | сметная стоимость | Аккумулятор 7 А/ч,12В (шт.) | 1 | 381,35 |  | 381,35 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | сметная стоимость | Кабель FTR "витая пара" 4*2*0,5 экранированный (м.) | 600 | 22,03 |  | 13218 |  |  |  |  |
| 23 | сметная стоимость | Кабель комбинированный Rexant D=7мм+ питание 2*0,5 мм2 белый (м.) | 350 | 21,61 |  | 7563,5 |  |  |  |  |
| 24 | ФССЦ-509-1830 | Кабель-канал пластиковый 20x10 мм (м) | 160 | 5,28 |  | 844,8 |  |  |  |  |
| 25 | ФССЦ-509-1834 | Кабель-канал пластиковый 40x25 мм (м) | 160 | 14,65 |  | 2344 |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦ-503-0584 | Коробка распаечная НР 70 (шт.) | 43 | 38,27 |  | 1645,61 |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦ-502-0596 | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВ, с числом жил - 2 и сечением 0,35 мм2 (1000 м) | 0,25 | 14445,23 |  | 3611,31 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 625108,17 | 66790,79 | 17167,77 2860,25 | 553,58 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 52703,5 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 33884,38 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  | 176339,03 |  |  |  | 488,58 |
| Итого Оборудование |  |  |  |  | 515535,86 |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  | 19821,16 |  |  |  | 65 |
| Итого |  |  |  |  | 711696,05 |  |  |  | 553,58 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 25613,75 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 17167,77 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 69651,04 |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  | 515535,86 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 52703,5 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 33884,38 |  |  |  |  |
| коэффициент снижения К=0,508585427 |  |  |  | -349737,81 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  | 361958,24 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 65152,48 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 427110,72 |  |  |  | 553,58 |