Приложения:

1.Форма Котировочной заявки;

2.Техническое задание;

3.Проект Гражданско-правового договора.

Приложение 1

Котировочная заявка

На участие в запросе котировок на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг)

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Наименование организации)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |
| 1 | Наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического лица), банковские реквизиты участника размещения заказа |  |
| 2 | Идентификационный номер налогоплательщика |  |
| 3 | Наименование и характеристики поставляемых товаров в случае проведения запроса котировок цен товаров, на поставку которых размещается заказ. При этом в случае, если иное не предусмотрено извещением о проведении запроса котировок, поставляемые товары должны быть новыми товарами |  |
| 4 | Согласие участника размещения заказа исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок |  |
| 5 | Цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи) |  |

Должность руководителя организации (для юридического лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(ПОДПИСЬ) (Ф.И.О)

М.П.

**Просим для дальнейшего оформления протокола сообщать также ВАШИ:**

**- индекс,**

**- контактный телефон (код города),**

- КПП

**Приложение №2**

**Техническое задание**

Наименование: Услуги при проведении лабораторного и инструментального контроля выполняемых строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство 4-го автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. Красноярске на участке от ул. Дубровинского до ул. Свердловская (1 этап)»

**Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора, по результатам исследования рынка:**

Начальная цена договора составляет: **77 620,00 рублей**

**Расчет начальной (максимальной) цены договора (**на основании Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства")

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Цена, руб.  (с учетом НДС) | Кол-во |
| 1 | Испытание бетона, раствора (1 образец) | 209,00 | 180 |
| 2 | Геодезический контроль соответствия выноса осей (одна опора) | 10000,00 | 4 |

**209,00\*180+10000,00\*4=77620 руб.;**

Таким образом сумма затрат для размещения заказа на осуществление услуг строительного контроля на объекте «Строительство 4-го автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. Красноярске на участке от ул. Дубровинского до ул. Свердловская (1 этап)» составляет 77620,00 руб.

**Техническое задание по предмету закупки**

1. **Общие положения**

**Заказчик -** СГУПС

**Заказчик Строительства** – КГКУ КРУДОР

**Генеральный подрядчик** – ОАО «Сибмост»

**Место оказания услуг** – г. Краноярск

**2. Перечень сооружений, конструкций, элементов, материалов и работ, подлежащих лабораторному и инструментальному контролю**

1. Русловая часть моста (пролеты 8-14)

● Устройство буронабивных свай (опоры 8; 9; 10; 11; 12; 13)

2. Правобережная эстакада (пролеты 14-22)

● Устройство буронабивных свай (опоры 15; 16; 17; 20; 21; 22)

3. Строительство путепроводов

Путепровод № 1в по трассе 4-2 на развязке с ул. Дубровинского

● Устройство буронабивных свай (опоры 1-7)

Путепровод № 1с по трассе 4-3 на развязке с ул. Дубровинского

● Устройство буронабивных свай (опоры 1-7)

Путепровод № 2с по трассе 4-3 на развязке с ул. Дубровинского

● Устройство буронабивных свай (опоры 1-4)

Путепровод № 3 по трассе 4-3 на развязке с ул. Дубровинского

● Устройство буронабивных свай (опоры 1-6)

Путепровод № 4 по трассе 4-2 на развязке с ул. Дубровинского

● Устройство буронабивных свай (опоры 1-6)

Путепровод № 1 по основному ходу на развязке с ул. Свердловская

● Устройство буронабивных свай (опоры 1-10)

Путепровод № 2 по трассе 2-1 на развязке с ул. Свердловская

● Устройство буронабивных свай (опоры 1; 2; 5; 6)

Путепровод № 3 по трассе 2-2 на развязке с ул. Свердловская

● Устройство буронабивных свай (опоры 2; 3)

**2.2. Основные объемы на строительно-монтажные работы**

Основные объемы работ подлежащих строительному контролю определены в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

**3. Состав основных услуг**

3.1. Проверка достоверности проведения подрядчиками входного контроля качества строительных материалов, конструкций и изделий;

3.2. Проверка полноты и правильности проведения подрядчиками лабораторных испытаний;

3.3.Своевременное (по заявке заказчика) проведение лабораторных испытаний (в т.ч. грунты, пески, щебень, ГПС, смеси, бетоны), в соответствии с нормативными требованиями к данным испытаниям;

3.4. Предоставление заказчику оперативной информации о любых факторах, которые могут повлиять на утвержденный график выполнения работ подрядчиками;

3.5. Контроль за работами по ликвидации дефектов, как в период производства работ на Объекте, так и в период исполнения Подрядчиком гарантийных обязательств, в том числе с отбором проб по п. 3.3. настоящего технического задания.

3.6. Проверка соответствия геодезической разбивочной основы установленным требованиям к точности, надежности закрепления знаков на местности;

3.7. По заявке заказчика проведение геодезического контроля соответствия положения элементов конструкций и частей сооружений проектным требованиям.

**4. Оборот документов и отчетность**

**4.1. Документы, подлежащие контролю:**

4.1.1. Исполнительные схемы положения ответственных конструкций, чертежи с внесенными изменениями и документы согласований этих изменений с проектной организацией и заказчиком;

4.1.2. Паспорта (сертификаты качества), сертификаты соответствия на привозимые на объект строительные материалы, изделия и конструкции;

4.1.3. Результаты лабораторных испытаний материалов, выполненных испытательной лабораторией подрядчика;

4.1.4. Акты освидетельствования скрытых работ; акты промежуточной приемки конструкций; акты испытаний конструкций (если испытания предусмотрены проектом);

4.1.5. Общий и специальные журналы работ;

**4.2. Деловая переписка:**

Деловая переписка ведется на протяжении осуществления контроля Объекта, сшивается в папки в двух экземплярах:

- один экземпляр передается для хранения заказчику;

- один экземпляр хранится у исполнителя в центральном офисе (при необходимости ряд документов может находиться в приобъектном офисе исполнителя).

**4.3. Отчетность по строительному контролю:**

4.3.1. Еженедельно Исполнитель представляет заказчику отчет.

4.3.2. По истечении каждого месяца в течение 5 календарных дней после завершения приемки услуг за истекший месяц исполнитель представляет заказчику месячный отчет;

4.3.3. По окончании строительства исполнитель представляет отчет на бумажных носителях, фотоотчет и отчет на электронных носителях, включающий оба отчета, упомянутых в настоящем пункте в срок до 31.12.2012 г.;

4.3.4. Рекомендации по оформлению отчета приведены в (Приложении №1 к Техническому заданию);

4.3.5. Заказчик вправе потребовать дополнения отчета другими сведениями, относящимися к оказанию услуг на Объекте или его состоянию, в соответствии с настоящим техническим заданием.

**5. Сроки предоставления услуг**

С момента заключения договора по 31.12.2012 г.

Приложение № 1 к техническому заданию

**МАКЕТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО ОТЧЕТА**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ**

Содержание отчета:

В отчете должна быть дана оценка качества работ подрядчиков в отчетный период:

- Отмечены серьезные недостатки и дефекты, если таковые имели место;

- Определены причины возникновения выявленных дефектов и предложены пути и сроки их устранения;

- Приведены результаты испытаний исполнителя и дана оценка достоверности испытаний подрядчика;

Обязательные приложения:

Результаты измерений, выполненные за отчетный период (по форме Ф-1 Макета отчета).

Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий (по форме Ф-5 Макета отчета).

Ведомость результаты испытаний строительных материалов (и грунтов), выполненных генеральным подрядчиком и строительным контролем с оценкой достоверности испытаний, выполненных подрядчиком (по форме Ф-6 Макета отчета).

Вся документация, передаваемая исполнителем заказчику, является собственностью заказчика и будет оставаться в его собственности после окончания работ по договору. Исполнитель не должен публиковать, использовать или уничтожать эту документацию без письменного согласования заказчика.

Отчет передается 2-х экземплярах на бумажном носителе;

Исполнительная съемка, выполненная по результатам геодезического контроля кроме того передается в электронном виде в формате «AutoCAD».

Форма Ф-1

Результаты геодезических измерений, выполненные за отчетный период

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата | Схема элемента подлежащего контролю, шифр РД | Результаты измерений | | Отметка о соответствии с учетом допустимых отклонений |
| По данным подрядчика | По данным контроля |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Руководитель службы строительного контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма Ф-5

Перечень документов, подтверждающих качество материалов и изделий

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование материала | Завод-поставщик | Наименование и номер  документа о качестве | Дата | Примечание |
| 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Руководитель службы строительного контроля \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма Ф-6

Результаты испытаний строительных материалов (и грунтов),

выполненных генеральным подрядчиком и строительным контролем с оценкой достоверности

испытаний, выполненных подрядчиком

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Дата | Проектные (нормативные) значения | | Где и кем  производились испытания | | Требования  проекта | Количество испытаний | | Результаты  испытаний | | Оценка достоверности  испытаний,  выполненных  подрядчиком |
| Наименование элемента  сооружения, испытываемого материала | Кол-во испытаний по нормативным требованиям | Подрядчиком | Службой строй. контроля | подрядчиком | Службой строй. контроля | подрядчиком | Службой строй. контроля |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель лабораторной службы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** СГУПС  И.О. проректора по научной работе    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.А. Бокарев | **Исполнитель:** |

**Условия выполнения лабораторных исследований и геодезических работ на 2012 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Кол-во |
| 1 | Испытание бетона, раствора (1 образец) | 180 |
| 2 | Геодезический контроль соответствия выноса осей (одна опора) | 4 |

Исполнитель должен иметь допуск от СРО на виды работ по предмету Закупки

Перечень видов работ на объекте, которые оказывают влияние на его безопасность

(нумерация согласно «Перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624)

III. Виды работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту

32. Работы по осуществлению строительного контроля привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем

32.1. Строительный контроль за общестроительными работами (группы видов работ №1-3, 5-7, 9-14)

32.2. Строительный контроль за работами по обустройству скважин (группа видов работ №4)

32.6. Строительный контроль за работами в области пожарной безопасности (вид работ №12.3, 12.12, 23.6, 24.10-24.12)

32.10. Строительный контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог и аэродромов, мостов, эстакад и путепроводов (вид работ №23.35, группы видов работ №25, 29)

Приложение №3

**Договор №**

г. Новосибирск « » 2012 г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. проректора Бокарева Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 34 от 11.09.2012г, с одной стороны, и  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице \_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате размещения заказа путем запроса котировок цен в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005г, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № \_\_\_\_\_\_\_\_, заключили гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор поставки товаров (далее – договор) о нижеследующем:

1. **Предмет договора**

1.1. Во исполнение контракта №СП-163/12 от 08.11.2012г. заключенного между Заказчиком и ООО «Мостовое бюро», Исполнитель обязуется оказать услуги при проведении лабораторного и инструментального контроля выполняемых строительно-монтажных работ на объекте: «Строительство 4-го автодорожного мостового перехода через реку Енисей в г. Красноярске на участке от ул. Дубровинского до ул. Свердловская (1 этап)», согласно техническому заданию (Приложение № 1 к договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Объем услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора, определяется в соответствии с условиями настоящего договора и техническим заданием (Приложение № 1 к договору).

**2. Сроки (период) и место оказания услуг**

2.1. Сроки (период) оказания услуг по настоящему договору – с момента заключения договора по 31.12.2012 г.

2.2. Место оказания услуг – муниципальное образование «город Красноярск».

**3. Стоимость услуг и порядок оплаты**

3.1. Цена настоящего договора составляет ­­­­\_\_\_\_\_\_ **руб.** (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб. 00 коп., в том числе НДС.

3.2. Стоимость услуг включает в себя стоимость материалов, используемых при производстве этих услуг, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при выполнении услуг, расходы на доставку, погрузку-разгрузку, страхование (при необходимости), транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин.

3.3. Оплата услуг по осуществлению строительного контроля производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ, счетов, счетов-фактур и отчетов по форме Приложение № 1 к настоящему договору, в течении пяти дней после поступления денежных средств на расчетный счет Заказчика от ООО «Мостовое бюро».

**4. Права и обязанности Заказчика**

4.1. Заказчик имеет право:

4.1.1. Требовать оказания услуг надлежащим образом и в сроки, указанные в настоящем договоре.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.4. Получать беспрепятственный доступ ко всем видам услуг, являющихся предметом настоящего договора, в любое время в течение всего периода действия настоящего договора.

4.1.5. Требовать предоставления Исполнителем информации, отчетов установленной формы и иных документов, необходимых для осуществления контроля за исполнением Исполнителем своих обязательств по настоящему договору.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. На момент подписания настоящего договора предоставить Исполнителю всю необходимую для оказания услуг по настоящему договору документацию по строительству Объекта, либо беспрепятственный доступ к такой документации на весь период действия договора.

4.2.2. Назначить ответственных представителей, осуществляющих приемку оказанных услуг и уполномоченных подписывать акты о приемке выполненных работ.

4.2.3. Оплатить оказанные Исполнителем услуги, принятые в соответствии с условиями настоящего договора.

**5. Права и обязанности Исполнителя**

5.1. Исполнитель имеет право:

5.1.1. Иметь беспрепятственный доступ ко всем видам работ по строительству Объекта, а также к документации по строительству Объекта, необходимой для исполнения настоящего договора.

5.1.2. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках настоящего договора.

5.1.3. Требовать принятия и оплаты услуг, оказанных в соответствии и с условиями настоящего договора.

5.2. Исполнитель обязуется:

5.2.1. Оказать услуги качественно и в полном объеме в соответствии с законодательством РФ, требованиями соответствующих технических регламентов, строительных норм и правил и иных нормативных документов в том числе:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс РФ;

- Федеральный Закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Постановление Правительства от 21.06.2010 N 468 «О Порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- СП 48.13330.2011 «Организация строительства, актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений»;

- СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ»;

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;

- РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- ГОСТ Р 51872-2002 «Документация исполнительная геодезическая правила выполнения»;

- МДС 12-81.2007 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ»;

- МДС 12-29.2006 «Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты»;

- МДС 12-37.2007 «Рекомендации по ведению документооборота в строительной организации»;

- СДОС-03-2009 «Положение по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»;

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 №-100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ»;

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 30.10.1997 N-71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве»;

- Письмо Федеральной службы государственной статистики от 31.05.2005 N 01-02-9/381 «О порядке применения и заполнения унифицированных форм первичной учетной документации кс-2, кс-3 и кс-11»;

- ГОСТ 24297-87 «Входной контроль продукции, Основные положения»;

- ГОСТ 23616-79 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов основные положения»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»;

- СниП 3.06.04-91 «Мосты и трубы»;

- СП 35.13330.2011 Свод правил мосты и трубы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.03-84\*;

- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;

- СНиП 3.05.04-85\* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации»;

- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»;

- СНиП 3.01.04-87 «Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

- СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции»;

5.2.2. В лице своих ответственных представителей участвовать в проводимых Заказчиком совещаниях по вопросам строительства Объекта, в разрешении всех спорных вопросов, связанных с выполнением данных работ, в приемке Объекта в эксплуатацию.

5.2.3. Оповещать Заказчика в течение 1 (одних) суток об имеющихся в выполненных работах недостатках (дефектах) и иных нарушениях и обстоятельствах, могущих сказаться на своевременном, полном и качественном выполнении работ по строительству Объекта.

5.2.4. В случае обнаружения нарушений подрядчиками требований действующих нормативных документов и технической документации, составлять акты, в которых указывать выявленные замечания, и выносить подрядчикам предписания, связанные с выполнением работ, в том числе о необходимости и сроках устранения недостатков и дефектов в работах.

5.2.5. Обеспечить представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг.

5.2.6. После оказания услуг сдать Заказчику результат в соответствии с разделом 6 настоящего договора и техническим заданием (Приложение № 1 к договора).

5.2.7. Исполнитель при выполнении настоящего договора, не в праве привлекать субподрядные организации.

5.2.8. На весь период действия Договора Исполнитель должен иметь допуск на вид деятельности, предусмотренный Контрактом, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, и свидетельство об оценки состояния измерений в лаборатории по области деятельности в соответствии с условиями технического задания (обязательное приложение 1). На следующий день после окончания срока действия свидетельств Исполнитель должен представить Заказчику заверенную установленным порядком копию нового или переоформленного свидетельства, подтверждающего специальную правоспособность Исполнителя. При отзыве у Исполнителя свидетельства он обязан сообщить об этом Заказчику в течение одного дня.

5.2.9. Исполнитель помимо основных обязанностей, перечисленных в разделе 5 настоящего договора, исполняет иные обязанности, установленные настоящим договором, а так же предусмотренные нормами действующего законодательства Российской Федерации.

**6. Приемка оказанных услуг**

6.1. Исполнитель предоставляет Заказчику акты, счета, счета-фактуры (в случае, если система налогообложения Исполнителя предусматривает уплату НДС), отчеты о качестве и объемах выполненных строительных работ на Объекте.

6.2. Стоимость работ, указанная Исполнителем в акте, не должны превышать стоимости указанной в обязательном приложении 2 к настоящему договору, выполненных в объеме соответствующему условиям технического задания, своими контрольно-измерительными приборами, отдельно от Генерального подрядчика с предоставлением результатов Заказчику.

6.3. Заказчик вправе отказаться подписать акт, представленный Исполнителем, и дать мотивированный отказ в приемке оказанных услуг в случае выявления недостатков и дефектов в оказанных услугах. В данном случае Стороны составляют двусторонний акт, в котором указываются выявленные недостатки и дефекты, а также сроки их устранения. Устранение недостатков и дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет без последующей компенсации Заказчиком.

6.4. В случае, если акт не будет подписан в установленный срок и не будет направлен мотивированный отказ от подписания, то услуги считаются оказанными, а обязанность Заказчика по оплате считается наступившей.

**7. Ответственность Сторон**

7.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки [ставки рефинансирования](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=12453;fld=134) Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

.

**8. Обстоятельства непреодолимой силы**

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если они явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна в двухдневный срок сообщить об этом другой Стороне в письменной форме. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными органами.

8.3. Неизвещение либо несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой силы влечет за собой утрату права ссылаться на данные обстоятельства.

**9.Срок действия договора и прочие условия.**

9.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.3.Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

**10.Юридические адреса сторон**

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик:  ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)  630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191,  ИНН: 5402113155 КПП 540201001  ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969  Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х3890)  БИК 045004001  Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск  Расчетный счет 40501810700042000002  И.о. проректора СГУПС  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Бокарев | Поставщик: |