ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск                                                                             «___»  __________ 2013 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 68 от 24.12.2012г., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью "РемСтройСервис",  именуемый в дальнейшем Поставщик, в лице  директора Нутикова Геннадия Николаевича,  действующего  на основании  Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА- 39/ 0351100001713000065, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от 17.05.2013г., заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по текущему ремонту учебной лаборатории №613 на объекте Заказчика, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по текущему ремонту учебной лаборатории №613 учебно-лабораторного корпуса Заказчика, расположенного по адресу:  г. Томск, пер. Переездный, 1, стр.1. Подрядные работы выполняются в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору).

1.3. Подрядные работы выполняются для нужд Томского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) – филиала СГУПС.

1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2).

1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» до начала работ и согласовывается с «Заказчиком».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  109 907 рублей (сто девять тысяч девятьсот семь рублей),  в том числе  НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату работ, составляющих предмет настоящего договора, после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору,  в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня предоставления Заказчиком доступа к объекту работ (но не позднее 01.07.2013г.) и выполнить весь объем работ в течение 30 (тридцати) календарных дней. Срок выполнения работ предусмотренный настоящим пунктом установлен с учетом п. 1.5. настоящего договора. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2. «Подрядчик» в течение трех дней со дня получения доступа к объекту работ должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ с учетом положений п.1.5 договора.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (паспорта, сертификаты на изделия, материалы и оборудование, акты на скрытые работы).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 24 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2.  Договор заключается в электронной форме путем подписания его сторонами электронной  подписью (ЭП).

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

11.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

11.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, Филиал ФГБОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 Р/с 4050181050000200002 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 20656Х57840) Проректор СГУПС _________________ О.Ю.Васильев Электронная подпись | Подрядчик: ООО «РемСтройСервис» Юр.адрес: 634061 г.Томск, ул.Никитина, 56 кв.124 Факт.адрес:634012 г.Томск, ул.Елизаровых 17/3 Тел.89627804084 тел./факс 425928 ОГРН 1087017008847 ИНН 7017209451 КПП 701701001 Расчетный счет 40702810906290003794 ОАО «Томспромстройбанк» г.Томск Корр.счет 30101810500000000728 БИК 046902728 Директор _________________ Г.Н.Нутиков Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

Техническое задание

1. Наименование выполняемых работ:  текущий ремонт  учебной лаборатории №6 13 ТТЖТ- филиала СГУПС, согласно ведомости объемов работ и условиям договора, включая погрузку и вывоз мусора от демонтажа..

3.  Количество выполняемых работ: Согласно ведомости объемов работ.

5. Условия выполнения работ (конкретизируются заказчиком): в соответствии с условиями Договора.

6. Общие требования к выполнению работ: технология и методы производства работ должны производиться в соответствии с действующими СНиП к данному виду работ. Работы производятся только в отведенной зоне, что нужно для сокращения шума пыли, загрязнения воздуха. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения, СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений, СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Режим работы в соответствии с трудовым законодательством РФ. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.

7. Особые требования к выполняемым работам:  Выполнить демонтаж существующей отделки, необходимый для начала отделочных работ.  Работы по ремонту и отделке помещения  необходимо производить из материалов Подрядчика  с учетом ведомости объемов работ с использованием высококачественных сертифицированных отделочных материалов, отвечающих требованиям Заказчика. Качество отделки поверхностей должно отвечать требованиям СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия, МДС12-30.2006 Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ, СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции.

Потолки – необходимости снять  слабую и отслоившуюся краску на площади до 35% и обработать противогрибковым составом  зашпатлевать и окрасить водно-дисперсионной краской   в белый цвет за 2 раза.

Стены – удалить старое покрытие стен, выполнить однослойное сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен  сухой растворной смесью толщиной до 10мм для последующей оклейки обоями. Перед наклейкой обоев поверхности стен обработать грунтовкой с целью укрепления и снижения впитывающей способности основания.  Для наклейки обоев применять специальный клей для стеклообоев.  Клей наносится на стену специальным валиком, трудодоступные места промазываются кистью. Обои клеить методом стык в стык. Листы прижимаются специальным пласстмассовым шпателем или сухим валиком по самому центру листа: к краям и сверху вниз. Стены окрасить водно-дисперсионной краской  за 2 раза, интервал между окрашиванием не менее 12 часов. Цвет светло-бежевый, оттенок  согласовать с Заказчиком. Для выполнения работ по отделке ниш за отопительными приборами, заказчик своими силами снимает и устанавливает отопительные приборы, после монтажа приборов окраску приборов выполняет подрядчик. На дверных откосах и подоконных нишах после выполнения всех отделочных работ установить металлические декоративные уголки 25*25мм белого цвета.

Полы –  снять старое покрытие пола из линолеума, перед началом укладки линолеума очистить основание пола. Покрытие пола выполнить из  линолеума. Коммерческий линолеум уложить на клей.  Дисперсионный клей не должен содержать растворителей и должен быть предназначен  для покрытий из ПВХ и вспененного винила в рулонах для приклеивания на влаговпитывающее основание. Нанесение клея производить зубчатым шпателем с высотой зуба не более 2 мм. После укладки линолеум необходимо прикатать валиком весом не менее 50 кг. Стыки заварить методом горячей сварки.  Цвет линолеума - коричнево-песочный, оттенок согласовать с Заказчиком, цвет шнура - в цвет линолеума. В месте соединения с дверным порогом дополнительно закрепить металлический накладной профиль из алюминиевых сплавов.

Плинтуса напольные — плинтуса устанавить пластиковые с кабель - каналом по периметру помещения в соответствие с колером линолеума.

Плинтуса потолочные — плинтуса из пенопласта размером 50*50мм, наклеить после окраски потолка и стен.

Элементы системы отопления - снять отслоившуюся краску и покрасить в белый цвет  термостойкими красками за 2 раза.

Двери -   окрасить масляной краской с расчисткой старой краски на площади до 10% в серый цвет, оттенок согласовать с заказчиком.

В коридорах выполнение работ производиться не будет, следовательно, отделка коридоров должна быть сохранена. При производстве работ необходимо производить уборку рабочих мест ежедневно, своевременно производить уборку и вывоз строительного мусора.

Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, или в пределах разумного срока быть пригодными для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.  Используемые   для производства материалы и технологии  должны соответствовать   требованиям    СНиП 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия»     и    СанПиН  2.1.2.1002- 00 Санитарно-эпидемиологические  требования к жилым  помещениям.    Производственный контроль качества    должен   включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с  указаниями   СНиП 3.01.01-85.      При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы.   Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии   актов   освидетельствования предшествующих скрытых работ. При производстве   работ    обязательно   согласование   с   заказчиком   образцов   материалов. Подрядчик   несет   ответственность   за   ненадлежащее   качество   предоставленных   им  материалов.  При  сдаче работ подрядчик  должен предоставить сертификаты, технические паспорта и другие  документы,   удостоверяющие    качество   используемых   при работах  материалов и оборудования.

Порядок (последовательность) выполнения работ:  Подрядчик     обязан       до    начала    производства  работ   в   течении   3-х дней  после подписания договора согласовать  с Заказчиком  порядок производства  работ.

Работы производятся  после передачи объекта производства работ (не позднее 01.07.13г) в течении 30    (тридцати) календарных дней.

Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ: Все работы должны  выполняться в соответствии  с Федеральным законом от 30.06.2006г. № 90-ФЗ  Рабочие должны быть обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты при производстве работ. В производстве работ должны использоваться оборудование,  предназначенное для конкретных условий, или допущены к применению органами государственного надзора.

Порядок сдачи и приемки результатов работ:   в соответствии с условиями Договора.  Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов по  завершению и сдаче работ: По завершению работ, Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации (паспорта, сертификаты на материалы и изделия,  акты на скрытые работы)

- Перечень материалов, используемых Подрядчиком при выполнении работ

| № | Наименование материалов | Характеристика материалов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Линолеум TARKETT ACCZENT MINERAL | Коммерческий, толщиной 2,0мм, толщина защитного слоя 0,7мм, показатели пожарной безопасности не хуже Г1;В2;РП1;Д2;Т2. Остаточная деформация – не более 0,05мм; |
| 2. | Клей для линолеума Forbo 522 | Дисперсионный клей для наклейки рулонных покрытий из ПВХ. Расход - не более 270 г/м2 Время для подсушки – не более 15 мин. Время для укладки- не менее 20 минут. |
| 3. | Водно-дисперсионная краска «Тиккурила LUJA» | Класс эмиссии не хуже М1; растворитель вода; время высыхания не более 30 минут (при t+23єС и относительной влажности воздуха 50%), следующий слой можно наносить через 2 часа; выдерживает 15 000 проходов щеткой; выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители. |
| 4 | Стеклообои | Стеклохолст паутинка, плотностью 50г/м2, выдерживает от пяти до пятнадцати слоев краски. Рисунок елка средняя. |
| 5 | Клей для стеклообоев "KLEO" Ultra | Поливинилацетатный влагостойкий латексный. Содержание бактерецидных и противогрибковых добавок, окончательное высыхание от 24 до 48 часов. |
| 6 | Плинтус напольный | Плинтус — пластиковый с кабель- каналом, размером 65мм*23мм |
| 7 | Плинтус потолочный | Плинтус из пенопласта, размером 50,0*50,0 цвет белый |
| 8 | Порожки | Металлический накладной профиль из алюминиевых сплавов шириной 40мм, длина 0,9м |
| 9 | Отделочные уголки | Металлический уголок из алюминиевых сплавов, размером 20*20мм , цвет белый |
| 10 | Антисептическая грунтовка Ceresit CT99 | Раствор обладает бактерицидными свойствами защищающими материалы от поражения бактериями, плесенью, гнилью. Проникающего типа, не токсичная. Плотность 1,0 кг/дм2, расход от 0,1 до 0,2 л/м2, время высыхания от 4 до 6 часов. |

|  | ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт учебной лаборатории № 613 |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных | 100м | 0,16 |  |  |  |
| 2 | Перетирка штукатурки | 100 м2 | 0,7 |  |  |  |
| 3 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,46 |  |  |  |
| 4 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10мм для оклейки стен обоями | 100м2 | 0,7 |  |  |  |
| 5 | Покрытие поверхностей потолков грунтовкой глубокого проникновения | 100м2 | 0,43 |  |  |  |
| 6 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% | 100м2 | 0,43 |  |  |  |
| 7 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: стеклообоями | 100м2 | 0,7 |  |  |  |
| 8 | Пропитка тканевых покрытий | 100м2 | 0,7 |  |  |  |
|  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стеклообоев | 100 м2 | 0,7 |  |  |  |
| 9 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100м2 | 0,46 |  |  |  |
| 10 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,19 |  |  |  |
| 11 | Установка и крепление уголков декоративных, металлических | 100 м | 0,15 |  |  |  |
| 12 | Монтаж стальных порожков | 100 м | 0,03 |  |  |  |
| 13 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных металлических дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% | 100 м2 | 0,05 |  |  |  |
| 14 | Устройство плинтусов потолочных из пенопласта | 100 м | 0,26 |  |  |  |
| 15 | Масляная окраска металлических труб и батарей | 100м2 | 0,03 |  |  |  |
| 16 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: ниш батарей | 100 м2 | 0,04 |  |  |  |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 10 км; нормативное время пробега 1,052 час; класс груза 1 с погрузкой вручную | 1 т | 0,2 |  |  |  |

Заказчик                                                                                                 Подрядчик

________________ О.Ю.Васильев                                               _________________ Г.Н.Нутиков

Электронная подпись                                                                          Электронная подпись

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |
| " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  | "______ " _______________2013 г. |
|  |  |  | ТТЖТ-филиал ФГБОУ ВПО СГУПС |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на | текущий ремонт учебной лаборатории № 613 ТТЖТ – филиала СГУПС. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ _______________ | _________________109907,00 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда ____________________ | _________________20504,62 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость ______________________________ | __________________187,02 | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2012г. |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Кабинет №613 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтуса) | 0,16 | 356,45 356,45 | 57,03 | 57,03 |  | 3,77 | 0,6 |
| 2 | ФЕРр61-26-1 | Перетирка штукатурки: внутренних помещений (100 м2 перетертой поверхности) | 0,7 | 3036,84 2939,34 | 19,22 14,06 | 2125,79 | 2057,54 | 13,45 9,84 | 28,07 | 19,65 |
| 3 | ФЕРр57-2-1 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытия) | 0,46 | 1101,67 1076,74 | 24,93 18,3 | 506,77 | 495,3 | 11,47 8,42 | 11,39 | 5,24 |
| 4 | ФЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,7 | 17638 6639,37 | 224,8 288,76 | 12346,6 | 4647,56 | 157,36 202,13 | 59,6735 | 41,77 |
| 5 | ФЕР15-06-001-01 | Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону: стеклообои (100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности) | 0,7 | 4699 4152,97 | 9,06 1,82 | 3289,3 | 2907,08 | 6,34 1,27 | 38,6745 | 27,07 |
| 6 | ФССЦ-101-3937 | Стеклообои TASSOGLAS, паутинка (м2) | 79,1 | 54,39 |  | 4302,25 |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР15-04-029-05 | Пропитка текстильных (тканевых) покрытий (100 м2 отделываемой поверхности) | 0,7 | 10714,96 4196,59 | 49,2 1,82 | 7500,47 | 2937,61 | 34,44 1,27 | 37,2715 | 26,09 |
| 8 | ФЕР15-04-005-01 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,7 | 2146,22 1897,8 | 55,95 1,82 | 1502,35 | 1328,46 | 39,17 1,27 | 17,457 | 12,22 |
| 9 | ФССЦ-101-3532 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА (л) | 36,75 | 380,82 |  | 13995,14 |  |  |  |  |
| 10 | ФЕР15-04-006-01 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия) | 0,43 | 1095,9 1086,05 | 9,06 1,82 | 471,24 | 467 | 3,9 0,78 | 9,315 | 4,01 |
| 11 | ФССЦ-101-4243 | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (л) | 4,67 | 132,89 |  | 620,6 |  |  |  |  |
| 12 | ФЕРр62-17-3 | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 35% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,43 | 5844,03 3795,98 | 51,33 14,06 | 2512,93 | 1632,27 | 22,07 6,05 | 36,25 | 15,59 |
| 13 | ФССЦ-101-3532 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА (л) | 24 | 380,82 |  | 9139,68 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий: из линолеума на клее (100 м2 покрытия) | 0,46 | 5333,47 4910,91 | 418,52 61,51 | 2453,4 | 2259,02 | 192,52 28,29 | 48,76 | 22,43 |
| 15 | ФССЦ-113-0626 | Клей Forbo 522, для укладки ПВХ-покрытий (кг) | 23 | 113,49 |  | 2610,27 |  |  |  |  |
| 16 | ФССЦ-101-4207 | Линолеум коммерческий гетерогенный (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,7 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2) (м2) | 46,92 | 391,3 |  | 18359,8 |  |  |  |  |
| 17 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (100 м плинтуса) | 0,19 | 6964,72 852,17 | 86,27 | 1323,3 | 161,91 | 16,39 | 7,659 | 1,46 |
| 18 | ФЕР10-01-036-01 | Установка уголков (100 п. м) | 0,15 | 956,4 796,56 |  | 143,46 | 119,48 |  | 7,705 | 1,16 |
| 19 | ФССЦ-201-8176 | Уголок алюминиевый 25х25 (м) | 15 | 25,89 |  | 388,35 |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) (100 м профиля) | 0,03 | 2561,35 2027 | 177,37 | 76,84 | 60,81 | 5,32 | 19,136 | 0,57 |
| 21 | ФССЦ-206-1363 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 37 мм, длиной 0,9 м (шт.) | 3 | 169,08 |  | 507,24 |  |  |  |  |
| 22 | ФЕРр62-10-4 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,05 | 7742,84 4476,64 | 51,33 14,06 | 387,14 | 223,83 | 2,57 0,70 | 42,75 | 2,14 |
| 23 | ФЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов потолочных: на клее (100 м плинтуса) | 0,26 | 1434,17 1222,92 | 20,11 | 372,88 | 317,96 | 5,23 | 10,3385 | 2,69 |
| 24 | ФССЦ-101-6011 | Плинтус потолочный из пенопласта, размером 50х50 мм (м) | 26,26 | 24,02 |  | 630,77 |  |  |  |  |
| 25 | ФЕРр62-33-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,03 | 9279,2 6985 | 5,34 | 278,38 | 209,55 | 0,16 | 65,94 | 1,98 |
| 26 | ФЕР15-04-025-08 | Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: (откосы и ниши) (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,04 | 10908,95 6448,56 | 75,98 1,82 | 436,36 | 257,94 | 3,04 0,07 | 58,6615 | 2,35 |
| Раздел 2. Уборка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) | 0,2 | 520,92 520,92 | 104,18 | 104,18 |  |  |  |
| 28 | ФССЦпг03-21-01-010 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза (1 т груза) | 0,2 | 70,12 | 70,12 | 14,02 |  | 14,02 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 86456,54 | 20244,53 | 527,45 260,09 |  | 187,02 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 16143,47 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 8170,77 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  | 1247,92 |  |  |  | 5,84 |
| Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 4337,88 |  |  |  | 19,65 |
| Отделочные работы |  |  |  |  | 68524,34 |  |  |  | 113,51 |
| Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  | 6047,41 |  |  |  | 19,71 |
| Полы |  |  |  |  |  | 29804,31 |  |  |  | 27,15 |
| Деревянные конструкции |  |  |  |  | 690,72 |  |  |  | 1,16 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  | 104,18 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  | 14,02 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  | 110770,78 |  |  |  | 187,02 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  | 65684,56 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  | 527,45 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  | 20504,62 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 16143,47 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 8170,77 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% |  |  |  |  | 1107,71 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  | 111878,49 |  |  |  |  |
| коэффицитент аукционного понижения к=0,832524017 |  |  |  | -18736,96 |  |  |  |  |
| Итого с учетом доп. затрат в тек ценах |  |  |  | 93141,53 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  | 16765,47 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 109907 |  |  |  | 187,02 |