ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г.Новосибирск	                                                «____» _________  2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности №63 от 17.12.2012г.., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью РСК «Армада» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Тяпкина Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005 путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-53/ 0351100001713000090,  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от  14.06.2013г., заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по ремонту системы отопления в учебном корпусе №3, расположенного по ул. Дуси Ковальчук, 191/3, которые включают в себя:

- демонтажные и монтажные работы, производимые в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору);

- испытания  систем отопления и теплоснабжения, выполняемые в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы”.

1.3. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2), который составляется  в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ «Заказчика».

1.4. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет  1 120 243, 04 рублей ( один миллион сто двадцать тысяч двести сорок три рубля 04 копейки), в том числе НДС.

2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату стоимости работ ежемесячно -  по факту выполнения работ за каждый календарный месяц производства работ в течение всего срока выполнения работ, после подписания актов приемки этого объема работ по форме КС-2, КС-3

3.2.Оплата за каждый месяц и по завершению всего объема работ,  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 50 (пятидесяти) календарных дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.4. «Подрядчик» извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».

4.9 Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки.

4.10. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.11. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.12. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.13. По итогам проведения работ «Подрядчик» производит  гидравлические испытания систем отопления и теплоснабжения, выполняемые в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы.

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами, без привлечения субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4.»Подрядчик» обязан передать «Заказчику» весь черный и цветной металл, демонтированные при производстве работ по замене системы отопления.

5.5. После окончания выполнения работ, в течение трех дней с дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией, и проведения испытаний.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (результаты гидравлических испытаний; журнал производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

7.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии , выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

7.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 442 201 рублей.

7.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней со дня  прекращения обязательств.

7.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии оформляется «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор.

7.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения  настоящего договора.

7.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

8.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

8.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

8.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.2, 4.10, 5.5. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  общей стоимости работ за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

8.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.2. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

8.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

8.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

9.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 12 часов с момента получения телефонограммы.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.2.Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.6. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ.

13.1. К настоящему договору составляются приложения, которые подписываются сторонами и являются  его неотъемлемой частью:

Приложение №1 – техническое задание с ведомостью объемов работ.

Приложение №2 – локально-сметный расчет.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор ____________________ А.А.Новоселов Электронная подпись | Подрядчик ООО РСК «АРМАДА» 630083 г.Новосибирск, ул.Большевистская, д.177 офис 407 тел/факс 2-277-323 ОГРН 1115476118966 ИНН 5405442655 КПП 540501001 Расчетный счет 407028103080900000259 Корр.счет 30101810100000000850 ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской области Банк «Левобережный» (ОАО) Директор ___________________ А.Г.Тяпкин Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ: Ремонт системы отопления Учебном корпусе №3

2. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 191/3

3.Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87,  СНиП 2.04.07-86*, СНиП 41-02-2003, СНиП 3.05.01-85, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТ.  Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.  Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

4. Особые требования к выполнению работ:

- демонтажные и монтажные работы производятся согласно ведомости объёмов работ;

-трассировка трубопроводов согласовывается с заказчиком;

- испытания систем отопления и теплоснабжения выполнить в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85 “Внутренние санитарно-технические системы”;

- трубы оцинкованные должны быть  изготовленные по ГОСТ 3262; ГОСТ 10705 ;

- Подрядчик обязан передать весь черный и цветной металл заказчику после демонтажных работ и вывезти весь оставшийся мусор.

5.Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора. В течение производства работ Подрядчик ведет журнал производства работ.

6.Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

7.Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок»  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены  к применению органами государственного надзора.

8.Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора. Представлять заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

9.Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана произвести гидравлические испытания системы отопления и предоставить комплект исполнительной документации (результаты гидравлических испытаний; журнал производства работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы).

Наименования и характеристики материалов, используемые Подрядчиком при проведении работ

| № п/п | Наименование материалов | Характеристика и показатели материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии (КШТ), диаметром 15 мм | -диаметр условного прохода DN=15мм, -давление условное PN=4,0 МПа (40 кгс/см2), -температура рабочей среды Tmax =+2000С -корпус крана: сталь 09Г2С, P235GH, -шпиндель: нерж. сталь WNr.1.4305, -направляющая шпинделя: нерж.сталь -шар: нерж. сталь AISI 304 -седло шара : тефлон с содержанием углерода 20% -сальник: тефлон с содержанием углерода 20% -уплотнительные кольца: EPDM(тройной этиленпропиленовый каучук), витон -класс герметичности: класс А |
|  | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии (КШТ), диаметром 20 мм | -диаметр условного прохода DN=20мм, -давление условное PN=4,0 МПа (40 кгс/см2), -температура рабочей среды Tmax =+2000С -корпус крана: сталь 09Г2С, P235GH, -шпиндель: нерж. сталь WNr.1.4305, -направляющая шпинделя: нерж.сталь -шар: нерж. сталь AISI 304 -седло шара : тефлон с содержанием углерода 20% -сальник: тефлон с содержанием углерода 20% -уплотнительные кольца: EPDM(тройной этиленпропиленовый каучук), витон -класс герметичности: класс А |
|  | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, давлением 4,0МПа (40 кгс/см2), серии (КШТ), диаметром 50 мм | -диаметр условного прохода DN=50мм, -давление условное PN=4,0 МПа (40 кгс/см2), -температура рабочей среды Tmax =+2000С -корпус крана: сталь 09Г2С, P235GH, -шпиндель: нерж. сталь WNr.1.4305, -направляющая шпинделя: нерж.сталь -шар: нерж. сталь, AISI 304 -седло шара : тефлон с содержанием углерода 20% -сальник: тефлон с содержанием углерода 20% -уплотнительные кольца: EPDM(тройной этиленпропиленовый каучук), витон -класс герметичности: класс А |
|  | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, давлением 2,5МПа (25 кгс/см2), серии (КШТ), диаметром 50 мм | -диаметр условного прохода DN=50мм, -давление условное PN=2,5МПа (25 кгс/см2), -температура рабочей среды Tmax =+2000С -корпус крана: сталь 09Г2С/P235GH, -шар: нерж. сталь AISI 304 -седло шара : тефлон с содержанием углерода 20% -сальник: тефлон с содержанием углерода 20% -уплотнительные кольца: EPDM(тройной этиленпропиленовый каучук) , витон -класс герметичности: класс А |
|  | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX SOLAR НT, толщиной 32 мм | -диапазон рабочей температуры: от -70 0С до +175 0С - пожарные характеристики: группа горючести Г1 -плотность: 80 кг/м3 -токсичность: не содержит галогенов, CFC(хлорфторуглерод), HCFC гидрохлорфторуглерод), асбеста -запах: отсутствует |
|  | Рулоны из вспененного каучука К-FLEX ENERGO PLUS, толщиной 10 мм | - температура применения: Tmax +150 0С - пожарные характеристики: группа горючести Г1 -плотность: 80 кг/м3 -токсичность: CFC(хлорфторуглерод), HCFC гидрохлорфторуглерод), асбеста -запах: отсутствует |
|  | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, давлением 2,5МПа (25 кгс/см2), серии (КШТ), диаметром 80 мм | -диаметр условного прохода DN=80мм, -давление условное PN=2,5МПа (25 кгс/см2), -температура рабочей среды Tmax =+2000С -корпус крана: сталь 09Г2С/ P235GH, -шар: нерж. сталь AISI 304 -седло шара : тефлон с содержанием углерода 20% -сальник: тефлон с содержанием углерода 20% -уплотнительные кольца: EPDM(тройной этиленпропиленовый каучук) , витон -класс герметичности: класс А |
|  | Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм | -диаметр условного прохода DN=80мм, -давление условное PN=4,0 МПа (40 кгс/см2), -температура рабочей среды Tmax =+4000С -корпус, крышка, сальник: сталь GP240GH -клапан, шток: нерж. сталь X20Cr13 -седло: нерж. сталь X12Cr13 -уплотнение штока: графит -уплотнение крышки: клингерит |
|  | Консольный моноблочный насос | -диаметр входного патрубка: 65мм -диаметр выходного патрубка: 50мм -номинальный диаметр колеса: 160мм -подача: 25м3/ч -напор 32 м водяного столба -КПД 60% -асинхронный двигатель мощностью 5,5 кВт, оборотами 2900 в мин. |
|  | Манометр МТ-100 | -корпус: сталь и оргстекло -штуцер: латунь -присоединение: резьбовое(штуцер М20х1,5) -управление: автоматическое -температура рабочей среды: Tmax=+50 0С -диаметр корпуса: 100мм -класс точности: 1,5 -предел измерения давления: 2,5 МПа |

1-заложена 10% замена секции радиаторов чугунных М140А

*- Диаметр арматуры и трубопроводов приведён по условному проходу

Дефектная ведомость Ремонт системы отопления Учебного корпуса №3 № пп; Наименование; Ед. изм.; Кол.; Примечание. 1; 2; 3; 4; 5. Раздел 1. Демонтаж -монтаж системы отопления. 1; Разборка трубопроводов электросварных диаметром до: 50 мм.; 100 м трубопроводов; 0.45. 2; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 40 мм.; 100 м трубопроводов; 0,15. 3; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм.; 100 м трубопроводов; 0,85. 4; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 25 мм.; 100 м трубопроводов; 1.35. 5; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 20 мм.; 100 м трубопроводов; 4.10. 6; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 15 мм.; 100 м трубопроводов; 0,60. 7; Демонтаж вентилей муфтовых чугунных диаметром до 40мм; шт; 3. 8; Демонтаж задвижек фланцевых чугунных диметром до 50мм; шт; 5. 9; Демонтаж кранов пробковых диаметром до20мм; шт; 56. 10; Демонтаж воздухосборников горизонтальных; Шт/кг; 4/60. 11; Демонтаж радиаторов чугунных М140А; Шт/секций; 112/505. Монтаж. 12; Промывка и прочистка радиаторов (вне отопительного периода); Шт/секций; 102/455. 13; Прокладка трубопроводов отопления из оцинкованных труб диаметром 15 мм. толщина стенки δ= 2,8мм; 100 м трубопровода; 0,6. 14; Прокладка трубопроводов отопления из оцинкованных труб диаметром 20 мм. толщина стенки δ= 2,8мм; 100 м трубопровода; 4.20. 15; Прокладка трубопроводов отопления оцинкованных труб диаметром : 50 мм. толщина стенки δ= 3,5мм; 100 м трубопровода; 2.7. 16; Установка шаровых кранов BROEN BALLOMAX (КШТ), DN 15 (PN 40) резьбовой или эквивалент; шт; 4. 17; Установка шаровых кранов BROEN BALLOMAX (КШТ), DN 20 (PN 40) резьбовой или эквивалент; шт; 60. 18; Установка шаровых кранов BROEN BALLOMAX (КШТ), DN 50 (PN 40) резьбовой или эквивалент; шт; 6. 19; Установка шаровых кранов BROEN BALLOMAX (КШТ) фланцевых, DN 50 (PN-25) или эквивалент; шт; 6. 20; Изоляция трубопроводов диаметром до 50мм трубками K-FLEX SOLAR HT толщиной 32мм в 1 слой или эквивалент; м.п; 118. 21; Изоляция трубопроводов диаметром до 50мм рулонами K-FLEX ENERGO PLUS толщиной 10мм или эквивалент; М2; 29.946. 22; Установка радиаторов: чугунных б/у М140А; Шт/секций; 102/455; 1. 23; Установка радиаторов: чугунных М140А; секций; 50; 1. 24; Установка: воздухоотводчиков, спускных кранов диаметром: 15мм.; 1 шт.; 2. 25; Установка воздухосборников горизонтальных d=133мм; Шт; 4. 26; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 20мм.; 100 м трубопровода; 4.20. 27; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 50мм.; 100 м трубопровода; 2.7. 28; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 15мм.; 100 м трубопровода; 0.6. 29; Монтаж опорных конструкций: подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений; 1 т. конструкций; 0,158. 30; Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2; 100 м2; 0,2162. 31; Заделка отверстий, гнёзд и борозд в стенах и перегородках бетонных, площадью: до 0,1 м2; 1 м3 заделки; 1,16. Раздел 2. Демонтаж - монтаж теплового узла и трассы от тепловой камеры. 32; Разборка трубопроводов электросварных диаметром до: 100 мм.; 100 м трубопроводов; 0.448. 33; Разборка трубопроводов электросварных диаметром до: 80 мм.; 100 м трубопроводов; 0.15. 34; Разборка трубопроводов электросварных диаметром до: 65 мм.; 100 м трубопроводов; 0.078. 35; Разборка трубопроводов электросварных диаметром до: 50 мм.; 100 м трубопроводов; 0.164. 36; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 40 мм.; 100 м трубопроводов; 0,05. 37; Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до: 32 мм.; 100 м трубопроводов; 0,06. 38; Демонтаж изоляции; М2; 21,3. 39; Демонтаж элеватора; шт; 1. 40; Демонтаж манометров; шт; 6. 41; Демонтаж термометров; шт; 4. 42; Демонтаж насосов; шт; 2. Монтаж. 43; Прокладка трубопроводов отопления из оцинкованных труб диаметром 80мм. толщина стенки δ= 3,5мм; 100 м трубопровода; 0.65. 44; Прокладка трубопроводов отопления из оцинкованных труб диаметром 65мм. толщина стенки δ= 3,5мм; 100 м трубопровода; 0.1. 45; Прокладка трубопроводов отопления оцинкованных труб диаметром : 40 мм. толщина стенки δ= 3,5мм; 100 м трубопровода; 0.1. 46; Прокладка трубопроводов отопления оцинкованных труб диаметром : 32 мм. толщина стенки δ= 3,2мм; 100 м трубопровода; 0.1. 47; Установка шарового крана BROEN BALLOMAX (КШТ) фланцевый, DN 80 (PN-25) или эквивалент; шт; 8. 48; Установка вентиля запорного фланцевого чугунного BROEN V215F DN 80 (PN-40) или эквивалент; шт; 8. 49; Установка фильтров магнитных стальных диаметром 80мм; шт; 4. 50; Монтаж элеватора №2 стального; шт; 1. 51; Установка грязевиков стальных, наружным диаметром патрубков 80мм; шт; 2. 52; Установка обратного клапана диаметром 50мм; шт; 4. 53; Установка клапанов воздушных диаметром 20мм; шт; 4. 54; Установка клапанов спускных диаметром 25мм; шт; 2. 55; Изоляция трубопроводов отопления рулонами К-FLEX SOLAR HT толщиной 32мм 1 слой или эквивалент; м2; 37. 56; Крепление трубопроводов (стальной,уголок, опоры и кронштейны); кг; 100. 57; Установка насосов центробежных в сборе с эл.двигателем серии КМ массой до 0.1т(КМ-65-50-160) или эквивалент; шт.; 2. 58; Гидравлическое испытание испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 80мм; 100м трубопровода; 0.65. 59; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 65мм.; 100 м трубопровода; 0.1. 60; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 40мм.; 100 м трубопровода; 0.1. 61; Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, диаметром: до 32мм.; 100 м трубопровода; 0.1. 62; Установка манометров МТ-100 или эквивалент; шт; 8. 63; Установка термометров технических жидкостных с рабочей температурой до +150 0С; шт; 6. 64; Врезки в действующие наружные сети d=80мм; шт; 4.

Заказчик                                                                                    Подрядчик

_________________ А.А.Новоселов                                 _____________________ А.Г.Тяпкин

Электронная подпись                                                             Электронная подпись

Приложение №2 к договору

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  |  | ____________ |  |  |
| " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  | "______ "_______________2013 г. |  |  |
|  |  |  | ФГБОУ ВПО СГУПС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на | Ремонт системы отопления в учебном корпусе №3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ _____ |  | _______________1120243,04 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда ______________ |  | _________167360,67 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость ____________________ |  | __________________1518,38 |  | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) | 6,9 | 3665,39 3490,8 | 43,89 14,06 | 25291,19 | 24086,52 | 302,84 97,01 | 34,66 | 239,15 |
| 2 | ФЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) | 0,6 | 6305,25 6004,73 | 75,21 23,88 | 3783,15 | 3602,84 | 45,13 14,33 | 59,62 | 35,77 |
| 3 | ФЕРр66-26-1 | Демонтаж задвижек ,кранов диаметром: до 50 мм (1 задвижка) | 64 | 117,85 63,87 | 53,98 | 7542,4 | 4087,68 | 3454,72 | 0,61 | 39,04 |
| 4 | ФЕРр65-13-1 | Демонтаж: воздухосборников (100 шт.) | 0,04 | 5076,1 5076,1 |  | 203,04 | 203,04 |  | 49,1 | 1,96 |
| 5 | ФЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг (100 шт.) | 0,1 | 10925,71 10492,29 | 433,42 314,88 | 1092,57 | 1049,23 | 43,34 31,49 | 110 | 11 |
| 6 | ФЕРр65-22-1 | Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания (100 приборов) | 1,02 | 32335,97 30535,37 |  | 32982,69 | 31146,08 |  | 291,6 | 297,43 |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР16-02-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 15 мм (100 м трубопровода) | 0,6 | 15774,48 4322,11 | 339,03 24,6 | 9464,69 | 2593,27 | 203,42 14,76 | 37,07 | 22,24 |
| 8 | ФЕР16-02-002-02 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 20 мм (100 м трубопровода) | 4,2 | 17526,81 4322,11 | 339,03 24,6 | 73612,6 | 18152,86 | 1423,93 103,32 | 37,07 | 155,69 |
| 9 | ФЕР16-02-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) | 2,7 | 29831,79 5553,38 | 607,49 34,42 | 80545,83 | 14994,13 | 1640,22 92,93 | 47,63 | 128,6 |
| 10 | ФССЦ-301-1224 | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (кг) | 158 | 46,6 |  | 7362,8 |  |  |  |  |
| 11 | ФССЦ-302-2213 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 15 мм (шт.) | 4 | 1602,52 |  | 6410,08 |  |  |  |  |
| 12 | ФССЦ-302-2214 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 20 мм (шт.) | 60 | 1625,24 |  | 97514,4 |  |  |  |  |
| 13 | ФССЦ-302-2218 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с резьбовым присоединением, под редуктор или электропривод, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), серии КШТ 60.100, диаметром 50 м (шт.) | 6 | 3439,11 |  | 20634,66 |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм (1 шт.) | 6 | 901,29 319,85 | 54,66 3,27 | 5407,74 | 1919,1 | 327,96 19,62 | 2,91 | 17,46 |
| 15 | ФССЦ-302-2168 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) | 6 | 4180,19 |  | 25081,14 |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками (10 м трубопровода) | 11,8 | 2420,12 423,23 | 140,08 | 28557,42 | 4994,11 | 1652,94 | 3,52 | 41,54 |
| 17 | ФССЦ-104-0984 | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука К-FLEX SOLAR НT, толщиной 32 мм диаметром 57 мм (м) | 129,8 | 691,64 |  | 89774,87 |  |  |  |  |
| 18 | ФЕР26-01-018-01 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") (10 м2 изолируемой поверхности) | 2,9946 | 4385,53 801,98 | 232 | 13132,91 | 2401,61 | 694,75 | 6,67 | 19,97 |
| 19 | ФССЦ-104-1132 | Рулоны из вспененного каучука К-FLEX ENERGO PLUS, толщиной 10 мм (м2) | 32,94 | 597,23 |  | 19672,76 |  |  |  |  |
| 20 | ФЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных б/у (100 кВт радиаторов и конвекторов) | 0,728 | 14974,73 8229,84 | 2401,04 385,66 | 10901,6 | 5991,32 | 1747,96 280,76 | 75,7 | 55,11 |
| 21 | ФЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов: чугунных (100 кВт радиаторов и конвекторов) | 0,08 | 139454,73 8229,84 | 2401,04 385,66 | 11156,38 | 658,39 | 192,08 30,85 | 75,7 | 6,06 |
| 22 | ФЕР18-06-003-10 | Установка воздухоотводчиков (1 шт.) | 2 | 566,18 191,37 | 51,62 3,27 | 1132,36 | 382,74 | 103,24 6,54 | 1,66 | 3,32 |
| 23 | ФЕР18-06-003-04 | Установка воздухосборников наружным диаметром: 133 мм (1 шт.) | 4 | 862,57 139,5 | 45,31 1,7 | 3450,28 | 558 | 181,24 6,80 | 1,21 | 4,84 |
| 24 | ФЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) | 7,5 | 999 706,84 | 275,52 | 7492,5 | 5301,3 | 2066,4 | 5,01 | 37,58 |
| 25 | ФЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,2162 | 9496,36 7630,63 | 18,14 1,45 | 2053,11 | 1649,74 | 3,92 0,31 | 71,06 | 15,36 |
| 26 | ФЕР46-03-017-05 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) | 1,16 | 12597,55 7375,38 | 218,07 | 14613,16 | 8555,44 | 252,96 | 75,22 | 87,26 |
| Раздел 2. Демонтаж теплового узла и трассы от тепловой камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ФЕРр66-24-2 | Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной (100 м2 наружной площади разобранной изоляции) | 0,213 | 1923,69 1923,69 |  | 409,75 | 409,75 |  | 19,1 | 4,07 |
| 28 | ФЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм (100 м трубопровода) | 0,06 | 3665,39 3490,8 | 43,89 14,06 | 219,92 | 209,45 | 2,63 0,84 | 34,66 | 2,08 |
| 29 | ФЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм (100 м трубопровода) | 0,214 | 6305,25 6004,73 | 75,21 23,88 | 1349,32 | 1285,01 | 16,09 5,11 | 59,62 | 12,76 |
| 30 | ФЕРр65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) | 0,676 | 8049,4 7692,81 | 98,61 36,6 | 5441,39 | 5200,34 | 66,66 24,74 | 76,38 | 51,63 |
| 31 | ФЕРр65-27-1 | Демонтаж элеваторов номер: 1-5 (100 шт.) | 0,01 | 10437,62 10437,62 |  | 104,38 | 104,38 |  | 97,2 | 0,97 |
| 32 | ФЕР18-07-001-04 | Демонтаж термометров в оправе прямых и угловых (1 компл.) | 4 | 14,11 14,11 |  | 56,44 | 56,44 |  | 0,124 | 0,5 |
| 33 | ФЕР18-07-001-02 | Демонтаж манометров: с трехходовым краном (1 компл.) | 6 | 10,57 10,57 |  | 63,42 | 63,42 |  | 0,088 | 0,53 |
| 34 | ФЕР18-05-001-01 | Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (1 насос) | 2 | 668,97 638,19 | 30,78 3,3 | 1337,94 | 1276,38 | 61,56 6,60 | 5,668 | 11,34 |
| Раздел 3. Монтаж теплового узла и трассы от тепловой камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕР16-02-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 80 мм (100 м трубопровода) | 0,65 | 39949,67 6792,53 | 810,89 45,81 | 25967,29 | 4415,14 | 527,08 29,78 | 61,05 | 39,68 |
| 36 | ФССЦ-302-2170 | Краны шаровые BROEN BALLOMAX для теплоснабжения и охлаждения, с фланцевым присоединением, с ручкой, серии КШТ 60.103, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм (шт.) | 8 | 7102,75 |  | 56822 |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦ-302-1566 | Вентиль запорный BROEN V215F из углеродистой стали, с графитовым уплотнением, с фланцевым присоединением, давлением 4,0 МПа (40 кгс/см2), диаметром 80 мм (шт.) | 8 | 15348,5 |  | 122788 |  |  |  |  |
| 38 | ФССЦ-507-1331 | Фланцы стальные плоские приварные из стали 12Х18Н9Т, давлением 2,5 МПа (25 кгс/см2), диаметром 80 мм (шт.) | 32 | 1793,99 |  | 57407,68 |  |  |  |  |
| 39 | ФЕР16-02-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 65 мм (100 м трубопровода) | 0,1 | 36138,05 6792,53 | 810,89 45,81 | 3613,81 | 679,25 | 81,09 4,58 | 61,05 | 6,11 |
| 40 | ФЕР16-02-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 40 мм (100 м трубопровода) | 0,1 | 24117,36 4322,11 | 339,03 24,6 | 2411,74 | 432,21 | 33,9 2,46 | 37,07 | 3,71 |
| 41 | ФЕР16-02-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 32 мм (100 м трубопровода) | 0,1 | 21462,28 4322,11 | 339,03 24,6 | 2146,23 | 432,21 | 33,9 2,46 | 37,07 | 3,71 |
| 42 | ФЕР18-06-007-06 | Установка фильтров диаметром: 80 мм (10 фильтров) | 0,4 | 42552,54 1693,41 | 805,01 36 | 17021,02 | 677,36 | 322 14,40 | 15,04 | 6,02 |
| 43 | ФЕР18-06-005-01 | Установка элеваторов номером: 1, 2 (10 шт.) | 0,1 | 32636,84 2552,71 | 467,53 6,54 | 3263,68 | 255,27 | 46,75 0,65 | 21,58 | 2,16 |
| 44 | ФЕР18-06-002-03 | Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм (1 шт.) | 2 | 4550,71 439,11 | 94,83 3,27 | 9101,42 | 878,22 | 189,66 6,54 | 3,9 | 7,8 |
| 45 | ФЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм (1 шт.) | 4 | 503,68 161,56 | 28,35 | 2014,72 | 646,24 | 113,4 | 1,47 | 5,88 |
| 46 | ФССЦ-301-1665 | Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм (шт.) | 2 | 445,79 |  | 891,58 |  |  |  |  |
| 47 | ФССЦ-301-3214 | Клапаны обратные приемные с сеткой фланцевые 16ч42р, диаметром 50 мм (шт.) | 2 | 782,59 |  | 1565,18 |  |  |  |  |
| 48 | ФЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных (1 компл.) | 6 | 115,78 14,91 |  | 694,68 | 89,46 |  | 0,12 | 0,72 |
| 49 | ФЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (1 насос) | 2 | 11626,7 1595,48 | 76,94 8,24 | 23253,4 | 3190,96 | 153,88 16,48 | 14,17 | 28,34 |
| 50 | ФЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм (100 м трубопровода) | 0,2 | 999 706,84 | 275,52 | 199,8 | 141,37 | 55,1 | 5,01 | 1 |
| 51 | ФЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм (100 м трубопровода) | 0,75 | 1025,57 706,84 | 275,52 | 769,18 | 530,13 | 206,64 | 5,01 | 3,76 |
| 52 | ФЕР18-07-001-02 | Установка манометров: с трехходовым краном (1 компл.) | 8 | 899,88 26,42 |  | 7199,04 | 211,36 |  | 0,22 | 1,76 |
| 53 | ФЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых (1 компл.) | 6 | 1342,15 35,27 |  | 8052,9 | 211,62 |  | 0,31 | 1,86 |
| 54 | ФЕР22-06-005-02 | Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром: 80 мм (1 врезка) | 4 | 883,73 268,46 | 521,45 86,78 | 3534,92 | 1073,84 | 2085,8 347,12 | 2,08 | 8,32 |
| уборка мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную (1 т груза) | 0,26625 | 520,92 520,92 |  | 138,7 | 138,7 |  |  |  |
| 56 | ФССЦпг03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) | 0,26625 | 82,82 | 82,82 | 22,05 |  | 22,05 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  | 956727,91 | 154935,91 | 18355,24 1160,48 |  | 1424,09 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7-10, 14, 20-24, 36, 40-55, 16-19, 25, 56)) |  |  |  |  |  | 971268,91 | 165955,1 | 21877,05 1405,57 |  | 1518,38 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 135841,74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 80786,56 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 139539,87 |  |  |  | 652,75 |
| Наружные инженерные сети: разборка, очистка (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 399242,46 |  |  |  | 43,11 |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  |  | 447621,29 |  |  |  | 637,29 |
| Теплоизоляционные работы |  |  |  |  |  | 163465,59 |  |  |  | 70,74 |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  | 4521,73 |  |  |  | 17,66 |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) |  |  |  |  |  | 25906,34 |  |  |  | 87,26 |
| Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода |  |  |  |  |  | 7254,7 |  |  |  | 9,57 |
| Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках |  |  |  |  |  | 323,18 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  | 22,05 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  | 1187897,21 |  |  |  | 1518,38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 783436,76 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 21877,05 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 167360,67 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 135841,74 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 80786,56 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 1% |  |  |  |  |  | 11878,97 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 1199776,18 |  |  |  |  |
| коэффициент понижения по аукциону 1 199 776,18 * 0,791279682 |  |  |  |  |  | 949358,51 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 170884,53 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 1120243,04 |  |  |  | 1518,38 |

Заказчик                                                                                    Подрядчик

_________________ А.А.Новоселов                                 _____________________ А.Г.Тяпкин

Электронная подпись                                                             Электронная подпись