ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск      	                                                      от «____» _________  2013г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  первого проректора Новоселова Алексея Анатольевича,  действующего на основании доверенности №63 от 17.12.2012г, с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью Строительно-Проектная Компания «Инток» (ООО СПК «Инток»), именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», в лице  директора Дудник Ольги Глебовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме № ЭА-48/ 0351100001713000081  на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от  18.06.2013г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1.    ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик»  обязуется своими средствами выполнить подрядные  работы по  капитальному ремонту  системы оборотного водоснабжения бассейна, а «Заказчик» обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных договором.

1.2. «Подрядчик» производит капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна, расположенного по адресу ул. Залесского 3/1 (далее - работы) в строгом соответствии с  техническим заданием  «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

1.3. Перечень, объем, стоимость работ и затрат  предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение №2 к договору).

1.4. Все работы, предусмотренные настоящим договором, техническим заданием и сметой, выполняются «Подрядчиком» самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, с использованием своих материалов.

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

2. ЦЕНА    ДОГОВОРА

2.1. Цена договора составляет  3 376 471, 63 рублей ( три миллиона триста семьдесят шесть тысяч четыреста семьдесят один рубль 63 копейки), в том числе НДС.

2.2. Оплата по договору осуществляется в рублях Российской Федерации в форме безналичного расчета.

2.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. ПОРЯДОК   ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату по договору по факту выполнения всего объема работ , на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетной организации путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4.  СРОКИ И ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ  РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется в течение трех дней со дня заключения договора разработать и согласовать с Заказчиком график выполнения работ и представить его «Заказчику».

4.2.До начала производства работ «Подрядчик» обязан:

- принять  объект под капитальный ремонт с оформлением акта приема-передачи объекта;

-предоставить «Заказчику» список всех сотрудников и государственные номера автомобильной техники, задействованных в выполнении работ,  для оформления допусков на территорию «Заказчика»;

-обеспечить персонал, задействованный на объекте выполнения работ, специальной одеждой, индивидуальными средствами защиты в соответствии с характером выполняемых работ.

4.3. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ через три дня после заключения договора и выполнить весь объем работ в течение  30 (тридцати) календарных дней.

4.4. «Подрядчик» вправе досрочно выполнить работы и сдать «Заказчику» их результат в установленном договором порядке.

4.5. Выполнение работ на объекте производится в рабочие дни с 9.00 до 18.00. В выходные и праздничные дни, а также за пределами норм продолжительности рабочего дня проведение работ возможно по предварительному согласованию с «Заказчиком» (уполномоченным представителем  заказчика на объекте) при условии соблюдения «Подрядчиком» требований законодательства об охране труда

4.6.Последовательность выполнения работ определяются графиком выполнения работ.

4.7. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» актов сдачи-приемки по  форме      КС-2   и   справки по форме КС-3,  при скрытых работах – актом на скрытые работы.

4.8.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.9. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за три дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.10. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.11. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.12. В случае если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.13. С момента начала работ и до сдачи результатов работ «Подрядчик» ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях «Заказчика» и «Подрядчика». Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем «Подрядчика».

4.14. Недостатки, указанные «Заказчиком» в журнале производства работ, «Подрядчик» устраняет в согласованные сторонами сроки.

4.15. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки.

4.16. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ и  по отношению к «Подрядчику» вправе:

- контролировать соответствие выполняемых «Подрядчиком» строительно-монтажных работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям строительных норм и правил, техническим регламентам, стандартам и другим нормативным документам;

- проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в производстве работ на объекте конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.);

- освидетельствовать и оценивать совместно с «Подрядчиком»  выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ;

- контролировать исполнение «Подрядчиком» указаний и предписаний органов государственного строительного контроля, а также требований технического надзора;

-истребовать у «Подрядчика» все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них;

- проверять и контролировать правильность и порядок ведения Подрядчиком общего журнала работ, оформления других связанных с выполнением работ по договору документов.

5.      ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. «Заказчик» вправе:

5.1.1. Требовать от «Подрядчика» надлежащего исполнения обязательств в соответствии с договором, включая оформление отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с Проектно-сметной документацией.

5.1.2. Как лично, так и через уполномоченного представителя,  в порядке, установленном  п.4.16 договора, в любое время проверять и контролировать ход, сроки и порядок выполнения работ по договору, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность «Подрядчика», вносить замечания и давать обязательные для выполнения «Подрядчиком» указания об объеме и ходе выполнения работ, требовать своевременного устранения выявленных при проверке и приемке работ недостатков, устанавливать срок их устранения.

5.1.3. Предоставлять «Подрядчику» документацию, необходимую для выполнения работ по договору

5.1.4. В случае досрочного выполнения «Подрядчиком» обязательств по договору принять и оплатить работы в соответствии с установленным в договоре порядком.

5.1.5. Запрашивать у «Подрядчика» информацию о ходе и состоянии выполняемых работ.

5.2. «Заказчик» обязан:

5.2.1. Сообщать в письменной форме «Подрядчику» о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.2. В порядке и на условиях, предусмотренных договором, принимать и оплачивать выполненные «Подрядчиком» работы, рассматривать представленные им акты и иные документы и при отсутствии замечаний подписывать их.

5.2.3. При получении от «Подрядчика» уведомления о приостановлении выполнения работ в случае, указанном в п. 5.4.18 договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения выполнения работ. Решение о продолжении выполнения работ при необходимости корректировки порядка выполнения работ принимается «Заказчиком» и «Подрядчиком» совместно и оформляется дополнительным соглашением к договору.

5.2.4. Назначить ответственное должностное лицо, которое совместно с «Подрядчиком» оформляет акты на выполненные работы, осуществляет надзор и контроль за выполнением работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего договора, несет ответственность за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов по передаче и сдачи объекта, актов на скрытые работы.

5.2.5.Направлять «Подрядчику» уведомления об уплате в добровольном порядке сумм неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных договором за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств по договору.

5.2.6. В случае неуплаты «Подрядчиком» в добровольном порядке предусмотренных договором сумм неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта о приемке выполненных работ по условиям договора.

5.3.2. Требовать оплаты надлежащим образом выполненных и принятых «Заказчиком» работ.

5.3.3. Запрашивать имеющиеся в наличии у «Заказчика» документы, необходимые для выполнения работ по договору, а также разъяснения и уточнения относительно предмета договора.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по договору.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно, надлежащим образом выполнить работы и представить «Заказчику» отчетную документацию по итогам исполнения договора.

5.4.2. Выполнить работы по договору в строгом соответствии с Проектно-сметной документацией, требованиями законодательства Российской Федерации, Новосибирска, иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет договора, условиями договора и приложений к нему, включая индивидуальные особенности объекта, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам и т.п.).

5.4.3. По завершению монтажных работ произвести пуско-наладочные работы и гидравлическое испытание теплообменников и трубопроводов системы.

5.4.4. Своевременно информировать «Заказчика» (уполномоченного представителя) о ходе выполнения работ по договору.

5.4.5. Обеспечивать содержание и уборку объекта и прилегающей территории с соблюдением норм технической и пожарной безопасности, а также   производственной санитарии и  чистоту выезжающего транспорта. Организовать вход в здание согласно требованиям техники безопасности.

5.4.6.Производить ежедневную уборку строительного мусора с  объекта и прилегающих территорий.

5.4.7. Выполнять работы в сроки, установленные графиком выполнения работ.

5.4.8. По требованию «Заказчика» выдавать необходимую информацию и документацию, а также представлять отчеты о ходе выполнения работ по договору.

5.4.9. В случае наличия у «Заказчика» обоснованных замечаний по выполненным работам в дополнительно установленные «Заказчиком» сроки устранять их за свой счет.

5.4.10. По требованию «Заказчика» представлять документы, удостоверяющие качество конструкций, изделий и материалов (сертификаты соответствия, технические паспорта, гарантийные талоны, декларации о соответствии, государственные таможенные декларации - при использовании материалов и оборудования иностранного производства и т.д.), используемых в капитальном ремонте объекта.

5.4.11. Освидетельствовать совместно с «Заказчиком» выполненные работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечить недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

5.4.12. Извещать  «Заказчика» обо всех случаях аварийного состояния на объекте, объемах и стоимости работ по ликвидации аварий.

5.4.13. Оплачивать за счет собственных средств расходы по использованию воды,  электричества,  без последующей компенсации со стороны «Заказчика».

5.4.14.Самостоятельно или/и за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4.15. Вести общий журнал работ, предъявлять его при приемке выполненных работ, а также по требованию «Заказчика».

5.4.16. Нести всю полноту ответственности перед «Заказчиком» и/или третьими лицами за повреждение всех видов сигнализаций и их элементов, другого оборудования и имущества, находящегося на объекте.

5.4.17. Нести установленные договором гарантийные обязательства; обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.18. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от «Подрядчика» обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный договором срок, и сообщить об этом «Заказчику» в течение 1 (одного) дня после приостановления выполнения работ.

5.4.19. Представить «Заказчику» сведения об изменениях банковских реквизитов и своего фактического местонахождения в срок не позднее 3 (трех) дней со дня соответствующего изменения.

5.4. 20. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, вывезти с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1.Приемка работ осуществляется комиссией с участием представителей «Подрядчика», «Заказчика» как по факту выполнения работ, предусмотренных договором.

6.2.. По факту выполнения работ  «Подрядчик» предоставляет «Заказчику»   комплект отчетной документации, предусмотренной договором (акт по форме КС-2,справку по форме КС-3, акты на скрытые работы, сертификаты на материалы).

6.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в п. 6.2 договора, «Заказчик»  рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в договоре и ПСД, и направляет  «Подрядчику» подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. Для проверки соответствия качества выполненных «Подрядчиком» работ требованиям, установленным договором, «Заказчик» вправе привлекать независимых экспертов, в том числе путем назначения соответствующих экспертиз. В случае если по результатам проведения указанных выше проверок качества работ будут установлены их несоответствия требованиям договора и приложений к нему, расходы, понесенные «Заказчиком» в связи с проверкой, а также причиненные таким несоответствием последнему убытки, возлагаются на «Подрядчика».

6.5. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.6. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки, «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.7.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» комплект исполнительной документации: результаты гидравлического испытания теплообменников и трубопроводов; акт пуско-наладочных работ; журнал производства работ; журнал сварочных работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы, инструкции по эксплуатации установленного оборудования.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. 7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  настоящим договором, «Подрядчик» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств по оплате цены договора «Подрядчик» вправе потребовать от «Заказчика» уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства. «Заказчик» освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».

7.6. В случае расторжения договора по соглашению сторон в связи с ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» своих обязательств, а равно как по решению суда,  «Подрядчик» в течение 5 (пяти) банковских дней со дня подписания соглашения о расторжении договора (либо принятия решения судом) уплачивает  «Заказчику» неустойку в размере 5% от суммы невыполненных работ, предусмотренных  договором.

7.7. В случае если ни одна из сторон не предъявит другой стороне требования о выплате неустойки, стороны соглашаются считать размер неустойки равным нулю.

7.8. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ИСПОЛНЕНИЯ  ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор заключается только после предоставления «Подрядчиком» документов, подтверждающих обеспечение исполнения договора, в виде безотзывной банковской гарантии , выданной банком или иной кредитной организацией  или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита).

8.2. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору предоставляется в размере – 1 411701 рублей.

8.3. Обеспечение исполнения договора  должно полностью покрывать срок действия обеспеченных им обязательств и предусматривать возможность предъявления  «Заказчиком» требования о выплате денежной суммы (удержания денежных средств) в течение 90 дней со дня  прекращения обязательств.

8.4.Обеспечения исполнения договора в виде банковской гарантии оформляется «Подрядчиком» в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме, по итогам проведения которого заключается настоящий договор.

8.5. Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего гражданско-правового договора бюджетного учреждения, удерживается «Заказчиком» без согласия «Подрядчика», а также без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику» в следующих случаях:

- несвоевременного, неполного и (или) некачественного исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором (отсутствие подтверждающих документов об исполнении обязательств);

- одностороннего отказа «Подрядчика» от исполнения  настоящего договора.

8.6. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение «Подрядчиком» своих обязательств по настоящему договору, «Подрядчик» обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить «Заказчику» иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего договора.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по договору, которые возникли после заключения договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы выполняемым работам нанесен значительный, по мнению одной из сторон  ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую сторону в 3-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью договора, либо расторгнуть  договор. Если обстоятельства, указанные в п.9.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев со дня соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9.3. Если, по мнению сторон, выполнение работ (оказание услуг) может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно  договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

10. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

10.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ, используемые материалы и установленное оборудование - в течение 24 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

10.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме Заказчика в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

11. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

11.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны    руководствуются  законодательством Российской Федерации.

12.2.  Электронный экземпляр договора подписывается сторонами электронной  подписью (ЭП).

12.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

12.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП.

12.5. Настоящий договор может быть расторгнут только по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

12.6. Существенными  нарушениями условий договора, дающим право «Заказчику» на обращение в суд для расторжения настоящего договора являются:

- нарушения более 2 раз сроков выполнения работ более чем на 2 рабочих дня;

- наличия более 2 претензий по качеству работ.

12.7. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

12.8. При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случая, если новый подрядчик является правопреемником «Подрядчика» по договору вследствие его реорганизации в форме преобразования, слияния или присоединения.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК : ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) БИК 045004001 Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новосибирской обл. г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор ____________________ А.А.Новоселов Электронная подпись | ПОДРЯДЧИК: ООО Строительно-Проектная Компания «Инток» (ООО СПК «Инток») 630001 г.Новосибирск, ул.Ельцовская, 2/3 Тел. 204-62-62, 8-913-916-26-73 ОГРН 1115476065990 ИНН 5402538944 КПП 540201001 Расчетный счет 40702810800000020978 ОАО «НОМОС-БАНК-Сибирь» г.Новосибирск Корр.счет 30101810600000000897 БИК 045004897 Директор ___________________ О.Г.Дудник Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

Техническое задание на выполнение работ

1. Наименование выполняемых работ:

1.1. капитальный ремонт существующего оздоровительного бассейна СГУПС 11,4х11,4 м (объем ванны 216 м3), включающий работы

- по замене стального бака на резервуар из полипропилена,

- по замене стеновых проходов в теле бетонной чаши бассейна,

- по замене стальных трубопроводов и арматуры на изделия из ПВХ,

- по замене изношенной запорной и регулирующей трубопроводной арматуры,

- по ремонту фильтров с заменой верхней и нижней распределительных систем,

- по поставке и монтажу оборудования для водо-воздушной промывки фильтров,

- по ремонту переливных лотков,

- по поставке и монтажу станции автоматического дозирования, измерения и контроля качества воды в бассейне.

1.2. реконструкция существующего плавательного бассейна СГУПС 25,0х16,0 м (объем ванны 1120 м3), включающая работы

- по поставке и монтажу станции автоматического дозирования, измерения и контроля качества воды в бассейне.

- по поставке и монтажу системы нагрева воды в бассейне

2. Место выполнения работ: 630049, г. Новосибирск, ул. Залесского 3/1 (Бассейн СГУПС).

3. Количество выполняемых работ: в соответствии с представленным объемом работ.

4. Сроки (периоды) выполняемых работ: 30  календарных дней со дня подписания договора.

5. Условия выполнения работ (конкретизируется заказчиком): в соответствии с условиями договора.

6. Общие требования к выполнению работ: Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения ремонтно-строительных работ, регламентируемую главами СНиП 41-01-2003, СНиП 41-02-2003, СНиП 41-03-2003, СНиП 3.05.03-85, СНиП 2.04.07-86*, а так же также требование к качеству материалов согласно ГОСТам. Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

7. Особые требования к выполнению работ:

- необходимый комплект оборудования и материалов принимаются согласно указанным в техническом задании, или эквивалентные по техническим характеристикам (согласно таблице характеристик материалов и оборудования);

- все вновь поставляемое оборудование, трубопроводы, запорная арматура и материалы должны иметь соответствующие сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и прочие документы, разрешающие их применение на территории России;

- все работы необходимо выполнить в строго согласованные с Заказчиком сроки без нарушения режима работы бассейна;

- все монтажные работы должны выполняться профессиональным инструментом, квалифицированным персоналом Подрядчика;

- необходимые параметры воды, поступающей в бассейн, должны поддерживаться автоматически, не зависимо от времени года;

- толщина стенок труб ПВХ должна выдерживать напорные и температурные нагрузки, необходимые для работы существующего и вновь устанавливаемого оборудования;

- щиты управления, щиты питания и электропроводка должны быть выполнены из влагозащитного материала (исключающего попадание воды);

- наличие всех необходимых маркировок (обозначений) оборудования, питающих кабелей, кабелей систем автоматики, путем нанесения соответствующих надписей на ярлыках (шильдиках);

- при производстве работ согласовать места установки щитов управления, а также обеспечить максимальную их информативность;

- всё электрическое оборудование должно быть заземлено;

- крепление для установки оборудования и прокладки трубопроводов Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком;

- монтаж и гидравлическое испытания трубопроводов производить в соответствии со СНиП 3.05.03-85 “Тепловые сети”.

- по окончанию работ, после проведения гидравлического испытания и пуско-наладочных работ Подрядчику необходимо произвести инструктаж с обслуживающим персоналом на предмет: пуска, остановки оборудования, особенностей работы и обслуживания;

- прохождение несущих стен, плит перекрытий  производить только по согласованию с заказчиком;

- все проходы (проемы) через несущие конструкции должны быть усилены, по согласованию с заказчиком;

-оборудование дозирования реагентов должно быть обеспечена всеми необходимыми приспособлениями для наполнения, перемешивания и контроля;

- все стеновые проходы должны быть заделаны после монтажа;

- при устройстве гидроизоляции переливных желобов бассейна должен быть вмонтирован в желоб прочный пластиковый профиль, необходимый для укладки защитной решётки. Данный профиль не должен иметь выступов относительно пола;

- при демонтаже проходов должна быть обеспечена целостность чаши;

- система водовоздушной промывки должна быть автоматизирована и оборудована необходимыми приборами контроля,

- после окончания монтажных работ необходимо заделать места проходов трубопроводов (несущие стены, перегородки, потолок и т.д.);

- по завершению монтажа Подрядная организация обязана собрать и вывести строительный мусор,   - по завершению монтажа Подрядная организация обязана предоставить подробные инструкции по эксплуатации для нового оборудования и технический отчёт по технологической наладке водоочистных установок с необходимыми расчётами технологического режима

8. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: Подрядчик обязан перед началом работ представить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение 3-х дней с момента подписания договора.

9. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ: применяемая система контроля качества за выполненными работами в соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

10. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок»  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006.  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно-монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами государственного надзора.

11. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями договора. Представлять Заказчику акты на скрытые работы (согласно проекту 8550-18(2012)-1-ТМ.ВК), по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана произвести пуско-наладочные работы и гидравлическое испытание теплообменников и трубопроводов системы. Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (результаты гидравлического испытания теплообменников и трубопроводов; акт пуско-наладочных работ; журнал Производства работ; журнал сварочных работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы, инструкции по эксплуатации установленного оборудования).

13. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

Таблица - характеристики материалов и оборудования, используемые Подрядчиком при выполнении работ

| Наименование материала и оборудования | Характеристики материалов и оборудования |
| --- | --- |
| 1. Резервуар V=10 м3 | Резервуар V=10 м3 из полипропилена, выполненный методом сварки экструдером, с опорным каркасом из нержавеющей стали. Характеристики материалов: - Полипропиленовые листы цвет серый RAL7032 (8, 10 мм) из блочного сополимера тип РР-С в соответствии с ТУ 2247-001-88915836-2010. Плотность - 0,92 г/см3. Показатель текучести расплавов – 1,2-1,5 г/10 мин. Стойкость к термоокислительному старению при 150˚С – 360 ч. Температура тепловой деформации при нагрузке 0,46 Н/мм2 - 90˚С. Модуль упругости при изгибе – 1300-1500 МПа. Предел прочности при растяжении – 32-36 МПа. Коэффициент линейного расширения (от 30 до 100˚С) – (1,1-1,8)*10-4 1/˚С. Общее количество: Лист RAL7032 3000х1500х10 мм – 10 шт. Труба Д160 – 0,5 м Труба Д63 – 0,3 м Труба Д32 – 0,1 м Фланец ПП d 160 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 3 шт. Фланец ПП d 63 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 2 шт. Муфта комбинированная(н.р.)(32-1") – 1 шт. - Сварочный пруток из блок-сополимера полипропилена марки PPH 2464 (Германия). Плотность - 0,92 г/см3. Температура тепловой деформации при нагрузке 0,46 Н/мм2 - 90˚С. Предел прочности при растяжении – 32-36 МПа. Коэффициент линейного расширения (от 30 до 100˚С) – (1,1-1,8)*10-4 1/˚С. Общее количество: пруток сварочный серый RAL 7032 – 10 кг - Труба нержавеющая AISI 304 (08Х18Н10) квадратного (40х40х2 мм) и прямоугольного (100х50х3 мм) сечения Общее количество: Нержав. труба 100*50*3,0 – 42 м Нержав. труба 100*50*2,0 – 8 м Нержав. труба 40*40*2,0 – 7 м Нержав. труба 40*20*2,0 – 12 м Нержав. лист толщ. 8 мм – 20 кг Шпилька М12х250 (нерж.ст.) – 6 шт. Шпилька М12х150 (нерж.ст.) – 12 шт. Шайба М12 (нерж.ст.) – 36 шт. Гайка М12 (нерж.ст.) – 36 шт. Анкерный болт М12*150 (нерж.ст.) – 12 шт. |
| 2. Антикоррозийное покрытие внутренней поверхности фильтров | Обезжириватель Нефрас С2 80/120 – 18 кг Протекторная грунтовка ЭП-057 ТУ 6-10-1117-75 (6 слоев толщиной 60 мкм) – 65 кг Растворитель РП – 7,5 кг Отвердитель ДЭТА – 8 кг Шпатлевка ЭП-0010 (6 слоев) – 36 кг |
| 3. Верхняя и нижняя распределительные системы фильтров. | Верхняя и нижняя распределительные системы фильтра состоят из: - фильтрующих щелевых секторов (24 шт.) из нержавеющей стали AISI 316 (площадь щелей 1,5-2% от площади фильтра, ширина щелей 0,5 мм) - центрального распределительного кольца диаметром 300 мм - радиальных струенаправляющих перегородок (24 шт.) |
| 4. Контрольно-измерительная станция | Контрольно-измерительная станция BWT Bermuda Cl-Ph-Rx-T Измерительно-регулирующая станция, контролирующая содержание свободного хлора, уровень рН, Redox и температуру воды. Измеряемые значения: 2,00-12,00 рН, 0,00-3,00/10 мл/л Cl, 0-1000 mV, 0-50˚С. Максимальное давление – 4 бар Подключение к сети: 230В/50Гц, 14 Вт (без дозировочных насосов Medo II) Предохранитель прибора: Т160 мА, 5х20 мм Выходы реле: макс. напряжение включения 250 V AC 220 V DC макс. мощность включения 1250 VA 150 W 5А 250 V~ (cos φ=1.0) 3А 250 V~ (cos φ=0.4) 5А 30 V - (0 ms) мин. длительность включения 300 мсек мин. длительность отключения 200 мсек помехоподавление через спец.диоды mA-выходы: макс.3х0/4…20 mA для Cl2, рН и редокс Входы измерит. ячейки: для хлора, рН и редокс гальван. изолированы до100 В отн. земли Цифровой вход DI: контроль замеряемой воды Цифровой вход DII: контроль циркуляции для беспотенц. контактов Индикация: дисплей на жидких кристаллах с подсветкой сзади (самосветящийся) 2х16 знаков – точечная матрица Кнопки: 6 кнопок для обслуживания и квитирования сборных сигналов Релейные выходы: 3 свободных контакта 6А/230В Релейные выходы аварийного сигнала: 2 свободных контакта 6А/230В Минимальный проток – 33 л/ч Комплект поставки: панель управления с дисплеем, датчик потока, фильтр тонкой очистки с обратным клапаном, измерительная ячейка, рН электрод, Redox электрод, датчик потока и температуры, электрод измерения свободного хлора, измерительные кабели для электродов, монтажный комплект, интерфейс RS 485. Общее количество – 2 шт. |
| 5. Станция дозирования реагентов | Станция дозирования реагентов Medomat FP200 Комплект поставки: дозировочный насос мембранного типа Medo II 12, емкость 200 л, всасывающие и напорные трубопроводы/шланги с патрубками для подключения, устройство всасывания. Рабочее давление – 5 бар, высота всасывания – 2 м, производительность дозирования 0,5÷12 л/ч. Подключение к сети – 230/50 В/Гц. Присоединенная мощность – 20 Вт. Тип защиты IP 65. Общее количество – 6 шт. |
| 6. Узел ввода реагента | Присоединение – 1/4"/шланг 4 мм. Материал – ПВХ/EPDM. Состоит из шлангового клапана (EPDM) с пружиной, корпуса с резьбой (ПВХ), патрубка для подсоединения шланга. Общее количество – 6 шт. |
| 7. Насос циркуляционный | Циркуляционный насос тип UPS Magna 32-120 Grundfos. Класс энергоэффективности не ниже A; диапазон температур от -10° C до +110° C; подключение к сети не более 230 В, 50/60 Гц; класс защиты не менее IPX4D (EN 60529); фланцевое соединение DN (наружный диаметр) не менее 32 мм; максимальное рабочее давление от 6 до 10 бар.; расход G не менее 10 м3/час; максимальный расход не менее 18 м3/час; мощность электродвигателя не более 0,336 кВт; частота вращения переменная. Общее количество – 3 шт. |
| 8. Теплообменник | Теплообменник BWT D-HWT 182. Максимальное рабочее давление в контуре бассейновой воды не менее 3 бар, в контуре отопления не менее 10 бар; мощность при теплоносителе (Т1) 900С не менее 546 кВт, при (Т1) 60 0С не менее 330 кВт; номинальный поток I контура не менее 30 м3/час, II контура не менее 93,3 м3/час; длина не более 1370 мм; высота не более 230 мм. Общее количество – 3 шт. |
| Шкаф управления | Шкаф управления для приема и распределения электрической энергии управления и контроля работы циркуляционного насоса, регулирующего клапана и термостата, а также для защиты отходящих линий при перегрузках и коротких замыканиях в сетях напряжением 380/220 В частотой 50 Гц с изолированной и глухозаземленной нейтралью, а также с устройством защитного отключения (УЗО). |
| 9. Воздухонагнетатель с фильтром | Воздухонагнетатель SD с фильтром Производительность – 2,8-3,75 м3/мин. Полное давление – 600 мбар. Диаметр подсоединения – 2”. Подключение к сети – 400/50 В/Гц. Присоединенная мощность – 7,5 кВт. Тип защиты IP 54. Корпус – прочное алюминиевое литье. Рабочие колеса вращаются бесконтактно и без масляной смазки. Глушители на всасывающей и нагнетательной сторонах входят в комплект поставки. Короткозамкнутый асинхронный, не требующий обслуживания двигатель. |
| 10. Шкаф управления | Электрический шкаф управления системой подачи воздуха на промывку фильтров (400 В) |
| 11. Стеновые проходы | - Труба проходная Kripsol (Испания). Соответствует требованиям международного стандарта качества ISO-9001:2000. Область применения – плавательные бассейны. Назначение – для прохода через бетонную чашу бассейна для подключения форсунок возврата воды в бассейн, форсунок подключения донных очистителей. Материал – ПВХ. Подсоединение – клеевое (диам. 50 мм)/резьба нар. 2”. Общее количество – 16 шт. - Закладная деталь для прохода отводящего трубопровода из переливного лотка. Изготавливается из трубы ПВХ диаметром 90 мм. Подсоединение – клеевое, Ду 80 мм. Общее количество – 18 шт. - Закладная деталь для прохода отводящего трубопровода от донных сливов. Изготавливается из трубы ПВХ диаметром 110 мм. Подсоединение – клеевое, Ду 100 мм. Общее количество – 2 шт. |
| 12. Строительные материалы для заделки отверстий и ремонта переливного лотка | - противогрибковая грунтовка Ceresit СТ-99, 10 л – 2 шт. - смесь для ремонта CN-83, 25 кг – 8 шт. - адгезионная добавка СС-81, 10 л – 1,4 шт. - смесь для заделки локальных утечек, анкеров и трещин СХ-5, 5 кг – 5 шт. - эластичная гидроизоляционная масса CR-166, 32 кг – 7 шт. - сетка гидроизоляционная, 50 м2 – 1 шт. - профиль под переливную решетку МР 200.С – 100 м |
| 13. Трубы ПВХ напорные под клеевое соединение | Трубы ПВХ напорные под клеевое соединение. Качество в соответствии с ГОСТ Р 52134-2003. «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления»; ГОСТ 28117-89 «Трубы из непластифицированного поливинилхлорида. Типы и сортамент», системой контроля качества ISO 9002. Рабочее давление - 6-12,5 бар. Максимальная рабочая температура 60º C. Труба д. 225х5,5 мм ПВХ, 6 атм. – 25 м Труба д. 160х4,0 мм ПВХ, 5 атм. – 294 м Труба д. 110х3,4 мм ПВХ, 6 атм. – 3 м Труба д. 90х2,8 мм ПВХ, 6 атм. – 33 м Труба 75х2,3 мм ПВХ, 6 атм. – 15 м Труба д. 63х2,0 мм ПВХ, 6 атм. – 90 м Труба д. 50х2,0 мм ПВХ, 8 атм. – 15 м Труба д. 40х1,9 мм ПВХ, 10 атм. – 24 м Труба д. 20х1,5 мм ПВХ, 16 атм. – 12 м |
| 14. Фитинги и запорная арматура ПВХ диаметром от 25 до 225 мм | Фитинги и запорная арматура ПВХ диаметром от 25 до 225 мм Качество в соответствии с ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления», системой контроля качества ISO 9002. Виды соединений – клеевое, резьбовое, фланцевое. Максимальное рабочее давление 16 бар при Т=20˚С. Кран шаровый ПВХ диам. 63 мм – 5 шт. Кран шаровый ПВХ диам. 40 мм – 1 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 225мм – 15 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 160мм – 90 шт. Угол 45 ПВХ 1,6 МПа d 160мм – 16 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 110мм – 2 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d90мм – 14 шт. Угол 30 ПВХ 1,6 МПа d 90мм – 36 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 75мм – 8 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 63мм – 22 шт. Угол 45 ПВХ 1,6 МПа d 63мм – 6 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 50мм – 18 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 40мм – 16 шт. Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 20мм – 14 шт. Тройник 90 ПВХ 225 мм – 12 шт. Тройник 90 ПВХ 160 мм – 28 шт. Тройник перех. 90 ПВХ 160х90 мм – 32 шт. Тройник 90 ПВХ 75 мм – 3 шт. Тройник перех. 90 ПВХ 75х32 мм – 2 шт. Тройник 90 ПВХ 63 мм – 6 шт. Тройник 90 ПВХ 1,6 МПа d 20 мм – 3 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d225*160 – 21 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d160*110 – 26 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d110*90 – 5 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d110*75 – 3 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d110*63 – 13 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d90*50 – 17 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d63*32 – 14 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d50*40 – 2 шт. Втулка ПВХ 1,6 МПа d32*25 – 15 шт. Втулка ПВХ ВР 25/20*1/2" – 15 шт. Втулка ПВХ 63/50х1 1/2” в.р. – 4 шт. Втулка ПВХ 63/50х2” в.р. – 5 шт. Ниппель переходной 32/25х 1" – 2 шт. Ниппель переходной 25/20х 1/2" – 12 шт. Ниппель переходной ПВХ 75/63х2” – 3 шт. Муфта соединительная ПВХ d225 – 10 шт. Муфта соединительная ПВХ d160 – 100 шт. Муфта соединительная ПВХ d90 – 10 шт. Муфта соединительная ПВХ d63 – 30 шт. Муфта соединительная ПВХ d50 – 5 шт. Муфта соединительная ПВХ d40 – 5 шт. Муфта соединительная ПВХ d20 - 5 шт. Фланец ПВХ d 225 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 6 шт. Фланец ПВХ d 160 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 65 шт. Фланец ПВХ d 110 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 4 шт. Фланец ПВХ d 90 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 4 шт. Фланец ПВХ d 75 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) – 8 шт. Хомут трубный д. 225 – 10 шт. Хомут трубный д. 160 – 130 шт. Хомут трубный д. 110 – 6 шт. Хомут трубный д. 90 – 20 шт. Хомут трубный д. 63 – 60 шт. Хомут трубный д. 50 – 12 шт. Хомут трубный д. 40 – 16 шт. Хомут трубный д. 20 – 10 шт. Клей ТАНГИТ ПВХ, 1000 мл – 30 шт. Обезжириватель ТАНГИТ, 1000 мл – 30 шт. |
| 15. Полипропиленовые трубы и фитинги | Полипропиленовые трубы и фитинги Труба PN25 армированная, диам.63 – 5 м Муфта комбинированная (в.р.) 63-2" – 3 шт. Муфта комбинированная (н.р.) 63-2" – 4 шт. Муфта разъемная комб.(н.р.)(63-2") – 4 шт. Муфта комбинированная (в.р.) 50-3/2" – 2 шт. Муфта комбинированная (в.р.) 25-1/2" – 2 шт. Тройник диам. 63 мм – 4 шт. Угольник диам. 63 мм – 5 шт. Муфта переходная 63-50 – 2 шт. Муфта переходная 63-25 – 2 шт. |
| 16. Трубы и фитинги из нержавеющей стали AISI 304 | Трубы и фитинги из нержавеющей стали AISI 304: Труба 219,1х2,5 – 4,6 м Труба 114,3х2,6 – 1,0 м Труба d88.9 – 1,1 м Труба d60.3 – 1,1 м Труба d42.4 – 12 м Переход конический d88.9-60.3 – 4 шт. Переход конический d60.3-d42.4 – 6 шт. Переход конический d42.4-d33.7 – 12 шт. Муфта проходная ВР Ду32-1 1/4" – 12 шт. Муфта-бочонок ВР - 1/2" – 1 шт. Муфта-бочонок ВР - 1/4" – 3 шт. Футорка 1/2"х1/4" – 6 шт. Американка ВР - СВ Ду25 - 1" – 12 шт. Отвод 90 d42.4 – 12 шт. Тройник d88.9 – 2 шт. Тройник d60.3 – 2 шт. Тройник d42.4 – 9 шт. Фланец плоский приварной 88,9 – 6 шт. Фланец плоский приварной 42,4 – 16 шт. Фланец плоский приварной 114,3 – 16 шт. Фланец плоский приварной 219,1 – 4 шт. Фланцевая заглушка PN16 219,1 мм – 2 шт. |
| 17. Запорная и регулирующая арматура, механические фильтры, измерительное оборудование | Запорная и регулирующая арматура, механические фильтры, измерительное оборудование: Затворы дисковые поворотные, рабочее давление 10 бар; тип корпуса – с центрирующими отверстиями; исполнение диска не хуже нержавеющая сталь; рабочая температура среды от -10 до + 80˚С; управление – рукоятка с фиксацией не менее 10 положений (от 0˚ до 90˚ с шагом 10˚); пропускная способность (Kvs) от 3 м3/ч до 275 м3/ч Ду150 – 25 шт. Ду100 – 8 шт. Ду80 – 1 шт. Ду80 с электроприводом – 1 шт. Ду65 – 3 шт. Клапан регулирующий трехходовой с электроприводом Samson Ду 32 – 3 шт. Клапан электромагнитный, рабочее давление 0,2-10 бар, латунный с защитой от вымывания цинка, мембрана тефлон (PTFE), 220В/50Гц Ду25 (1”) НО – 1 шт. Клапан обратный межфланцевый Ду 65 – 1 шт. Счетчик холодной воды МТК Qn = 10 м3/ч, Ду 40 мм, Р = 1,6 МПа – 1 шт. Счетчик горячей воды МТW Qn = 10 м3/ч, Ду 40 мм, Р = 1,6 МПа – 1 шт. Расходомер ЭРСВ-510 Ду 100 мм – 1 шт. Ультразвуковой расходомер US 800-M-10-100-G-010-P Ду 100 мм – 2 шт. Автоматический воздушный клапан Ду50 – 2 шт. Датчик температуры TEMPERATURE SENSOR PT100 0-150 Grad C ST20-T12B-100-VANM820. Диапазон измерения 0-150 °С – 5 шт. Термометр показывающий 0-120˚С – 3 шт. Оправа прямая для термометров – 3 шт. Манометр 0-6 бар ¼” – 12 шт. Кран 3-хходовой под манометр – 12 шт. Механический фильтр для холодной воды, с ручной обратной промывкой, производительность 11 м3/ч, рабочее давление 2-16 бар, степень фильтрации 100 мкн тип Infinity M 2” – 1 шт. Механический фильтр для горячей воды, производительность 11 м3/ч, рабочее давление 2-16 бар, степень фильтрации 100 мкн тип Celsius 80 2” – 1 шт. Фильтр сетчатый чугунный со сливной пробкой АДЛ Ду80 – 1 шт. Шаровый кран DN32 AISI 304 разборный на шпильках – 6 шт. Кран шаровый латунный 2” вн./вн. (рабочая температура до 80˚С) – 4 шт. Кран шаровый латунный ½” вн./нар. – 5 шт. Резьба 2” – 2 шт. Присоединительный комплект для водосчетчиков (резьба 1 ½”) – 2 шт. Футорка латунная 1/2х1/4 – 15 шт. |
| 18. Расходные материалы | Труба профильная 40*40*2,0-3,0 – 119 кг Труба профильная 80*40*3,0-4,0 – 281 кг Угол 50*50*5 – 147 кг Шпилька М16 резьбовая – 20 м Шпилька М12 резьбовая – 40 м Шпилька М8 резьбовая – 24 м Болты, шайбы, гайки – 5 кг |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

| № Реконструкция существующих бассейнов СГУПС пп | Наименование |  | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Замена стального резервуара 10 м3 на резервуар из листового полипропилена и трубопроводов обвязки резервуара |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж стального резервуара 10 м3 |  | т | 1,274 |  |
| 2 | Изготовление резервуара из ПП листов 10 м3 |  | т | 0,414 |  |
| 3 | Изготовление решетчатой конструкции опорной рамы из нерж.стали |  | т | 0,332 |  |
| 4 | Подготовка основания (выравнивание пола) под резервуар |  | м2 | 7 |  |
| 5 | Установка резервуара из полипропилена V=10 м3 с опорной рамой на основание. |  | шт. | 1 |  |
| 6 | Изготовление и монтаж лестницы. |  | т | 0,068 |  |
| Замена стеновых проходов в чаше бассейна и стальных трубопроводов обвязки чаши бассейна на изделия из ПВХ |  |  |  |  |  |
| 7 | Снятие форсунок, донных решеток |  | шт. | 18 |  |
| 8 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 150 мм |  | м | 174 |  |
| 9 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 100 мм |  | м | 3 |  |
| 10 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 80 мм |  | м | 27 |  |
| 11 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 50 мм |  | м | 78 |  |
| 12 | Демонтаж трубопроводной арматуры Ду 150 |  | шт | 7 |  |
| 13 | Демонтаж трубопроводной арматуры Ду 50 |  | шт | 2 |  |
| 14 | Демонтаж стеновых проходов стальных Ду50 мм при t=250мм |  | шт. | 16 |  |
| 15 | Демонтаж стеновых проходов стальных Ду80 мм при t=350мм |  | шт. | 18 |  |
| 16 | Демонтаж стеновых проходов стальных Ду100 мм при t=350мм |  | шт. | 2 |  |
| 17 | Очистка проемов (удаление отколовшегося бетона, пыли) |  | проемов | 36 |  |
| 18 | Установка стеновых проходов Ду 50 мм под форсунки |  | шт. | 16 |  |
| 19 | Установка стеновых проходов Ду80 в переливных лотках |  | шт. | 18 |  |
| 20 | Установка стеновых проходов Ду100 для донных сливов |  | шт. | 2 |  |
| 21 | Ремонт бетонной чаши в местах установки закладных (заполнение ремонтным раствором, гидроизоляция, облицовка) |  | мест | 36 |  |
| 23 | Установка форсунок, донных решеток, желобов водозабора |  | шт. | 18 |  |
| 24 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 160 мм |  | м | 174 |  |
| 25 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 110 мм |  | м | 3 |  |
| 26 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 90 мм |  | м | 27 |  |
| 27 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 63 мм |  | м | 78 |  |
| 28 | Монтаж трубопроводной арматуры Ду 150 |  | шт | 7 |  |
| 29 | Монтаж трубопроводной арматуры Ду 50 |  | шт | 2 |  |
| Монтаж оборудования для водо-воздушной промывки фильтров |  |  |  |  |  |
| 31 | Установка воздухонагнетателя SD с фильтром |  | шт. | 1 |  |
| 32 | Установка автоматических воздушных клапанов Ду50 |  | шт. | 2 |  |
| Монтаж теплообменного блока |  |  |  |  |  |
| 33 | Установка водоподогревателей |  | 1 водоподогреватель | 3 |  |
| 34 | Установка насосов центробежных с электродвигателем |  | 1 насос | 3 |  |
| Замена стальных трубопроводов, фитингов и арматуры на изделия из ПВХ |  |  |  |  |  |
| 35 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 200 мм |  | м | 25 |  |
| 36 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 150 мм |  | м | 120 |  |
| 37 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 80 мм |  | м | 6 |  |
| 38 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 50 мм |  | м | 12 |  |
| 39 | Демонтаж стальных трубопроводов Ду 15 мм |  | м | 24 |  |
| 40 | Демонтаж трубопроводной арматуры Ду 150 |  | шт | 19 |  |
| 41 | Демонтаж трубопроводной арматуры Ду 100 |  | шт | 12 |  |
| 42 | Демонтаж трубопроводной арматуры Ду 80 |  | шт | 2 |  |
| 43 | Демонтаж трубопроводной арматуры Ду 50 |  | шт | 16 |  |
| 44 | Демонтаж фланцев Ду 200 |  | шт | 6 |  |
| 45 | Демонтаж фланцев Ду 150 |  | шт | 13 |  |
| 46 | Демонтаж фланцев Ду 100 |  | шт | 24 |  |
| 47 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 225 мм |  | м | 25 |  |
| 48 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 160 мм |  | м | 120 |  |
| 49 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 90 мм |  | м | 6 |  |
| 50 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 75 мм |  | м | 15 |  |
| 51 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 63 мм |  | м | 12 |  |
| 52 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 50 мм |  | м | 15 |  |
| 53 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 40 мм |  | м | 24 |  |
| 54 | Монтаж трубопроводов ПВХ диаметром 20 мм |  | м | 12 |  |
| 55 | Монтаж трубопроводов из армированного полипропилена диаметром 63 мм |  | м | 5 |  |
| 56 | Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 200 мм |  | м | 4,6 |  |
| 57 | Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 100 мм |  | м | 1 |  |
| 58 | Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 80 мм |  | м | 1,1 |  |
| 59 | Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 50 мм |  | м | 1,1 |  |
| 60 | Монтаж трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 40 мм |  | м | 12 |  |
| 61 | Установка дискового поворотного затвора, диаметр условного прохода 150 мм |  | шт. | 18 |  |
| 62 | Установка дискового поворотного затвора, диаметр условного прохода 100 мм |  | шт. | 8 |  |
| 63 | Установка дискового поворотного затвора, диаметр условного прохода 80 мм |  | шт. | 1 |  |
| 64 | Установка дискового поворотного затвора с электроприводом, диаметр условного прохода 80 мм |  | шт. | 1 |  |
| 65 | Установка дискового поворотного затвора, диаметр условного прохода 65 мм |  | шт. | 3 |  |
| 66 | Установка регулирующего трехходового клапана Ду32 |  | шт. | 3 |  |
| 67 | Установка электромагнитного клапана Ду25 |  | шт. | 1 |  |
| 68 | Установка обратного клапана, диаметр условного прохода 65 мм |  | шт. | 1 |  |
| 69 | Установка арматуры приварной, диаметр условного прохода 32 мм |  | шт. | 6 |  |
| 70 | Установка обратного клапана, диаметр условного прохода 150 мм ( ранее демонтированный ) |  | шт. | 1 |  |
| 71 | Установка счетчика холодной воды Ду40 |  | шт. | 1 |  |
| 72 | Установка счетчика горячей воды Ду40 |  | шт. | 1 |  |
| 73 | Установка расходомера Ду100 |  | шт. | 1 |  |
| 74 | Установка расходомера ультрозвукового Ду100 |  | шт. | 2 |  |
| 75 | Установка датчиков температуры |  | шт. | 5 |  |
| 76 | Установка термометров |  | шт. | 3 |  |
| 77 | Установка манометров |  | шт. | 12 |  |
| 78 | Установка механического фильтра с обратной промывкой для холодной воды Ду50 |  | шт. | 1 |  |
| 79 | Установка механического фильтра для горячей воды Ду50 |  | шт. | 1 |  |
| 80 | Установка сетчатого фильтра Ду80 |  | шт. | 1 |  |
| 81 | Изготовление и монтаж дополнительных опорных конструкций под трубопроводы |  | т | 0,547 |  |
| Монтаж оборудования автоматического дозирования, измерения и контроля качества воды в бассейне |  |  |  |  |  |
| 82 | Монтаж станции дозирования Medomat FP200 |  | шт. | 6 |  |
| 83 | Монтаж узла ввода реагента |  | шт. | 6 |  |
| 84 | Монтаж и подключение автоматической системы дозирования, регулирования и контроля качества воды в бассейне BWT Bermuda Cl-Ph-Rx-T |  | шт. | 2 |  |
| Монтаж электроподключений нового оборудования |  |  |  |  |  |
| 85 | Установка электрических шкафов управления и регулирования |  | 1 шкаф | 2 |  |
| 86 | Установка шины заземления по установленным конструкциям |  | 100 м | 0,2 |  |
| 87 | Монтаж короба металлического по стенам и потолкам |  | 100 м | 0,1 |  |
| 88 | Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм |  | 100 м | 3 |  |
| 89 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 |  | 100 м | 3 |  |
| 90 | Монтаж заземляющего провода |  | 100 м | 0,2 |  |
| Ремонт фильтров (2 шт.) диаметром 2000 мм, высотой 3000 мм, стальных |  |  |  |  |  |
| 91 | Отключение и слив воды из фильтра и трубопроводов обвязки |  | шт. | 2 |  |
| 92 | Выгрузка фильтрующего материала (8,16 т в одном фильтре: 1,3 т/м3 (δ) х 2 м (Н) х 3,14 м2 (S)) |  | м3 | 12,55 |  |
| 94 | Обследование состояния корпуса и патрубков фильтра |  | шт. | 2 |  |
| 95 | Демонтаж дренажно-распределительной системы фильтра (верхяя и нижняя) |  | шт. | 2 |  |
| 96 | Очистка внутренней поверхности фильтров от донных отложений |  | м2 | 6,28 |  |
| 97 | Абразивная обработка внутренней поверхности фильтров пескоструйным аппаратом |  | м2 | 54 |  |
| 98 | Обеспыливание внутренней поверхности фильтров |  | м2 | 54 |  |
| 99 | Обезжиривание внутренней поверхности фильтров |  | м2 | 54 |  |
| 100 | Нанесение на внутреннюю поверхность фильтров протекторной грунтовки ЭП-057 в 6 слоев толщиной 60 мкм |  | м2 | 54 |  |
| 101 | Нанесение на внутреннюю поверхность фильтров шпатлевки ЭП-0010 в 6 слоев толщиной 150 мкм |  | м2 | 54 |  |
| 102 | Изготовление/ремонт дренажно-распределительной системы фильтра |  | шт. | 2 |  |
| 103 | Сборка и монтаж дренажно-распределительной системы фильтра |  | шт. | 2 |  |
| 104 | Загрузка фильтрующего материала |  | м3 | 12,55 |  |
| Гидравлические испытания, пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |
| 105 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов ПВХ диам. 225 мм |  | м | 25 |  |
| 106 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 160 мм |  | м | 294 |  |
| 107 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 110 мм |  | м | 3 |  |
| 108 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 90 мм |  | м | 33 |  |
| 109 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 75 мм |  | м | 15 |  |
| 110 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 63 мм |  | м | 90 |  |
| 111 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 50 мм |  | м | 15 |  |
| 112 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 40 мм |  | м | 24 |  |
| 113 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов ПВХ диам. 20 мм |  | м | 12 |  |
| 114 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов из армированного полипропилена диаметром 63 мм |  | м | 5 |  |
| 115 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 200 мм |  | м | 4,6 |  |
| 116 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 100 мм |  | м | 1,0 |  |
| 117 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 80 мм |  | м | 1,1 |  |
| 118 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 50 мм |  | м | 1,1 |  |
| 119 | Опрессовка и гидравлическое испытание трубопроводов трубопроводов из нержавеющей стали диаметром условного прохода 40 мм |  | м | 12 |  |
| 120 | Опрессовка фильтров Д2000, Н3000 |  | шт. | 2 |  |
| 121 | Гидравлические испытания резервуара 10 м3 |  | шт. | 1 |  |
| 122 | Пуско-наладочные работы установки очистки воды оздоровительного бассейна СГУПС 11,4х11,4 м (объем ванны 216 м3) |  | установка | 1 |  |
| 123 | Пуско-наладочные работы системы нагрева воды в плавательном бассейне СГУПС 25,0х16,0 м (объем ванны 1120 м3) |  | установка | 1 |  |
| 124 | Пуско-наладочные работы оборудования автоматического дозирования, измерения и контроля качества воды в плавательном бассейне СГУПС 25,0х16,0 м (объем ванны 1120 м3) |  | установка | 1 |  |
| Ремонт переливных лотков |  |  |  |  |  |
| 125 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток |  | М2 | 27 |  |
| 126 | Очистка поверхности щетками |  | м2 | 55,47 |  |
| 127 | Обеспыливание поверхности |  | м2 | 55,47 |  |
| 128 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до: 0,25 м2 |  | 100 мест | 0,25 |  |
| 129 | Штукатурка по сетке ремонтным составом |  | м2 | 55,47 |  |
| 130 | Установка профиля под переливные решетки |  | м | 92 |  |
| 131 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей |  | м2 | 55,47 |  |
| 132 | Устройство гидроизоляции 3-хслойным полимерцементным составом |  | м2 | 55,47 |  |
| 133 |  | Устройство половой керамической плитки по периметру чаши | м2 | 27 |  |

Заказчик                                                                                                            Подрядчик

Проректор                                                                                                     Директор

______________ А.А.Новоселов                                                        ________________ О.Г.Дудник

Электронная подпись                                                                          Электронная подпись

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |
| " _____ " ________________ 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________2013 г. |  |  |
|  |  |  | ФГБОУ ВПО СГУПС |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на | капитальный ремонт системы оборотного водоснабжения бассейна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость __________________________________ |  | ________________3376471,63 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость _______________________________ |  | __________________4444,89 |  | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на декабрь 2012г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. монтаж нового оборудования в оздоровительном бассейне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРм11-03-011-02 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II (Монтаж станции Бермуда. ) (1 компл.) | 1 | 1490,45 1078,94 | 326,03 38,06 | 1490,45 | 1078,94 | 326,03 38,06 | 8,98 | 8,98 |
| 2 | сметная стоимость | Контрольно-измерительная станция BWT BERMUDA Cl-Ph-Rx-T (шт) | 1 | 205495,49 |  | 205495,49 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм37-01-014-01 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т(Монтаж дозировочных станций Медомат. ) (1 шт.) | 3 | 6642,87 3166,03 | 2471,6 499,87 | 19928,61 | 9498,09 | 7414,8 1499,61 | 27,8 | 83,4 |
| 4 | сметная стоимость | Станция дозирования Medomat FP200 с узлом ввода реагента 3/4" (шт) | 3 | 65803,67 |  | 197411,01 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРм07-02-029-01 | Газовоздуходувка роторная, масса 0,1 т (1 шт.) | 1 | 5366,22 3410,32 | 287,69 12,11 | 5366,22 | 3410,32 | 287,69 12,11 | 30,3 | 30,3 |
| 6 | сметная стоимость | Воздуходувка SD 82 (шт) | 1 | 131424,87 |  | 131424,87 |  |  |  |  |
| 7 | сметная стоимость | Воздушный фильтр (шт) | 1 | 15911,42 |  | 15911,42 |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР18-07-001-05 | Установка кранов воздушных (1 компл.) | 2 | 20,75 17,11 |  | 41,5 | 34,22 |  | 0,138 | 0,28 |
| 9 | сметная стоимость | Воздухоотводчик автоматический (шт) | 2 | 8245,59 |  | 16491,18 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Монтаж нового оборудования в плавательном бассейне |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРм11-03-011-02 | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности II (Монтаж станции Бермуда. ) (1 компл.) | 1 | 1490,45 1078,94 | 326,03 38,06 | 1490,45 | 1078,94 | 326,03 38,06 | 8,98 | 8,98 |
| 11 | сметная стоимость | Контрольно-измерительная станция BWT BERMUDA Cl-Ph-Rx-T (шт) | 1 | 205495,49 |  | 205495,49 |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРм37-01-014-01 | Монтаж оборудования в помещении, масса оборудования 0,03 т (Монтаж дозировочных станций Медомат. ) (1 шт.) | 3 | 6642,87 3166,03 | 2471,6 499,87 | 19928,61 | 9498,09 | 7414,8 1499,61 | 27,8 | 83,4 |
| 13 | сметная стоимость | Станция дозирования Medomat FP200 с узлом ввода реагента 3/4" (шт) | 3 | 65803,67 |  | 197411,01 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР16-07-003-01 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 15 мм (1 врезка) | 3 | 771,35 616,26 | 33,32 | 2314,05 | 1848,78 | 99,96 | 5,129 | 15,39 |
| 15 | ТЕР18-02-001-01 | Установка водоподогревателей скоростных односекционных поверхностью нагрева одной секции до 4 м2 (1 водоподогреватель) | 3 | 2033,03 1239,84 | 553,65 6,54 | 6099,09 | 3719,52 | 1660,95 19,62 | 10,6375 | 31,91 |
| 16 | сметная стоимость | Теплообменник водо-водяной QWT 209 (шт) | 3 | 44342,36 |  | 133027,08 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР18-05-001-01 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т (1 насос) | 3 | 2089,39 1594,81 | 73,86 8,62 | 6268,17 | 4784,43 | 221,58 25,86 | 14,17 | 42,51 |
| 18 | сметная стоимость | Насос циркуляционный UPS Magna 32-120 F (Grundfos) (шт) | 3 | 24493,06 |  | 73479,18 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Электрооборудование и электроподключения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм (1 шт.) | 2 | 540,77 284,72 | 240,65 40,53 | 1081,54 | 569,44 | 481,3 81,06 | 2,37 | 4,74 |
| 20 | цена поставщика | Шкаф управления электрический ШУУВ (шт) | 2 | 8100 |  | 16200 |  |  |  |  |
| 21 | ТСЦ-503-0462 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Шкаф силовой ШВР 1-50 (шт.) | 2 | 448,37 |  | 896,74 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м (100 м) | 0,1 | 11189,89 4282,11 | 4798,65 1932,78 | 1118,99 | 428,21 | 479,87 193,28 | 37,6 | 3,76 |
| 23 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм (100 м) | 3 | 10686 2710,49 | 4063,41 2370,16 | 32058 | 8131,47 | 12190,23 7110,48 | 23,8 | 71,4 |
| 24 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 (100 м) | 3 | 1616,57 767,55 | 30,93 3,49 | 4849,71 | 2302,65 | 92,79 10,47 | 6,74 | 20,22 |
| 25 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) | 0,2 | 28200,64 5307,09 | 158,52 5,23 | 5640,13 | 1061,42 | 31,7 1,05 | 46,6 | 9,32 |
| 26 | ТСЦ-507-0915 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 25 мм (м) | 300 | 43,53 |  | 13059 |  |  |  |  |
| 27 | цена поставщика | Лоток кабельный металлический 40х60 (м) | 10 | 62,46 |  | 624,6 |  |  |  |  |
| 28 | ТСЦ-509-0064 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Профиль монтажный (м) | 10 | 3,8 |  | 38 |  |  |  |  |
| 29 | цена поставщика | Провод ПВС 3х1,5 (м) | 173,4 | 19,2 |  | 3329,28 |  |  |  |  |
| 30 | цена поставщика | Провод ПВС 3х0,75 (м) | 71,4 | 10,42 |  | 743,99 |  |  |  |  |
| 31 | цена поставщика | Провод ПВС 2х0,5 (м) | 61,2 | 8,65 |  | 529,38 |  |  |  |  |
| 32 | ТСЦ-502-0499 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 4 мм2 (1000 м) | 0,1734 | 346,1 |  | 60,01 |  |  |  |  |
| 33 | ТСЦ-502-0496 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 2,0 мм2 (1000 м) | 0,0714 | 182,31 |  | 13,02 |  |  |  |  |
| 34 | ТСЦ-502-0493 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 1 мм2 (1000 м) | 0,0612 | 115,01 |  | 7,04 |  |  |  |  |
| Раздел 4. Пуско-наладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ТЕРп09-01-060-01 | Установка водоочистная компактная, производительность до 100 м3/сут (1 установка) | 1 | 184724,12 184724,12 |  | 184724,12 | 184724,12 |  | 979 | 979 |
| 36 | ТЕРп07-03-040-02 | Установка подогрева воды (подогреватель, охладитель конденсата, коммуникации), производительность до 20 м3/ч (1 установка) | 1 | 47420,8 47420,8 |  | 47420,8 | 47420,8 |  | 271 | 271 |
| 37 | ТЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 (1 система) | 1 | 2302,34 2302,34 |  | 2302,34 | 2302,34 |  | 13,4 | 13,4 |
| Раздел 5. Замена резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ТЕРм38-01-001-01 | Листовые конструкции массой свыше 0,5 т (бункеры, сборники, отстойники, мерники без внутренних устройств и др.), сборка с помощью крана на автомобильном ходу (1 т конструкций) | 1,274 | 9867,26 5349,82 | 4517,44 779,35 | 12570,89 | 6815,67 | 5755,22 992,89 | 45,9 | 58,48 |
| Монтаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ТЕРм38-01-006-01 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу листовые конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.) (1 т конструкций) | 0,414 | 40599,1 18335,65 | 20249,14 1790,27 | 16808,03 | 7590,96 | 8383,14 741,17 | 161 | 66,65 |
| 40 | цена поставщика | Лист ПП серый RAL7032 толщиной 10 мм (м2) | 45 | 1773,31 |  | 79798,95 |  |  |  |  |
| 41 | ТСЦ-113-0375 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Полиэтилен листовой (м2) | 45 | 11,8 |  | 531 |  |  |  |  |
| 42 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диаметром 32 мм (полипропилен) (100 м трубопровода) | 0,001 | 23148,08 16828,68 | 3570,27 1021,77 | 23,15 | 16,83 | 3,57 1,02 | 140,07 | 0,14 |
| 43 | цена поставщика | Муфта комбинированная(н.р.)(32-1") (шт) | 1 | 103,9 |  | 103,9 |  |  |  |  |
| 44 | ТСЦ-502-0698 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Муфта полиэтиленовая МПС-32/40 (шт.) | 1 | 9,26 |  | 9,26 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диаметром 63 мм (100 м трубопровода) | 0,003 | 34920,03 18751,8 | 9918,3 2913,84 | 104,76 | 56,26 | 29,75 8,74 | 162,748 | 0,49 |
| 46 | ТЕР16-04-002-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения наружным диаметром 160 мм (100 м трубопровода) | 0,005 | 64771,73 17522,22 | 9641,8 2708,26 | 323,86 | 87,61 | 48,21 13,54 | 152,076 | 0,76 |
| 47 | цена поставщика | Фланец ПП d 160 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 3 | 1832,56 |  | 5497,68 |  |  |  |  |
| 48 | цена поставщика | Фланец ПП d 63 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 2 | 877,4 |  | 1754,8 |  |  |  |  |
| 49 | ТСЦ-507-2837 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Фланцы для полиэтиленовых трубопроводов диаметром 40 мм (компл.) | 2,5 | 4,53 |  | 11,33 |  |  |  |  |
| 50 | ТЕРм38-01-003-01 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.) (1 т конструкций) | 0,332 | 18309,08 10606,38 | 6066,85 1147,38 | 6078,61 | 3521,32 | 2014,19 380,93 | 91 | 30,21 |
| 51 | цена поставщика | Нержав. труба прямоугольного сечения 100*50*3,0 (вес 6,95) (м) | 42 | 1057,08 |  | 44397,36 |  |  |  |  |
| 52 | цена поставщика | Нержав. труба прямоугольного сечения 40*40*2,0 (вес 2,45) (м) | 7 | 352,63 |  | 2468,41 |  |  |  |  |
| 53 | ТСЦ-103-1043 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММ3 (т) | 0,332 | 846,12 |  | 280,91 |  |  |  |  |
| 54 | ТСЦ-101-3762 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм (т) | 0,01 | 134457,32 |  | 1344,57 |  |  |  |  |
| 55 | цена поставщика | Шпилька М12х250 (нерж.ст.) (шт) | 6 | 47,14 |  | 282,84 |  |  |  |  |
| 56 | цена поставщика | Шпилька М12х150 (нерж.ст.) (шт) | 12 | 27,54 |  | 330,48 |  |  |  |  |
| 57 | ТСЦ-101-2591 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Шпильки (шт.) | 18 | 0,54 |  | 9,72 |  |  |  |  |
| 58 | цена поставщика | Анкерный болт М12*150 (нерж.ст.) (шт) | 12 | 153,69 |  | 1844,28 |  |  |  |  |
| 59 | ТСЦ-101-2877 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Болт анкерный диаметром 12 мм (шт.) | 12 | 0,26 |  | 3,12 |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРм38-01-006-02 | Сборка с помощью крана на автомобильном ходу стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. (Изготовление и монтаж лестницы) (1 т конструкций) | 0,068 | 23460,92 12527,46 | 9855,02 293,74 | 1595,34 | 851,87 | 670,14 19,97 | 110 | 7,48 |
| 61 | цена поставщика | Нержав. труба прямоугольного сечения 100*50*2,0(4,687) (м) | 8 | 714,11 |  | 5712,88 |  |  |  |  |
| 62 | цена поставщика | Нержав. труба прямоугольного сечения 40*20*2 (вес 1,795 кг./ м.п.) (м) | 12 | 285,81 |  | 3429,72 |  |  |  |  |
| 63 | ТСЦ-103-1043 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Труба прямоугольного сечения 50х25х2,6м, Ст1пс ММ3 (т) | 0,068 | 846,12 |  | 57,54 |  |  |  |  |
| 64 | ТСЦ-101-3762 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм (т) | 0,01 | 134457,32 |  | 1344,57 |  |  |  |  |
| Раздел 6. Ремонт фильтров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ТЕР06-01-070-02 | Выгрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием (100 м3 загрузки) | 0,1255 | 11396,72 6950,25 | 4446,47 1172,92 | 1430,29 | 872,26 | 558,03 147,20 | 73,552 | 9,23 |
| 66 | ТЕРр65-26-1 | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса до 150 мм (дренажно-распределительных систем фильтров) (100 шт.) | 0,04 | 71088,46 71088,46 |  | 2843,54 | 2843,54 |  | 662,4 | 26,5 |
| 67 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) | 6,28 | 106,9 106,9 |  | 671,33 | 671,33 |  | 1,035 | 6,5 |
| 68 | ТЕР06-01-067-01 | Обработка поверхности пескоструйным аппаратом (100 м2 поверхности) | 0,54 | 24988,22 6531,57 | 16310,21 3052,48 | 13493,64 | 3527,05 | 8807,51 1648,34 | 56,0395 | 30,26 |
| 69 | ТЕР13-06-004-01 | Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности) | 54 | 13,43 11,92 | 1,51 | 725,22 | 643,68 | 81,54 | 0,115 | 6,21 |
| 70 | ТЕР13-07-001-01 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином (100 м2 обезжириваемой поверхности) | 0,54 | 1172,36 1105,68 | 24,8 1,67 | 633,07 | 597,07 | 13,39 0,90 | 10,442 | 5,64 |
| 71 | ТСЦ-113-0359 | Обезжириватель (кг) | 17,3 | 257,19 |  | 4449,39 |  |  |  |  |
| 72 | ТЕР13-03-002-10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ЭП-057 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,54 | 22199,36 3603,41 | 465,33 10 | 11987,65 | 1945,84 | 251,28 5,40 | 27,186 | 14,68 |
| 73 | ТЕР13-03-004-12 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей грунт-шпатлевкой ЭП-0010 (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,54 | 11727,18 3517,75 | 245,01 10 | 6332,68 | 1899,59 | 132,31 5,40 | 32,016 | 17,29 |
| 74 | ТЕР13-08-011-01 | Испытание на непроницаемость полиизобутиленового покрытия наливом воды (1 м3 воды) | 11,23 | 91,12 80,82 |  | 1023,28 | 907,61 |  | 0,782 | 8,78 |
| 75 | ТЕР18-06-001-03 | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 219 мм (дренажно-распределительных систем фильтров б/у) (1 гребенка) | 4 | 1446,6 1292,11 | 121,41 8,72 | 5786,4 | 5168,44 | 485,64 34,88 | 11,086 | 44,34 |
| 76 | ТЕР06-01-070-02 | Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием б/у (100 м3 загрузки) | 0,1255 | 34136,13 19981,96 | 13895,22 3665,39 | 4284,08 | 2507,74 | 1743,85 460,01 | 211,462 | 26,54 |
| 77 | ТЕРп09-01-010-01 | Фильтр, производительность до 1600 м3/сут (1 узел) | 2 | 19623,38 19623,38 |  | 39246,76 | 39246,76 |  | 104 | 208 |
| Раздел 7. демонтаж стеновых проходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 (100 отверстий) | 0,16 | 7373,34 3364,7 | 4008,64 1080,75 | 1179,73 | 538,35 | 641,38 172,92 | 29,2023 | 4,67 |
| 79 | ТЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (100 отверстий) | 0,18 | 65888,67 30674,75 | 35213,92 9494,31 | 11859,96 | 5521,46 | 6338,5 1708,98 | 266,2275 | 47,92 |
| 80 | ТЕР46-03-010-03 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (100 отверстий) | 0,02 | 52710,94 24539,8 | 28171,14 7595,45 | 1054,22 | 490,8 | 563,42 151,91 | 212,982 | 4,26 |
| 81 | ТЕРр65-06-2 | Смена трапов диаметром до 100 мм (ранее демонтированные) (100 приборов) | 0,18 | 27831,06 25713 | 546,71 83,31 | 5009,59 | 4628,34 | 98,41 15,00 | 234 | 42,12 |
| Раздел 8. установка стеновых проходов и ремонт переливных лотков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| установка стеновых проходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (100 м трубопровода) | 0,04 | 29641,84 19553,3 | 9918,3 2913,84 | 1185,67 | 782,13 | 396,73 116,55 | 162,748 | 6,51 |
| 83 | цена поставщика | Стеновой проход под форсунки Ду 50 (шт) | 16 | 375,42 |  | 6006,72 |  |  |  |  |
| 84 | ТЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм (100 м трубопровода) | 0,005 | 27949,81 17061 | 10798,66 3130,33 | 139,75 | 85,31 | 53,99 15,65 | 148,074 | 0,74 |
| 85 | цена поставщика | Стеновой проход под донный слив Ду 100 (шт) | 2 | 803,39 |  | 1606,78 |  |  |  |  |
| 86 | ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм (100 м трубопровода) | 0,045 | 30056,99 19212,9 | 10737,98 3126,09 | 1352,56 | 864,58 | 483,21 140,67 | 166,75 | 7,5 |
| 87 | цена поставщика | Стеновой проход под перелив Ду 80 (шт) | 18 | 699,15 |  | 12584,7 |  |  |  |  |
| 88 | ТСЦ-509-0081 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Гильзы соединительные (100 шт.) | 0,36 | 54,71 |  | 19,7 |  |  |  |  |
| 89 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (1 м3 заделки) | 0,1 | 10896,2 5404,76 | 180,75 | 1089,62 | 540,48 | 18,08 | 55,16 | 5,52 |
| ремонт переливных лотков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ТЕРр57-02-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток (100 м2 покрытия) | 0,27 | 7560,89 7218,84 | 342,05 214,23 | 2041,44 | 1949,09 | 92,35 57,84 | 69,87 | 18,86 |
| 91 | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности) | 55,47 | 106,9 106,9 |  | 5929,74 | 5929,74 |  | 1,035 | 57,41 |
| 92 | ТЕРр57-10-2 | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 (100 мест) | 0,25 | 9865,8 7165,07 | 315,22 87,72 | 2466,45 | 1791,27 | 78,81 21,93 | 69,35 | 17,34 |
| 93 | ТЕР15-02-036-01 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса (Ремонтный состав CN83) (100 м2 оштукатуриваемой поверхности) | 0,5547 | 37025,67 16620,78 | 473,22 264,32 | 20538,14 | 9219,55 | 262,5 146,62 | 149,4425 | 82,9 |
| 94 | ТЕР08-01-003-02 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная оклеечная в 1 слой (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,5547 | 14147,45 1477,44 | 672,61 | 7847,59 | 819,54 | 373,1 | 14,3 | 7,93 |
| 95 | ТЕР11-01-040-01 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных (100 м плинтуса) | 1 | 1554,79 1222,97 | 27,7 | 1554,79 | 1222,97 | 27,7 | 10,3385 | 10,34 |
| 96 | цена поставщика | Профиль под переливную решетку МР 200.С (м) | 100 | 258,47 |  | 25847 |  |  |  |  |
| 97 | ТСЦ-101-1753 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Плинтусы для полов из пластиката (м) | 100 | 1,02 |  | 102 |  |  |  |  |
| 98 | ТЕР13-03-001-13 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20, первый слой (100 м2 окрашиваемой поверхности) | 0,5547 | 6871,84 1271,34 | 77,55 1,67 | 3811,81 | 705,21 | 43,02 0,93 | 10,4305 | 5,79 |
| 99 | ТЕР08-01-003-04 | Гидроизоляция стен, фундаментов боковая цементная (100 м2 изолируемой поверхности) | 0,5547 | 18917,76 11357,6 | 369,36 | 10493,68 | 6300,06 | 204,88 | 102,12 | 56,65 |
| 100 | ТЕР11-01-027-05 | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных (100 м2 покрытия) | 0,27 | 60172,1 14585,1 | 1481,29 737,69 | 16246,47 | 3937,98 | 399,95 199,18 | 137,747 | 37,19 |
| Раздел 9. демонтаж стальных трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | ТЕРр65-14-5 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 150 мм (100 м трубопровода) | 3,19 | 12510,06 12170,93 | 102,84 | 39907,09 | 38825,27 | 328,06 | 117,8 | 375,78 |
| 102 | ТЕРр65-14-4 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) | 0,36 | 7005,23 6746,67 | 76,43 | 2521,88 | 2428,8 | 27,51 | 65,3 | 23,51 |
| 103 | ТЕРр65-14-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) | 1,14 | 4611,26 4504,65 | 30,63 | 5256,84 | 5135,3 | 34,92 | 43,6 | 49,7 |
| 104 | ТЕР16-05-001-05 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм (1 шт.) | 26 | 429,2 295,36 | 37,09 2,79 | 11159,2 | 7679,36 | 964,34 72,54 | 2,688 | 69,89 |
| 105 | ТЕР16-05-001-03 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм (1 шт.) | 14 | 148,06 127,92 | 20,14 0,56 | 2072,84 | 1790,88 | 281,96 7,84 | 1,164 | 16,3 |
| 106 | ТЕР16-05-001-02 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм (1 шт.) | 18 | 108,28 64,6 | 11,29 | 1949,04 | 1162,8 | 203,22 | 0,588 | 10,58 |
| 107 | ТЕРм12-12-009-03 | Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм(1 шт.) | 4 | 174,3 167,84 | 6,46 | 697,2 | 671,36 | 25,84 | 1,44 | 5,76 |
| Раздел 10. монтаж трубопроводов из ПВХ, армированного полипропилена и нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | ТЕР16-04-002-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 225 мм (100 м трубопровода) | 0,25 | 64771,73 17522,22 | 9641,8 2708,26 | 16192,93 | 4380,56 | 2410,45 677,07 | 152,076 | 38,02 |
| 109 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 225мм (шт) | 15 | 3413,66 |  | 51204,9 |  |  |  |  |
| 110 | ТСЦ-507-0926 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 15 | 99,94 |  | 1499,1 |  |  |  |  |
| 111 | цена поставщика | Тройник 90 ПВХ 225 мм (шт) | 12 | 4107,23 |  | 49286,76 |  |  |  |  |
| 112 | ТСЦ-507-0886 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком равнопроходной, SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 15 | 136,62 |  | 2049,3 |  |  |  |  |
| 113 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d225 (шт) | 10 | 2408,85 |  | 24088,5 |  |  |  |  |
| 114 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d225*160 (шт) | 21 | 1270,59 |  | 26682,39 |  |  |  |  |
| 115 | цена поставщика | Фланец ПВХ d 225 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 6 | 3100,08 |  | 18600,48 |  |  |  |  |
| 116 | ТСЦ-507-0720 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 225 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 37 | 64,11 |  | 2372,07 |  |  |  |  |
| 117 | ТЕР16-04-002-11 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 160 мм (100 м трубопровода) | 2,94 | 64771,73 17522,22 | 9641,8 2708,26 | 190428,89 | 51515,33 | 28346,89 7962,28 | 152,076 | 447,1 |
| 118 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 160мм (шт) | 90 | 1415,25 |  | 127372,5 |  |  |  |  |
| 119 | цена поставщика | Угол 45 ПВХ 1,6 МПа d 160мм (шт) | 16 | 1248,94 |  | 19983,04 |  |  |  |  |
| 120 | ТСЦ-507-0924 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 90 | 44,53 |  | 4007,7 |  |  |  |  |
| 121 | ТСЦ-507-0928 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Угольник 45° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 16 | 39,42 |  | 630,72 |  |  |  |  |
| 122 | цена поставщика | Тройник переходной 90 ПВХ 160х90 мм (шт) | 32 | 1684,32 |  | 53898,24 |  |  |  |  |
| 123 | ТСЦ-507-0889 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Тройник полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком неравнопроходной, SDR 11, 160х110 (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 32 | 54,19 |  | 1734,08 |  |  |  |  |
| 124 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d160 (шт) | 100 | 701,51 |  | 70151 |  |  |  |  |
| 125 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d160*110 (шт) | 26 | 474,37 |  | 12333,62 |  |  |  |  |
| 126 | цена поставщика | Фланец ПВХ d 160 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 65 | 1299,21 |  | 84448,65 |  |  |  |  |
| 127 | ТСЦ-507-0719 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 191 | 41,14 |  | 7857,74 |  |  |  |  |
| 128 | цена поставщика | Тройник 90 ПВХ 160 мм (шт) | 28 | 1684,32 |  | 47160,96 |  |  |  |  |
| 129 | ТСЦ-507-0885 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Тройник полиэтиленовый равнопроходной, SDR 11, диаметр 160 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 2,8 | 62,85 |  | 175,98 |  |  |  |  |
| 130 | ТЕР16-04-002-09 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 110 мм (100 м трубопровода) | 0,03 | 46594,59 17061 | 10798,66 3130,33 | 1397,84 | 511,83 | 323,96 93,91 | 148,074 | 4,44 |
| 131 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 110мм (шт) | 2 | 415,74 |  | 831,48 |  |  |  |  |
| 132 | ТСЦ-507-0923 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 2 | 20,44 |  | 40,88 |  |  |  |  |
| 133 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d110*90 333р (шт) | 5 | 231,55 |  | 1157,75 |  |  |  |  |
| 134 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d110*75 333р (шт) | 3 | 231,55 |  | 694,65 |  |  |  |  |
| 135 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d110*63 (шт) | 13 | 231,55 |  | 3010,15 |  |  |  |  |
| 136 | цена поставщика | Фланец ПВХ d 110 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 4 | 676,91 |  | 2707,64 |  |  |  |  |
| 137 | ТСЦ-507-0718 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 25 | 20,85 |  | 521,25 |  |  |  |  |
| 138 | ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 90 мм (100 м трубопровода) | 0,33 | 42252,78 19212,9 | 10737,98 3126,09 | 13943,42 | 6340,26 | 3543,53 1031,61 | 166,75 | 55,03 |
| 139 | ТЕР16-04-002-07 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм (100 м трубопровода) | 0,15 | 42416,73 21518,43 | 12471,97 3673,72 | 6362,51 | 3227,76 | 1870,8 551,06 | 186,76 | 28,01 |
| 140 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (100 м трубопровода) | 0,9 | 34920,03 18751,8 | 9918,3 2913,84 | 31428,03 | 16876,62 | 8926,47 2622,46 | 162,748 | 146,47 |
| 141 | цена поставщика | Кран шаровый ПВХ диам. 63 мм (шт) | 5 | 622,37 |  | 3111,85 |  |  |  |  |
| 142 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 90мм (шт) | 14 | 296,61 |  | 4152,54 |  |  |  |  |
| 143 | цена поставщика | Угол 30 ПВХ 1,6 МПа d 90мм (шт) | 36 | 289,05 |  | 10405,8 |  |  |  |  |
| 144 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,6 МПа d 75мм (шт) | 8 | 140,09 |  | 1120,72 |  |  |  |  |
| 145 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,0 МПа d 63мм (шт) | 22 | 107,12 |  | 2356,64 |  |  |  |  |
| 146 | цена поставщика | Угол 45 ПВХ 1,0 МПа d 63мм (шт) | 6 | 108,41 |  | 650,46 |  |  |  |  |
| 147 | ТСЦ-507-0922 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 86 | 6,58 |  | 565,88 |  |  |  |  |
| 148 | цена поставщика | Тройник 90 ПВХ 75 мм (шт) | 3 | 190,68 |  | 572,04 |  |  |  |  |
| 149 | цена поставщика | Тройник переходной 90 ПВХ 75х32 мм (шт) | 2 | 181,23 |  | 362,46 |  |  |  |  |
| 150 | цена поставщика | Тройник 90 ПВХ 63 мм (шт) | 6 | 120,15 |  | 720,9 |  |  |  |  |
| 151 | ТСЦ-507-0878 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 63 мм (10 шт.) | 0,6 | 13,97 |  | 8,38 |  |  |  |  |
| 152 | ТСЦ-507-0879 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 75 мм (10 шт.) | 0,3 | 19,99 |  | 6 |  |  |  |  |
| 153 | ТСЦ-507-0880 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм (10 шт.) | 0,2 | 17,63 |  | 3,53 |  |  |  |  |
| 154 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d90 (шт) | 10 | 195,16 |  | 1951,6 |  |  |  |  |
| 155 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d90*50 (шт) | 17 | 120,36 |  | 2046,12 |  |  |  |  |
| 156 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d63 (шт) | 30 | 50,84 |  | 1525,2 |  |  |  |  |
| 157 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d63*32 (шт) | 14 | 48,09 |  | 673,26 |  |  |  |  |
| 158 | цена поставщика | Втулка ПВХ ВР d63/50*1 1/2" (шт) | 4 | 78,94 |  | 315,76 |  |  |  |  |
| 159 | цена поставщика | Втулка ПВХ ВР d63/50*2" (шт) | 5 | 122,86 |  | 614,3 |  |  |  |  |
| 160 | цена поставщика | Ниппель ПВХ НР d75/63*2" (шт) | 3 | 136,48 |  | 409,44 |  |  |  |  |
| 161 | цена поставщика | Фланец ПВХ d 90 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 4 | 412,46 |  | 1649,84 |  |  |  |  |
| 162 | цена поставщика | Фланец ПВХ d 75 мм в сборе (фланец, бурт для фланца, уплотнитель) (шт) | 8 | 304,63 |  | 2437,04 |  |  |  |  |
| 163 | ТСЦ-507-0717 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 100 | 8,35 |  | 835 |  |  |  |  |
| 164 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм (100 м трубопровода) | 0,12 | 37540,56 26284,75 | 9779,64 2905,25 | 4504,87 | 3154,17 | 1173,56 348,63 | 218,776 | 26,25 |
| 165 | ТЕР16-04-002-04 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм (100 м трубопровода) | 0,24 | 30766,11 22438,16 | 4495,38 1277,24 | 7383,87 | 5385,16 | 1078,89 306,54 | 186,76 | 44,82 |
| 166 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм (100 м трубопровода) | 0,15 | 34154,99 19553,3 | 9918,3 2913,84 | 5123,25 | 2933 | 1487,75 437,08 | 162,748 | 24,41 |
| 167 | цена поставщика | Кран шаровый ПВХ диам. 40 мм (шт) | 1 | 319,11 |  | 319,11 |  |  |  |  |
| 168 | цена поставщика | Кран шаровый латунный 1/2" ВН (пробоотборник) (шт) | 5 | 105,2 |  | 526 |  |  |  |  |
| 169 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d50 (шт) | 5 | 41,82 |  | 209,1 |  |  |  |  |
| 170 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d40 (шт) | 5 | 28,7 |  | 143,5 |  |  |  |  |
| 171 | цена поставщика | Муфта соединительная ПВХ d20 (шт) | 5 | 16,81 |  | 84,05 |  |  |  |  |
| 172 | ТСЦ-507-0717 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 16 | 8,35 |  | 133,6 |  |  |  |  |
| 173 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,0 МПа d 50мм (шт) | 18 | 60,34 |  | 1086,12 |  |  |  |  |
| 174 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,0 МПа d 40мм (шт) | 16 | 49,61 |  | 793,76 |  |  |  |  |
| 175 | цена поставщика | Угол 90 ПВХ 1,0 МПа d 20мм (шт) | 14 | 22,96 |  | 321,44 |  |  |  |  |
| 176 | ТСЦ-507-0921 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Угольник 90° полиэтиленовый с удлиненным хвостовиком, SDR 11, диаметр 32 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 48 | 2,63 |  | 126,24 |  |  |  |  |
| 177 | цена поставщика | Тройник 90 ПВХ 20 мм (шт) | 3 | 19,74 |  | 59,22 |  |  |  |  |
| 178 | ТСЦ-507-0880 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 90 мм (10 шт.) | 0,3 | 17,63 |  | 5,29 |  |  |  |  |
| 179 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d50*40 (шт) | 2 | 35,58 |  | 71,16 |  |  |  |  |
| 180 | цена поставщика | Втулка ПВХ 1,6 МПа d32*25 (шт) | 15 | 18,62 |  | 279,3 |  |  |  |  |
| 181 | цена поставщика | Втулка ПВХ ВР d25/20*1/2 (шт) | 15 | 58,37 |  | 875,55 |  |  |  |  |
| 182 | цена поставщика | Ниппель ПВХ НР d32/25*1" (шт) | 2 | 33,28 |  | 66,56 |  |  |  |  |
| 183 | цена поставщика | Ниппель ПВХ НР d25/20*1/2" (шт) | 12 | 27,74 |  | 332,88 |  |  |  |  |
| 184 | ТСЦ-507-0717 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 63 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (шт.) | 39 | 8,35 |  | 325,65 |  |  |  |  |
| 185 | ТСЦ-301-1098 | Хомуты для крепления водосточных пластмассовых трубопроводов (т) | 0,074082 | 164678,36 |  | 12199,7 |  |  |  |  |
| 186 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм (100 м трубопровода) | 0,05 | 34920,03 18751,8 | 9918,3 2913,84 | 1746 | 937,59 | 495,92 145,69 | 162,748 | 8,14 |
| 187 | ТСЦ-302-3227 | Краны стальные шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм (шт.) | 4 | 1174,33 |  | 4697,32 |  |  |  |  |
| 188 | цена поставщика | Муфта комбинированная(в.р.)(63-2")под ключ (SPK) (шт) | 3 | 334,83 |  | 1004,49 |  |  |  |  |
| 189 | цена поставщика | Муфта комбинированная(н.р.)(63-2")под ключ (SPK) (шт) | 4 | 435,47 |  | 1741,88 |  |  |  |  |
| 190 | цена поставщика | Муфта комбинированная(в.р.)(50-3/2")под ключ (SPK) (шт) | 2 | 230,42 |  | 460,84 |  |  |  |  |
| 191 | цена поставщика | Муфта комбинированная(в.р.)(25-1/2") (SPK) (шт) | 2 | 27,2 |  | 54,4 |  |  |  |  |
| 192 | цена поставщика | Муфта разъемная комб.(н.р.)(63-2") (SPK) (шт) | 4 | 771,6 |  | 3086,4 |  |  |  |  |
| 193 | ТСЦ-507-0778 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Переход «полиэтилен-сталь 63х57» (шт.) | 15 | 20,28 |  | 304,2 |  |  |  |  |
| 194 | ТСЦ-507-0878 | Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 63 мм (10 шт.) | 0,4 | 656,18 |  | 262,47 |  |  |  |  |
| 195 | ТСЦ-507-0920 | Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 63 мм (10 шт.) | 0,5 | 782,28 |  | 391,14 |  |  |  |  |
| 196 | цена поставщика | Муфта переходная 63-50 (SPK) (шт) | 2 | 25,08 |  | 50,16 |  |  |  |  |
| 197 | цена поставщика | Муфта переходная 63-25 (SPK) (шт) | 2 | 19,15 |  | 38,3 |  |  |  |  |
| 198 | ТСЦ-507-0773 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х50 мм (10 шт.) | 0,4 | 4,6 |  | 1,84 |  |  |  |  |
| 199 | ТЕР16-02-005-08 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 200 мм (100 м трубопровода) | 0,046 | 28732,12 24634,9 | 3131,28 223,03 | 1321,68 | 1133,21 | 144,04 10,26 | 213,808 | 9,84 |
| 200 | цена поставщика | Труба 219,1х2,5 нерж. (м) | 4,6 | 3067,37 |  | 14109,9 |  |  |  |  |
| 201 | ТСЦ-103-0187 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Трубы стальные наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм (м) | 4,6 | 17,25 |  | 79,35 |  |  |  |  |
| 202 | ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм (100 м трубопровода) | 0,01 | 12884,21 10849,42 | 1787,06 80,16 | 128,84 | 108,49 | 17,87 0,80 | 91,7125 | 0,92 |
| 203 | цена поставщика | Труба 114,3х2,6 нерж. (м) | 1 | 1068,35 |  | 1068,35 |  |  |  |  |
| 204 | ТСЦ-103-0164 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Трубы стальные наружный диаметр 114 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) | 1 | 4,79 |  | 4,79 |  |  |  |  |
| 205 | ТЕР16-02-005-04 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм (100 м трубопровода) | 0,011 | 12979,83 10849,42 | 1787,06 80,16 | 142,78 | 119,34 | 19,66 0,88 | 91,7125 | 1,01 |
| 206 | цена поставщика | Труба 88,9х1,5 нерж. (м) | 1,1 | 665 |  | 731,5 |  |  |  |  |
| 207 | ТСЦ-103-0152 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Трубы стальные наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 2,8 мм (м) | 1,1 | 4,27 |  | 4,7 |  |  |  |  |
| 208 | цена поставщика | Переход конический 88,9х60,3 нерж. (шт) | 4 | 414,62 |  | 1658,48 |  |  |  |  |
| 209 | ТСЦ-507-0775 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 90х75 мм (10 шт.) | 0,4 | 14,82 |  | 5,93 |  |  |  |  |
| 210 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм (100 м трубопровода) | 0,011 | 9478,91 8275,46 | 1063,94 41,17 | 104,27 | 91,03 | 11,7 0,45 | 69,9545 | 0,77 |
| 211 | цена поставщика | Труба 60,3*2,0 нерж. (м) | 1,1 | 469,49 |  | 516,44 |  |  |  |  |
| 212 | ТСЦ-103-0137 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Трубы стальные наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) | 1,1 | 2,44 |  | 2,68 |  |  |  |  |
| 213 | цена поставщика | Переход конический 60,3х42,4 нерж. (шт) | 6 | 245,55 |  | 1473,3 |  |  |  |  |
| 214 | ТСЦ-507-0773 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х50 мм (10 шт.) | 0,6 | 4,6 |  | 2,76 |  |  |  |  |
| 215 | ТЕР16-02-005-01 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм (100 м трубопровода) | 0,12 | 9457,38 8275,46 | 1063,94 41,17 | 1134,89 | 993,06 | 127,67 4,94 | 69,9545 | 8,39 |
| 216 | цена поставщика | Труба 42,4*2,0 нерж. (м) | 12 | 325,25 |  | 3903 |  |  |  |  |
| 217 | ТСЦ-103-0133 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Трубы стальные наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм (м) | 12 | 1,92 |  | 23,04 |  |  |  |  |
| Фитинги из нержавеющей стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 218 | цена поставщика | Переход конический 42,4х33,7 нерж. (шт) | 12 | 169,07 |  | 2028,84 |  |  |  |  |
| 219 | цена поставщика | Муфта проходная ВР Ду32 1 1/4" нерж. (шт) | 12 | 253,6 |  | 3043,2 |  |  |  |  |
| 220 | цена поставщика | Муфта бочонок ВР 1/2" нерж. (шт) | 1 | 115 |  | 115 |  |  |  |  |
| 221 | цена поставщика | Муфта бочонок ВР 1/4" нерж. (шт) | 3 | 95 |  | 285 |  |  |  |  |
| 222 | цена поставщика | Футорка 1/2х 1/4" нерж. (шт) | 6 | 68 |  | 408 |  |  |  |  |
| 223 | цена поставщика | Муфта-американка ВР - ВР Ду25 1" нерж. (шт) | 12 | 270 |  | 3240 |  |  |  |  |
| 224 | цена поставщика | Отвод приварной 42,4 нерж. (шт) | 12 | 235 |  | 2820 |  |  |  |  |
| 225 | цена поставщика | Тройник диам. 88,9 нерж. (шт) | 2 | 700 |  | 1400 |  |  |  |  |
| 226 | цена поставщика | Тройник диам. 60,3 нерж. (шт) | 2 | 540 |  | 1080 |  |  |  |  |
| 227 | цена поставщика | Тройник диам. 42,4 нерж. (шт) | 9 | 410 |  | 3690 |  |  |  |  |
| 228 | ТЕР22-03-014-05 | Приварка фланцев трубопроводам диаметром 150 мм (1 фланец) | 44 | 597,27 139,64 | 423,63 98,7 | 26279,88 | 6144,16 | 18639,72 4342,80 | 1,04 | 45,76 |
| 229 | цена поставщика | Фланец плоский приварной DN40 (нерж. ст.) (шт) | 16 | 720 |  | 11520 |  |  |  |  |
| 230 | цена поставщика | Фланец плоский приварной DN80 (нерж. ст.) (шт) | 6 | 1400 |  | 8400 |  |  |  |  |
| 231 | цена поставщика | Фланец плоский приварной DN100 (нерж. ст.) (шт) | 16 | 1490 |  | 23840 |  |  |  |  |
| 232 | цена поставщика | Фланец плоский приварной DN200 (нерж. ст.) (шт) | 4 | 3400 |  | 13600 |  |  |  |  |
| 233 | цена поставщика | Фланец глухой DN200 (нерж. ст.) (шт) | 2 | 5800 |  | 11600 |  |  |  |  |
| 234 | ТСЦ-507-0773 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Соединительная арматура трубопроводов (10 шт.) | 7,1 | 4,6 |  | 32,66 |  |  |  |  |
| 235 | ТСЦ-507-0930 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 50 мм (компл.) | 16 | 16,34 |  | 261,44 |  |  |  |  |
| 236 | ТСЦ-507-0931 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 80 мм (компл.) | 6 | 24,79 |  | 148,74 |  |  |  |  |
| 237 | ТСЦ-507-0932 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 100 мм (компл.) | 16 | 30,36 |  | 485,76 |  |  |  |  |
| 238 | ТСЦ-507-0934 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Фланцы стальные давлением 1 МПа (10 кгс/см2) в комплекте с болтами, гайками и прокладками для комплекта с задвижками диаметром 200 мм (компл.) | 6 | 87,59 |  | 525,54 |  |  |  |  |
| Монтаж трубопроводной арматуры (затворы, клапаны, краны, счетчики, механические фильтры, регуляторы, манометры, термометры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 239 | ТЕРм12-12-001-12 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм (1 шт.) | 27 | 1598,97 686,5 | 802,41 178,42 | 43172,19 | 18535,5 | 21665,07 4817,34 | 5,89 | 159,03 |
| 240 | цена поставщика | Затвор SEAGULL с диском из нержавеющей стали (EPDM) Ду150 (шт) | 25 | 3908,81 |  | 97720,25 |  |  |  |  |
| 241 | ТСЦ-302-3232 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 150 мм (шт.) | 25 | 94,15 |  | 2353,75 |  |  |  |  |
| 242 | ТЕРм12-12-001-10 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм (1 шт.) | 8 | 1095,35 521 | 497,86 110,81 | 8762,8 | 4168 | 3982,88 886,48 | 4,47 | 35,76 |
| 243 | цена поставщика | Затвор SEAGULL с диском из нержавеющей стали (EPDM) Ду100 (шт) | 8 | 2402,8 |  | 19222,4 |  |  |  |  |
| 244 | ТСЦ-302-3231 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 100 мм (шт.) | 8 | 53,21 |  | 425,68 |  |  |  |  |
| 245 | ТЕРм12-12-001-09 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (1 шт.) | 1 | 1040,87 508,18 | 483,05 109,06 | 1040,87 | 508,18 | 483,05 109,06 | 4,36 | 4,36 |
| 246 | цена поставщика | Затвор SEAGULL с диском из нержавеющей стали (EPDM) Ду80 (шт) | 1 | 1698,81 |  | 1698,81 |  |  |  |  |
| 247 | ТЕРм12-12-003-05 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм (1 шт.) | 1 | 1447,01 673,67 | 720,56 152,36 | 1447,01 | 673,67 | 720,56 152,36 | 5,78 | 5,78 |
| 248 | цена поставщика | Затвор SEAGULL с диском из нержавеющей стали (EPDM) Ду80, с электроприводом ГЗ-ОФ(К) - 25/5,5 (шт) | 1 | 14558,9 |  | 14558,9 |  |  |  |  |
| 249 | ТСЦ-302-3229 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 80 мм (шт.) | 2 | 42,01 |  | 84,02 |  |  |  |  |
| 250 | ТЕРм12-12-001-08 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 65 мм (1 шт.) | 4 | 1022,36 508,18 | 468,22 107,42 | 4089,44 | 2032,72 | 1872,88 429,68 | 4,36 | 17,44 |
| 251 | ТЕР16-05-001-05 | Установка клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм(материал заказчика,ранее демонтированный) (1 шт.) | 1 | 2143,38 849,17 | 115,92 8,72 | 2143,38 | 849,17 | 115,92 8,72 | 7,728 | 7,73 |
| 252 | цена поставщика | Затвор SEAGULL с диском из нержавеющей стали (EPDM) Ду65 (шт) | 3 | 1512,63 |  | 4537,89 |  |  |  |  |
| 253 | цена поставщика | Затвор (клапан) обратный двухдисковый SEAGULL Ду65 (шт) | 1 | 958,58 |  | 958,58 |  |  |  |  |
| 254 | ТСЦ-302-3227 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Краны стальные газовые шаровые равнопроходные с ДУ 50 мм (шт.) | 4 | 24,45 |  | 97,8 |  |  |  |  |
| 255 | ТЕРм12-12-004-01 | Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (1 шт.) | 3 | 1602,75 711,02 | 861,92 188,78 | 4808,25 | 2133,06 | 2585,76 566,34 | 6,1 | 18,3 |
| 256 | цена поставщика | Моторизованный трехходовой смесительный зонный шаровой кран с ручной деблокировкой с встроенным переключателем для насоса с кабелем для подключения НР-НР-НР FA 300720 11408 1 1/4" (шт) | 3 | 8699,87 |  | 26099,61 |  |  |  |  |
| 257 | ТСЦ-302-1115 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Краны трехходовые сальниковые фланцевые 11Ч18БК для воды, нефти и масла, давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) диаметром 40 мм (шт.) | 3 | 25,87 |  | 77,61 |  |  |  |  |
| 258 | цена поставщика | Клапан электромагнитный НО Ду25 (1") (шт) | 1 | 3392,37 |  | 3392,37 |  |  |  |  |
| 259 | ТСЦ-301-1666 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Клапаны предохранительные малоподъемные однорычажные фланцевые 17ч3бр1 диаметром 25 мм (шт.) | 1 | 19,82 |  | 19,82 |  |  |  |  |
| 260 | ТЕРм12-12-005-05 | Арматура приварная с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм (1 шт.) | 6 | 513,88 454,52 | 23,44 | 3083,28 | 2727,12 | 140,64 | 3,9 | 23,4 |
| 261 | цена поставщика | Кран шаровый приварной нержавеющий Ду32 (1 1/4") (шт) | 6 | 1200 |  | 7200 |  |  |  |  |
| 262 | ТСЦ-302-1824 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм (шт.) | 6 | 30,04 |  | 180,24 |  |  |  |  |
| 263 | ТЕР16-06-005-01 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм (1 счетчик (водомер)) | 2 | 2270,56 46,68 | 7,39 | 4541,12 | 93,36 | 14,78 | 0,41 | 0,82 |
| 264 | ТЕРм11-02-022-06 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 120 мм (1 шт.) | 3 | 1011,95 654,38 | 228,99 | 3035,85 | 1963,14 | 686,97 | 6,18 | 18,54 |
| 265 | цена поставщика | Расходомер ЭРСВ-510 Ду 100 мм (шт) | 1 | 18450 |  | 18450 |  |  |  |  |
| 266 | цена поставщика | Ультразвуковой расходомер US 800-M-10-100-G-010-P Ду 100 мм (шт) | 2 | 31780 |  | 63560 |  |  |  |  |
| 267 | ТСЦ-301-3166 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм (шт.) | 3 | 177,16 |  | 531,48 |  |  |  |  |
| 268 | ТЕРм11-02-001-01 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг (1 шт.) | 5 | 132,28 123,74 |  | 661,4 | 618,7 |  | 1,03 | 5,15 |
| 269 | цена поставщика | Датчик температуры ESMU 100 (нержавеющая сталь ) (шт) | 5 | 3204,08 |  | 16020,4 |  |  |  |  |
| 270 | ТЕР18-06-007-04 | Установка фильтров диаметром 50 мм (10 фильтров) | 0,2 | 1656,65 1116,49 | 515,55 8,62 | 331,33 | 223,3 | 103,11 1,72 | 9,92 | 1,98 |
| 271 | цена поставщика | Механический фильтр для холодной воды, с ручной обратной промывкой, производительность 11 м3/ч, рабочее давление 2-16 бар, степень фильтрации 100 мкн тип Infinity M 2” – 1 шт. (шт) | 1 | 14072 |  | 14072 |  |  |  |  |
| 272 | цена поставщика | Механический фильтр для горячей воды, производительность 11 м3/ч, рабочее давление 2-16 бар, степень фильтрации 100 мкн тип Celsius 80 2” – 1 шт. (шт) | 1 | 15809,32 |  | 15809,32 |  |  |  |  |
| 273 | ТСЦ-301-1216 | Транспортные и заготовительно-складские расходы Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм (шт.) | 2 | 37,5 |  | 75 |  |  |  |  |
| 274 | ТЕР18-06-007-06 | Установка фильтров диаметром 80 мм (10 фильтров) | 0,1 | 24337,21 1692,8 | 812,04 38,06 | 2433,72 | 169,28 | 81,2 3,81 | 15,04 | 1,5 |
| 275 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном (1 компл.) | 12 | 979,37 26,47 |  | 11752,44 | 317,64 |  | 0,22 | 2,64 |
| 276 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых (1 компл.) | 3 | 891,93 35,29 |  | 2675,79 | 105,87 |  | 0,31 | 0,93 |
| Расходные материалы для монтажа труб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (1 т конструкций) | 0,547 | 12070,18 7705,34 | 3129,44 829,91 | 6602,39 | 4214,82 | 1711,8 453,96 | 72,772 | 39,81 |
| 278 | ТСЦ-101-0973 | Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки Ст5сп (т) | 0,4 | 25867,7 |  | 10347,08 |  |  |  |  |
| 279 | ТСЦ-101-1093 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С345к (т) | 0,147 | 29670,81 |  | 4361,61 |  |  |  |  |
| Раздел 11. Гидравлические испытания трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | ТЕР16-07-005-03 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 200 мм (100 м трубопровода) | 0,046 | 1080,48 706,81 | 200,22 | 49,7 | 32,51 | 9,21 | 5,01 | 0,23 |
| 281 | ТЕР16-07-005-02 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм (100 м трубопровода) | 0,021 | 951,74 706,81 | 200,22 | 19,99 | 14,84 | 4,2 | 5,01 | 0,11 |
| 282 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм (100 м трубопровода) | 0,131 | 922,89 706,81 | 200,22 | 120,9 | 92,59 | 26,23 | 5,01 | 0,66 |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  | 3560334,84 | 608008,88 | 174770,52 43784,15 |  | 4444,89 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 539464,12 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 335872,38 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  | 1058348,36 |  |  |  | 2192,65 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  | 1640103,51 |  |  |  | 780,84 |
| Итого Оборудование |  |  |  |  |  | 1176146,73 |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты |  |  |  |  |  | 561072,74 |  |  |  | 1471,4 |
| Итого |  |  |  |  |  | 4435671,34 |  |  |  | 4444,89 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 1598310,19 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 174770,52 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 651793,03 |  |  |  |  |
| Оборудование |  |  |  |  |  | 1176146,73 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 539464,12 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 335872,38 |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 1% |  |  |  |  |  | 44356,71 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 4480028,05 |  |  |  |  |
| коэффициент понижения по аукциону 4 480 028,05 * 0,638705071 |  |  |  |  |  | 2861416,64 |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  | 515054,99 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 3376471,63 |  |  |  | 4444,89 |

Заказчик                                                                                                            Подрядчик

Проректор                                                                                                     Директор

______________ А.А.Новоселов                                                        ________________ О.Г.Дудник

Электронная подпись                                                                          Электронная подпись