ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск                                                                             «___»  __________ 2013 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 68 от 24.12.2012г., с одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью «Радикал»,  именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Ведерникова Олега Романовича,  действующего  на основании  Устава, с другой стороны,  в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 94-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-92/ 0351100001713000157., на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от  09.09.2013г., заключили путем подписания электронной  подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов, своими cилами и средствами  подрядные  работы по капитальному ремонту кровли спортивного зала на объекте Заказчика, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по капитальному ремонту кровли спортивного зала в учебном корпусе Заказчика, расположенного по адресу:  г. Томск, пер. Переездный, 1. Подрядные работы выполняются в соответствии с техническим заданием и ведомостью объемов работ (приложение №1 к договору).

1.3. Подрядные работы выполняются для нужд Томского техникума железнодорожного транспорта (ТТЖТ) – филиала СГУПС.

1.4. Перечень, объем, характеристика и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2).

1.5. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляется «Подрядчиком» до начала работ и согласовывается с «Заказчиком».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет  930 004 рублей (девятьсот тридцать тысяч четыре рубля),  в том числе  НДС.

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость  изделий и материалов, необходимых для производства этих работ, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов и другой техники, используемых  при выполнении работ, транспортные расходы, расходы по  погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых  платежей.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. «Заказчик» производит оплату работ, составляющих предмет настоящего договора, после  подписания сторонами акта приемки всего объема выполненных работ по форме КС-2, КС-3, в течение 10 банковских дней со дня предоставления Подрядчиком документов на оплату (акт КС-2, справка КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору,  за счет бюджетных средств филиала Заказчика в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ со дня предоставления Заказчиком доступа к объекту работ (но не позднее 01.10.2013г.) и выполнить весь объем работ в течение 45 (сорока пяти) календарных дней. Срок выполнения работ предусмотренный настоящим пунктом установлен с учетом п. 1.5. настоящего договора. В случае простоя по вине «Заказчика» срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

4.2. «Подрядчик» в течение трех дней после подписания договора должен подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ с учетом положений п.1.5 договора.

4.3. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 2 (двух) рабочих дней с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 2-х (двух) рабочих дней, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.4. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.5. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими силами и средствами,  в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.6. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также актов  на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.9. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. ПРИЕМКА РАБОТ

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» итогового акта сдачи-приемки работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, при скрытых работах – актом на скрытые работы.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ по форме КС-2, и справку по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором и сопутствующей документацией.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (журнал производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и изделия,  акты на скрытые работы).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения одной из Сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» своих обязательств по качеству, технологии выполнения работ, «Подрядчик» обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки, а также уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от стоимости некачественных работ (или работ, выполненных с ненадлежащей технологией).

7.3. В случае не устранения или невозможности устранения «Подрядчиком» недостатков, допущенных им в процессе выполнения работ, «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» стоимость затрат, необходимых на устранение этих недостатков, а также уплатить «Заказчику» штраф в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ.

7.4. В случае нарушения сроков выполнения обязательств, предусмотренных  4.1, 4.2, 4.3., 5.4. настоящего договора, «Исполнитель» обязан уплатить «Заказчику» неустойку в размере 0,1 % от  цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.5. В случае просрочки «Заказчиком» сроков оплаты работ, предусмотренных п. 3.1. настоящего договора, «Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы задержанного платежа за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов и установленного оборудования в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение 24 часов с момента получения телефонограммы.

10. ПОРЯДОК  РАЗРЕШЕНИЯ  СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения. Сторона считается получившей претензию, в том числе, если: 1) сторона отказалась от получения претензии направленной почтой и отказ в получении почты зафиксирован организацией почтовой связи; 2) несмотря на почтовое извещение, сторона не явилась за получением почты, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 3) претензия не вручена в связи с отсутствием стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.

10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Томской области.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

11.2.  Договор заключается в электронной форме путем подписания его сторонами электронной  подписью.

11.3. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами (момент направления подрядчику оператором электронной площадки договора, подписанного ЭП),  и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.4. Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания электронной подписью.

11.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

12.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут  по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения  договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

12.2. «Заказчик»  вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.3. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае  «Заказчик»  в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия  решения, размещает такое решение на официальном сайте и направляет «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в  договоре,  или  телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

12.4. Датой  надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении  «Подрядчику»  данного уведомления или дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии  «Подрядчика»  по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.5.Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Поставщика»  об одностороннем отказе от исполнения договора.

12.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы  (в случае, если до принятия решения проводилась экспертиза). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения»(СГУПС) 630049 г.Новосибирск,49 ул.Д.Ковальчук д.191, Филиал ФГБОУ ВПО СГУПС- Томский техникум железнодорожного транспорта Адрес: г.Томск, пер.Переездный,д.1 тел.798-855 ИНН/КПП 5402113155/701702001 Р/с 4050181050000200002 в ГРКЦ ГУ Банка России по ТО г.Томск БИК 046902001 УФК по Томской области (ТТЖТ-филиал СГУПС л/с 20656Х57840) Проректор СГУПС _________________ О.Ю.Васильев Электронная подпись | Подрядчик: ООО «Радикал» 634015 г.Томск, ул.Угрюмова, 9/2 Тел./факс 7-3822-736000 ИНН 7020006194 КПП 701701001 Расчетный счет 40702810764010102520 Филиал АК СБ РФ (ОАО) Томское отд.№8616 г.Томска Корр.счет 30101810800000000606 БИК 046902606 Директор _________________ О.Р. Ведерников Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1. Наименование выполняемых работ: Проведение капитального ремонта кровли спортивного зала в здании учебного корпуса  ТТЖТ- филиала СГУПС согласно ведомости объемов работ и условиям договора, включая погрузку и вывоз мусора от демонтажа.

2. Общие требования к выполнению работ: работы должны производиться в соответствии с рабочей документацией «Капитальный ремонт кровли спортзала в здании  учебного корпуса Томского техникума ж/д транспорта- филиала СГУПС, по адресу: пер. Переездный, 1 в г.Томске» №157-АС, разработанной ООО «КТВ-Проектсервис», и действующими СНиПами к данному виду работ. Производство работ осуществлять в соответствии с требованиями: СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть1 Общие требования. СНиП 12-04-2002.  Безопасность труда в строительстве. Часть2. Строительное производство.  СНиП 3.04.01-87* Изоляционные и отделочные покрытия. СНиП 3.01.01-85* Организация строительного производства. Работы производятся только в отведенной зоне. Работы производятся минимальным количеством технических средств, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. Интенсивность выполнения работ-  продолжительность рабочего дня — не менее 8 часов, при 5-ти дневной рабочей неделе. Режим работы в соответствии с трудовым законодательством РФ. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия- в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорых органов.

3. Особые требования к выполняемым работам:  Для выполнения капитального ремонта рулонной кровли необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Демонтировать старый рулонный ковер из 4-х слоев рубероида на битумной мастике;

- Демонтировать слой асфальта толщиной 20мм;

- Демонтировать цементно- песчаную стяжку толщиной 40мм;

- Демонтировать старый рулонный ковер из 2-х слоев рубероида на битумной мастике;

- Демонтировать цементно- песчаную стяжку толщиной 40мм;

- Демонтировать неэффективный теплоизоляционный слой из доменного шлака толщиной 100.. 250мм;

- Выполнить слой пароизоляции;

- Выполнить новый теплоизоляционный слой из экструзионных пенополистирольных плит толщиной не менее 160мм;

- Для создания уклона и устройства примыкания к наружной стене по оси «19» по слою теплоизоляции выполнить слой керамзитового гравия толщиной от 50 до 100мм по которому выполнить цементно- песчаную стяжку толщиной 40мм;

- Выполнить новую кровлю из наплавляемого материала: нижний слой — подкладочный слой и верхний слой — кровельное покрытие.

Особое внимание обратить на устройсво примыканий к кирпичным парапетам и к наружной стене основного здания по оси «19». Стык между кассетным сайдингом и рулонным ковром герметизировать мастикой. Дополнительный слой кровельного материала закрепить саморезами диаметром 50мм с шагом не менее 250 мм.

Парапет оштукатурить раствором М100. Дополнительный слой кровельного материала закрепить рейкой из оцинкованной стали, закрепленной с шагом 200мм «Т»- образным крепежным элеменом , из оцинкованной стали толщиной 0,8мм длиной 700мм.

На коньке по всей длине поверх стыка между железобетонными плитами уложить коньковый элемент из оцинкованной стали толщиной 0,8мм шириной 500мм и слой пароизоляции. Стык между плитами при необходимости заполнить раствором. При монтаже кровельного покрытия по всей длине конька уложить дополнительно слой подкладочного кровельного материала шириной 500мм.

При монтаже нижнего (подкладочного) слоя кровельного покрытия основание не должно иметь неровностей и трещин. Трещины лучше заделать битумной мастикой. Далее основание следует очистить от мусора и прогрунтовать битумным праймером, чтобы связать пыль, заполнить поры и улучшить таким образом адгезию материала с основанием. После высыхания праймера материал следует примерить, раскроить и снова свернуть в рулоны. После этого материал и основание разогревают, используя горелку, раскатывают материал по поверхности и прижимают. Укладка выполняется только внахлест.

Верхний слой кровельного покрытия наплавлять на подготовленное основание с помощью пропановой горелки. Сначала материал примерить по месту и выполнить раскрой таким образом, чтобы минимизировать отходы. После этого материал скатывают в рулоны. Далее путем одновременного разогрева подкладочного, ранее смонтированного слоя материала с помощью газовой горелки выполнять его наплавление. Материал наплавлять только внахлест, причем места стыков должны быть свободными от минеральной крошки. Одна из сторон кровельного материала имеет специальную кромку для нахлеста. Тогда, когда нет возможности состыковать материал на кромке без посыпки, с места будущего стыка следует обязательно удалить крошку вручную, для этого слегка разогреть материал.

- Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами - соответствие требованиями ГОСТ Р ИСО 9000. Качество выполненной подрядчиком работы должны соответствовать требованиям, обычно предъявляемые к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в контракте или определенными обычно предъявляемыми требованиями, или в пределах разумного срока быть пригодными для установленного контрактом использования, а если такое использование контрактом не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.  Используемые   для производства материалы и технологии  должны соответствовать   требованиям    СНиП 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия»     и    СанПиН  2.1.2.1002- 00 Санитарно-эпидемиологические  требования к жилым  помещениям.    Производственный контроль качества    должен   включать входной, операционный и приемочный контроль в соответствии с  указаниями   СНиП 3.01.01-85.      При выполнении приемочного контроля подлежат освидетельствованию скрытые работы.   Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии   актов   освидетельствования предшествующих скрытых работ. При производстве   работ    обязательно   согласование   с   заказчиком   образцов   материалов. Подрядчик   несет   ответственность   за   ненадлежащее   качество   предоставленных   им  материалов.  При  сдаче работ подрядчик  должен предоставить сертификаты, технические паспорта и другие  документы,   удостоверяющие    качество   используемых   при работах  материалов и оборудования.

- Порядок (последовательность) выполнения работ:  Подрядчик     обязан       до    начала    производства  работ   в   течении   3-х дней  после подписания договора согласовать  с Заказчиком  порядок производства  работ.

Работы производятся  после передачи объекта производства работ (не позднее 01.10.13г) в течении 45 (сорока пяти) календарных дней.

- Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо пользоваться правилами ППБ РФ;

- при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешение на производство;

- безопасность при работе на высоте- руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок, СНиП 12-03-2001 и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ- согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ;

- мероприятия по охране труда- охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств (каски, специальная одежда, обувь и т. д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения защитные и предохранительные устройства).

Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения строительно- монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных — при производстве работ должны использоваться оборудование,  машины, механизмы, предназначенное для конкретных условий, или допущены к применению органами государственного надзора.

- Порядок сдачи и приемки результатов работ:   в соответствии с условиями Договора.  Представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по  завершению и сдаче работ: По завершению работ, Подрядчик передает Заказчику комплект исполнительной документации (журнал производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и изделия,  акты на скрытые работы)

- Требования по объему гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течении суток, с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов. на  весь  объем   проведенных работ.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные сроки): не менее 36  месяцев.

- Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика: Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию исправление дефектов производится за счет исполнителя.

Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении работ

| № п/п | Наименование материалов | Характеристика и показатели материалов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Пароизоляция Изоспан «В» | Универсальная двухсойная водонепроницаемая пароизоляция для защиты утеплителя от проникновения паров воды изнутри помещения. Одна сторона будет иметь антиконденсатную поверхность для связывания капель влаги. Технические характеристики: Плотность 72 гр/м2, сопротивление паропролницанию 7,0 м2чПа/мг, водоупорность 1000мм., устойчивость к УФ-облучению 150ч 85%, разрывная нагрузка продольная / поперечная H/ 5см 130/107 |
| 2. | Теплоизоляция из экструзионных пенополистирольных плит Пеноплекс М35 | Экструзионный (экструдированный) вспененный полистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. Технические характеристики: плотность 38,0 кг/м3., прочность на сжатие при 10% линейной деформации, 0,25 МПа, предел прочности при статическом изгибе 0,7 МПа, коэффициент теплопроводности при (25±5) °С 15 МПа, водопоглощение за 24 часа, 0,2% по объему, категория стойкости к огню группа Г1, коэффициент теплопроводности при (25±5) °С 0,030 Вт/(м×°С), коэффициент паропроницаемости 0,018 мг/(м×ч×Па), модуль упругости 15МПа Частицы округлой формы с оплавленной поверхностью и порами внутри, фракции зерен: 20мм, насыпной плотностью 800кг/м3 |
| 3. | Керамзитовый гравий | Искусственный пористый материал ячеистого строения с преимущественным содержанием закрытых пор, полученных в результате вспучивания глинистых пород при ускоренном обжиге, фракции зерен: 20мм, насыпной плотностью от 800кг/м3 |
| 4 | Цементно- песчаный раствор М100 | Строительная смесь из цемента, песка и воды для облицовки различных поверхностей, устранения дефектов и неровностей, для устройства стяжек. Процесс приготовления цементного раствора - смешивание песка и цемента пропорции три к одному, затем добавить 30% воды и перемешивание до образования однородной массы. Модуль крупности песка 2,5мм, цемент марки 400. Технические характеристики раствора: подвижность 8см, расслаиваемость 10%, водоудерживающая способность 90%, прочность на сжатие в возрасте 28 суток 10%. |
| 5 | Наплавляемая кровля (подкладочный слой) Унифлекс ЭПП | Кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный рулонный наплавляемый материал для использования в качестве нижнего слоя наплавляемой кровли, на прочной и эластичной основе полиэстер, в качестве покрытия с обеих сторон полимерная пленка. Технические характеристики: толщина 2,8мм, разрывная сила при растяжении в продольном и поперечном направлении 500/350Н, масса вяжущего с наплавляемой стороны 2Кг/кв.м. |
| 6 | Наплавляемая кровля (верхний слой) Унифлекс ЭКП | Кровельный гидроизоляционный битумно-полимерный рулонный наплавляемый материал для использования в качестве верхнего слоя наплавляемой кровли, на прочной и эластичной основе полиэстер, верхний слой изготовлен путем нанесения на основу битумно- полимерного вяжущего, содержащего битум, модификатор и наполнители. Для защиты верхней стороны материала от ультрофиолетовых лучей и механического воздействия исползована крупнозернистая посыпка: кровельный сланец. С нижней стороны для защиты используется полимерная пленка. Технические характеристики: толщина 3,8мм, разрывная сила при растяжении в продольном и поперечном направлении 500/350Н, масса вяжущего с наплавляемой стороны 2Кг/кв.м. |
| 7 | Кровельная сталь | Оцинкованная, толщиной 0,8мм |

|  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Разборка защитных фартуков парапетов из окрашенной оцинкованной стали с дальнейшим восстановлением | 100м2 | 0,13 |  |
| 2 | Демонтаж кирпичной кладки парапетов | м3 | 1,7 |  |
| 3 | Разборка облицовки стен из кассетного сайдинга с дальнейшим восстановлением. | 100м2 | 0,12 |  |
| 4 | Разборка покрытия кровли из 4 слоев рубероида на битумной мастике | 100м2 | 3,7 |  |
| 5 | Разборка стяжки из асфальтобетона толщ. 20мм | 100м2 | 3,3 |  |
| 6 | Разборка стяжки из цементно- песчаного раствора толщ. 40мм | 100м2 | 3,3 |  |
| 7 | Разборка старого рулонного ковра из 2 слоев рубероида на битумной мастике | 100м2 | 3,7 |  |
| 8 | Разборка стяжки из цементно- песчаного раствора толщ. 40мм | м3 | 13,2 |  |
| 9 | Разборка теплоизоляционного слоя из доменного шлака толщиной 100-250мм | м3 | 82,5 |  |
| 10 | Устройство пароизоляции в один слой из «Изоспана В» | 100м2 | 3,4 |  |
| 11 | Устройство теплоизоляционного слоя из экструзированных пенополистирольных плит «Пеноплекс» М35 толщ. 160мм | м3 | 52,8 |  |
| 12 | Устройство уклона и примыканий к стене из слоя керамзитового гравия толщиной от 50 до 100мм | м3 | 12,5 |  |
| 13 | Устройство выравнивающей стяжки из цементно- песчаного раствора М100 толщ. 40мм | 100м2 | 3,3 |  |
| 14 | Оштукатуривание парапета цементно- песчаным раствором М100 | м2 | 27,5 |  |
| 15 | Огрунтовка основания из раствора под водоизоляционный ковер битумной грунтовкой с её приготовлением | 100м2 | 3,7 |  |
| 16 | Устройство подкладочного слоя кровли из наплавляемого материала «Унифлекс» ЭПП | 100м2 | 3,7 |  |
| 17 | Устройство кровельного слоя из наплавляемого материала «Унифлекс» ЭКП | 100м2 | 3,7 |  |
| 18 | Устройство конькового элемента из оцинкованной стали толщиной 0,8мм шириной 500м | м2 | 14,4 |  |
| 19 | Устройство элементов свеса из оцинкованной стали толщиной 0,8мм шириной 700мм | м2 | 17,7 |  |
| 20 | Монтаж рейки из оцинкованной стали толщиной 0,8мм шириной 700мм | м2 | 1,75 |  |
| 21 | Монтаж «Т»- образного крепежного элемента из оцинкованной стали толщиной 0,8мм шириной 700мм | кг | 44,1 |  |
| 22 | Восстановление защитных фартуков из окрашенной оцинкованной стали | 100м2 | 0,13 |  |
| 23 | Восстановление кассетного сайдинга | 100м2 | 0,12 |  |
| 24 | Погрузка и вывоз мусора | т | 191,094 |  |
|  | Заказчик Подрядчик _________________ О.Ю.Васильев _______________ О.Р.Ведерников Электронная подпись Электронная подпись |  |  |  |