# ДОГОВОР № \_\_\_\_\_

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г.

 **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице проректора Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 67 от 24.12.2012г., с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «ГиС-Компани»**  именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Прилепо Александра Александровича**,** действующего на основании Устава, с другой стороны, в результате размещения заказа в соответствии с Федеральным законом №94-ФЗ от 21.07.2005, путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-102/0351100001713000174, на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме от 12.11.2013г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. «Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов и своими cилами подрядные работы по очистке вручную кровель, козырьков и водосточных желобов зданий от снега и наледи, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2. «Подрядчик» за период с момента заключения договора по 30 апреля 2014 г. производит шесть очисток кровель, козырьков и водосточных желобов зданий учебного корпуса, общежития, спортивного зала Новосибирского техникума железнодорожного транспорта (НТЖТ) – структурного подразделения Заказчика (СГУПС) от снега и наледи средней толщиной 20 см, а также очистку отмостков по периметру зданий после сбрасывания снега с крыш.

1.3. Очистка кровель, козырьков, водосточных желобов каждого здания (далее – работы) производятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору), поэтапно по мере необходимости (погодных условий) по заявке «Заказчика», переданной по телефону. Этапом выполнения работ является 1 (одна) очистка кровли, козырьков и водосточных желобов, а также отмосток после сброса снега, выполненная по заявке Заказчика.

 1.4. Стоимость работ предусмотрена сметой (Приложение №2 к договору).

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА**

 2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, произведенных по договору, и составляет 194 184,76 рублей ( сто девяносто четыре тысячи сто восемьдесят четыре рубля 76 копеек), с учетом НДС.

 2.2. Стоимость работ включает в себя все затраты «Подрядчика», связанные с выполнением работ, предусмотренных договором, а также расходы по уплате всех налогов, сборов и других необходимых платежей.

**3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

3.1. «Заказчик» производит оплату цены договора поэтапно – после выполнения каждого этапа работ по заявке Заказчика.

 3.2. Оплата производится «Заказчиком» в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (актов приемки по форме КС-2, КС-3, счета и счет-фактуры).

 3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполненных по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

**4. СРОК И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

 4.1. «Подрядчик» приступает к выполнению работы по каждой очистке на следующий день после получения заявки от «Заказчика» и обязуется провести каждую очистку в течение четырех календарных дней со дня получения заявки от «Заказчика».

 4.2. В случае простоя по вине «Заказчика» или наступления неблагоприятных погодных условий, не позволяющих производства работ на кровле, срок исполнения работ увеличивается на соответствующее количество дней.

 4.3. «Подрядчик» производит выполнение работ, предусмотренных договором, своими силами и средствами, необходимыми для выполнения этих работ, а также самостоятельно обеспечивает безопасность проведения работ на высоте.

 4.4. Каждая очистка должна быть произведена «Подрядчиком» вручную, с надлежащим качеством, с обеспечением сохранности целостности кровли и недопустимости повреждений козырьков, водосточных желобов, кровли и технических устройств, расположенных на ней. Проверка целостности кровель зданий и расположенных на ней технических устройств проводится «Заказчиком» совместно с «Подрядчиком» после каждой очистки и после таяния снега.

 4.5. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта сдачи-приемки по форме КС-2 и справки по форме КС-3. Акт составляется в день передачи «Подрядчиком» «Заказчику» предмета настоящего договора.

**5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

 5.1. «Подрядчик» обязан выполнить работы в соответствии с локальным сметным расчетом в сроки, предусмотренные настоящим договором, с надлежащим качеством.

 5.2. При очистке «Подрядчик» обязан производить работы с сохранением целостности кровель, козырьков и водосточных желобов, в случае их повреждения восстановление целостности производится за счет «Подрядчика».

 5.3. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила техники безопасности и самостоятельно нести ответственность в случае нарушения техники безопасности при производстве работ.

 5.4. Если в процессе производства работ по исполнению предмета договора будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), обязан устранить эти недостатки.

 5.5. При выявлении после очистки от снега и наледи повреждений кровли, козырьков и водосточных желобов или установленных на кровле технических устройств, сторонами составляется акт, который предусматривает установленный «Заказчиком» срок устранения «Подрядчиком» выявленных повреждений.

 5.6. «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» обусловленную настоящим договором цену в соответствии с условиями договора.

 5.7. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект, в том числе предоставить помещение или площадку для ответственного хранения материалов и инструментов, необходимые условия для производства работ в соответствии с требованиями безопасности труда и санитарно-гигиеническими условиями.

 5.8. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки по форме КС-2, и справок по форме КС-3, а также акта, предусмотренного п. 5.5. настоящего договора, и известить об этом «Подрядчика».

 5.9. «Заказчик» обязан произвести приемку работ, выполненных «Подрядчиком» по условиям договора, подписать акты выполненных работ по форме КС-2, и справки по форме КС-3 в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» актов, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ.

 5.10. Приемка и подписание актов после выполнения последней очистки производится «Заказчиком» после освидетельствования целостности козырьков, водосточных желобов, кровли и технических устройств, расположенных на ней и устранения «Подрядчиком» дефектов целостности, в случае их выявления.

 5.11. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия «Заказчика».

 5.12. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

**6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

 6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

 6.2. В случае нарушения сроков выполнения работ, предусмотренных п.п.4.1.,5.4.,5.5. договора, «Заказчик» вправе потребовать от «Подрядчика» уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены договора за каждый день просрочки до момента исполнения обязательства.

 6.3. В случае выполнения «Подрядчиком» не полного объема работ, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать от «Подрядчика» уплаты неустойки в размере 0,1 % от цены договора за каждый день со дня установления факта невыполнения до момента исполнения обязательства «Подрядчиком».

 6.4. В случае выполнения «Подрядчиком» работ с ненадлежащим качеством, в том числе в случае выявления повреждения козырьков, водосточных желобов, кровли и технических устройств, расположенных на ней, Заказчик вправе потребовать от «Подрядчика» уплаты штрафа в размере 1 % от цены договора.

 6.5. В случае нарушения обязательств по оплате выполненных работ, предусмотренных п.3.2. договора, «Подрядчик» вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от суммы платежа за каждый день просрочки до момента оплаты.

 6.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

 6.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций) произошедшего по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

 6.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

**7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

7.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

**8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

**9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

9.2. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии договора и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

9.3. Настоящий договор в электронной версии подписывается сторонами электронной подписью (ЭП) на электронной площадке в соответствии с законодательством о размещении государственных и муниципальных заказов.

9.4.Стороны вправе, при наличии обоюдного согласия, подписать бумажный экземпляр договора, заключенного путем подписания ЭП. В этом случае бумажный экземпляр подписывается сторонами в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон) в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания сторонами электронного варианта,

9.5. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

**10.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

 10.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

 10.2. «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 10.3. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае «Заказчик» в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия решения, размещает такое решение на официальном сайте и направляет «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, или телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику».

 10.4. Датой надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» данного уведомления или дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 10.5.Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу, и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Поставщика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

 10.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы ( в случае, если до принятия решения проводилась экспертиза). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

**11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **ЗАКАЗЧИК:****ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**630049 г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, 191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001НТЖТ – структурное подразделение СГУПС:630068, г.Новосибирск, ул.Лениногорская, д.80ИНН 5402113155 КПП 540945001получатель: УФК по Новосибирской области (НТЖТ – структурное подразделение СГУПС, л/сч 20516Х52400)Счет получателя 40501810700042000002Кор. счет – нет.Банк получателя ГРКЦ ГУ Банка России по НСО г. Новосибирск БИК 045004001Тел. (383)338-38-51 (приемная), 338-38-53 (бухгалтерия), 338-80-20 (хоз. часть)Проректор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.ВасильевЭлектронная подпись | **ПОДРЯДЧИК:****ООО «ГиС-Компани»**Юр.адрес: 630017 г.Новосибирск, ул.Воинская 110/1 кв.40 Почтовый адрес: 630077 г.Новосибирск, ул.Степная 25 офис 202 тел.213-21-72 e-mail:giskom@ngs.ruИНН 5405418797 КПП 540501001Расчетный счет 40702810144080010836Сибирский банк Сбербанка России (ОАО) г.НовосибирскКорр.счет 30101810500000000641БИК 045004641Директор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.ПрилепоЭлектронная подпись  |

Приложение №1 к договору

**Техническое задание на выполнение работ**

1. **Наименование выполняемых работ**: очистка от снега и наледи кровель, водосточных желобов зданий учебного корпуса, общежития, спортивного зала НТЖТ – структурное подразделение СГУПС и очистка отмосток после сбрасывания снега с крыш.
2. **Количество выполняемых работ:** общая площадь крыш, подлежащих одной очистке – 4428 м2; средняя толщина очищаемого слоя – 20 см, количество очисток – 6 раз за период с момента заключения договора по 30 апреля 2014 года.

**Объем работ**

**по очистке кровель, козырьков и водосточных желобов зданий НТЖТ от снега и наледи, очистке отмосток после сброса снега**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Объект** | **Площадь****(м2)** | **Объем****снега (м3)****1 очистка****(толщина снежного покрова 0,2 м)** | **Объем****снега (м3)****6 очисток** |
| 1 | Учебный корпус (расположенный по ул.Лениногорская, 80) | 1 562 м2 | 312,4 | 1 874,4 |
| 2 | Общежитие (расположенное по ул.Лениногорская, 80) | 1 081 м2 | 216,2 | 1 297,2 |
| 3 | Спортивный зал (расположенный по ул.Вересаева, 2/1) | 1 785 м2 | 357,0 | 2 142,0 |
|  | **ИТОГО** | **4 428** | **885,6** | **5 313,6** |

**Количество очисток – 6 раз.**

1. **Условия выполнения работ:** В соответствии с условиями договора.
2. **Общие требования к качеству услуг:**
* технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами;
* сброс производится только в отведенной зоне работ, указанной Заказчиком;
* сброс снега производится с использованием ручного инструмента (лопаты, скребки);
* исключить использование топоров, ледорубов, ломов, заточенных скребков и штыковых лопат;
* при сбрасывании снега, наледи и сосулек исключить возможность повреждения выступающих частей фасада (водостоки, защитные козырьки, карнизы, крышки приямков, кондиционеры и т.п.);
* для защитыкрышек приямков использовать защитные настилы, изготовленные силами и средствами Исполнителя;
* после последнего сброса исключить оставление снега и наледи в ендовах и на скатах кровли;
* соблюдать технологию выполнения работ, регламентируемую главами СНиП 3.04.01-87, СНиП 3.01.01-85,СНиП 2.08.02-85;
* кровли, водосточные желоба, отмостки под ними на расстоянии 2-х метров от фасада должны быть почищены в течение 4 календарных дней после обращения Заказчика.
1. **Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (**конкретизируются заказчиком**):**
* безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкциях по технике безопасности, СНиП 12-03-2001 и других нормативных документов;
* безопасность выполняемых работ – согласно Федеральному закону от 30.06.2006 №90-ФЗ
* мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация площадки для ведения работ по очистке, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ;
* мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущены к применению органами Гос. надзора.
* перед началом выполнения работ по сбросу снега, наледи и сосулек Исполнитель в присутствии Заказчика составляет акт приемки кровли на техническое обслуживание, в котором указываются все повреждения кровли, если таковые есть, на начало работ по сбросу;
* при очистке Исполнитель обязан производить работы с сохранением целостности кровель;
* целостность кровли должна проверяться после каждой очистки и после таяния снега;
* в случае повреждения кровли, водостоков, защитных козырьков, карнизов, крыш приямков, кондиционеров и т.п. восстановление их целостности производится за счёт Исполнителя сразу после окончания работ, а последняя выплата осуществляется после устранения повреждений по вине Исполнителя.
1. **Порядок сдачи** **и приемки результатов работ**: Объемы выполненных работ принимаются по факту, после освидетельствования их представителем Заказчика. Последний акт выполнения работ подписывается, а последняя выплата осуществляется после проверки крыши на целостность кровли (с составлением акта передачи кровли) и устранения повреждений по вине Исполнителя, если такие имеются. В акте определяется срок устранения дефектов.
2. **Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:** Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ.

 Заказчик Подрядчик

Проректор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Прилепо

Электронная подпись Электронная подпись

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОГЛАСОВАНО:** |  |  |  |  |  |  | **УТВЕРЖДАЮ:** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |
| " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013 г. |  |  |  |  |  | "\_\_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013 г. |
|  |  |  | НТЖТ - структурное подразделение СГУПС |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *(наименование стройки)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на  | Выполнение работ по очистке кровель от снега и наледи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *(наименование работ и затрат, наименование объекта)* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_194 184,76 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_95 837,86 | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_1067,24 | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ноябрь 2013 г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата-ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата-ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  **Раздел 1. Очистка снега с крыш** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ЕНиР20.1-257-03** | **Очистка снега с крыш, лесов и опалубки, условия работы: с крыш при толщине слоя до 20 см за 6 раз****(100 м2 очищенной поверхности)** | **44,28** | **2164,36****2164,36** | **95837,86** | **95837,86** |  | **24,102** | **1067,24** |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 95837,86 | 95837,86 |  |  | 1067,24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 68044,88 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 49835,69 |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 213718,43 |  |  |  | 1067,24 |
|  Итого |  |  |  |  | 213718,43 |  |  |  | 1067,24 |
|  В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ФОТ |  |  |  |  | 95837,86 |  |  |  |  |
|  Накладные расходы |  |  |  |  | 68044,88 |  |  |  |  |
|  Сметная прибыль |  |  |  |  | 49835,69 |  |  |  |  |
|  Коэффициент аукционного снижения К= -23% |  |  |  | -49155,07 |  |  |  |  |
|  **Итого**  |  |  |  |  | **164563,36** |  |  |  |  |
|  НДС 18% |  |  |  |  | 29621,40 |  |  |  |  |
|  **ВСЕГО по смете** |  |  |  |  | **194184,76** |  |  |  | **1067,24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Заказчик Подрядчик

Проректор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Прилепо

Электронная подпись Электронная подпись

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
|  |  |  |  | всего | эксплуата-ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата-ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  **Раздел 1. Очистка снега с крыш** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **ЕНиР20.1-257-03** | **Очистка снега с крыш, лесов и опалубки, условия работы: с крыш при толщине слоя до 20 см за 6 раз****(100 м2 очищенной поверхности)** | **44,28** | **2164,36****2164,36** | **95837,86** | **95837,86** |  | **24,102** | **1067,24** |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  | 95837,86 | 95837,86 |  |  | 1067,24 |
| Накладные расходы |  |  |  |  | 68044,88 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  | 49835,69 |  |  |  |  |
| **Итоги по смете:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  Крыши, кровли (ремонтно-строительные) |  |  |  | 213718,43 |  |  |  | 1067,24 |
|  Итого |  |  |  |  | 213718,43 |  |  |  | 1067,24 |
|  В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  ФОТ |  |  |  |  | 95837,86 |  |  |  |  |
|  Накладные расходы |  |  |  |  | 68044,88 |  |  |  |  |
|  Сметная прибыль |  |  |  |  | 49835,69 |  |  |  |  |
|  Коэффициент аукционного снижения К= -23% |  |  |  | -49155,07 |  |  |  |  |
|  **Итого**  |  |  |  |  | **164563,36** |  |  |  |  |
|  НДС 18% |  |  |  |  | 29621,40 |  |  |  |  |
|  **ВСЕГО по смете** |  |  |  |  | **194184,76** |  |  |  | **1067,24** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |