ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск	                                                «____» _________  2015г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 1 от 03.03.2014г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Мустафаева Натика Байрам оглы, действующего на основании Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения  аукциона в электронной форме №ЭА-49/ 035110000171500008,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 17.11.15г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить  из своих материалов  подрядные  работы по  капитальному ремонту, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по  капитальному ремонту оборудования вводно-распределительных устройств электрощитовой учебного корпуса №3 Заказчика  по ул.Дуси Ковальчук, 191.

1.3.Все подрядные работы по капитальному ремонту оборудования вводно-распределительных устройств электрощитовой учебного корпуса №3   (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с проектной документацией  Р-505-ЭМ и техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору).

1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

1.6. При исполнении договора по согласованию сторон допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет  884 793,62 рублей (восемьсот восемьдесят четыре тысячи семьсот девяносто три рубля 62 копейки), без учета НДС (упрощенная система налогообложения).

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты

3.1. Заказчик» производит оплату по договору после выполнения всего объема работ, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 на весь объем работ.

3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам

3.3. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 30 (тридцати) календарных дней.

4.2. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.3. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.4. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.5. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.6. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.7. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.8. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.9. После проведения всего объема работ   «Подрядчик» проводит пуско-наладочные работы и контрольную протяжку согласно технического задания Заказчика, подтвержденные актами испытаний, а также  предоставляет комплект отчетной (акты КС-2, КС-3) и исполнительной документации (протокол о провидении приемо-сдаточных испытании электрооборудования объекта, график производства работ, журнал производства работ; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы; исполнительные схемы).

5.Обязанности сторон

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими  средствами самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ

6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ  и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором .

6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.

В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку выполненных работ по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ,

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.6. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.7. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

7. Гарантийные обязательства

7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и установленное оборудование.

7.2. Гарантий срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня ввода электрощитовой в эксплуатацию, и не более 36 месяцев со дня отгрузки оборудования электрощитовой с предприятия изготовителя

7.3. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объекта, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.

8.3.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и рассчитанной в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 25.11.2013г. №1063.

8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.

8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2,5% цены договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме 102 882,98 рублей, и  предоставляется с учетом антидемпинговых мер, если такая обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора.

10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика».

10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.

10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций,  рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;

- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью.

12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора

13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора  не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОКОНХ 92110 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) БИК 045004001 Банк: Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор ____________________ А.А.Новоселов Электронная подпись | Подрядчик ООО «ГРАНИТ» 630047 г. Новосибирск, ул.Серебряные ключи, 2 офис (квартира) 19 Телефон: 7-383-2255905 E-Mail: n232629@yandex.ru ИНН: 5402002568 КПП: 540201001 ОГРН 115576013087 дата н/учет 12.02.15г. ОКПО ОКТМО 50701000 Банк: ОАО "МДМ БАНК" БИК: 045004821 Рас/с: 40702810001380001068 Кор/с: 30101810100000000821 Директор ___________________ Н.Б.Мустафаев Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

На производство работ  по  капитальному ремонту оборудования вводно-распределительных устройств электрощитовой учебного корпуса №3

- УСТРОЙСТВО.

1.1 Щитовая должна быть выполнена шкафами напольного исполнения предусмотренного для одностороннего обслуживания и представлять собой каркасную конструкцию с установленными в ней коммутационно-защитными аппаратами. Двери шкафов должны закрываться на замок.

1.2.   Внутри шкафа расположить монтажную панель с установкой на ней аппаратуры. На вводе отходящих линий установить автоматические выключатели. Электромонтаж электрощитовой  выполнить медными проводами. Цветовая маркировка проводников должна соответствовать ГОСТ  50462.

1.3.    Электрощитовая  должна иметь зажимы для присоединения нулевых защитных  РЕ и нулевых рабочих N проводников входящих и отходящих линий соответствующих сечений.

Ввод питающих кабелей предусмотреть снизу,  а отходящие кабели предусмотреть сверху.

  - В нижней части шкафа расположить шины (РЕ) и изолированная от корпуса шина (N).

  - Управление вводными выключателями должны осуществляться при закрытой двери.

- МОНТАЖ

2.1  Шкафы устанавливаются на горизонтальные плоскости, на уровне пола, при этом отклонение по вертикали не должно быть более 5 градусов.

2.2 Отверстие в корпусе, для крепления шкафа к опорной поверхности, выполняются изготовителем.

2.3  Кабели питания ввести через вводные панели. Размер вводов должны соответствовать наружным диаметрам кабелей.

2.4 Нулевые рабочие проводники подключить к нулевой шине (N), а защитный- к шине (РЕ). Подключение кабелей питания осуществляется непосредственно к вводному выключателю, зажимы которого приспособлены для присоединения к ним медных проводников.

2.5  Лакокрасочные покрытия шкафа, поврежденных в местах крепления, должны быть восстановлены.

2.6  Проверить надежность электрических контактных соединений и при необходимости выполнить их протяжку.

2.7  Заземлить корпус шкафа.

3. АЛГОРИТМЫ РАБОТЫ.

3.1 Щитовая рассчитана на ввод двух кабельных линий от двух трансформаторов ТП.

3.2  В случае аварии щитовая должна автоматически переходить на рабочий кабель при задании в блоке управления такой функции. Полный алгоритм прописан в проекте по капитальному ремонту щитовой.

3.3  Электрощитовая должна быть оснащена двумя точками учета электроэнергии имеющим выходы для подключения снятия характеристик и подключенными к счетчикам модулями для снятия дистанционно показателей и характеристик. Вывод показателей должен осуществляться на компьютер главного энергетика. Полный алгоритм и используемые приборы прописаны в проекте.

3.4  Электрощитовая должна быть оборудована блоком АВР с устройствами контроля качества потребляемой электроэнергии. Алгоритм работы блока АВР и используемые типы контроля прописаны в проекте.

3.5  Электрощитовая должна быть укомплектована системами визуального контроля состояния вводных и секционных аппаратов(светодиодные лампы контроля), а также приборами для снятия Вольт-Амперных характеристик (Амперметры и Вольтметры). Типы приборов контроля указаны в проекте.

3.6  Автоматические выключатели должны быть втычного типа и иметь настройки по разным режимам (токовая защита, тепловая защита). Типы применяемых автоматов прописаны в проекте.

- СПИСОК ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

  - Проект капитального ремонта электрощитовой (бумажный вариант).

  - Проект капитального ремонта электрощитовой (электронный вариант).

- ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.

  - Оборудование электрощитовой должно транспортироваться в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах: железнодорожных вагонах, автомобилях, трюмах судов и т.д.. Маркировка транспортной тары выполнена по ГОСТ 14192-96 и имеет манипуляционные знаки: «ВЕРХ» и «ХРУПКОЕ.ОСТОРОЖНО».

  - Допускается транспортировать без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

  - Аппараты и приборы (такие как счетчики учёта электроэнергии, модемы для передачи данных и т.д.), которые не допускают транспортирования установленными в шкаф, должны транспортироваться в упаковке завода-изготовителя этих приборов. Их монтаж должен  производит представитель завода изготовителя оборудования  на месте установки шкафа

После сборки электрощитовой и монтажа оборудование должно быть оформлено ПРОТОКОЛОМ « о провидении приемо-сдаточных испытании электрооборудования объекта»,   а также ПАСПОРТОМ  «руководство по эксплуатации».

Особые требования к выполнению работ:

- Все работы производятся согласно проекту , все торговые марки, встречающиеся в проекте сопровождаются фразой «или эквивалент», эквивалентность определяется по характеристикам представленными в поекте.

- Необходимо произвести демонтаж старого шкафного электрооборудования  и установку нового шкафного электрооборудования, согласно проекту ;

- Все отключения и переключения на объектах согласовываются с Заказчиком до начала работ;

- Предусматривается замена оборудования электрощитовых, а также отключение и подключение существующих жил кабелей от зажимов коммутационных аппаратов с проведением пусконаладочных работ;

- На время производства работ выполнить подключение электрощитовой по временной схеме

- В качестве шкафного оборудования применяются шкафы со степенью защиты не менееIP31;

- Шкафы должны быть изготовлены размерами согласно проекту из металлического каркаса и металлических листов толщиной –не менее1,5 мм;

- Шкафы должны быть окрашены (покрыты) в заводских условиях высококачественной не горючей и токонепроводящей краской (предоставить сертификат электрических шкафов);

- Вновь устанавливаемое оборудование должно быть совместимо с оборудованием марки АВВ,  установленного у Заказчика.

После замены оборудования электрощитовых и проведения пуско-наладочных работ Подрядная организация должна  произвести контрольную протяжку соединений токоведущих частей динамометрическим ключом с моментом затяжки согласно установленным нормам: 1 (один) раз после контрольного прогона (через 72 часа эксплуатации); 2 (второй) раз через 744 часов (1 месяц) эксплуатации;

- Подрядчик обязан передать весь черный и цветной металл заказчику после демонтажных работ и вывезти весь оставшийся мусор.

Перечень материалов и оборудования, используемых при производстве работ

| № п/п | Наименование материалов | Характеристики материалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический выключатель ABB XT4N 250 Ekip LS/I In=250A 3P FF (Страна происхождения Италия) | Номинальный ток выключателя 250 А; количество полюсов - 3; номинальное рабочее напряжение (переменный ток) - 690 В; номинальное импульсное напряжение - 8 кВ; испытательное напряжение при промышленной частоте в течение 1 минуты - 3500 В; номинальная предельная отключающая способность при КЗ (коротком замыкание) (переменный ток) 50-60 Гц 380/415 В - 36 кА; номинальная рабочая отключающая способность при КЗ (переменный ток) 50-60 Гц 380/415В до 100 %lcu; номинальная включающая способность на КЗ -75,6 кА; время отключения - 5 мс; расцепители защиты – электронные с возможностью выбора защиты и плавной регулировкой уставок; выводы – выкатной; механическая износостойкость - 20000 циклов; электрическая износостойкость при 415 В (переменный ток) - 7000 циклов при (400 А) и 5000 циклов при (630 А); |
| 2 | Фиксированная часть втычного исполнения ABB XT4 W FP 3p EF (Страна происхождения Италия) | Количество полюсов: 3P. исполнение: втычное. для выключателей: XT4. |
| 3 | Комплект преобразования исполнения ABB W MP XT4 3p (Страна происхождения Италия) | Количество полюсов: 3P, преобразование: стационарный выключатель -> подвижная часть выключателя втычного исполнения, для выключателе-: XT4. |
| 4 | Реле отключения ABB SOR-C XT..XT4 F/P 220-240 Vac-220-250 VDC (Страна происхождения Италия) | Пусковая потребляемая мощность – 150Вт, Время размыкания – 15мс |
| 5 | Привод моторный для дистанционного управления ABB MOE XT2-XT4 220...250 V ac/dc (Страна происхождения Италия) | Номинальное напряжение: 220-250В, рабочее напряжение: 85...110% Un, импульсная мощность: 300BA/Вт, номинальная мощность: 150BA/Вт, степень защиты: IP30, время отключения/включения/сброса: 1,5/0,1/3с, износостойкость: 20000 циклов, минимальная длительность импульса управления для включения и отключения: 150мс |
| 6 | Выключатель автоматический ABB XT2N 160 Ekip LS/I In=100A 3p FF (Страна происхождения Италия) | Количество полюсов: 3р, номинальный непрерывный ток: 160 А, номинальное напряжение: 690В~ (50-60Гц) / 500 В, номинальное напряжение изоляции: 800 В, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ, номинальная предельная отключающая способность: 18 кА, номинальная включающая способность: 36 кА, общее время размыкания: 15 мс. расцепитель: Ekip LS/I, защита расцепителя от перегрузки: 100 А, расцепители защиты – электронные с возможностью выбора защиты и плавной регулировкой уставок, механическая / коммутационная (при 415 В~), износостойкость: 25000 / 8000 циклов. |
| 7 | Выключатель автоматический ABB XT2N 160 Ekip LS/I In=160A 3p FF (Страна происхождения Италия) | Количество полюсов: 3р, номинальный непрерывный ток: 160 А, номинальное напряжение: 690В~ (50-60Гц) / 500 В, номинальное напряжение изоляции: 800 В, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ, номинальная предельная отключающая способность: 18 кА, номинальная включающая способность: 36 кА, общее время размыкания: 15 мс. расцепитель: Ekip LS/I, защита расцепителя от перегрузки: 160 А, расцепители защиты – электронные с возможностью выбора защиты и плавной регулировкой уставок , механическая / коммутационная (при 415 В~), износостойкость: 25000 / 8000 циклов. |
| 8 | Фиксированная часть втычного исполнения ABB XT2 W FP 3p EF (Страна происхождения Италия) | Количество полюсов: 3P, исполнение: втычное. для выключателей- XT2, выводы: передние удлиненные. |
| 9 | Выключатель автоматический ABB XT2N 160 Ekip LS/I In=63A 3p FF (Страна происхождения Италия) | Количество полюсов: 3р, номинальный непрерывный ток: 160 А, номинальное напряжение: 690В~ (50-60Гц) / 500 В, номинальное напряжение изоляции: 800 В, номинальное импульсное выдерживаемое напряжение: 8 кВ, номинальная предельная отключающая способность: 18 кА, номинальная включающая способность: 36 кА, общее время размыкания: 15 мс. расцепитель Ekip LS/I, защита расцепителя от перегрузки: 63 А, расцепители защиты – электронные с возможностью выбора защиты и плавной регулировкой уставок , механическая / коммутационная (при 415 В~), износостойкость: 25000 / 8000 циклов. |
| 10 | Фиксированная часть втычного исполнения ABB XT2 P FP 3p EF (Страна происхождения Италия) | Количество полюсов: 3P, исполнение: втычное. для выключателей- XT2, выводы: передние удлиненные. |
| 11 | Комплект преобразования исполнения ABB W MP XT2 3p (Страна происхождения Италия) | Количество полюсов: 3P, преобразование: стационарный выключатель -> подвижная часть выключателя втычного исполнения, для выключателе-: XT2. |
| 12 | Комплект преобразования исполнения ABB P MP XT2 3p (Страна происхождения Италия) | Количество полюсов: 3P, преобразование: стационарный выключатель -> подвижная часть выключателя втычного исполнения, для выключателе-: XT2. |
| 13 | Автоматический выключатель ABB S201 1P C2 (Страна происхождения Италия) | Характеристика срабатывания - C, количество полюсов - 1P, номинальный ток – 2А, номинальная отключающая способность: 2кА, максимальное рабочее напряжение: 253В˜/72В, номинальная частота: 50..60Гц, напряжение испытания изоляции (номинальная частота, 1 минута): 2,8кВ, класс ограничения: III, износостойкость электрическая/механическая: 10000/20000n. |
| 14 | Автоматический выключатель ABB S203 3P C6 (Страна происхождения Германия) | Характеристика срабатывания - C, количество полюсов - 3P, номинальный ток – 6А, номинальная отключающая способность: 6кА, максимальное рабочее напряжение: 253В˜/72В, номинальная частота: 50..60Гц, напряжение испытания изоляции (номинальная частота, 1 минута): 2,8кВ, класс ограничения: III, износостойкость электрическая/механическая: 10000/20000n. |
| 15 | Автоматический выключатель EASY 9 3П 63 А (Schneider Electric, Страна происхождения Китай) | Характеристика срабатывания - C, количество полюсов - 3П, номинальный ток –63А, номинальная отключающая способность: 4,5кА, максимальное рабочее напряжение: 400В, номинальная частота: 50..60Гц, напряжение испытания изоляции (номинальная частота, 1 минута): 2,8кВ, класс ограничения: III, износостойкость электрическая/механическая: 10000/20000n. |
| 16 | Автоматический выключатель EASY 9 3П 40 А (Schneider Electric, Страна происхождения Китай) | Характеристика срабатывания - C, количество полюсов - 3П, номинальный ток –40А, номинальная отключающая способность: 4,5кА, максимальное рабочее напряжение: 400В, номинальная частота: 50..60Гц, напряжение испытания изоляции (номинальная частота, 1 минута): 2,8кВ, класс ограничения: III, износостойкость электрическая/механическая: 10000/20000n. |
| 17 | Автоматический выключатель EASY 9 3П 16 А (Schneider Electric, Страна происхождения Китай) | Характеристика срабатывания - C, количество полюсов - 3П, номинальный ток –16А, номинальная отключающая способность: 4,5кА, максимальное рабочее напряжение: 400В, номинальная частота: 50..60Гц, напряжение испытания изоляции (номинальная частота, 1 минута): 2,8кВ, класс ограничения: III, износостойкость электрическая/механическая: 10000/20000n. |
| 18 | Автоматический выключатель EASY 9 1П 16 А (Schneider Electric, Страна происхождения Китай) | Характеристика срабатывания - C, количество полюсов - 1П, номинальный ток –16А, номинальная отключающая способность: 4,5кА, максимальное рабочее напряжение: 400В, номинальная частота: 50..60Гц, напряжение испытания изоляции (номинальная частота, 1 минута): 2,8кВ, класс ограничения: III, износостойкость электрическая/механическая: 10000/20000n. |
| 19 | Трансформатор тока ТОП-0,66 100/5 0,5S (Страна происхождения Россия) | Номинальная напряжение – 0,66 кВ Наибольшее рабочее напряжение – 0,8 кВ Номинальная частота переменного тока – 50Гц Класс точности – 0.5 S |
| 20 | Счетчик МЕРКУРИЙ 230 AR 03 5-7,5 A/380B ( Страна происхождения Россия) | Счетчик трехфазный, 3х5-7,5А, электронный, многотарифный трансформаторного включения, с инфракрасным портом AR - учет активной и реактивной энергии Т - внутренний тарификатор 03 - номинальное напряжение 380/220 В, 3х5-7,5А P - профиль мощности, учет потерь, журнал событий C(R) - наличие интерфейса CAN (RS-485) I - инфракрасный порт D - возможность подключения внешнего источника питания N - электронная пломба Температурный режим - -40° + 55°С Жидкокристаллический индикатор Класс точности активный / реактивный: 0,5 / 1,0 интерфейсы: RS-485; CAN, IrDA, PLC; Возможность подключения резервного питания Uрез = 5,5...9 В; Измерение мощности, токов, напряжений, частоты, cos fi; |

Заказчик                                                                                                            Подрядчик

Проректор______________ А.А.Новоселов                                  Директор _______________ Н.Б.Мустафаев

Электронная подпись                                                                        Электронная подпись

Согласовано :                                                                                                                                                                         Утверждаю:

_________________                                                                                                                                                                __________________

«__»__________2015                                                                                                                                                              «___»_________2015

Локальный сметный расчет

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | ФЕРм08-03-571-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж в металлолом: щит заводского изготовления, однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина, мм, до 800 (4шт) (1 м ширины по фронту) | 2,8 | 3044,47 1088,97 | 1878,23 210,2 | 8524,52 | 3049,12 | 5259,04 588,56 | 7,05 | 19,74 |
| 2 | ФЕРм08-01-068-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж в металлолом: шина алюминиевая, сечение, мм2, до 1000-комплектно с оборудованием (100 м) | 0,14 | 16953,17 13435,51 | 2539,67 1545,95 | 2373,44 | 1880,97 | 355,55 216,43 | 89,7 | 12,56 |
| 3 | ФЕРм08-03-574-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отсоединение жил внешней сети от зажимов оборудования. Кабель, сечение, мм2, до 70 (100 жил) | 0,08 | 8285,42 7197,54 | 215,65 6,38 | 662,83 | 575,8 | 17,25 0,51 | 46,6 | 3,73 |
| 4 | ФЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отсоединение жил внешней сети от зажимов оборудования. Кабель, сечение, мм2, до 35 (100 жил) | 0,25 | 6954,53 5992,89 | 156,59 4,2 | 1738,63 | 1498,22 | 39,15 1,05 | 38,8 | 9,7 |
| 5 | ФЕРм08-03-574-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отсоединение жил внешней сети от зажимов оборудования. Кабель, сечение, мм2, до 16 (100 жил) | 0,19 | 6022,36 5359,51 | 121,51 2,18 | 1144,25 | 1018,31 | 23,09 0,41 | 34,7 | 6,59 |
| 6 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Отсоединение жил внешней сети от зажимов оборудования. Кабель, сечение, мм2, до 10 (100 жил) | 0,05 | 3051,69 2594,9 | 17,12 2,18 | 152,58 | 129,75 | 0,86 0,11 | 16,8 | 0,84 |
| Раздел 2. Монтаж |
| 7 | ФЕРм08-03-571-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм шкафного исполнения (1 шт.) (1 м ширины по фронту) | 2,1 | 12433,54 3660,51 | 3754,69 479,24 | 26110,43 | 7687,07 | 7884,85 1006,40 | 23,7 | 49,77 |
| 8 | ФЕРм08-03-572-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм (1 шт.) | 1 | 1324,07 358,27 | 219,12 21,02 | 1324,07 | 358,27 | 219,12 21,02 | 2,32 | 2,32 |
| 9 | ФЕРм08-01-068-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная сечением до 250 мм2 (100 м) | 0,0457 | 9474,12 7863,63 | 1185,41 937,63 | 432,97 | 359,37 | 54,17 42,85 | 52,5 | 2,4 |
| 10 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прибор (снятый перед транспортировкой: амперметр,вольтметр,счетчик) (1 шт.) | 10 | 174,67 172,98 |  | 1746,7 | 1729,8 |  | 1,12 | 11,2 |
| 11 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 жил) | 0,05 | 3051,69 2594,9 | 17,12 2,18 | 152,58 | 129,75 | 0,86 0,11 | 16,8 | 0,84 |
| 12 | ФЕРм08-03-574-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2 (100 жил) | 0,19 | 6022,36 5359,51 | 121,51 2,18 | 1144,25 | 1018,31 | 23,09 0,41 | 34,7 | 6,59 |
| 13 | ФЕРм08-03-574-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 35 мм2(присоединение жил внешней сети к зажимам оборудования) (100 жил) | 0,25 | 6954,53 5992,89 | 156,59 4,2 | 1738,63 | 1498,22 | 39,15 1,05 | 38,8 | 9,7 |
| 14 | ФЕРм08-03-574-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 70 мм2 (100 жил) | 0,08 | 8285,42 7197,54 | 215,65 6,38 | 662,83 | 575,8 | 17,25 0,51 | 46,6 | 3,73 |
| 15 | ФЕРм08-03-574-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 120 мм2 (100 жил) | 0,16 | 12615,38 11259,76 | 253,27 8,41 | 2018,46 | 1801,56 | 40,52 1,35 | 72,9 | 11,66 |
| 16 | ФЕРм08-02-167-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2 (1 шт.) | 2 | 960,11 871,76 | 17,12 2,18 | 1920,22 | 1743,52 | 34,24 4,36 | 5,82 | 11,64 |
| 17 | ФЕРм08-02-165-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2 (1 шт.) | 2 | 6356,45 912,25 | 5430,15 1036,34 | 12712,9 | 1824,5 | 10860,3 2072,68 | 6,09 | 12,18 |
| 18 | ФЕРм08-02-146-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 3 кг (100 м кабеля) | 0,12 | 9843,17 2792,01 | 6784,88 1246,53 | 1181,18 | 335,04 | 814,19 149,58 | 18,64 | 2,24 |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |
| 19 | ФЕРп01-02-017-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением до 1 кВ (1 шт.) | 12 | 254,73 254,73 |  | 3056,76 | 3056,76 |  | 1,35 | 16,2 |
| 20 | ФЕРп01-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Схема контроля изоляции электрической сети с помощью электроизмерительных приборов (1 схема) | 4 | 853,86 853,86 |  | 3415,44 | 3415,44 |  | 4,86 | 19,44 |
| 21 | ФЕРп01-05-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство АВР со схемой восстановления напряжения (1 устройство) | 1 | 4125,58 4125,58 |  | 4125,58 | 4125,58 |  | 20,88 | 20,88 |
| 22 | ФЕРп01-03-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем (1 шт.) | 2 | 198,98 198,98 |  | 397,96 | 397,96 |  | 1,36 | 2,72 |
| 23 | ФЕРп01-03-002-07 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 1000 А (1 шт.) | 27 | 658,3 658,3 |  | 17774,1 | 17774,1 |  | 4,5 | 121,5 |
| 24 | ФЕРп01-12-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Испытание сборных и соединительных шин (1 испытание) | 6 | 1300,87 1300,87 |  | 7805,22 | 7805,22 |  | 7,29 | 43,74 |
| 25 | ФЕРп01-11-024-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением до 1 кВ (1 фазировка) | 6 | 163,49 163,49 |  | 980,94 | 980,94 |  | 0,82 | 4,92 |
| 26 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 точек) | 0,06 | 2583,84 2583,84 |  | 155,03 | 155,03 |  | 12,96 | 0,78 |
| 27 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (1 линия) | 10 | 82,99 82,99 |  | 829,9 | 829,9 |  | 0,416 | 4,16 |
| 28 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль» (1 токоприемник) | 10 | 243,2 243,2 |  | 2432 | 2432 |  | 1,22 | 12,2 |
| Раздел 4. Материалы, неучтенные ценником |
| 29 | сметная стоимость | Муфта кабельная концевая термоусаживаемая 4КВТп-1-95 (шт.) | 2 | 8766,1 |  | 17532,2 |  |  |  |  |
| 30 | сметная стоимость | Кабель 4*95 ААБ2л (м.) | 12,24 | 730,51 |  | 8941,44 |  |  |  |  |
| 31 | ФССЦ-502-0774 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ марки Стп4-70/120 с болтовыми соединителями и комплектом пайки для присоединения заземления (компл.) | 2 | 4520,63 |  | 9041,26 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 35514,9 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Материалы, неучтенные ценником | 35514,9 |  |  |  |  |
| Раздел 5. Оборудование |
| 32 О | сметная стоимость | Щитовая учебный корпус №3 ВРУ (шт.) | 1 | 661016,95 |  | 661016,95 |  |  |  |  |
| 33 О | сметная стоимость | ЩС (шт.) | 1 | 5677,97 |  | 5677,97 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 666694,92 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Оборудование | 666694,92 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 808924,22 | 68186,31 | 25682,68 4107,39 |  | 423,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 825895,06 | 82299,07 | 29289,90 4782,29 |  | 509,79 |
| Накладные расходы | 56687,06 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 34629,35 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 150911,35 |  |  |  | 189,29 |
| Итого Оборудование | 666694,92 |  |  |  |  |
| Итого Прочие затраты | 99605,2 |  |  |  | 320,5 |
| Итого | 917211,47 |  |  |  | 509,79 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 47611,17 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 29289,9 |  |  |  |  |
| ФОТ | 87081,36 |  |  |  |  |
| Оборудование | 666694,92 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 56687,06 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 34629,35 |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 2% | 18344,23 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 935555,7 |  |  |  |  |
| компенсация НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18 | 15663,24 |  |  |  |  |
| Итого с учетом компенсации НДС | 951218,94 |  |  |  |  |
| коэффициент понижения по аукциону к=0,930168211 | -66425,32 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 884793,62 |  |  |  | 509,79 |