ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск	                                                            «____» _________  2016г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности №4 от 01.03.2016г., с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Кравцовой Юлии Александровны, действующей на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения открытого аукциона в электронной форме №ЭА-27/ 0351100001716000075,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 19.08.16г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» выполнить из своих материалов  подрядные  работы , а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по  замене силовых, осветительных, розеточных кабельных линий, светильников в здании общежития Филиала СГУПС в г. Новоалтайске, расположенного по адресу: 658080  Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Красногвардейская,13

1.3.Все подрядные работы по   замене силовых, осветительных, розеточных кабельных линий, светильников в здании общежития Филиала СГУПС в г. Новоалтайске  (далее – работы) проводятся «Подрядчиком» в соответствии с техническим заданием «Заказчика» (Приложение №1 к договору).

1.4. Стоимость работ предусмотрена локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

1.6. При исполнении договора представителем «Заказчика» является филиал СГУПС в г.Новоалтайске, в лице уполномоченного должностного лица филиала.

1.7. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

1.8. При исполнении договора по согласованию сторон путем заключения дополнительного соглашения  допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет   608 900 рублей (шестьсот восемь тысяч девятьсот рублей), без учета НДС (упрощенная система налогообложения).

В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, цена договора, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты

3.1.  Заказчик» производит оплату по договору по факту выполнения работ  на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3  на соответствующем этапе приемки работ за отчетный период.

3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 банковских дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных и подписанных сторонами документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура).

3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам

3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет бюджетных средств филиала «Заказчика», в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ  после заключения договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 20 (двадцати) календарных дней.

4.3. Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.4. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.5. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.6. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.7. В случае, если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.8. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.9. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.Обязанности сторон

Обязанности «Подрядчика»:

5.1. .«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими  средствами самостоятельно или с привлечением субподрядчиков, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом, рабочими чертежами, техническим заданием и ведомостью объемов работ.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

5.5. После завершения выполнения работ  «Подрядчик» помимо отчетной документации ( акты КС-2, КС-3) обязан предоставить «Заказчику» комплект исполнительной документации ( график производства работ, журнал производства работ, паспорта и  сертификаты на материалы и оборудование,  акты на скрытые работы).

Обязанности «Заказчика».

5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ

6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте выполнения работ за отчетный период и предоставляет ему  комплект отчетной и исполнительной документации, предусмотренной договором

6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.

В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку выполненных работ по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ,

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

7. Гарантийные обязательства

7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ  в течение 24 месяцев, на установленное оборудование и используемые материалы в течение гарантийного срока, установленного изготовителем со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки исполнения  «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком», и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,  где:    Ц - цена  договора;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок «Подрядчиком» обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ,  в том числе отдельных этапов исполнения договора;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:  где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:,

где: ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 %, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 % и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени

8.4. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком»  обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения  в соответствии с п.8.2. договора,  «Заказчик» направляет «Подрядчику»  требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены.

8.5. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты штрафа и пени. В этом случае:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф начисляется за ненадлежащее исполнение  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, и составляет фиксированную сумму – 2,5% цены договора.

8.6. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.7. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  90 149,40 рублей. Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.13 № 44-ФЗ и документацией об электронном аукционе, если эта обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора.

10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика».

10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.

10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;

- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью.

12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора

13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее,  чем в течение трех рабочих дней с даты   принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее,  чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОГРН 1025401011680 Филиал СГУПС в г.Новоалтайске 658080 Алтайский край г.Новоалтайск ул.Красногвардейская, д.13 тел.(38532)2-58-59 КПП 220802002 р/сч 40501810401732000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по Алтайскому краю г.Барнаул л/с 20176Х27450 л/с 21176Х27450 БИК 040173001 Проректор ____________________ О.Ю.Васильев Электронная подпись | Подрядчик ООО «ЭВЕРЕСТ» 347900 Ростовская область г. Таганрог ул.Октябрьская, 21 Тел. 8-903-337-18-62 e-mail:ole444ka85@mail.ru ОГРН 1156154003610 дата н/учет 24.08.2015г. ИНН 6154140263 КПП 615401001 ОКПО 12141542 ОКТМО 60737000001 р/счет 40702810501000011795 Южный филиал ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» г. Волгоград БИК 041806715 к/счет 30101810100000000715 Директор ______________________ Ю.А.Кравцова Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение№1  к договору

Техническое задание на выполнение работ

1.Наименование выполняемых работ:  Выполнение работ по замене силовых, осветительных, розеточных кабельных линии, светильников в общежитии филиала СГУПС в г.Новоалтайске по адресу г.Новоалтайск ул.Красногвардейская, 13.

2.Количество выполняемых работ: 1 объект

3.Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 20 календарных дней

4. Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа): Технология и методы производства работ в соответствии с действующими нормами. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения электромонтажных работ, регламентируемую главами СНиП 3.05.06-85, СП31-110-2003, ПУЭ, ПТЭЭП а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ – продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов,  при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствии с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.       Исполнитель обязан иметь свидетельство о допуске от СРО по видам работ в соответствии с проектной документации и техническим заданием.

5. Особые требования к выполнению работ:

- Все работы производятся согласно технического задания, дефектной ведомости Любые отклонения возможны только по согласованию с Заказчиком

- Щит вводно - распределительный для электроснабжения силового оборудования кухонь должен быть подключен от действующих стояков кабелем ВВГнг 5*6 посредством 10-ти сжимов типа У – 734 (856).

- Розеточная сеть каждой комнаты (до ввода в комнату) должна быть подключена на отдельный автомат  1Р 25 А кабелем ВВГнг 3*4,  внутреннюю разводку к каждой из розеток в  комнатах выполнить от распаечных коробок  кабелем ВВГнг 3*2,5.

- Линия освещения до комнат должна быть проложена кабелем 3*2,5 с распределением  на 2,3 комнаты, а внутреннюю разводку до светильников от распаечных коробок осуществить кабелем 3*1,5.

- Все провода в комнатах,  находящиеся над подвесным потолком,  должны быть одеты в гофрированную трубу с креплением к несущему потолку ( а ни в коем случае не лежать на подвесном потолке).

- Спуски к выключателям  и розеткам осуществить кабель - каналами размером 20*16, оставив над потолком запас кабеля в 20 – 25 см (в дальнейшем при косметическом ремонте в самих комнатах можно будет удалить кабель- канал и спрятать кабели в штробы, т.е. выполнить скрытую проводку).

- С учётом требований к аварийному освещению  общежитий  необходимо установить специальные светильники с аккумуляторной батареей (по 2 шт. в каждом прямом коридоре).

- Для минимизации демонтажных  работ и сохранения состояния помещений после неплохого косметического  ремонта старая проводка не демонтируется, а «выкусывается в местах выхода из штроб. Прокладка новых кабельных линий производится через выполненные в стенах отверстия диаметром до 25 мм в количестве  80 шт. и 3-х отверстий до 100 мм., выполненные  в капитальной стене.

Работы выполняются в следующем порядке:

- Необходимо отключить и  демонтировать старые щиты в количестве 3-х штук типа ЩРН-12 и заменить их на ЩРВ-24. Щит этажный  ЩРВ-24 имеет размер по высоте в два раза больше, поэтому необходимо произвести расширение старой установочной ниши. Все шиты, типа ЩРВ-24 должны быть установлены в ниши,  так как они находятся на путях эвакуации.

- Кабель -  канал 100*60 для отвода кабельных линий должен также быть установлен в штрабу от щита до подвесного потолка (он не должен выступать из стены,  так как он тоже находится на пути эвакуации).

- В коридоре необходимо аккуратно демонтировать подвесные потолки,  затем проложить специальные короба с креплением к основному несущему потолку. После монтажа коробов и прокладки магистралей подвесной потолок необходимо восстановить  обратно.

- В комнатах необходимо демонтировать все выключатели,  розетки скрытой установки, светильники  люминесцентные встраиваемые. Старые установочные места розеток и выключателей необходимо закрыть строительными декоративными решётками по причине того, что в комнатах будут установлены розетки и выключатели наружной установки, вертикальные пуски кабеля от потолка будут исполнены в кабель – каналах  открытым монтажом.

- На кухнях необходимо установить дополнительные щиты ЩРН-12 (накладного типа) с установкой в них вводного автомата 4Р 63А и  специальных автоматов типа АВДТ-32 А из расчёта 4 шт АВДТ на 4-е электроплиты. Для подключения необходимо применять специальные силовые разъёмы типа ССИ на 32 А.

- - Подрядчик обязан передать весь черный и цветной металл заказчику после демонтажных работ и вывезти весь оставшийся мусор.

6. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График Производства Работ и согласовать его с Заказчиком в течение трёх дней со дня подписания Договора.

7. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, или допущены  к применению органами Государственного надзора.

9. Порядок сдачи и приемки результатов работ: в соответствии с условиями Договора. Рассмотрение и приемка результатов выполненных работ осуществляется Заказчиком .Представлять Заказчику акты на скрытые работы. По факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену подтвердить локально-сметным расчетом, и в случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам

10. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ: по завершению монтажных работ, Подрядная организация обязана произвести испытание (пуско-наладочные работы) электрощитов. Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (результаты испытания электрощитов; паспорта, сертификаты на материалы и оборудование; акты на скрытые работы, исполнительные схемы, инструкции по эксплуатации установленного оборудования по каждой щитовой).

11. Требования к сроку и объёму гарантий качества работ: не менее 24 месяцев на весь объем проведенных работ,   срок гарантии на   установленное оборудование должно соответствовать сроку гарантии изготовителя. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме или факсограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток (с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов).

12. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет Исполнителя.

Дефектная ведомость.

Демонтажные работы.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабели и провода |  |  |  |
|  | АВВГ 3*2,5 | М. | 140 |  |
|  | Электросиловое оборудование |  |  |  |
|  | Демонтаж щита ЩО | Шт. | 3 |  |
|  | Светильник ARS/R4*18 | Шт. | 100 |  |
|  | Светильник ЛПО 2*40 | Шт. | 8 |  |
|  | Светильник НБ-60 | Шт. | 12 |  |
|  | Выключатели скрытой установки | Шт. | 40 |  |
|  | Розетки одноместные скрытой установки | Шт. | 40 |  |

Монтажные работы.

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кабели и провода |  |  |  |
|  | ВВГнг 5*6 | М. | 40 |  |
|  | ВВГнг 3*4 | М. | 900 |  |
|  | ВВГнг 3*2,5 | М. | 1300 |  |
|  | ВВГнг 3*1,5 | М. | 813 |  |
|  | Электросиловое оборудование |  |  |  |
|  | Щит этажный типа ЩРВ-24 (390*340*120) | Шт. | 3 |  |
|  | Щит этажный типа ЩРН-12 (220*300*120) | Шт. | 2 | кухни |
|  | Автомат ВА-47-63 4Р 63 АEKF | Шт. | 2 | кухни |
|  | Автомат АВДТ 2Р 32 А 30 мАEKF | ШТ. | 8 | кухни |
|  | Автомат ВА-47-63 3Р 63А EKF | Шт. | 3 |  |
|  | Автомат ВА-47-63 1Р 25 АEKF | Шт. | 39 |  |
|  | Автомат ВА-47-63 1Р 16 АEKF | Шт. | 24 |  |
|  | Шина нулевая в корпусе 2*15 | Шт. | 6 |  |
|  | Шина соединительная типа «PIN» на 54 мод. 63 А 3Р | Шт. | 3 |  |
|  | Труба гофрированная диам. 20 мм. | М. | 1743 |  |
|  | Клипса пластиковая для крепления гофротрубы диам. 20 мм. | Шт. | 3500 |  |
|  | Коробка распаечная 80*80*50 | Шт. | 94 |  |
|  | Соединитель изолирующий СИЗ-2 | Шт. | 470 |  |
|  | пластина изолирующая ПИ-2-б | Шт. | 160 | Общая позиция |
|  | розетка 2м | Шт. | 160 |  |
|  | выкл. 2 кл. | Шт. | 54 |  |
|  | Розетка стационарная | Шт. | 8 | кухни |
|  | Вилка переносная ССИ 023 2P+N 32 A | Шт. | 8 | кухни |
|  | Осветительное оборудование |  |  |  |
|  | Светильник аварийный | Шт. | 6 | Аварийное освещение |
|  | Панель светодиодная универсальная с блоком питания, | Шт. | 214 |  |
|  | Светильник светодиодный | Шт. | 12 | Кухни и бытовые комнаты |
|  | Светильник (100 Вт) белый | Шт. | 20 | Сан.узлы |
|  | Лампа энергосберегающая КЛЛ 25 Вт. Е 27 | Шт. | 20 | Сан.узлы |
|  | Кабеленесущие системы |  |  |  |
|  | Кабель канал 16*25 | М. | 428 | Жилые комнаты |
|  | Кабель канал 40*60 | М. | 40 | кухня |
|  | Угол внутренний 60-40 | Шт. | 8 |  |
|  | Угол плоский L-образный | Шт. | 8 |  |
|  | Угол Т-образный 60-40 | Шт. | 2 |  |
|  | Кабель канал 100*60 (пластик белый) | М. | 30 | Щиты освещения |
|  | Угол плоский L-образный 100-60 | Шт. | 6 |  |
|  | Лоток металлический без перфорации 150*50*0,7 (Ш*В*Т) | М. | 173 | По коридорам |
|  | Крышка лотка 150*12*0,6 |  | 173 |  |
|  | С-образный подвес 180*175*5.0 (В*Ш*Т) | Шт. | 170 | Крепление лотка |
|  | Угол горизонтальный 90 градусов 150*50 | Шт. | 6 |  |
|  | Крышка угла горизонтального 90 градусов 150*50 | Шт. | 6 |  |
|  | Крепёжные изделия |  |  |  |
|  | Болт М6 длиной 20 мм. | Шт. | 170 |  |
|  | Гайка М6 | Шт. | 340 |  |
|  | Шайба усиленная под болт М6 | Шт. | 170 |  |
|  | Анкерный болт 10*60 шт. | Шт. | 170 |  |

P.SПункты отмеченные серым цветом являются дополнительными аксессуарами к лоткам металлическим 150*50*0,7, 100*60, 60-40. К кабель- каналу 16*25  углы не требуются так как, кабель канал  будет прокладываться от подвесного потолка до распределительных устройств строго вертикально

Требования к материалам

| Наименование и техническая характеристика | Технические характеристики и показатели эквивалентности |
| --- | --- |
| розетка 2м RA-16-238-BОУ З/К без З/П 16 А страна производитель Россия | Номинальное напряжение,; 250 В. Номинальный ток,; 16 А. Материал; Пластик. Подходит для степени защиты IP,; IP44. Количество единиц; 2. Цвет; По согласованию. Способ присоединения; Винтовая клемма. |
| Выключатель. 2 кл. ВА-56 225Б ОУ IP44 страна производитель Россия | Количество исполнительных клавиш - 2. Способ монтажа –поверхностный. Номинальное напряжение - 250. Номинальный ток – 6А. Материал - пластик. Коммутируемый ток люминесцентных ламп – 6М. Подходит для степени защиты IP - 44. Цвет по согласованию |
| Розетка стационарная страна производитель Россия | - Корпуса и изолирующие детали, несущие токоведущие части силовых разъемов выполнены из термостойких и самозатухающих материалов. - Крышки обеспечивает защиту от попадания внутрь разъема пыли, влаги и надежно закреплены. - Пружины защищены от коррозии. - Винты, применяемые для механических и электротехнических соединений, защищены от самоотвинчивания. - Возможность эксплуатации во влажной среде (IP44). - Наличие специального сальника для кабеля различного сечения. Степень защиты:; IP44. Номинальная частота сети, Гц:; 50. Напряжение, В:; 250. Номинальный напряжение по изоляции, В:; 500. Номинальный ток, А:; 16. Рабочая температура:; -25 °С до + 40 °С. Цвет по согласованию |
| Вилка переносная страна производитель Россия | Количество силовых полюсов 2Р+N Номинальный ток, А32 Степень защиты IP44 Заземление есть Цвет по согласованию |
| Светильник аварийный страна производитель Россия | Светильник светодиодный аккумуляторный Корпус из полиамида Рассеиватель из поликарбоната Свинцово-кислотный аккумулятор Гарантия –2 года Технические характеристики: Источник света: 90LED Напряжение: 160-260В Световой поток: 240Лм Режим работы: DC Автономная работа: 10 часов Степень зашиты : IP20 Длина: 660 мм Ширина: 90 мм Высота: 70 мм. |
| Панель светодиодная универсальная страна производитель Россия | Мощ.,Вт; 36. Напр. Частота.,В/Гц; 160-220/50. Освещ. Лм; 3 000. Длина Ширина Толщина мм.; 595х595х25 Устанавливается взамен старого светильника по существующим размерам. Срок службы.,ч; 30 000. Гарантий-ный срок., г; 2. Степень защиты IP; 40. Источник света; LED. Класс защиты от поражения эл.током; 1. |
| Светильник светодиодный страна производитель Россия | Аналог: ЛПО 2*36 Мощность, Вт: 36 Цветовая температура, К: 6500 Напряжение, В: 220~240 Степень защиты, IP: 65 Световой поток, Лм: 3200 Размер, мм (L, b, h): 1270*140*100 Источник света: LED корпус из полиамида рассеиватель из рифленого поликарбоната способ установки: накладной настенно-потолочный крепление осуществляется с помощью пластины установочной ЛСП-ПУ-456 гарантия - 3 года |
| Светильник страна производитель Россия | Материал: корпус и защитная решетка Светильника выполнены из устойчивого к коррозии алюминиевого сплава. Плафон Светильника выполнен из термостойкого стекла. Вес, кг: 1,6 Цвет по согласованию Класс защиты: I Степень защиты: IP 54 Вид цоколя источника света: E27. Диапазон рабочих температур: –45-+50 °С Тип источника света: энергосберегающая лампа 25 Вт |
| Лампа страна производитель Россия | энергосберегающая КЛЛ 25 Вт. Е 27 |
| Кабеленесущие системы |  |
| Кабель канал страна производитель Россия | размер мм 16*25 (пластик белый |
| Кабель канал страна производитель Россия | Размер мм 40*60 (пластик белый) |
| Угол внутренний страна производитель Россия | Размер мм 60-40 Пластик белый |
| Угол плоский L-образный страна производитель Россия | Пластик белый |
| Угол Т-образный страна производитель Россия | Пластик белый размер мм 60-40 |
| Кабель канал страна производитель Россия | Размер мм 100*60 (пластик белый), |
| Угол плоский L-образный 100-60 страна производитель Россия | Пластик, белый, размер мм 100-60 |
| Лоток страна производитель Россия | металлический без перфорации 150*50*0,7 (Ш*В*Т) крышка лотка размер мм 100-60 150*12*0,6 |
| Крышка лотка страна производитель Россия |  |
| С-образный подвес страна производитель Россия | Размеры В*Ш*Т - мм 180*175*5.0 |
| Угол горизонтальный страна производитель Россия | 90 градусов размер мм 100-60 150*50 |
| Крышка угла горизонтального страна производитель Россия | 90 градусов размер мм 100-60 150*50 |

Заказчик                                                                                                                  Подрядчик

Проректор _________________О,Ю,Васильев                                        Директор _______________Ю.А.Кравцова

Электронная подпись                                                                                   Электронная подпись

| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ______________ |  |  |  |  |  |  |  | __________ |  |  |
| " _____ " ________________ 2016 г. |  |  |  |  |  |  |  | "______ " _______________2016 г. |  |  |
|  |  |  | (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  |  |  |  |
| на | Общежитие Капитальный ремонт ( замена силовых кабельных линий ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость монтажных работ ____________ |  | ___________________608900 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда ____________________ |  | ________________240280,25 |  | руб. |  |  |  |  |  |
|  | Сметная трудоемкость ________________________ |  | ___________________1543,13 |  | чел.час |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2016г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр67-3-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж кабеля (100 м) | 1,4 | 1203,99 1201,54 | 2,45 2,24 | 1685,59 | 1682,16 | 3,43 3,14 | 9,64 | 13,5 |
| 2 | ФЕРм08-03-599-12 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж щитки осветительные, устанавливаемые на стене: болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг (1 шт.) | 3 | 144,3 129,82 | 14,48 1,97 | 432,9 | 389,46 | 43,44 5,91 | 0,819 | 2,46 |
| 3 | ФЕРр67-4-5 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп (100 шт.) | 1,08 | 2312,56 2292,81 | 19,75 17,26 | 2497,56 | 2476,23 | 21,33 18,64 | 17,89 | 19,32 |
| 4 | ФЕРр67-4-3 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания (100 шт.) | 0,12 | 795,24 787,81 | 7,43 6,55 | 95,43 | 94,54 | 0,89 0,79 | 6,32 | 0,76 |
| 5 | ФЕРр67-4-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Демонтаж: выключателей, розеток (100 шт.) | 0,8 | 727,89 727,89 |  | 582,31 | 582,31 |  | 5,84 | 4,67 |
| Раздел 2. Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) | 17,43 | 2804,34 2229,85 | 502,12 | 48879,65 | 38866,29 | 8751,95 | 15,2 | 264,94 |
| 7 | ФССЦ-103-2600 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 20 мм (10 шт.) | 305 | 12,5 |  | 3812,5 |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-103-2407 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром: 20 мм (10 м) | 176,4 | 84,91 |  | 14978,12 |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) | 30,53 | 2392,68 1838,66 | 358,82 21,57 | 73048,52 | 56134,29 | 10954,77 658,53 | 12,24 | 373,69 |
| 12 | ФЕРм08-03-571-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм (1 м ширины по фронту) | 1,62 | 2618,94 930,52 | 1612,79 181,21 | 4242,68 | 1507,44 | 2612,72 293,56 | 5,87 | 9,51 |
| 13 | ФЕРм08-03-526-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А (1 шт.) | 63 | 332,74 237,14 | 8,93 | 20962,62 | 14939,82 | 562,59 | 1,56 | 98,28 |
| 14 | ФЕРм08-03-526-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А (1 шт.) | 13 | 537,48 352,52 | 28,2 2,24 | 6987,24 | 4582,76 | 366,6 29,12 | 2,32 | 30,16 |
| 15 | ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) | 0,3 | 3800,22 3089,57 | 308,65 2,24 | 1140,07 | 926,87 | 92,6 0,67 | 20,33 | 6,1 |
| 16 | ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) | 0,4 | 3374,69 2794,74 | 278,55 2,24 | 1349,88 | 1117,9 | 111,42 0,90 | 18,39 | 7,36 |
| 17 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) | 4,28 | 2944,2 2475,62 | 246,48 2,24 | 12601,18 | 10595,65 | 1054,93 9,59 | 16,29 | 69,72 |
| 19 | ФЕРм08-02-396-09 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м (100 м) | 1,73 | 10999,43 7198,19 | 3435,24 2133,17 | 19029,01 | 12452,87 | 5942,97 3690,38 | 47,92 | 82,9 |
| Раздел 3. Материалы, неучтенные сборником |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ФССЦ-509-1840 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 100x60 мм (100 м) | 0,3 | 5861,6 |  | 1758,48 |  |  |  |  |
| 21 | ФССЦ-509-1836 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60x40 мм (100 м) | 0,4 | 2930,8 |  | 1172,32 |  |  |  |  |
| 22 | ФССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25x16 мм (100 м) | 4,28 | 737,01 |  | 3154,4 |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ-509-3548 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Угол внутренний: изменяемый для короба 60х40 мм (100 шт.) | 0,08 | 3163,54 |  | 253,08 |  |  |  |  |
| 61 | ФССЦ-509-3572 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Угол плоский для короба: 60х40 мм (100 шт.) | 0,08 | 5848,67 |  | 467,89 |  |  |  |  |
| 64 | ФССЦ-509-3576 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Угол плоский для короба: 110х60 мм (100 шт.) | 0,06 | 9279,43 |  | 556,77 |  |  |  |  |
| 62 | сметная стоимость | Угол T-образный для короба: 60х40 мм (шт.) | 2 | 34,78 |  | 69,56 |  |  |  |  |
| 63 | ФССЦ-509-3572 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Трагнспортные и заг. склад. Угол для короба: 60х40 мм (100 шт.) | 0,02 | 116,07 |  | 2,32 |  |  |  |  |
| 26 | ФССЦ-509-3427 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Лоток кабельный оцинкованный замковый: неперфорированный PNK 150-150х50 мм, длина 2,5 м (шт.) | 69,2 | 211,53 |  | 14637,88 |  |  |  |  |
| 27 | ФССЦ-509-3436 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Крышка лотка PNK: 150, длина 2,5 м (шт.) | 69,2 | 80,68 |  | 5583,06 |  |  |  |  |
| 28 | сметная стоимость | С образный подвес для лотка 150 (шт.) | 170 | 189,68 |  | 32245,6 |  |  |  |  |
| 29 | ФССЦ-509-3466 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Угол горизонтальный: 90 град. для лотка PNK 150 (шт.) | 6 | 136,28 |  | 817,68 |  |  |  |  |
| 65 | ФССЦ-509-3474 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Крышка угла горизонтального: 90 град. для лотка PNK 150 (шт.) | 6 | 32,28 |  | 193,68 |  |  |  |  |
| 30 | ФССЦ-509-6321 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щиты распределительные встраиваемые: ЩРВ-24з, с замком, размером 435х350х120 мм (шт.) | 3 | 689,69 |  | 2069,07 |  |  |  |  |
| 31 | ФССЦ-509-5739 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Щиты распределительные навесные: ЩРН-12, размер корпуса 220х300х125 мм (шт.) | 2 | 780,76 |  | 1561,52 |  |  |  |  |
| 32 | ФССЦ-509-2228 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (шт.) | 24 | 42,54 |  | 1020,96 |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ-509-2229 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С (шт.) | 39 | 42,54 |  | 1659,06 |  |  |  |  |
| 34 | ФССЦ-509-2246 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С (шт.) | 3 | 169,17 |  | 507,51 |  |  |  |  |
| 35 | ФССЦ-509-2250 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 63А, характеристика С (шт.) | 2 | 242,7 |  | 485,4 |  |  |  |  |
| 36 | ФССЦ-509-7967 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатели автоматические: дифференциального тока двухполюсные АД12 2Р 32А 30мА (шт.) | 8 | 410,14 |  | 3281,12 |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦ-503-0584 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Коробка распаечная (шт.) | 94 | 37,15 |  | 3492,1 |  |  |  |  |
| 38 | ФССЦ-501-8459 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 (1000 м) | 0,04 | 80344,69 |  | 3213,79 |  |  |  |  |
| 39 | ФССЦ-501-8444 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (1000 м) | 0,9 | 33021,37 |  | 29719,23 |  |  |  |  |
| 40 | ФССЦ-501-8443 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) | 1,3 | 20748,43 |  | 26972,96 |  |  |  |  |
| 41 | ФССЦ-501-8442 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) | 0,813 | 13088,18 |  | 10640,69 |  |  |  |  |
| электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ФЕРм08-03-591-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке (100 шт.) | 0,54 | 4356,32 4159,59 | 45,66 6,55 | 2352,41 | 2246,18 | 24,66 3,54 | 26,24 | 14,17 |
| 43 | ФССЦ-509-1444 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки (10 шт.) | 5,4 | 382,73 |  | 2066,74 |  |  |  |  |
| 44 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт.) | 1,68 | 6046,12 5478,58 | 108,86 6,55 | 10157,48 | 9204,01 | 182,88 11,00 | 34,56 | 58,06 |
| 45 | ФССЦ-503-0482 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (100 шт.) | 1,6 | 8546,73 |  | 13674,77 |  |  |  |  |
| 46 | сметная стоимость | Розетка стационарная ССИ 123 2Р+N 32А 380В IP44 EKF (1 шт.) | 8 | 255,62 |  | 2044,96 |  |  |  |  |
| 47 | сметная стоимость | Вилка переносная ССИ 023 2Р+N 32А 380В IP44 EKF (1 шт.) | 8 | 192,37 |  | 1538,96 |  |  |  |  |
| 48 | ФССЦ-503-0660 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Розетка 135 стационарная (Транспортные и заг.склад.) (100 шт.) | 0,08 | 1848,08 |  | 147,85 |  |  |  |  |
| Светотехническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ФЕРм08-03-594-14 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4 (100 шт.) | 2,14 | 40060,6 33860,18 | 1807,84 213,65 | 85729,68 | 72460,79 | 3868,78 457,21 | 213,6 | 457,1 |
| 50 | сметная стоимость | Офисный светодиодный светильник LP-eco призма 36 Вт + БП LLT, Новосибирск (1 шт.) | 214 | 788,14 |  | 168661,96 |  |  |  |  |
| 51 | ФЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.) | 0,06 | 12011,35 11159,95 | 350,44 43,15 | 720,68 | 669,6 | 21,03 2,59 | 70,4 | 4,22 |
| 52 | сметная стоимость | Светильник СБА-90 постоянный,автономный 10ч 8Вт. (1 шт.) | 6 | 1482,2 |  | 8893,2 |  |  |  |  |
| 53 | ФЕРм08-03-594-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.) | 0,12 | 14988,52 14076,78 | 350,44 43,15 | 1798,62 | 1689,21 | 42,05 5,18 | 88,8 | 10,66 |
| 54 | сметная стоимость | Светильник ССП-159 36Вт. (1 шт.) | 12 | 987,29 |  | 11847,48 |  |  |  |  |
| 55 | ФССЦ-509-2352 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Транспортные и заг. склад. Светильники люминесцентные (шт.) | 232 | 36,29 |  | 8419,28 |  |  |  |  |
| 56 | ФЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый (100 шт.) | 0,2 | 15202,37 11197,99 | 1787,53 189,84 | 3040,47 | 2239,6 | 357,51 37,97 | 70,64 | 14,13 |
| 57 | ФССЦ-509-0765 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильники потолочные НПП 03-100-001-МУ3 (шт.) | 20 | 625,51 |  | 12510,2 |  |  |  |  |
| 58 | ФЕРр67-5-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Смена ламп: накаливания (100 шт.) | 0,2 | 967,75 967,75 |  | 193,55 | 193,55 |  | 7,1 | 1,42 |
| 59 | ФССЦ-509-6743 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Лампы люминесцентные компактные энергосберегающие с цоколем Е27 мощностью 26 Вт (шт.) | 20 | 288,12 |  | 5762,4 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |  |  |  |  |  | 697422,08 | 235051,53 | 35016,55 5228,72 |  | 1543,13 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 227761,11 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 156182,16 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 12631,48 |  |  |  | 39,67 |
| Электромонтажные работы на других объектах |  |  |  |  |  | 1068733,87 |  |  |  | 1503,46 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1081365,35 |  |  |  | 1543,13 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Материалы |  |  |  |  |  | 427354 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  | 35016,55 |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  | 240280,25 |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  | 227761,11 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 156182,16 |  |  |  |  |
| непредвиденные затраты 2% |  |  |  |  |  | 21627,31 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными |  |  |  |  |  | 1102992,66 |  |  |  |  |
| коэффициент понижения по аукциону 1 102 992,66 * 0,4774415 |  |  |  |  |  | 526614,47 |  |  |  |  |
| Компенсация по приобретенным материалам 0,18*(МАТ+(ЭМ-ЗПМ)) |  |  |  |  |  | 82285,53 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  | 608900 |  |  |  | 1543,13 |

Заказчик                                                                                                                  Подрядчик

Проректор _________________О,Ю,Васильев                                        Директор _______________Ю.А.Кравцова

Электронная подпись                                                                                   Электронная подпись