**Документация**

**о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.**

**в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке**

|  |  |
| --- | --- |
| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 2 пункта 5.1. Положения о закупке Заказчика |
| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика | Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»  Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г.Новосибирск, ул.Дуси Ковальчук, д.191, СГУПС  Э/п: [mva@stu.ru](mailto:mva@stu.ru)  Телефон: (383) 328-0369 |
| Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.  Количество или объем товара, работы, услуги | Оказание услуг по формированию контента для разработки стратегии развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области до 2030 года (с целью исполнения Государственного контракта № 66-ОК/2017 от 20.11.2017 г.) - согласно проекта договора. |
| Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг | Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные ТЗ и Календарным планом (согласно проекта договора) |
| Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования) | Цена: **5 978 700,00 руб.** (Общая стоимость включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора) |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Безналичный расчет, течение 15 дней после заключения Договора и предоставления счета Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 1 750 000,00 руб. Аванс зачитывается в счет выполнения первого этапа Договора. Расчеты осуществляются в пределах стоимости оказанных услуг в срок не более 30 календарных дней с момента представления Исполнителем подписанного акта об оказанных услугах по Договору или акта об оказанных услугах по отдельному этапу Договора (согласно проекту договора). |
| Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней | Не предоставляется |
| Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке | Заявки не подаются |
| Требования к участнику закупки | - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;  - не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом  - отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=302F2A6120E1A53AA83C837576C7BFE162B8631C3715000B17839780D3P7g2J) № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов | Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся |
| Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Оценка и сопоставление заявок не производится |

**Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).**

# Проект ДОГОВОРа

**на оказание услуг**

г. Новосибирск «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице ректора Манакова Алексея Леонидовича, действующего на основании действующего на основании приказа Федерального агенства железнодорожного транспорта №157/лс от 26.11.2012 г. и Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория градопланирования" (ООО "ЛабГрад"), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице исполнительного директора Баранова Александра Сергеевича, действующего на основании устава, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с целью осуществления закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011г. № 223-ФЗ и в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения о закупке Заказчика, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказать услуги по формированию контента для разработки стратегии развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области до 2030 года (далее – Услуги) в рамках Договора. Оказание услуг по настоящему Договору проводится с целью исполнения Государственного контракта № 66-ОК/2017 от 20.11.2017 г. на выполнение научно-исследовательских работ для обеспечения государственных нужд Новосибирской области, заключенного между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области и Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), где СГУПС выступает исполнителем.

1.2. Заказчик обязуется оплатить надлежащим образом оказанные услуги, предусмотренные [пунктом 1.1](#P90) Договора в порядке и на условиях, предусмотренных разделом III.

1.3. Требования, предъявляемые к оказанию услуг, требования к отчетной документации и другие условия исполнения Договора определяются в Техническом задании ([приложение N 1](#P580) к Договору (далее – ТЗ).

1.4. Оказание услуг по Договору осуществляется в 2 (два) этапа, содержание и сроки исполнения которых предусмотрены в ТЗ.

1.5. Сроки оказания услуг, последовательность действий Исполнителя при оказании услуг, изложенные в хронологическом порядке по дате завершения каждого отдельного этапа, устанавливаются в Календарном плане ([приложение N 2](#P630) к Договору (далее – Календарный план).

II. Общие положения

2.1. Основные требования:

2.1.1. Услуги оказываются в соответствии с ТЗ и Календарным планом.

2.1.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику в составе отчетной документации, определяется в ТЗ.

2.1.3. Услуги должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются Договором и (или) законодательством Российской Федерации.

2.1.4. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные Договором.

2.1.5. Датой начала выполнения услуг является дата подписания Договора Сторонами, если иное не установлено в ТЗ.

2.1.6. Услуги по Договору должны быть полностью оказаны Исполнителем в срок, указанный в ТЗ и Календарном плане.

2.1.7. Датой окончания оказания услуг по Договору (отдельного этапа оказания услуг по Договору) является дата подписания акта об оказанных услугах по Договору либо акта об оказанных услугах по отдельному этапу Договора. Дата окончания оказания услуг по Договору (отдельного этапа оказания услуг по Договору) не может быть позднее даты, указанной в ТЗ и Календарном плане.

III. Стоимость услуг и порядок оплаты

3.1. Общая стоимость (цена) услуг по Договору в соответствии составляет 5978700 (Пять миллионов девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей, НДС не облагается, на основании [пункта 2](consultantplus://offline/ref=BF4ABA9E4868B3B43E72FC70EFDF148A2788370840CD05AB5B216EDEF0845F4879CBD4D7AD72qBUFI)  [статьи 34](consultantplus://offline/ref=BF4ABA9E4868B3B43E72FC70EFDF148A2788370840CD05AB5B216EDEF0845F4879CBD4DCAC73qBUEI)6.11 Налогового кодекса Российской Федерации, включая:

3.1.1. Стоимость услуг первого этапа 4000000 (Четыре миллиона) рублей,

НДС не облагается, на основании [пункта](consultantplus://offline/ref=BF4ABA9E4868B3B43E72FC70EFDF148A2788370840CD05AB5B216EDEF0845F4879CBD4D7AD72qBUFI) 2 [статьи](consultantplus://offline/ref=BF4ABA9E4868B3B43E72FC70EFDF148A2788370840CD05AB5B216EDEF0845F4879CBD4DCAC73qBUEI) 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации;

3.1.2. Стоимость услуг второго этапа 1978700 (Один миллион девятьсот семьдесят восемь тысяч семьсот) рублей,

НДС не облагается, на основании [пункта](consultantplus://offline/ref=BF4ABA9E4868B3B43E72FC70EFDF148A2788370840CD05AB5B216EDEF0845F4879CBD4D7AD72qBUFI) 2 [статьи](consultantplus://offline/ref=BF4ABA9E4868B3B43E72FC70EFDF148A2788370840CD05AB5B216EDEF0845F4879CBD4DCAC73qBUEI) 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации;

3.2. В течение 15 (пятнадцати) дней после заключения Договора и предоставления счета Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере 1750000 (один миллион семьсот пятьдесят тысяч) рублей (29,3% от цены услуг по Договору). Аванс зачитывается в счет выполнения первого этапа Договора.

3.3. Датой оплаты аванса является дата списания средств с расчетного счета заказчика.

3.4. Цена (стоимость), указанная в [пункте 3.1](#P127) Договора, является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных [пунктами 10.2](#P456) и [10.3](#P457) Договора.

3.5. Общая стоимость Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением Договора.

3.6. Оплата оказанных услуг по Договору производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Исполнителя.

3.7. Расчеты с Исполнителем осуществляются в пределах стоимости (цены) оказанных услуг в срок не более 30 (тридцати) календарных дней с момента представления Исполнителем подписанного акта об оказанных услугах по Договору или акта об оказанных услугах по отдельному этапу Договора.

IV. Порядок приемки исполнения обязательств

4.1. Передача отчетной документации осуществляется в сроки, предусмотренные ТЗ и Календарным планом.

4.1.1. Оказанные услуги принимаются Заказчиком по акту об оказанных услугах либо по акту об оказанных услугах по отдельному этапу Договора. При приемке в том числе проверяется соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям Договора.

4.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления подготовленной и подписанной Исполнителем отчетной документации по Договору (по результатам отдельного этапа исполнения Договора), Заказчик проверяет ее на предмет соответствия оказанных услуг (их результатов) и представленной отчетной документации требованиям и условиям Договора.

4.3. По результатам проверки не позднее, чем через 10 (десять) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем отчетной документации по Договору (по отдельному этапу исполнения Договора), Заказчик передает Исполнителю подписанный акт об оказанных услугах по Договору (отдельному этапу Договора) или отказывает в приемке, направляя мотивированный отказ от приемки.

4.4. Заказчик вправе в мотивированном отказе от приемки услуг по Договору (по отдельному этапу Договора) предоставить Исполнителю срок для устранения недостатков. Доработанная Исполнителем отчетная документация с описью произведенных изменений рассматривается Заказчиком в соответствии с [пунктами 4.2](#P235) и [4.3](#P247) Договора.

4.5. Дата подписания акта об оказанных услугах по Договору или акта об оказанных услугах по отдельному этапу Договора является датой оказания Исполнителем услуг по Договору или датой окончания отдельного этапа оказания услуг по Договору.

4.6. Порядок передачи охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, а также иные требования к порядку приемки отчетной документации определяются в ТЗ.

V. Права и обязанности Заказчика

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего оказания услуг по Договору в соответствии с ТЗ, а также требовать своевременного устранения недостатков, выявленных в ходе контроля оказания услуг (их результатов).

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей оказание услуг по Договору (отдельного этапа оказания услуг по Договору).

5.1.3. Привлекать экспертов, экспертные организации, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы представленной Исполнителем отчетной документации.

5.1.4. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом оказания услуг Исполнителем и (или) участвующих в сдаче-приемке отчетной документации по Договору.

5.1.5. В любое время проверять соответствие сроков совершения действий Исполнителем при оказании услуг срокам, установленным в Календарном плане, и качества оказываемых услуг требованиям, установленным Договором без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. Если в результате такой проверки станет очевидным, что услуги не будут оказаны надлежащим образом и (или) в надлежащие сроки, Заказчик вправе направить Исполнителю Требование об устранении недостатков с указанием срока для устранения недостатков.

5.1.6. Осуществлять контроль за использованием результатов, полученных при исполнении Договора, в том числе передаваемых Исполнителем третьим лицам.

5.1.7. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским [кодексом](consultantplus://offline/ref=BF4ABA9E4868B3B43E72FC70EFDF148A24813F0442CA05AB5B216EDEF0q8U4I) Российской Федерации.

5.1.8. Требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, выявленных в течение гарантийного периода, если гарантийный срок установлен ТЗ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания услуг информацию в соответствии с условиями ТЗ и Календарного плана.

5.2.2. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг или приемки исполненных обязательств.

5.2.3. Своевременно принять надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с Договором.

5.2.4. Осуществлять согласования, предусмотренные ТЗ.

5.2.5. Осуществлять взаимодействие с Исполнителем в соответствии с условиями Договора.

5.2.6. Своевременно оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с Договором.

5.3.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Договором.

VI. Права и обязанности Исполнителя

6.1. Исполнитель вправе:

6.1.1. Требовать своевременного рассмотрения и принятия решения о приемке оказанных услуг, подписании акта об оказанных услугах по Договору (результатам отдельного этапа Договора) на основании представленных Исполнителем отчетных документов либо мотивированного отказа от подписания акта об оказанных услугах по Договору (результатам отдельного этапа Договора).

6.1.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным актом об оказанных услугах по Договору или актом об оказанных услугах по отдельному этапу Договора.

6.1.3. При досрочном оказании услуг по Договору (отдельному этапу оказания услуг) Исполнитель в письменной форме уведомляет Заказчика о готовности представить для осуществления приемки отчетную документацию в соответствии с требованиями Договора.

6.2. Исполнитель обязан:

6.2.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги по Договору и представить Заказчику отчетную документацию.

6.2.2. Согласовать с Заказчиком необходимость использования при выполнении Договора охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам, и приобретение прав на их использование.

6.2.3. Урегулировать вопросы использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, в объеме, достаточном для использования в рамках выполнения Договора.

6.2.4. Обеспечить конфиденциальность сведений о результате выполнения Договора, в том числе в режиме коммерческой тайны, до принятия решения о форме и способе его правовой охраны.

6.2.5. Своими силами и за свой счет устранить допущенные по вине Исполнителя в процессе выполнения Договора недостатки в сроки, определенные Заказчиком, а если срок не определен, то в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления Заказчика с требованием об устранении недостатков.

В случае, если в ходе оказания услуг обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, Заказчик обязан оплатить стоимость услуг, оказанных до выявления невозможности получить предусмотренные Договором результаты, но не свыше соответствующей части цены услуги, указанной в Договоре.

6.2.6. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания услуг.

6.2.7. Обеспечить передачу Заказчику полученных по Договору результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц и не являющихся предметом залога, ареста или иного обременения.

6.2.8. Единолично (или совместно с соисполнителями) нести ответственность, а также расходы, связанные с разбирательствами по фактам нарушений, а также обеспечивать возмещение ущерба (убытков) и иных выплат в случаях, если к правообладателю результата услуги третьими лицами предъявлены претензии о нарушении их интеллектуальных прав, связанные с использованием такого результата услуг.

VII. Ответственность Сторон

7.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящем) Договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый лень просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, устанавливается в размере 0,01% от цены Договора.

7.3. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения в соответствии с п. 7.2. Договора, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы – 5% цены Договора.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка РФ от неуплаченной в срок суммы.

7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Возмещение причиненных убытков и уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Договору в полном объеме.

7.7. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны.

VIII. Порядок разрешения споров, претензии

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из Договора, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.

8.2. Претензия оформляется в письменной форме. В претензии перечисляются допущенные при исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) рабочих дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены Договором. Переписка может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

8.4. При неурегулировании спора в досудебном порядке спор разрешается в Арбитражном суде Новосибирской области.

IX. Права и обязанности Сторон, связанные с использованием

результатов интеллектуальной деятельности

9.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в рамках Договора, принадлежат Заказчику.

9.2. Исполнитель обязан представить Заказчику документы, подтверждающие наличие правовых оснований для использования при выполнении Договора ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые принадлежат третьим лицам.

9.3. В случае несанкционированного использования ранее созданных результатов интеллектуальной деятельности ответственность перед правообладателями полностью возлагается на Исполнителя.

X. Срок действия, изменение и расторжение Договора

10.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до исполнения Сторонами своих обязательств.

10.2. Изменение положений Договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.3. Изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами Дополнительного соглашения к Договору. Все приложения и Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами.

10.4. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

XI. Прочие условия

11.1. Для контроля (мониторинга) исполнения Договора и информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения Договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения Договора, с указанием их контактных данных (телефон, адрес электронной почты).

11.2. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, один – у Заказчика. Все приложения к Договору являются неотъемлемой частью Договора.

XII. Реквизиты и подписи Сторон

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заказчик | Исполнитель |  |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» СГУПС | Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория градопланирования"  (ООО "ЛабГрад") | | |
| Адрес места нахождения: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191 | Адрес места нахождения: 190013, г. Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 108, оф.1 | | |
| Адрес для почтовых отправлений: | Адрес для почтовых отправлений: | | |
| 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д. 191 | 190013, г. Санкт-Петербург, а/я 178 | | |
| Телефон (факс) тел. (383) | Телефон (812)702-56-38  э/почта adm.labgrad@gmail.com | | |
| Платежные реквизиты отправителя:  ИНН 5402113155  КПП 540201001  ОГРН 1025401011680  ОКПО 01115969  УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)  Банк: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК  БИК 045004001  Расчетный счет: № 40501810700042000002.  КБК 00000000000000000130 (научная деятельность) | Платежные реквизиты получателя:  ИНН 7839449505 КПП 783801001  ООО "ЛабГрад"  р/с 40702810403000415410  Филиал "Северная столица" АО "Райффайзенбанк", БИК 044030723  к/с 30101810100000000723  ОГРН 1117847372928  ОКПО 30598696  ОКТМО 40304000  Дата постановки на налоговый учет 07.09.2011 г. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» | Исполнительный директор ООО "ЛабГрад" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Манаков А.Л. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Баранов А.С. |

М.п. М.п.

Приложение N 1

к Договору от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по формированию контента для разработки стратегии развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области до 2030 года**

Основание для оказания услуг: Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года № 1734-р), Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2016-2030 годы, Решение № 9 от 20.06.2017 комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания Новосибирской области.

| **№**  **п.п.** | **Перечень основных требований** | **Содержание требований** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ФГБОУ ВО СГУПС, г. Новосибирск |
| 2 | Исполнитель | ООО «ЛабГрад», г. Санкт-Петербург |
| 3 | Перечень этапов и услуг по формированию контента для разработки стратегии | |
| 3.1 | Этап 1. Формирование контента для сценариев развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области | 3.1.1. Контент для сценариев развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области.  3.1.1.1. Инерционный сценарий.  3.1.1.2. Умеренный сценарий.  3.1.1.3. Оптимистичный сценарий.  3.1.2. Прогнозы развития видов пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог.  3.1.2.1. Железнодорожный пассажирский транспорт, в т. ч. городской. Перспективные линии, обеспечивающие необходимую транспортную доступность. Формирование перспективных ТПУ (транспортно-пересадочных узлов). Скоростное движение между районными центрами Новосибирской области. Частично-тактовое движение электропоездов в пригородном пассажирском железнодорожном сообщении.  3.1.2.2. Внутренние и внешние перевозки водным транспортом. Развитие инфраструктуры водного транспорта.  3.1.2.3. Международные и внутренние воздушные перевозки. Развитие аэродромной инфраструктуры аэропорта Толмачево. Посадочные площадки, расположенные в близлежащих субъектах Российской Федерации. Местные и региональные авиаперевозки с учетом восстановления посадочных площадок в муниципальных образованиях НСО.  3.1.2.4. Пригородный и междугородный пассажирский автомобильный транспорт. Перспективные автовокзалы.  3.1.2.5. Транспортная инфраструктура. Последовательность введения в действие с учетом строительства и реконструкции перспективных участков федеральных, региональных и межмуниципальных дорог. Последовательность строительства мостов и развязок в том числе в Новосибирской агломерации и в г. Новосибирске.  3.1.2.6. Перспективные транспортно-пересадочные узлы.  3.1.3. Спрос на услуги системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области (с учетом сценариев развития экономики Новосибирской области и потребностей развития туристической отрасли).  3.1.4. Транспортная политика Новосибирской области (с учетом прогноза социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года и проекта комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации до 2050 года). Целевые показатели и индикаторы развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области. |
|  | Срок окончания 1 этапа работ – 13 апреля 2018 года. | |
| 3.2 | Этап 2. Формирование контента для стратегии развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области на период до 2030 года и механизмов ее реализации | 3.2.1. Информационный контент для стратегии развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области на период до 2030 года.  3.2.1.1. Основные направления региональной транспортной политики.  3.2.1.2. Ориентировочные сроки и этапы реализации стратегии развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области.  3.2.1.3. Предварительная оценка ожидаемых результатов реализации стратегии развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области.  3.2.2. Информационный контент разработки механизмов реализации стратегии развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области.  3.2.2.1. Предварительная оценка ресурсных возможностей (ГЧП, средств федерального, областного и муниципального бюджета, средства инвесторов).  3.2.2.2. Механизмы реализации стратегии развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог. |
|  | Срок окончания 2 этапа работ – 04 июня 2018 года. | |
| 4 | Исходные данные для выполнения научно-исследовательской работы (Заказчик оказывает содействие в получении необходимых данных по запросам, формируемым Исполнителем самостоятельно) | |
| 4.1 | Нормативно-правовая база для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ;  Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ;  Водный кодекс Российской Федерации от 03 июня 2006 № 74-ФЗ;  Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации;  Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 № 200-ФЗ;  Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 № 60-ФЗ;  Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  Федеральный закон от 08 ноября 2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;  Закон Новосибирской области от 02.05.2009 № 329-ОЗ «О дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения»;  Постановление Правительства Новосибирской области от 23.01.2015 № 22-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» в 2015-2022 годах.  Постановление Правительства Новосибирской области от 03.12.2014 № 468-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области в 2015 – 2020 годах».  Стратегия развития холдинга «РЖД» на период до 2030 года, утвержденная советом директоров ОАО "РЖД" от 23 декабря 2013 г. протокол N 19.  Комплексный план транспортного обслуживания населения Новосибирской области на средне- и долгосрочную перспективу (до 2030 года в части пригородных пассажирских перевозок) от 05 октября 2015 г., утвержденный Губернатором Новосибирской области Городецким В.Ф.  Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года, утверждена распоряжением Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р;  Федеральная целевая Программа «Повышение безопасности дорожного движения на 2013 - 2020 годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 октября 2013 года № 864;  Закон Новосибирской области от 27 апреля 2010 № 481-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Новосибирской области»;  Закон Новосибирской области от 02 июня 2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;  Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 № 474 «О стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года»;  Постановление администрации Новосибирской области от 25 декабря 2009 № 471-па «О местной системе координат, устанавливаемой в отношении Новосибирской области»;  Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 26 декабря 2007 года N 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» Генеральный план Новосибирска.  Карты-схемы Генплана г. Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска»;  Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2011 № 608-п «О введении в действие местной системы координат Новосибирской области». |
| 4.2 | Исходные данные для оказание услуг, предоставляемые Заказчиком | Схема территориального планирования РФ в области транспорта;  Схема территориального планирования Новосибирской области, утверждена Постановлением администрации Новосибирской области от 07.09.2009 № 339-па;  Схема территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, утвержденная Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 № 186-п;  Информация об утвержденных схемах территориального планирования муниципальных районов и генеральных планах городских округов и поселений в границах территории Новосибирской области;  Проект комплексной транспортной схемы Новосибирской агломерации до 2050 года;  Информация о действующих нормативных правовых актах органов местного самоуправления в отношении вопросов организации транспортной инфраструктуры в границах территории Новосибирской области;  Данные о фактической интенсивности движения на автомобильных дорогах Новосибирской области;  Данные об объемах прибытия и отправления грузов с железнодорожных станций, расположенных на территории Новосибирской области по родам грузов за последние пять лет;  Данные об объемах перевозок и пассажирообороте железнодорожного транспорта пригородном сообщении между станциями и остановочными пунктами за последние пять лет;  Сведения о наличии и состоянии моторвагонного подвижного состава;  Адресные инвестиционные программы и отчеты о фактическом выполнении работ и финансировании содержания, капитального ремонта, ремонта, строительства и реконструкции автомобильных дорог Новосибирской области за период 2012-2017 гг.;  Адресные инвестиционные программы и отчеты о фактическом выполнении работ и финансировании содержания, капитального ремонта, ремонта, строительства и реконструкции объектов инфраструктуры различных видов транспорта (железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного, воздушного) за период 2012-2017 гг.;  Основные показатели развития всех видов внешнего пассажирского и грузового транспорта (автомобильный, железнодорожный, внутренний водный, воздушный), в том числе объемы перевозок, пассажирооборот, грузооборот;  Информация о развитии терминально-складской инфраструктуры с указанием параметров и характеристик объектов;  Основные показатели развития междугороднего, пригородного и городского пассажирского транспорта (трамвай, троллейбус, автобус, таксомоторы), в т.ч. данные о годовых объемах перевозок пассажиров на всех видах пассажирского транспорта; количество городских, пригородных и междугородных маршрутов;  сведения о маршрутных сетях для всех видов транспорта;  Предложения Минтранса НСО по развитию дорожной сети в Новосибирской области в период 2017-2030 годов, в т.ч. развитию и модернизации дорожной сети на территории Новосибирской области (в том числе автодорожные обходы города Новосибирска, улично-дорожная сеть города Новосибирска, вылетные магистрали города Новосибирска, автомобильные дороги в пригородной зоне города Новосибирска, восстановление и ремонт дорожной сети на территории Новосибирской агломерации)  Предложения АО "Аэропорт Толмачево"; Мэрии г. Новосибирска; Комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного Собрания Новосибирской области; Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска; Федерального агентства морского и речного транспорта; ФБУ "Администрация Обского бассейна внутренних водных путей"; Филиала ОАО "РЖД" Западно-Сибирская железная дорога; АО «Экспресс-Пригород», Союза дорожных организаций Новосибирской области; Союза транспортников, экспедиторов и логистов Сибири (СТЭЛС) |
| 5 | Основные требования к услугам | 5.1. По итогам выполнения 1 этапа Заказчику направляется на согласование промежуточный отчет в объеме требований п. 3.1 Технического задания в двух экземплярах на бумажном и в одном экземпляре на электронном носителе в срок до 13.04.2018.  5.2. По итогам оказания услуг в целом Заказчику направляется заключительный отчет в объеме требований п. 3.2 Технического задания в двух экземплярах на бумажном и одном экземпляре на электронном носителе.  5.3. Заключительный отчет должен включать:  5.3.1. Отчет, оформленный в соответствии с требованиями межгосударственного стандарта ГОСТ 7.32-2001.  5.3.2. Презентационные и/или демонстрационные материалы.  5.3.3. Графические материалы.   * 1. 5.3.4. Текстовые и графические материалы предоставляются на электронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD) или магнитный носитель, или USB Flash память) – 1 экз.   Текстовые материалы в электронном виде формируются в формате файлов (\*doc/\*docx) и (\*pdf).  Графические материалы формируются в электронном виде в формате файлов (таблиц) MapInfo (или ином формате совместимом с ним). |
| 6 | Порядок приемки оказанных услуг | Материалы, указанные в п. 5.3 Технического задания направляются Заказчику в срок до 04.06.2018.  Исполнитель отвечает на замечания и предложения, полученные от Заказчика, готовит аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и предложений, корректирует материалы. |
| 7 | Дополнительные требования к оказанию услуг | Срок сопровождения на оказание услуг по Договору составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания акта приемки выполненных работ. В течение указанного срока Исполнитель обязан:  – предоставлять устные и письменные консультации, рекомендации и разъяснения, а также иную информацию, касающуюся оказанных услуг;  – хранить на своих серверных ресурсах контент, сданный Заказчику и другие необходимые данные, сформированные в ходе оказания услуг, для оперативного восстановления информации в случае сбоя на серверах Заказчика, а также для оказания в этот период телекоммуникационных услуг путем организации доступа Заказчика к данным при проведении согласований в соответствии с политикой доступа к данным через информационно-телекоммуникационные сети, в том числе сеть Интернет;  – отвечать на замечания и предложения Заказчика, а также на замечания и предложения, полученные Заказчиком в ходе приемки услуг, готовить аргументированные обоснования учета или отклонения поступивших замечаний и предложений, корректировать материалы по замечаниям и предложениям.  Действия, предусмотренные настоящим пунктом, выполняются Исполнителем в пятидневный срок, но не позднее, чем через 30 календарных дней с момента поступления письменного обращения Заказчика. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» | Исполнительный директор ООО "ЛабГрад" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Манаков А.Л. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Баранов А.С. |

М.п. М.п.

Приложение N 2

к Договору от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Календарный план

**оказания услуг по формированию контента для разработки стратегии развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области до 2030 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование этапов исполнения Договора | Содержание этапов исполнения Договора | Перечень документов, разрабатываемых на этапе исполнения Договора | Дата окончания выполнения работ по Договору (отдельному этапу исполнения Договора (дд.мм.гг.) |
| 1 | Этап 1. Формирование контента для сценариев развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области. | Работы в объеме, установленном в п. 3.1 Технического задания | Документы, установленные в п. 5.1 Технического задания | 13 апреля 2018 года. |
| 2. | Этап 2. Формирование контента для стратегии развития системы пассажирского транспорта и сети автомобильных дорог Новосибирской области на период до 2030 года и механизмов ее реализации. | Работы в объеме, установленном в п. 3.2 Технического задания | Документы, установленные в п. 5.2 Технического задания | 04 июня 2018 года. |

|  |  |
| --- | --- |
| Ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» | Исполнительный директор ООО "ЛабГрад" |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Манаков А.Л. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Баранов А.С. |

М.п. М.п.