**Документация**

**о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на сумму свыше 100 тыс.руб.**

**в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупке Заказчика**

|  |  |
| --- | --- |
| Способ закупки | Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренная подпунктом 1 пункта 5.1. Положения о закупке Заказчика |
| Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон заказчика | Заказчик – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения»Местонахождение и почтовый адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.191, СГУПСЭ/п: mva@stu.ruТелефон: (383) 328-0369 |
| Предмет договора с указанием характеристик, иных показателей, определяющих предмет.Количество или объем товара, работы, услуги | Выполнение работ по консервации фундамента реконструируемого здания (согласно проекту договора) |
| Место, сроки, условия поставки товара, выполнения работ, услуг | Выполнить весь объем работ до 15 ноября 2018 года. По адресу: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 191 (согласно проекта договора). |
| Начальная максимальная цена договора (с порядком ее формирования) | Цена: 490 461,22 рублей (Стоимость включает в себя стоимость материалов, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых платежей)  |
| **Ограничение участия** | **Закупка проводится только у субъектов малого и среднего предпринимательства (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.14г. №1352)** |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Безналичный расчет, после выполнения полного объема работ в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты приемки работ формы КС-2, КС-3, счет). (согласно проекту договора). |
| Срок, место, порядок предоставления документации о закупке и разъяснений к ней | Не предоставляется |
| Порядок, место, дата подачи заявок на участие в закупке | Заявки не подаются |
| Требования к участнику закупки | - не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и решения об открытии конкурсного производства;- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном законом- отсутствие сведений об участнике закупки в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведение итогов | Предложения не рассматриваются, итоги закупки не подводятся |
| Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок | Оценка и сопоставление заявок не производится |

**Приложением к настоящей документации является заполненный (не заполненный) проект договора, заключаемый по предмету закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).**

**ПРОЕКТ ДОГОВОРА**

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018г.

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице проректора по АХР Васильева Олега Юрьевича, действующего на основании доверенности № 48 от 24.11.2017г., с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Махнаев Павел Константинович**,** действующего на основаниисвидетельства 54 № 005030627 от 13 августа 2015 года, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, с целью осуществления закупки на основании Федерального закона от 18.07.2011г. №223-ФЗ и в соответствии с подпунктом 1 пункта 5.1 Положения о закупке заказчика, заключили настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» своими cилами и средствами выполнить подрядные работы, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить подрядные работы по консервации фундамента реконструируемого здания, по адресу ул. Дуси Ковальчук, 191.

1.3. Перечень, объем и стоимость работ предусмотрены сметным расчетом (Приложение № 1).

**2. ЦЕНА ДОГОВОРА**

2.1. Цена настоящего договора определяется общей стоимостью работ, выполняемых по настоящему договору, и составляет 490 461,22 рублей (четыреста девяносто тысяч четыреста шестьдесят один рубль 22 коп), без НДС (упрощенная система налогообложения).

2.2. Стоимость работ включает в себя стоимость материалов, затраты по использованию (эксплуатации) оборудования, механизмов, транспортные расходы, расходы по погрузке-разгрузке и доставки к месту производства работ, вывозу мусора, расходы уплате всех налогов, сборов, пошлин и других необходимых платежей.

**3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ**

 3.1. Оплата выполненных работ производится «Заказчиком» после выполнения полного объема работ в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты приемки работ формы КС-2, КС-3, счет).

 3.2. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения, полученных из внебюджетных источников, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

**4. СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

4.1. «Подрядчик» обязуется приступить к выполнению работ после подписания договора и выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в срок до 15 ноября 2018 года.

4.2. Если в процессе производства работ, предусмотренных договором, «Заказчиком» будут обнаружены недостатки в выполненной работе, то «Подрядчик» обязан своими силами, без увеличения стоимости и в срок, установленный «Заказчиком» (письменно), устранить эти недостатки. После устранения недостатков «Заказчик» обязан принять выполненную работу в течение 1 (одного) рабочего дня с момента предъявления их «Заказчику», о чем должен быть составлен соответствующий акт. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 1-го (одного) рабочего дня, объем работ по переделке считается принятым «Заказчиком».

4.3. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.4. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

**5.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

 Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы своими силами и средствами, в строгом соответствии с локально-сметным расчетом и с надлежащим качеством.

5.2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5.3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

 Обязанности «Заказчика».

5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан назначить лицо, ответственное за приемку выполненных работ и подписание актов сдачи-приемки работ, а также актов на скрытые работы и других актов, составляемых по условиям исполнения договора, а также решение вопросов, связанных с выполнением работ, и известить об этом «Подрядчика».

5.8. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

**6. ПРИЕМКА РАБОТ**

6.1. Приемка работ осуществляется комиссией с участием полномочных представителей «Подрядчика» и «Заказчика».

6.2. Факт выполнения работ подтверждается подписанием «Заказчиком» акта сдачи-приемки работ и счетом.

6.3. «Заказчик» обязан произвести приемку выполненных «Подрядчиком» работ и подписать акт выполненных работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их предъявления. В случае не подписания «Заказчиком» акта, последний направляет в адрес «Подрядчика» мотивированный отказ. Если мотивированный отказ не отправлен «Подрядчику» в течение 5 (пяти) рабочих дней, объем работ считается принятым «Заказчиком» и «Подрядчик» имеет право на оплату работ в соответствии с гражданским законодательством РФ.

6.4. Итоговая приемка объекта выполнения работ производится после выполнения всех работ, предусмотренных договором, и предоставления сопутствующей документации.

6.5.По завершению выполнения всего объема работ Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации: (сертификаты на изделия, материалы).

6.6. «Подрядчик» не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору полностью или частично другому лицу.

6.7. «Подрядчик» предоставляет по запросу «Заказчика» в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе выполнения работ по настоящему договору.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию, «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты в течение срока действия гарантийного обязательства.

**7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

7.1. В случае нарушения одной из сторон условий договора, виновная сторона обязана возместить второй стороне убытки, причиненные ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору.

7.2. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере 0,1 % от цены договора

7.3. В случае ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения в соответствии с п.7.2. договора, «Заказчик» направляет «Подрядчику» требование об уплате штрафа в виде фиксированной суммы -10% цены договора.

7.4. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени, которая начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы.

7.5. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Уплата неустойки или штрафа не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств и возмещения убытков.

7.7. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Подрядчика», несет «Подрядчик».

7.8. Риск случайной гибели или порчи изделий (конструкций), произошедшей по вине «Заказчика», а также после подписания актов выполненных работ, несет «Заказчик».

**8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

8.1. Ни одна из сторон не несет ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, если это произошло по вине обстоятельств непреодолимой силы, произошедших во время выполнения настоящего договора, таких как: наводнение, пожар, землетрясение и другие природные явления, а также война, блокады, боевые действия и действия государственных органов.

8.2. Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по договору, обязана письменно известить другую сторону об этом в наиболее короткий срок с указанием причин неисполнения.

**9. ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО**

9.1. «Подрядчик» представляет гарантийное обязательство на весь объем произведенных работ, используемых материалов в течение 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

9.2. «Подрядчик» обязан выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика», при выявлении им в гарантийный срок эксплуатации объекта дефектов, для составления акта и определения сроков устранения дефектов, в течение суток с момента получения телефонограммы.

**10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

 10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

 10.2. Возмещение причиненных убытков, уплата неустойки виновной стороной осуществляется на основании письменной претензии другой стороны. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему договору, сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня ее получения.

 10.3. Все споры, не урегулированные сторонами, разрешаются в Арбитражном суде Новосибирской области.

**11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. Во всех вопросах, не урегулированных настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

 11.2. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения ими взаимных обязательств.

11.3. Дополнения и изменения к настоящему договору действительны только в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны сторонами.

**12.ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА**

12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законодательством РФ.

12.2. «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора, в этом случае результат экспертизы будет основанием для принятия (или непринятия) решения «Заказчиком» об одностороннем отказе от исполнения договора.

**13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик****ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС)**630049г.Новосибирск,49ул.Д.Ковальчук д.191, ИНН: 5402113155 КПП 540201001ОГРН 1025401011680 ОКПО 01115969Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290)БИК 045004001Банк: СИБИРСКОЕ ГУ Банка России г. НовосибирскРасчетный счет 40501810700042000002Проректор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю.Васильев | **Подрядчик** **ИП Махнаев Павел Константинович** ИНН 246309288562Адрес юридический и фактический: 632495 Новосибирская область, Кочковский р-н, с. Новоцелинное, ул. Новостроевская 10 кв.2 Тел 89237757393 Email: ipmahnaev@rambler.ru ОГРНИП 315547600088425Свид. 54 № 005030627 от 13 августа 2015 годаОКТМО 50701000 ОКПО 0201499738р.с. 40802810370010129025Банк: Московский филиал АО КБ «МОДУЛЬБАНКК» БИК 044525092к.с. 30101810645250000092Индивидуальный предприниматель**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** П.К.Махнаев |

Смета

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| всего | эксплуата-ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата-ция машин |
| оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел 1.**  |
| 1 | **ФЕР01-02-057-02***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2(100 м3)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (7043 руб.): 58%=80%\*(0.9\*0.85) \* 0,94 от ФОТСП (3400 руб.): 28%=45%\*(0.85\*0.8) \* 0,9 от ФОТ* | 0,42*42 / 100* | 28912,2828912,28 |   | 12143 | 12143 |   | 203,665 | 85,54 |
| 2 | **ФЕР07-01-029-02***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016* | Демонтаж в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т(100 шт)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (6068 руб.): 93%=130%\*(0.9\*0.85) \* 0,94 от ФОТСП (3393 руб.): 52%=85%\*(0.85\*0.8) \* 0,9 от ФОТ* | 0,1*10 / 100* | 91135,6253488,71 | 37646,9111761,66 | 9114 | 5349 | 37651176 | 312,6528 | 31,27 |
| 3 | **ФЕР06-01-024-03***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Устройство стен подвалов и подпорных стен железобетонных высотой: до 3 м, толщиной до 300 мм(100 м3)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (19888 руб.): 76%=105%\*(0.9\*0.85) \* 0,94 от ФОТСП (10467 руб.): 40%=65%\*(0.85\*0.8) \* 0,9 от ФОТ* | 0,111*11,1 / 100* | 319066,6221270,67 | 53575,6914476,5 | 35416 | 24561 | 59471607 | 1391,045 | 154,41 |
| 4 | **ФССЦ-04.1.02.05-0006***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)(м3)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 11,27 | 2780,04 |   | 31331 |   |   |   |   |
| 5 | **ФССЦ-08.4.03.03-0032***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм(т)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 0,6438*643,8/1000* | 37507,01 |   | 24147 |   |   |   |   |
| 6 | **ФЕРр52-14-1***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Ремонт обмазочной изоляции фундаментов(100 м2)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (858 руб.): 74%=93%\*0.85 \* 0,94 от ФОТСП (626 руб.): 54%=75%\*0.8 \* 0,9 от ФОТ* | 0,20573*20,573 / 100* | 12022,275623,89 | 38,7414,65 | 2473 | 1157 | 83 | 36,225 | 7,45 |
| 7 | **ФССЦ-01.2.03.03-0013***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Мастика битумная кровельная горячая(т)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | -0,0823*-Ф1.р1* | 15899,1 |   | -1308 |   |   |   |   |
| 8 | **ФССЦ-01.2.03.03-0055***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Мастика битумно-полимерная, марка "Техномаст"(т)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 0,0823*Ф1.р1* | 63388,3 |   | 5217 |   |   |   |   |
| 9 | **ФЕР01-02-061-01***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016* | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(100 м3)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (7784 руб.): 58%=80%\*(0.9\*0.85) \* 0,94 от ФОТСП (3758 руб.): 28%=45%\*(0.85\*0.8) \* 0,9 от ФОТ* | 0,84*84 / 100* | 15976,1315976,13 |   | 13420 | 13420 |   | 117,0412 | 98,31 |
| 10 | **ФЕР01-01-004-04***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 1 (прим. обратная засыпка)(1000 м3)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (3402 руб.): 68%=95%\*(0.9\*0.85) \* 0,94 от ФОТСП (1551 руб.): 31%=50%\*(0.85\*0.8) \* 0,9 от ФОТ* | 0,318*318 / 1000* | 41169,441871,88 | 39297,5613860,11 | 13092 | 595 | 124974408 | 13,1853 | 4,19 |
| 11 | **ФССЦ-02.1.01.02-0003***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Грунт песчаный, супесчаный(м3)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 360 | 495,26 |   | 178294 |   |   |   |   |
| 12 | **ФЕР07-01-029-02***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016* | Укладка в многоэтажных зданиях плит безбалочных перекрытий: пролетных при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т (ранее демонтированные)(100 шт)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (8860 руб.): 93%=130%\*(0.9\*0.85) \* 0,94 от ФОТСП (4954 руб.): 52%=85%\*(0.85\*0.8) \* 0,9 от ФОТ* | 0,1*10 / 100* | 152422,6676890,02 | 58823,318377,59 | 15242 | 7689 | 58821838 | 449,4384 | 44,94 |
| 13 | **ФССЦ-04.1.02.01-0007***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Бетон мелкозернистый, класс: В20 (М250)(м3)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 1,35 | 2770,38 |   | 3740 |   |   |   |   |
| 14 | **ФЕР27-06-009-02***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Укладка геосетки в асфальтобетонное дорожное покрытие (прим. укрытие фундамента)(1000 м2)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69НР (366 руб.): 113%=142%\*0.85 \* 0,94 от ФОТСП (188 руб.): 58%=95%\*(0.85\*0.8) \* 0,9 от ФОТ* | 0,0946*94,6 / 1000* | 13216,53359,86 | 198,9961,74 | 1250 | 318 | 196 | 20,3533 | 1,93 |
| 15 | **ФССЦ-01.7.07.12-0022***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм(м2)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:фф на 2 квартал 2018г ОЗП=18,2; ЭМ=8,55; ЗПМ=18,2; МАТ=4,69* | 94,6 | 57,17 |   | 5408 |   |   |   |   |
| 16 | **ФССЦпг-01-01-01-041***Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр* | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную(1 т груза)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ФССЦпг-01-01-01-041 погрузка ЭМ-ЗПМ=11,19; ЗПМ=11,19НР 0%=0%\*0.85 \* 0,94 от ФОТСП 0%=0%\*0.8 \* 0,9 от ФОТ* | 4 | 480,95 | 480,95 | 1924 |   | 1924 |   |   |
| 17 | **ФССЦпг-03-21-01-015***Приказ Минстроя России №1039/пр от 30.12.2016* | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км(1 т груза)*ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:ФССЦпг-03-21-01-015 перевозка ЭМ-ЗПМ=9,75; ЗПМ=9,75НР 0%=0%\*0.85 \* 0,94 от ФОТСП 0%=0%\*0.8 \* 0,9 от ФОТ* | 4 | 130,46 | 130,46 | 522 |   | 522 |   |   |
| **ИТОГИ ПО СМЕТЕ:** |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 351425 | 65232 | 305649038 |   | 428,04 |
| Накладные расходы | 54269 |   |   |   |   |
| Сметная прибыль | 28337 |   |   |   |   |
| **Итоги по смете:** |   |   |   |   |   |
|  Земляные работы, выполняемые ручным способом | 47548 |   |   |   | 183,85 |
|  Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве | 285143 |   |   |   | 76,21 |
|  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 65771 |   |   |   | 154,41 |
|  Фундаменты (ремонтно-строительные) | 7866 |   |   |   | 7,45 |
|  Земляные работы, выполняемые механизированным способом | 18045 |   |   |   | 4,19 |
|  Автомобильные дороги | 7212 |   |   |   | 1,93 |
|  Погрузо-разгрузочные работы | 1924 |   |   |   |   |
|  Перевозка грузов автотранспортом | 522 |   |   |   |   |
|  Итого | 434031 |   |   |   | 428,04 |
|  В том числе: |   |   |   |   |   |
|  Материалы | 255629 |   |   |   |   |
|  Машины и механизмы | 30564 |   |   |   |   |
|  ФОТ | 74270 |   |   |   |   |
|  Накладные расходы | 54269 |   |   |   |   |
|  Сметная прибыль | 28337 |   |   |   |   |
|  зимнее удорожание 2,4% | 10417 |   |   |   |   |
|  **Итого** | **444448** |   |   |   |   |
|  компенсация по приобретенным материалам 0,18\*МАТ | 46013,22 |   |   |   |   |
|  **ВСЕГО по смете** | **490461,22** |   |   |   | **428,04** |