ДОГОВОР № ___

на выполнение подрядных работ

г. Новосибирск	                                                                         «__19__» _ноября 2018г.

Идентификационный код закупки №181540211315554020100100790684321000

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик, в лице  проректора  Новоселова Алексея Анатольевича действующего на основании доверенности №52 от 05.10.2018г., с одной стороны и  Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Сибирьэнергосервис» (ООО НПП «Сибирьэнергосервис»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  директора Кашеварова Игоря Геннадьевича, действующего на основании  Устава, с другой стороны,  в результате осуществления закупки в соответствии с Федеральным  законом 05.04.2013г. № 44-ФЗ  путем проведения электронного аукциона  №ЭА-38/0351100001718000064.,  на основании протокола подведения итогов электронного аукциона от 06.11.2018г., заключили путем подписания электронной подписью гражданско-правовой договор бюджетного учреждения – настоящий договор на выполнение подрядных работ (далее – договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.«Подрядчик» обязуется по заданию «Заказчика» своими средствами выполнить   подрядные  работы по капитальному  ремонту, а «Заказчик» принять эти работы и оплатить их стоимость.

1.2.«Подрядчик» выполняет подрядные работы по капитальному ремонту воздушной линии ВЛ-10 геодезического полигона, расположенного в  Новосибирской области, Новосибирском районе, в 1 км.  по направлению на восток от села Березовка.

1.3. «Подрядчик» выполняет подрядные работы по капитальному ремонту воздушной линии ВЛ-10 геодезического полигона СГУПС ( далее – работы) в соответствии с  техническим заданием Заказчика (Приложение №1 к договору), а также в соответствии проектом «Капитальный ремонт воздушной линии ВЛ – 10 кВ  ФГБОУ ВО  СГУПС   (электроснабжение)  132  - 226 - 18-ЭС», предоставляемым «Заказчиком».

1.4. Перечень  и стоимость работ предусмотрены локально-сметным расчетом (Приложение № 2 к договору).

1.5. «Подрядчик» гарантирует, что работы, а также материалы, используемые в ходе их выполнения, соответствуют требованиям государственных стандартов Российской Федерации, материалы, оборудование, подлежащие сертификации, сертифицированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, являются новыми, исправными, пригодными к использованию с учетом гарантийных сроков, установленных договором. Копии сертификатов соответствия на изделия, оборудование и материалы, используемые «Подрядчиком» при выполнении работ, подлежат обязательной передаче «Заказчику» одновременно с передачей акта о приемке выполненных работ.

1.6. Последовательность производства работ осуществляется в соответствии с графиком производства работ, который составляются «Подрядчиком» и согласовываются с «Заказчиком».

1.7. При исполнении договора по согласованию сторон допускается выполнение работ,  качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

2. Цена договора

2.1. Цена договора составляет  1 523 277,90 рублей (один миллион пятьсот двадцать три тысячи двести семьдесят семь рублей 90 копеек), с учетом  НДС 18% - 232 364,43 рублей.

Сумма, подлежащая уплате «Заказчиком» «Подрядчику»  (юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя) по настоящему договору, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

2.2. Цена договора включает в себя стоимость работ, стоимость материалов, используемых при производстве этих работ, затраты на эксплуатацию оборудования, механизмов и другой техники при производстве работ, расходы на доставку материалов, оборудования, на погрузку-разгрузку и уборку мусора, транспортные расходы и расходы по уплате всех необходимых налогов, сборов и пошлин, а также все затраты, издержки и иные расходы «Подрядчика», в том числе сопутствующие, связанные с исполнением договора.

2.3 Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, изменение цены договора возможно лишь в случаях, прямо предусмотренных законодательством РФ.

2.4.Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объема  и качества работ и иных условий его исполнения. При этом стороны составляют и подписывают дополнительное соглашение к договору.

3. Порядок оплаты

3.1. «Заказчик» производит оплату стоимости работ  по факту выполнения  всего объема работ, предусмотренного договором, на основании подписанного сторонами акта  о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

3.2.Оплата выполненных работ  производится «Заказчиком» в течение 10 рабочих дней со дня предоставления «Подрядчиком» надлежаще оформленных документов на оплату (акты КС-2, КС-3, счет и счет-фактура (при наличии).

3.3. Оплата включенного в цену договора резерва средств на непредвиденные работы и затраты, производится «Заказчиком» только при подтверждении «Подрядчиком» наличия непредвиденных расходов и затрат  локальным сметным расчетом. В случае  отсутствия такого подтверждения, оплата производится по фактически выполненным работам

3.4. «Заказчик» производит оплату работ, выполняемых по настоящему договору, за счет средств бюджетного учреждения в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика».

4. Сроки и порядок выполнения работ

4.1. «Подрядчик» в течение трех дней со дня заключения договора обязан подготовить и согласовать с «Заказчиком» график производства работ.

4.2. «Подрядчик» обязуется выполнить весь объем работ, предусмотренный настоящим договором, в течение 45 (сорок пять) дней  с даты заключения договора .

4.3. Производство работ осуществляется специалистами «Подрядчика», соответствующими следующим требованиям:   руководство производством работ должно осуществляется  штатным инженерно – техническим работником с группой допуска по электробезопасности  не ниже V до и выше 1000В, аттестованный  в Ростехнадзоре, производители работ должны иметь группу допуска не ниже  III – ей до и выше 1000В, аттестованные также в Ростехнадзоре или внутренней квалификационной комиссией организации (в этом случае  предоставляются документы о наличии комиссии вообще  и об аттестации указанного персонала в частности).

Перед началом работ «Подрядчик» предоставляет «Заказчику» копии документов, подтверждающие соответствие персонала, указанным требованиям. В случае не предоставления указанных документов или их отсутствия «Заказчик» не допускает специалиста «Подрядчика» к выполнению работ до момента предоставления указанных документов.

4.4.Предоставление объекта производства работ, сдача объекта после выполнения работ и освидетельствование скрытых работ оформляются отдельными актами.

4.5. «Подрядчик» письменным уведомлением извещает «Заказчика» о готовности скрытых работ к освидетельствованию за два дня до начала приемки. Акты освидетельствования скрытых работ оформляются в двух экземплярах и подписываются представителями сторон.

4.6. В случае неявки представителя «Заказчика» в указанный «Подрядчиком» срок, «Подрядчик» составляет односторонний акт на скрытые работы. Вскрытие работ в этом случае по требованию «Заказчика» производится за его счет.

4.7. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после приемки «Заказчиком» выполненных скрытых работ и подписания актов освидетельствования скрытых работ.

4.8. В случае если «Подрядчик» приступил к последующим работам без подписания акта на скрытые работы со стороны «Заказчика» или представитель «Заказчика» не был информирован о готовности скрытых работ к освидетельствованию, «Подрядчик» обязан по указанию «Заказчика» за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет.

4.9. «Подрядчик» немедленно извещает «Заказчика» и до получения от него указаний приостанавливает работы при обнаружении при производстве работ возможных неблагоприятных для «Заказчика» обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.

4.10. Полномочные представители «Заказчика» осуществляют технический надзор и контроль за выполнением работ, за соответствием используемых материалов и оборудования условиям договора, технического задания и имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».

5.Обязанности сторон

Обязанности «Подрядчика»:

5.1.«Подрядчик» обязан своевременно приступить к выполнению работ и выполнять эти работы  своими средствами самостоятельно или с привлечение субподрядчиков в соответствии с техническим заданием «Заказчика».

5..2. «Подрядчик» обязан вести работы, оговоренные в настоящем договоре, в строгом соответствии с проектом, локально-сметным расчетом, техническим заданием, соблюдая правила взрыво - и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и населения, охраны труда и техники безопасности.

5..3. «Подрядчик» обязан за свой счет осуществлять охрану используемого при производстве работ имущества (машины, оборудование, материалы, инструменты и т.д.).

5.4. После окончания выполнения работ, в течение трех дней со дня подписания итогового акта приемки работ, «Подрядчик» обязан вывести с объекта производства работ  оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и другое имущество, а также  произвести уборку объекта работ и прилегающей территории от отходов и мусора, образовавшихся в результате производства работ, и обеспечить их вывоз.

Обязанности «Заказчика».

5.5. «Заказчик» обязан произвести приемку и оплату работ, выполненных «Подрядчиком», в порядке, предусмотренном настоящим договором.

5.6. «Заказчик» обязан к моменту начала работ передать «Подрядчику» объект производства работ по акту, предоставить необходимые условия для производства работ в соответствии требованиям безопасности труда и санитарно-гигиеническим условиям.

5.7. «Заказчик» обязан сообщать «Подрядчику» в письменном виде о недостатках, выявленных при осуществлении контроля и надзора со стороны «Заказчика» за работами, выполняемыми «Подрядчиком» по условиям договора.

6. Приемка работ

6.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных договором, Подрядчик письменно уведомляет Заказчика о факте завершения работ в соответствии с графиком и предоставляет ему  комплект отчетной  и исполнительной документации (КС-2, КС-3, паспорта, сертификаты на материалы, акты на скрытые работы, результаты испытания ВЛ, заполненный паспорт на отремонтированную ВЛ,  исполнительные схемы).

6.2. В течение трех рабочих дней после получения уведомления и документов, указанных в п.6.1 договора «Заказчик» проводит  экспертизу выполненных работ и представленной  документации, на предмет их соответствия требованиям и условиям договора к предмету работ, с составлением заключения.

В случае привлечения «Заказчиком» к проведению экспертизы сторонних специалистов или сторонних специализированных организаций срок экспертизы  не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней.

6.3. С учетом заключения  экспертизы  по результатам выполненных работ «Заказчик» в течение  пяти рабочих дней после подписания акта экспертизы осуществляет приемку выполненных работ по договору и направляет  «Подрядчику» один из вариантов документов:

- либо подписанные «Заказчиком» по одному экземпляру представленных актов КС-2, КС-3,

- либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ,

- либо мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ,

- либо акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения.

В случае отказа «Заказчика» от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ «Подрядчик» обязуется в срок, установленный в акте, составленном  «Заказчиком», устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

6.4. В случае получения от «Заказчика» запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения, «Подрядчик» в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить «Заказчику» запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от  «Заказчика» замечания/недостатки/произвести доработки и передать «Заказчику» приведенный в соответствие с предъявленными требованиями/замечаниями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный «Подрядчиком» акт КС-2 и справку КС-3.

6.5. В случае если по результатам рассмотрения отчета об устранении недостатков «Заказчиком» будет принято решение об устранении «Подрядчиком» недостатков/выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у «Заказчика» запросов касательно представления разъяснений в отношении выполненных работ «Заказчик»  принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет «Подрядчику».

6.6.По завершении выполнения всего объема работ, предусмотренного настоящим договором, «Подрядчик» передает «Заказчику» техническую документацию:  исполнительную документацию, журнал производства работ, сертификаты соответствия на материалы.

6.7. В случае не устранения  «Подрядчиком»  выявленных недостатков в работе,  невыполнении необходимых доработок или других требований «Заказчика», изложенных в акте или мотивированном отказе от приемки результатов работ, в установленный срок или  при невозможности их устранения, «Заказчик» вправе:

- принять выполненные работы в части и отказаться от приемки и оплаты той части работ, которая не соответствует требованиям и условиям договора;

- отказаться от принятия  и оплаты работ в полном объеме;

- потребовать возмещения убытков и уплаты штрафных санкций;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора.

6.8. При обнаружении дефектов в выполненной работе после приемки работ и ввода объекта в эксплуатацию «Подрядчик» за свой счет устраняет выявленные дефекты.

7. Гарантийные обязательства

7.1. “Подрядчик” представляет гарантийное обязательство  на весь объем произведенных работ и установленные изделия, комплектующие и оборудование   - 36 месяцев со дня подписания актов сдачи-приемки выполненных работ.

7.2. При возникновении или обнаружении дефектов в произведенных работах в период гарантийного срока эксплуатации объектов, «Подрядчик» обязан:

- выезжать на объект по телефонограмме «Заказчика» в течение суток, для решения вопроса об устранении выявленных недостатков с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов,

-устранять своими силами или за свой счет дефекты в результатах работ, выявленные в период гарантийного срока эксплуатации объекта и подтвержденные двусторонним актом, в сроки, согласованные сторонами и также указанными в двустороннем акте.

8. Ответственность сторон

8.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему договору, обязана возместить другой стороне причиненные этим убытки.

8.2. В случае просрочки «Подрядчиком» исполнения  обязательств, предусмотренных договором, а также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Заказчик» начисляет неустойку (пеню, штраф) и  направляет  «Подрядчику»  требование об уплате пени.

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «Подрядчиком».

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы – 10% цены договора (этапа договора).

8.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного  договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается  в виде фиксированной суммы – 1000 рублей.

8.6. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях  неисполнения или ненадлежащего исполнения  «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустойки ( штрафа, пени) на следующих условиях:

-  пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Заказчиком» обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и составляет  одну трехсотую действующей на дату уплаты пени ключевой ставки  Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы;

- штраф устанавливается за каждый факт неисполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором,  в виде фиксированной суммы -  1000 рублей.

8.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену  договора.

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

8.9. Сторона освобождается от уплаты штрафа, пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8.10. Возмещение убытков и выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по договору в полном объеме.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных действием непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявления или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

9.2.Сторона, подвергшаяся действиям непреодолимой силы, обязана немедленно известить об этом другую сторону телефаксом или телеграммой о возникновении, виде, возможной продолжительности действия непреодолимой силы и о том, что исполнению каких именно обязанностей она препятствует. Если эта сторона своевременно не сообщит указанную выше информацию, она лишается в дальнейшем права ссылаться на непреодолимую силу как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности.

9.3.Наступление обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения указанных выше действий, продлевает срок исполнения обязательств по договору на период, который соответствует сроку действия непреодолимой силы и разумному сроку для устранения ее последствий.

9.4.Если действие непреодолимой силы продолжается свыше одного месяца, стороны обязаны согласовать условия дальнейшего действия либо прекращения договора.

10. Обеспечение исполнения договора

10.1 Размер обеспечения исполнения настоящего договора установлен в сумме  153 866,45 рублей.

Обеспечение предоставляется с учетом антидемпинговых мер, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. №44-ФЗ и аукционной документацией Заказчика, если такая обязанность «Подрядчика» возникла на момент заключения договора.

10.2. Исполнение договора может  быть обеспечено по усмотрению «Подрядчика», или предоставлением банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на счет «Заказчика».

10.3. Если обеспечение исполнения договора представлено  «Подрядчиком» путем внесения денежных средств на счет «Заказчика», то такое обеспечение возвращается  «Заказчиком» в полном объеме при условии надлежащего исполнения «Подрядчиком» условий договора, подтвержденного подписанными сторонами актов приемки работ по форме КС-2, КС-3.

10.4.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются «Заказчиком» за минусом  суммы ущерба и суммы штрафных санкций, рассчитанных по условиям договора, в случае если при исполнении договора:

- «Подрядчиком» были допущены нарушения условий  договора, которые были отражены в документах, составленных при приемке работ, но не повлекли за собой отказ «Заказчика» от приемки результатов работ;

- «Подрядчиком» были устранены  недостатки в работе и своевременно исполнены требования «Заказчика» по доработке, указанные Заказчиком в документах, составленных при приемке работ.

10.5. Возврат денежных средств  осуществляется «Заказчиком» на основании письменного  требования «Подрядчика»  о возврате суммы обеспечения, в течение пяти банковских дней со дня получения «Заказчиком» соответствующего письменного требования,  на банковский счет, указанный  «Подрядчиком» в таком письменном требовании.

10.6.  Денежная сумма, полученная «Заказчиком» в обеспечение исполнения настоящего договора, удерживается «Заказчиком» без согласия  «Подрядчика»,  без обращения в суд и не подлежит возврату «Подрядчику»  в следующих случаях:

- неисполнения «Подрядчиком» условий договора полностью или в части;

- ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных настоящим договором, которое повлекло отказ «Заказчика» от принятия и оплаты работ или односторонний отказ «Заказчика» от исполнения договора.

11. Порядок разрешения споров

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему  договору  или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

11.2. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются арбитражным судом Новосибирской области.

11.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда стороны должны принять меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

12.Срок действия  договора и прочие условия.

12.1. Договор считается заключенным с момента подписания сторонами электронной версии  договора   и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

12.2.  Договора заключается в электронной форме и подписывается сторонами  электронной подписью.

12.3.При наличии обоюдного согласия стороны вправе подписать бумажный экземпляр договора, который  подписывается сторонами после подписания сторонами электронного варианта.

12.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они   оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

12.5.При исполнении договора не допускается перемена «Подрядчика» , за исключением случая, если новый  подрядчик  является правопреемником «Подрядчика»  по настоящему договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.6. В случае перемены «Заказчика» права и обязанности «Заказчика», предусмотренные договором, переходят к новому «Заказчику».

13. Порядок расторжения договора

13.1 Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения  в соответствии с гражданским законодательством РФ.

13.2. « Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.3. Решение  «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, размещается в единой информационной системе и направляется  «Подрядчику»  по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении  «Подрядчику».

13.4.  Выполнение «Заказчиком»  требований, указанных в п.13.3 договора, считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику»  указанного уведомления либо дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30  дней с даты размещения решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора в единой информационной системе.

13.5. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком»  «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.6. «Заказчик» отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика»  о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы (если экспертиза проводилась). Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком»  условий договора, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения договора.

13.7. «Заказчик» принимает решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что «Подрядчик»  не соответствует установленным документацией об электронном аукционе  требованиям к участникам аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.

13.8. «Подрядчик»  вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

13.9. Решение  «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты  принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение «Подрядчиком»  подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований  считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком»  подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

13.10. Решение «Подрядчика»  об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения договора.

13.11. «Подрядчик»  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

13.12. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС) 630049 г. Новосибирск,49 ул. Дуси Ковальчук д.191 ИНН: 5402113155 КПП 540201001 ОГРН 1025401011680 ОКПО 01115969 Получатель: УФК по Новосибирской области (СГУПС л/с 20516Х38290) БИК 045004001 Банк: Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск Расчетный счет 40501810700042000002 Проректор ____________________ А.А.Новоселов Электронная подпись | Подрядчик ООО НПП «Сибирьэнергосервис» 630032 г. Новосибирск, ул.Микрорайон Горский, 86 Почт.адрес:630073 г. Новосибирск-73 а/я 171 Тел. (383)219-59-69 э/почта: sib.es@mail.ru ИНН 5404345169 КПП 540401001 ОГРН 1075404034045 дата н/учет 03.12.2007г. ОКТМО 50701000 ОКПО 83556410 р/счет 40702810401000001634 Банк «Левобережный» (ОАО) г.Новосибирск к/счет 30101810100000000850 БИК 045004850 Директор ______________________ И.Г.Кашеваров Электронная подпись |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору

Техническое задание на выполнение работ.

- Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по капитальному ремонту воздушной линии ВЛ-10 геодезического полигона

- Место выполнения работ: Новосибирская область, Новосибирский район, в 1 км.  по направлению на восток от села Березовка.

- Количество выполняемых работ: в соответствие с представленным проектом «Капитальный ремонт воздушной линии ВЛ – 10 кВ  ФГБОУ ВО  СГУПС   (электроснабжение)  132  - 226 - 18-ЭС».

- Сроки (периоды) выполнения работ: в течение 45  дней с момента заключения договора

- Общие требования к выполнению работ

Технология и методы производства работ - в соответствие с действующими нормами. Работы производятся  только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.  Исполнитель обязан соблюдать нормализованную технологию выполнения электромонтажных работ, регламентируемую главами СНиП 3.05.06-85, СП31-110-2003, ПУЭ, ПТЭЭП, а также требование к качеству материалов согласно ГОСТам.    Интенсивность выполнения работ: продолжительность рабочего дня – не менее 8 часов при 5-ти дневной рабочей неделе. Увеличение продолжительности рабочего дня и недели осуществляется по согласованию с Заказчиком.   Экологические мероприятия – в соответствие с законодательными  и нормативными правовыми актами РФ, а также предписаниями надзорных органов.

- Особые требования к выполнению работ:

-все работы выполняются согласно проекту 132  - 226 - 18-ЭС (Электроснабжение).  ;

-для  руководства производством работ требуется  штатный инженерно – технический работник с группой по электробезопасности  не ниже V до и выше 1000В, аттестованный  в Ростехнадзоре, производители работ должны иметь группу допуска не ниже  III – ей до и выше 1000В, аттестованные также в Ростехнадзоре или внутренней квалификационной комиссией организации (в этом случае  предоставить документы о наличии комиссии вообще  и об аттестации указанного персонала в частности);

-ведение оперативных переговоров с ОДС  АО «РЭС»   осуществляется полномочным представителем Заказчика;

-предоставление допуска к ВЛ – 10 кВ представителя Подрядчика осуществляет полномочный представитель Заказчика ;

-получение разрешения у местных органов управления на вырубку кустарника и мелколесья,  валку деревьев мягких пород с диаметром ствола более 32 см в указанной зоне осуществляет представитель Заказчика совместно с представителем Подрядчика;

- место для складирования демонтированных материалов и вырубленных деревьев указывает Заказчик.

- все отключения и переключения на объекте согласовывать  с Заказчиком до начала работ;

- демонтировать со всех 26-ти опор три провода типа АС – 70, вывезти его на территорию геополигона СГУПС;

- отсоединить и снять все воздушные и кабельные  ответвления ВЛ – 10 кВ,  ВЛ-0,38, ВЛ – 0,22;

-демонтировать трансформаторные подстанции КТПН – 250 кВА и КТПН – 100 кВА;

-демонтировать 20 (двадцать) одностоечных опор (без приставок), 6 (шесть) одностоечных с подкосами для осуществления их установки на новых местах, излишествующие опоры складировать на территории геополигона на деревянные бруски (стволы деревьев) толщиной не менее 20 см в один слой, при необходимости организации второго слоя, проложить между слоями опор деревянные бруски толщиной не менее 5 см;

- после получения письменного разрешения от местных органов управления  произвести валку 30-ти  (тридцать) деревьев мягких пород  с диаметром ствола более 32 см  в указанной зоне производства работ, произвести срезку (корчевание) кустарника и мелколесья на площади до 3-х га на расстоянии до 10 метров в каждую сторону  от запроектированной трассы прохождения ВЛ – 10 кВ, осуществить их вывоз за пределы строительной площадки, осуществить разделку древесины, загрузить её на автомобили и произвести вывоз на территорию геополигона;

- развезти  конструкции и материалы  по проектируемой трассе (одностоечных железобетонных опор – 27 шт., материалов оснастки одностоечных опор – 14 шт., материалов оснастки сложных опор – 6 шт., ригелей железобетонных – 1 шт., анкеров – 2 шт.);

- выполнить устройство основания под фундаменты щебеночного объёмом не менее 8,26 м3 с применением указанного типа и количества щебня;

- выполнить установку 5-ти (пять) железобетонных плит  анкерных объёмом до 0,2 м3 для опор ВЛ;

-выполнить опорно – анкерные  плиты в количестве  5-ти (пять) штук объёмом 0,05 м3 из указанной марки бетона с применением указанного количества арматуры;

- установить железобетонный анкер для опоры ВЛ цилиндрический АЦ – 1  объёмом до 0,12 м3, выполненный из указанного типа бетона с применением указанного количества арматуры;

- установить железобетонные опоры  ВЛ с траверсами без приставок  (из ранее демонтированных):  одностоечных – 14 (четырнадцать) шт., одностоечных с одним подкосом – 5 (пять) шт., одностоечных с двумя подкосами – 1 шт. с установленными на них всех требуемых и указанных в проекте траверс, оттяжек,  элементов оснастки и крепежа;

- установить на стойки и приставки опор ВЛ 2-х ригелей железобетонных объёмом 0,12 м3, изготовленных из бетона соответствующей марки с применением соответствующего количества арматуры;

- установить на опоры разрядники, крепежные элементы для разъединителей, разъединители;

-установить изоляторы линейные штыревые высоковольтные  ШС-20оу с применением указанных в проекте крепежных элементов;

-выполнить подвеску проводов 10 кВ СИП-3 1*70-20 и АС 70/11 мм2 с применением крепежных элементов согласно проекту;

-выполнить заземление указанных опор оцинкованным заземлителем круглым диаметром;

-по окончании сборки линии выполнить пусконаладочные работы: измерение сопротивления изоляции линии, произвести  фазировку  линии, измерить сопротивление растеканию тока на заземлителях всех опор, проверить наличие цепи между заземлителями и заземленными элементами, выполнить комплекс мероприятий по проверке (измерению) разъединителей трёхполюсных;

-на опорах нанести предусмотренные ГОСТом надписи (№ фидера, порядковый номер опоры/общее количество опор, знак безопасности, знак обозначения охранной зоны линии электропередач), ранее нанесённые  надписи и обозначения на опорах необходимо удалить;

-вывезти строительный мусор на свалку.

7. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ: порядок выполнения работ определяется по согласованию сторон при заключении Договора. Подрядчик обязан перед началом работ предоставить График производства работ и согласовать его с Заказчиком в течение трёх дней со дня подписания Договора.

8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, организационно-технологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком): применяемая система контроля качества за выполненными работами -  соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9000. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:

- при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ;

- безопасность при работе на высоте – руководствоваться требованиями безопасности, изложенными в инструкции «По охране труда техники безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц стремянок», СНиП 12-03-2001  и других нормативных документов;

- безопасность выполняемых работ – согласно  Федеральному закону от 30.06.2006  №90-ФЗ;

- мероприятия по охране труда – охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и т.д.), выполнением  мероприятий  по коллективной защите работающих (ограждения, освещения, защитные и предохранительные устройства). Организация строительной площадки для ведения  работ должна обеспечивать безопасность труда работников на всех этапах выполнения монтажных работ;

- мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций – при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий, а также должны быть допущены  к применению органами Государственного надзора.

10. Порядок сдачи и приемки результатов работ - в соответствие с условиями Договора:  представлять Заказчику акты на скрытые работы, по факту выполнения работ представить акты на выполненные объемы работ по форме КС-2, КС-3. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, включенные в твердую договорную цену, подтвердить локально-сметным расчетом. В случае отсутствия такого подтверждения оплата будет производиться по фактически выполненным работам.

11. Требования по передачи заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

по завершении монтажных работ, подрядная организация обязана произвести испытание (пуско-наладочные работы) ВЛ – 10 кВ. Подрядная организация обязана предоставить комплект исполнительной документации (результаты испытания ВЛ; заполненный паспорт на отремонтированную ВЛ, паспорта, сертификаты на материалы; акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

12. Требования по объёму гарантий качества работ: на весь объем проведенных работ и установленного оборудования. В гарантийный период  подрядчик обязан выезжать на объект по телефонограмме или факсограмме для устранения возможных дефектов, при условии надлежащей эксплуатации, в течение суток (с обязательным составлением акта и указанием сроков устранения дефектов).

13. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ: на проведённые работы и применённые Подрядчиком материалы и комплектующие изделия - не менее 36 месяцев

14. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика:

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, силами и средствами в соответствие с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки объекта в эксплуатацию – исправление дефектов производится за счет исполнителя.

Ведомость объёмов работ

(по проекту «Капитальный ремонт воздушной линии ВЛ – 10 кВ

ФГБОУ ВО СГУПС – Геодезический полигон»  №132-226-18-ЭС).

| № п/п | Наименование и техническая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы. Табл. №1 |
| 1. | Демонтаж 3-х проводов ВЛ-10 кВ со всех опор | шт. | 26 |  |
| 2. | Снятие ответвления ВЛ-0,38 к зданиям | шт. | 2 |  |
| 3. | Демонтаж КТПН-250, 100 кВА | шт. | 2 |  |
| 4. | Демонтаж опор ВЛ одностоечных без приставок | шт. | 20 |  |
| 5. | Демонтаж опор ВЛ, без приставок, одностоечных с подкосом | шт. | 6 |  |
| Расчистка территории. Табл. №2 |
| 1. | Срезка и выкорчевывание кустарника и мелколесья механическим способом, сгребание, перевозка, сжигание (на площади) | га | 3 |  |
| 2. | Валка деревьев мягких пород с диаметром ствола более 32 см, с корня, трелевка их к месту разделки, перевозка разделанной древесины к месту утилизации (хранения) | шт. | 30 |  |
| Установка опор. Табл. №3 |
| 1. | Развозка конструкций и материалов ВЛ – 10 кВ по трассе | шт. | 50 |  |
| 2. | Устройство основания щебеночного под фундаменты | м3 | 8,26 |  |
| 3. | Установка железобетонных изделий для опор | шт. | 12 |  |
| 4. | Устройство стяжки Г1 (5,33 кГ) | кГ | 5,33*5 = 26,65 кГ |  |
| 5. | Установка железобетонных опор ВЛ с траверсами бес приставок одностоечных, одностоечных с одним подкосом, одностоечных с двумя подкосами (ранее демонтированные) с оснасткой | шт. | 14+5+1 = 20 | Закрепление опоры в грунте предусмотреть в сверлёные котлованы. Обратную засыпку вести с тщательным послойным уплотнением грунта до плотности не менее 1,55 т/м3 (толщина слоя не более 200 мм). При засыпке применять местный грунт, вынутый при бурении. Необходимо также выполнить устройство вокруг стойки и подкоса опоры глиняной отмостки из водоупорной глины. При засыпке включения льда, снега, мерзлого грунта исключить. Перед установкой опоры для контроля за фактическим заглублением нанасти кольцевые полосы несмываемой краской черного цвета в два слоя (краска ПФ-115). |
| 6. | Установка оттяжки одинарной к опоре ВЛ | шт. | 1 |  |
| 7. | Установка на стойки и приставки опор ВЛ ригелей железобетонных | шт. | 2 |  |
| 8. | Установка разрядников и ограничителей перенапряжения с помощью механизмов | шт. | 19+9 = 28 |  |
| 9. | Установка разъединителей с применением всех крепежных элементов спомощью механизмов | шт. | 3 |  |
| Подвеска проводов. Табл. №4 |
| 1. | Установка изоляторов линейных штыревых высоковольтных, колпачков изолирующих | шт./шт. | 56/56 |  |
| 2. | Установка изоляторов линейных подвесных стеклянных со всеми элементами крепления | шт. | 72 |  |
| 3. | Подвеска проводов ВЛ – 10 кВ самонесущих изолированных с алюминиевыми жилами и неизолированных | м/м | 2500/229 |  |
| Заземление. Табл. №5 |
| 1. | Выполнение заземления посредством установки заземлителей вертикальных и горизонтальных | шт./шт | 42/240 |  |
| Пусконаладочные работы. Табл. №6 |
| 1. | Измерение сопротивления изоляции воздушной линии на 10 кВ | изм. | 3 |  |
| 2. | Фазировка электрической линии с сетью напряжением свыше 1 кВ | шт. | 3 |  |
| 3. | Измерение сопротивления растеканию тока контуров заземления | изм. | 20 |  |
| 4. | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземлёнными элементами | изм. | 20 |  |
| 5. | Измерение параметров разъединителей | шт. | 2 |  |

Материалы, используемые Подрядчиком при производстве работ

| № п/п | Наименование материалов | Характеристики материалов |
| --- | --- | --- |
| Кабельные изделия. |
| 1. | Провод СИП3 1х 70 | Провод для ЛЭП, самонесущий, изолированный, многопроволочная токопроводящая жила из алюминиевого АВЕ высокой прочности поперечным сечением 70 мм2, изоляция из светостабилизированного сшитого полиэтилена (XLPE), номинальное напряжение 20/35 кВ. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 2. | Провод АС 70/11 | Провод для ЛЭП сталеалюминевый неизолированный, сердечник из стальных оцинкованных проволок, поперечное сечение 70 мм3. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 3. | Провод А25 | Провод для передачи электроэнергии в ЛЭП, токопроводящая жила из алюминиевых проволок поперечным сечением 25 мм3. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| Железобетонные элементы. |
| 1. | Анкер АЦ-1 | Анкер цилиндрический, объём конструкции – 0,12 м3, материал – бетон марки В15, арматура – 8,5 кГ. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 2. | Ригель АР-7 | Ригель АР-7, объём конструкции – 0,12 м3, материал – бетон В22,5 (М300), арматура – 9,9 кГ. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 3. | Плита П-3и | Опорно – анкерная плита П-3и, материал – бетон марки В25 (М350), арматура – 2,2 кГ, объём конструкции - 0,05 м3. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| Стальные элементы опор. |
| 1. | Крепление подкоса У52 | Узел крепления У-52 предназначен для осуществления крепежа подкосов на опорах воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ. Узел применяется с анкерными, угловыми, ответвительными и концевыми опорами. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектация: Полоса 8х80 ГОСТ103-76 L=550 1 шт. Круг 20 ГОСТ2590-88 L=650 1 шт. Уголок 70х70х6 ГОСТ103-76 L=275 1 шт. Болт М20х240 ГОСТ7798-70 1 шт. Гайка М20 ГОСТ5915-70 3 шт. Шайба 20 ГОСТ11371-78 4 шт. Шайба 20,65 ГОСТ6402-70 3 шт. |
| 2. | Кронштейн У4 | Узел крепления У-4 для монтажа подкосов на опорах воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10кВ. Узел применяется с анкерными, ответвительными, угловыми и концевыми опорами в составе линий старых типовых проектов с неизолированными проводами и новых проектов с изолированными и неизолированными проводами. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектация: 1 Полоса 8х80 ГОСТ103-76 L=540 1 шт. 2 Круг 20 ГОСТ2590-71 L=649 1шт. 3 Уголок 70х70х5 ГОСТ8509-86 1шт. 4 Болт М20х220 ГОСТ7798-70 1 шт. 5 Гайка М20 ГОСТ5915-70 3 шт. |
| 3. | Оттяжка ОТ-4 | Оттяжка ОТ-4 предназначена для повышения надежности линий электропередач номинальным напряжением 10 кВ. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектация: 1 Круг 15,5 ГОСТ 3064-80 L=11500 1 шт. 2 Круг 30 ГОСТ 2590-71 L=3700 1 шт. 3 Квадрат 26 ГОСТ 2591-71 L=370 1 шт. 4 Круг 24 ГОСТ 2590-71 L=2080 2 шт. 5 Полоса 20х140 ГОСТ103-76 1 шт. 6 Скоба СК16 ГОСТ2724-78 1 шт. 7 Зажим НС-140 -3 ГОСТ11725-74 2 шт. 8 Гайка М24 ГОСТ5915-70 8 шт. 9 Шайба 24 ГОСТ6958-78 4 шт. |
| 4. | Зажим ПС-3 | Материал – сталь с антикоррозийным покрытием, размеры: для диаметров канатов от 12,5 до 14,0 мм. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 5. | Траверса ТМ-73 | Предназначены для выполнения крепления провода к стойкам СВ. Материал изготовления - качественная сталь углеродистая, антикоррозийное покрытие -лак БТ-577. Страна происхождения товара – Российская Федерация. комплектность: Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 L=640 1 шт. Круг 30 ГОСТ 2590-88 L=360 1 шт. |
| 6. | ТраверсаТМ-60 | Предназначена для обеспечения крепления на опорах проводов при проведении высоковольтных воздушных ЛЭП напряжением 10 кВ. Материал изготовления - углеродистая сталь, покрытие - битумный лак БТ-577. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 L=290 1 шт. Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 L=200 1 шт. Уголок 100х100х8 ГОСТ 8509-93 L=450 1 шт. Круг 16 ГОСТ 8509-93 L=254 2 шт. Круг 30 ГОСТ 2590-88 L=360 2 шт. Круг 10 ГОСТ 2590-88 L=560 1 шт. Серьга С 7-16 2 шт. |
| 7. | Траверса ТМ-6 | Предназначена для выполнения двойного крепления проводов к стойкам (тип СВ) при установке анкерных опор высоковольтных линий электропередачи. Крепление осуществляется с помощью изолирующих натяжных подвесок. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Уголок 100х100х8 ГОСТ8509-86 1 шт. Уголок 50х50х3 ГОСТ8509-86 1 шт. Круг 16 ГОСТ2590-71 r=260 4 шт. Штырь Ш-20-2-К-30 ГОСТ 34-13-931-86 2 шт. Серьга СРС-1-17 ГОСТ 2725-78 4 шт. |
| 8. | Траверса ТМ-2 | Предназначена для крепления неизолированных проводов к стойкам. Материал изготовления - высококачественная углеродистая сталь. Антикоррозийное покрытие - битумный лак БТ-577. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Уголок 70х70х5 ГОСТ8509-86 1 шт. Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86 1 шт. Штырь Ш-20-2-К-30 ГОСТ 34-13-931-86 3 шт. |
| 9. | Накладка ОГ52 | Крепление центрального провода ЛЭП 10 кВ, при установке переходных анкерных опор, выполняется при помощи изолятора накладкой ОГ-52. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Круг B16 ГОСТ 2590-88 L=240 1 шт. Полоса 64х60-В ГОСТ103-76 L=150 1 шт. Серьга СРС-7-16 1 шт. |
| 10. | Накладка ОГ2 | Предназначена для крепления натяжных подвесок, расположенных на изоляторах ПФ-70А и ПФ-70Е, к стойкам линий электропередач СВ-110. Страна происхождения товара – Российская Федерация. комплектность: Уголок 80х80х6 ГОСТ8509-86 1 шт. Круг 10 ГОСТ2590-71 1 шт. Серьга СРС-7-17 ГОСТ2725-78 1 шт. |
| 11. | Накладка ОГ5 | Позволяет произвести последовательный переход провода, протянутого от одной натяжной подвески к другой. Страна происхождения товара – Российская Федерация. комплектность: Полоса 5х50 ГОСТ103-75 L=215 1 шт. Круг 20 ГОСТ2590-71 1 шт. |
| 12. | Хомут Х51 | Применяется для закрепления различных металлоконструкций при их установке на опорах воздушных линий электропередач. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Круг 20 ГОСТ 2590-88 L=685 1 шт. Гайка М20 ГОСТ 5915-70 2 шт. Шайба 20 ГОСТ 11371-78 2 шт. Шайба 20.65 ГОСТ 6402-70 2 шт. |
| 13. | Хомут Х42 | Используется для выполнения крепления стандартных металлоконструкций воздушных линий электропередач номинальным напряжением 10кВ к железобетонным стойкам. Применение хомутов предотвращает разделение скрученных в пучок проводов линии. Хомуты изготовлены из стали, имеющей устойчивость к солнечному излучению и воздействию широкого диапазона температур, имеют покрытие, обеспечивающее защиту от коррозии. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Круг 16 1шт. Гайка М16 3шт. Шайба 16 2шт. |
| 14. | Болт Б5 | Болт М16 х 260, полоса 5 х 50 мм, гайка М16, высокопрочная сталь с цинковым покрытием. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 15. | Оголовок ОГ 56 | Используется для крепления проводов изолированных, укрепленных на промежуточных опорах ЛЭП 10 кВ. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Уголок 100х100х8 ГОСТ8509-86 L=1060 1 шт. Уголок 63х63х5 ГОСТ8509-86 L=335 1 шт. Круг В24 ГОСТ 2590-88 L=320 3 шт. Заземл. проводник D10, L=250 1 шт. |
| 16. | Крепление изолятора КИ1 | Представляет собой сварную металлоконструкцию для крепления одного керамического (фарфорового) изолятора ШФ-20УО, ШФ-20Г1. На вершину штыря набит полиэтиленовый колпачок марки К-6,К-7,К-9. Антикоррозийное покрытие - битумный лак Б-577. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 17. | Стяжка Г1 | Используется в процессе монтажа ЛЭП для установки анкерно-угловых опор линии на анкерных плитах. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Круг 24 ГОСТ2590-71 L=900 1 шт. Круг 24 ГОСТ2590-71 1 шт. Полоса 10х80 ГОСТ103-76 L=645 1 шт. Полоса 10х80 ГОСТ103-76 L=645 2 шт. Гайка М24 ГОСТ 5915-70 3 шт. |
| 18. | Круг оцинкованный | D = 18 мм, L = 10 м, высокопрочная сталь, покрытая цинком ГОСТ2590-2006. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 19. | Круг оцинкованный | D = 12 мм, L = 10 м, высокопрочная сталь, покрытая цинком ГОСТ2590-2006. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 20. | Лист металлический | Размеры 0,5 х 200 х 250 мм, сталь. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 21. | Разъединитель РЛНД1 – 10/400 У1 | Технические характеристики: номинальное напряжение, кВ – 10, наибольшее рабочее напряжение, кВ – 12, номинальный ток, А – 400, ток термической стойкости, кА – 10, ток электродинамической стойкости, кА – 25, время короткого замыкания, с: для главных ножей – 3, для заземлителя – 1. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 22. | Привод ПРН3-10 – 1031 УХЛ1 | Привод к разъединителю: ручной; наружной установки, для разъединителя с ножом заземления; номинальное напряжение 10 кВ, остается работоспособным при температуре от -60 оС до +40 оС. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 23. | Кронштейн РА-1 | Предназначен для установки разъединителя типа РЛНД при монтаже разъединительных пунктов воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86 1 шт. Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86 1 шт. Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86 2 шт. Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86 2 шт. Круг 12 ГОСТ2590-71 4 шт. Болт М12х40 ГОСТ7798-70 2 шт. Гайка М12 ГОСТ5915-70 6 шт. |
| 24. | Кронштейн РА-2 | Предназначен для установки разъединителя РЛНД на стойке опор воздушных ЛЭП номинальным напряжением 10 кВ. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Полоса 5х100 ГОСТ103-76 1 шт. Полоса 5х50 ГОСТ103-76 1 шт. Полоса 5х50 ГОСТ103-76 4 шт. Болт М12х40 ГОСТ7798-70 1 шт. Гайка М12 ГОСТ5915-70 1 шт. |
| 25. | Кронштейн РА-4 | Применяется для присоединения неизолированного провода к линейным разъединителям РЛНД-10/400У1. Кронштейны обеспечивают возможность закрепления провода непосредственно перед его соединением с линейным разъединителем через изолятор штыревой. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Полоса 5х40 ГОСТ103-76 1 шт. Круг 20 ГОСТ2590-71 1 шт. |
| 26. | Кронштейн РА-5 | Предназначен для присоединения неизолированных проводов к разъединителям линейным РЛНД-10/400У1. Кронштейн имеет штырь для установки штыревого изолятора. Присоединение провода к линейному разъединителю осуществляется через изолятор. Кронштейн РА-5 используется в паре с кронштейном РА-1. Соединение кронштейнов РА-5 и РА-1 осуществляется болтами из комплекта поставки РА-1. Страна происхождения товара – Российская Федерация. комплектность: Уголок 50х50х5 ГОСТ8509-86 1 шт. Круг 20 ГОСТ2590-71 1 шт. |
| 27. | Вал привода РА-7 | Применяется для соединения между собой ручного привода ПРНз линейных разъединителей 10 кВ РЛНД(з)-10/400 У1. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Труба 25 ГОСТ3262-75 L=5500 1 шт. Фланец ТУ16-520.151-83 1 шт. |
| 28. | Хомуты Х7, Х8 | Применяются при осуществлении крепления различных металлоконструкций воздушных ЛЭП, кронштейнов РА-1, РА-2 к различным стойкам из железобетона. Конструктивно хомуты выполнены в виде металлической скобы с резьбой и гайками на ее концах. Материал хомутов - оцинкованная сталь. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Комплектность: Круг 12 1 шт. Гайка М12 3 шт. Шайба 12 2 шт. |
| 29. | Уголок КМ2 | Размеры: 100 х 100 х 5 мм, L = 2300 мм, сталь оцинкованная. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 30. | Скоба КМ3 | Предназначена для крепления провода. Материал – сталь. Полоса 5 х 50 ГОСТ103-76. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| Изоляторы, линейная арматура. |
| 1. | Изолятор штыревой ШС – 20УО | Предназначен для протяжки защищенного провода ВЛЗ без использования раскаточных роликов Характеристики: механическая разрушающая сила 13 КН, диаметр тарелки 130 мм, высота 195 мм, длина пути утечки тока 325 мм. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 2. | Колпачок КП 22 | Материал – высоковольтный пластик – диэлектрик, на диаметр штыря (крюка) – 22 мм, температура эксплуатации от -60 до +40оС. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 3. | Вязальная проволока СВ - 70 | Сечение – 70 – 95 мм2,. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 4. | Изолятор подвесной ПС-70Е | Изолятор линейный стеклянный, предназначен для обеспечения электрической изоляции и фиксации незащищенных проводов воздушных линий электропередачи. Характеристики: - минимальная разрушающая механическая нагрузка — 70 кН; - диаметр — 225мм; - пробивное напряжение в изоляционной среде — 130 кВ; - выдерживаемое напряжение при нормальных условиях — 70кВ; - выдерживаемое напряжение под дождем — 40кв; - номинальное напряжение — 20кВ; тип — подвесной. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 5. | Ушко однолапчатое У1 – 7 - 16 | Предназначены для соединения стержня подвесного изолятора или серьги с другой линейной арматурой. Гнездо сферического шарнирного соединения ушек выполнено по ГОСТ 27396-93. Для запирания стержня изолятора или пестика серьги в гнезде ушки укомплектованы W-образными замками. Разрушающая нагрузка – 70 кН. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 6. | Звено промежуточное трёхлапчатое ПРТ-7 | Предназначены для удлинения гирлянд изолирующих подвесок воздушных линий электропередач.. Материал – высокопрочная сталь. Прочность заделки –70 кН, устойчивость к разрушению –40 кН. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 7. | Зажим натяжной болтовой заклинивающий НБ – 2 - 6 | Болтовой натяжной зажим НБ-2-6А предназначен для прикрепления натянутого алюминиевого провода к изоляторным гирляндам воздушной линии электропередачи. Разрушающая нагрузка данной арматуры составляет 57 кН, что соответствует массе свободно подвешенного груза в 5,7 тонны. Механическая прочность, достаточная для нормального функционирования зажима НБ-2-6А, сохраняется и в условиях динамических нагрузок. Корпус изделия изготовлен из ковкого чугуна. Прочность заделки провода АС 70/11 38,7 кН. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 8. | Зажим плашечный ПА – 2 - 2 | Материал – сталь. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 9. | Зажим ПС-2-1 | Используются для соединения стальных канатов и проводов диаметром 9,1-12мм при организации заземления или закрепления молниезащитных торсов на воздушных линиях электропередач. Материал – высококачественная конструкционная сталь. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 10. | Зажим аппаратный А2А70 | Зажимы аппаратные прессуемые с двумя отверстиями в контактной лапке типа А2А70 предназначены для присоединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов сечением 70 мм2 к выводам аппаратов, для присоединения спусков к ответвительным зажимам, а также соединения между собой проводов в петлях распределительных устройств. Материал – алюминий. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 11. | Разрядник петлевой РДИП-10-IV-УХЛ1 | Предназначен для защиты воздушных линий электропередачи напряжением 6-10 кВ трехфазного переменного тока с защищенными и неизолированными проводами от индуктированных грозовых перенапряжений и их последствий и рассчитан для работы на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от минус 60 С до плюс 30 С в течение 30 лет. Страна происхождения товара – Российская Федерация. Технические характеристики РДИП-10-IV-УХЛ1 Класс напряжения 10 кВ Длина перекрытия по поверхности 78 см Внешний искровой промежуток 2 – 4 см Импульсное 50%-ное разрядное напряжение - на положительной полярности - на отрицательной полярности 110 кВ 90 кВ Напряжение координации с изолятором ШФ10-Г* 300 кВ Многократно выдерживаемое внутренней изоляцией импульсное напряжение 50 импульсов 300 кВ Выдерживаемое напряжение промышленной частоты - в сухом состоянии - под дождем 42 кВ 28 кВ Многократно выдерживаемый импульсный ток 8/20 мкс 20 импульсов 40 кА |
| 12. | Гайка М12 | Материал – высокопрочная сталь, М12, класс прочности 8.8. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 13. | Ограничитель перенапряжений ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ1 | Предназначены для защиты электрооборудования от коммутационных и атмосферных перенапряжений в сетях с изолированной нейтралью класса напряжения 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц. Конструктивно ограничители ОПН-п на 10 кВ выполнены в виде колонки варисторов в полимерном герметичном влагонепроницаемом корпусе, укрепленном металлическими фланцами. Технические характеристики: максимальный выдерживаемый ток короткого замыкания – 20 кА, механическая нагрузка от натяжения проводов в горизонтальном направлении - 300 Н, класс напряжения – 10 кВ, наибольшее допустимое рабочее напряжение – 12 кВ, номинальный разрядный ток – 10 кА, пропускная способность ОПН (2000 мкс) – 550А. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 14. | Металлическая лента F 2007 | Представляет собой полосу из стали, шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм. Устойчива к натяжению и нагрузке. Применяется при креплении СИП-2, СИП-4. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 15. | Скрепа С200 | Используется для крепления стальной ленты F2007. Материал изготовления – сталь. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| Материалы. |
| 1. | Краска ПФ-115 чёрная | Применяется для отделки поверхностей из металла, устойчива к воздействию технических масел и моющих средств, влаго- и атмосферостойкая, цвет – чёрный Состав: -лак полуфабрикатный ПФ 060, -цветовые пигменты, -наполнители (микро кальцит, микро тальк). Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 2. | Краска ПФ-115 белая | Применяется для отделки поверхностей из металла, устойчива к воздействию технических масел и моющих средств, влаго- и атмосферостойкая, цвет – белый. Состав: -лак полуфабрикатный ПФ 060, -цветовые пигменты, -наполнители (микро кальцит, микро тальк). Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 3. | Грунтовка ГФ-0213 (021) | Характеристики: текстура – матовая, однородная, расслоения отсутствуют, процесс высыхания до третьей степени при комнатной температуре занимает 12 часов. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 4. | Щебень | Щебень из природного камня для строительных работ, марка 400, фракция 20 – 40 мм. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |
| 5. | Грунт глиняный для отмостки | Комовая глина из местных карьеров, с коэффициентом пластичности – 0,27. Страна происхождения товара – Российская Федерация. |

Заказчик                                                                                                        Подрядчик

Проректор________________ А.А. Новоселов                                    Директор________________И.Г. Кашеваров

Электронная подпись                                                                             Электронная подпись

Приложение  к договору №_________от______________2018г.

| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | ФЕР33-04-040-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ с одной опоры (шт) | 26 | 687,75 315,22 | 372,53 103,56 | 17881,5 | 8195,72 | 9685,78 2692,56 | 2,03 | 52,78 |
| 2 | ФЕР33-04-041-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Снятие ответвлений ВЛ 0,38 кВ к зданиям при количестве проводов в ответвлении: 2 (ответвление) | 2 | 114,94 98,1 | 16,84 6,37 | 229,88 | 196,2 | 33,68 12,74 | 0,66 | 1,32 |
| 3 | ФЕРм08-01-025-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж КТПН 250 и 100 кВА-1,2 тн (шт) | 2 | 3912,76 1623,04 | 2289,72 599,13 | 7825,52 | 3246,08 | 4579,44 1198,26 | 9,27 | 18,54 |
| 4 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных (шт) | 20 | 677,46 133,77 | 543,69 101,19 | 13549,2 | 2675,4 | 10873,8 2023,80 | 0,81 | 16,2 |
| 5 | ФЕР33-04-042-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных с подкосом (шт) | 6 | 2066,98 288,83 | 1778,15 375,47 | 12401,88 | 1732,98 | 10668,9 2252,82 | 1,75 | 10,5 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 51887,98 | 16046,38 | 35841,60 8180,18 |  | 99,34 |
| Накладные расходы | 19425,7 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10421,77 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 1 Демонтажные работы : |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 67998,95 |  |  |  | 80,8 |
| Итого Монтажные работы | 13736,5 |  |  |  | 18,54 |
| Итого | 81735,45 |  |  |  | 99,34 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 35841,6 |  |  |  |  |
| ФОТ | 24226,56 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 19425,7 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10421,77 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | 81735,45 |  |  |  | 99,34 |
| Раздел 2. Расчистка территории |
| 6 | ФЕР01-02-112-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Срезка кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе мощностью: 79 кВт (108 л.с.), кустарник и мелколесье средние (га) | 3 | 1581,15 | 1581,15 545,09 | 4743,45 |  | 4743,45 1635,27 |  |  |
| 7 | ФЕР01-02-116-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: средние (га) | 3 | 1962,91 | 1962,91 681,41 | 5888,73 |  | 5888,73 2044,23 |  |  |
| 8 | ФЕР01-02-116-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При перемещении на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-02-116-02 (га) | 3 | 3435,65 | 3435,65 1192,46 | 10306,95 |  | 10306,95 3577,38 |  |  |
| 9 | ФЕР01-02-120-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе мощностью: 59 кВт (80 л.с.), кустарник и мелколесье средние (га) | 3 | 8318,81 5459,09 | 1247,53 345,98 | 24956,43 | 16377,27 | 3742,59 1037,94 | 37,4 | 112,2 |
| 10 | ФЕР01-02-099-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см (100 шт) | 0,3 | 3507,14 3507,14 |  | 1052,14 | 1052,14 |  | 20,5 | 6,15 |
| 11 | ФЕР01-02-100-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трелевка хлыстов древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов свыше 30 см (100 шт) | 0,3 | 23968,48 6542,9 | 17425,58 6486,48 | 7190,54 | 1962,87 | 5227,67 1945,94 | 46,09 | 13,83 |
| 12 | ФЕР01-02-101-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: более 32 см (100 деревьев) | 0,3 | 12497,39 12497,39 |  | 3749,22 | 3749,22 |  | 80,5 | 24,15 |
| 13 | ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого (1 т груза) | 3 | 168,83 | 168,83 | 506,49 |  | 506,49 |  |  |
| 14 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) | 3 | 130,46 | 130,46 | 391,38 |  | 391,38 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 58785,33 | 23141,5 | 30807,26 10240,76 |  | 156,33 |
| Накладные расходы | 20363,18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10348,5 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 2 Расчистка территории : |  |  |  |  |  |
| Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) | 88599,14 |  |  |  | 156,33 |
| Погрузо-разгрузочные работы | 506,49 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | 391,38 |  |  |  |  |
| Итого | 89497,01 |  |  |  | 156,33 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 4836,57 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 30807,26 |  |  |  |  |
| ФОТ | 33382,26 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 20363,18 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 10348,5 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 2 Расчистка территории | 89497,01 |  |  |  | 156,33 |
| Раздел 3. Установка опор |
| 15 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор (шт) | 27 | 456,5 65,34 | 391,16 117,94 | 12325,5 | 1764,18 | 10561,32 3184,38 | 0,44 | 11,88 |
| 16 | ФЕР33-04-016-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор (шт) | 14 | 131,26 37,13 | 94,13 34,4 | 1837,64 | 519,82 | 1317,82 481,60 | 0,25 | 3,5 |
| 17 | ФЕР33-04-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор (шт) | 6 | 152,15 44,59 | 107,56 39,31 | 912,9 | 267,54 | 645,36 235,86 | 0,3 | 1,8 |
| 18 | ФЕР33-04-016-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: ригелей ж/б, анкеров (шт) | 3 | 419,47 60,97 | 358,5 108,11 | 1258,41 | 182,91 | 1075,5 324,33 | 0,41 | 1,23 |
| 19 | ФЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство основания под фундаменты: щебеночного (м3) | 8,26 | 778,78 356,9 | 420,15 101,19 | 6432,72 | 2947,99 | 3470,44 835,83 | 2,4 | 19,82 |
| 20 | ФССЦ-02.2.05.04-0082 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм (м3) | 10,74 | 429,14 |  | 4608,96 |  |  |  |  |
| 21 | ФЕР33-04-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных плит для опор ВЛ 35 кВ: анкерных объемом до 0,2 м3 (шт) | 5 | 450,12 163,44 | 286,68 76,99 | 2250,6 | 817,2 | 1433,4 384,95 | 0,99 | 4,95 |
| 22 | ФССЦ-05.1.02.01-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Опорно-анкерная плита: П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м3, арматура 2,2 кг/ (шт) | 5 | 280,37 |  | 1401,85 |  |  |  |  |
| 23 | ФССЦ-22.2.02.20-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стяжка Г1(5,33 кг) (кг) | 26,65 | 67,96 |  | 1811,13 |  |  |  |  |
| 24 | ФЕР33-04-007-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных анкеров для опор ВЛ 35 кВ цилиндрических объемом до 0,12 м3 (шт) | 1 | 4777,33 1228,14 | 3549,19 759,67 | 4777,33 | 1228,14 | 3549,19 759,67 | 7,81 | 7,81 |
| 25 | ФССЦ-05.1.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Анкер цилиндрический: АЦ-1 /бетон В15, объем 0,12 м3, арматура 8,5 кг/ (шт) | 1 | 690,09 |  | 690,09 |  |  |  |  |
| 26 | ФЕР33-04-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных (ранее демонтированные) (шт) | 14 | 1857,32 612,79 | 1030,62 204,75 | 26002,48 | 8579,06 | 14428,68 2866,50 | 3,8 | 53,2 |
| 27 | ФЕР33-04-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом (ранее демонтированные) (шт) | 5 | 3915,59 1273,82 | 2427,86 477,2 | 19577,95 | 6369,1 | 12139,3 2386,00 | 7,9 | 39,5 |
| 28 | ФЕР33-04-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами (ранее демонтированные) (шт) | 1 | 6074,71 1952,68 | 3908,12 764,4 | 6074,71 | 1952,68 | 3908,12 764,40 | 12,11 | 12,11 |
| 30 | ФССЦ-22.2.02.20-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения(кронштейн У4-4,62 кг, крепление подкоса У52-7,12 кг) (кг) | 66,2 | 67,96 |  | 4498,95 |  |  |  |  |
| 31 | ФССЦ-25.2.02.01-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Болт специальный для крепления с гайкой и шайбой диаметром 12-16 мм, длиной: 400 мм (т) | 0,0012 | 58811,85 |  | 70,57 |  |  |  |  |
| 32 | ФССЦ-07.2.02.05-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Траверсы, оголовки стальные,накладки (т) | 0,48998 | 50806,44 |  | 24894,14 |  |  |  |  |
| 33 | ФССЦ-22.2.02.20-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомут для крепления траверс окрашенный (шт) | 13 | 162,27 |  | 2109,51 |  |  |  |  |
| 34 | ФЕР33-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка оттяжек одинарных к опорам: ВЛ 6-10 кВ (шт) | 1 | 332,62 279,37 | 50,53 18,93 | 332,62 | 279,37 | 50,53 18,93 | 1,8 | 1,8 |
| 35 | ФССЦ-07.2.02.03-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Оттяжка анкерная железобетонных опор: ВЛ-10 кВ (компл.) | 1 | 18118,64 |  | 18118,64 |  |  |  |  |
| 36 | ФЕР33-04-006-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка на стойки и приставки опор ВЛ 0,38-10 кВ ригелей: железобетонных (шт) | 2 | 65,07 46,23 | 11,2 4,19 | 130,14 | 92,46 | 22,4 8,38 | 0,3 | 0,6 |
| 37 | ФССЦ-05.1.03.13-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ригели марки: АР7 /бетон В22,5 (М300), расход арматуры 198 кг/ (серия 3.407-115 выпуск 5)-0,12 м3/шт (м3) | 0,24 | 16298,13 |  | 3911,55 |  |  |  |  |
| 38 | ФЕР33-04-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разрядников: с помощью механизмов (компл.) | 28 | 1511,02 691,78 | 805,5 224,04 | 42308,56 | 19369,84 | 22554 6273,12 | 4,29 | 120,12 |
| 39 | Прайс-лист Энергомонтаж | РАЗРЯДНИК РДИП-10-IV-УХЛ1 (шт) | 19 | 3559,32 |  | 67627,08 |  |  |  |  |
| 40 | Прайс-лист Энергомонтаж | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ОПН-10 УХЛ 1-расценка фермы (шт) | 9 | 1271,19 |  | 11440,71 |  |  |  |  |
| 41 | ФЕР33-04-030-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка разъединителей: с помощью механизмов (компл.) | 3 | 2354,02 1481,3 | 862,27 248,79 | 7062,06 | 4443,9 | 2586,81 746,37 | 8,09 | 24,27 |
| 42 | Прайс-лист Энергомонтаж | Разъединитель РЛНД -1-10 II/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (шт) | 3 | 6555,08 |  | 19665,24 |  |  |  |  |
| 43 | ФССЦ-25.2.02.04-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт) | 3 | 1058,86 |  | 3176,58 |  |  |  |  |
| 44 | ФССЦ-25.2.02.11-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вал привода РА-7 для соединения между собой ручного привода ПР, ПРз, ПРН, ПРНз и линейных разъединителей 6- 10 кВ РД(З)- 10/400(630)У1, РЛНД(з)-10/400 У1 (шт) | 6 | 2606,47 |  | 15638,82 |  |  |  |  |
| 45 | ФССЦ-25.2.02.04-0013 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт) | 3 | 140,51 |  | 421,53 |  |  |  |  |
| 46 | ФССЦ-25.2.02.04-0014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт) | 3 | 105,1 |  | 315,3 |  |  |  |  |
| 47 | ФССЦ-25.2.02.04-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ (шт) | 9 | 115,66 |  | 1040,94 |  |  |  |  |
| 48 | ФССЦ-22.2.02.20-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения(х7-0,7 кг,Х-8-0,8 кг) (кг) | 8,7 | 67,96 |  | 591,25 |  |  |  |  |
| 49 | Прайс-лист ГК Альфа-Кабель | Провод неизолированный МГ 25 мм (м) | 3 | 118,47 |  | 355,41 |  |  |  |  |
| 50 | ФЕР05-01-069-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Укладка комовой глины (м3) | 2,6 | 973,92 54,96 | 538,22 105,2 | 2532,19 | 142,9 | 1399,37 273,52 | 0,36 | 0,94 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 316204,06 | 48957,09 | 79142,24 19543,84 |  | 303,53 |
| Накладные расходы | 55371,76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 28631,41 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 3 Установка опор : |  |  |  |  |  |
| Линии электропередачи | 380434,02 |  |  |  | 282,77 |
| Конструкции из кирпича и блоков | 16603,89 |  |  |  | 19,82 |
| Свайные работы | 3169,32 |  |  |  | 0,94 |
| Итого | 400207,23 |  |  |  | 303,53 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 188104,73 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 79142,24 |  |  |  |  |
| ФОТ | 68500,93 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 55371,76 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 28631,41 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 3 Установка опор | 400207,23 |  |  |  | 303,53 |
| Раздел 4. Подвеска проводов |
| 51 | ФЕР33-04-009-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением свыше 35 мм2 с помощью механизмов, (3 провода) при 10 опорах на км линии (км) | 2,729 | 26753,14 9905,53 | 16847,61 5174,81 | 73009,32 | 27032,19 | 45977,13 14122,06 | 57,23 | 156,18 |
| 52 | ФЕР33-04-009-14 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-06 (шт) | 10 | 2797,44 423,7 | 903,99 243,15 | 27974,4 | 4237 | 9039,9 2431,50 | 2,42 | 24,2 |
| 53 | ФССЦ-21.2.01.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20 (1000 м) | 2,5 | 48740,31 |  | 121850,78 |  |  |  |  |
| 54 | ФССЦ-21.2.01.02-0086 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок марки: АС, сечением 70/11 мм2 (т) | 0,062746 | 149880,07 |  | 9404,37 |  |  |  |  |
| 55 | ФССЦ-20.1.01.11-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим: плашечный соединительный ПА 2-2 (шт) | 21 | 31,8 |  | 667,8 |  |  |  |  |
| 56 | ФССЦ-22.2.01.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изоляторы линейные штыревые высоковольтные Шс 20оу (шт) | 56 | 219,12 |  | 12270,72 |  |  |  |  |
| 57 | ФССЦ-20.2.02.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Колпачки: изолирующие (100 шт) | 56 | 877,03 |  | 49113,68 |  |  |  |  |
| 58 | Прайс-лист Энергомонтаж | СПИРАЛЬНЫЕ ВЯЗКИ ТИПА CB 70 (шт) | 108 | 148,31 |  | 16017,48 |  |  |  |  |
| 59 | ФССЦ-22.2.01.03-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Изоляторы линейные подвесные стеклянные ПС-70Е (шт) | 72 | 793,78 |  | 57152,16 |  |  |  |  |
| 60 | ФССЦ-20.1.02.22-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ушко: однолапчатое У1-7-16 (шт) | 36 | 184,41 |  | 6638,76 |  |  |  |  |
| 61 | ФССЦ-22.2.02.04-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1 (шт) | 36 | 170,81 |  | 6149,16 |  |  |  |  |
| 62 | ФССЦ-20.5.04.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим натяжной: болтовый НБ-2-6 (шт) | 36 | 419,47 |  | 15100,92 |  |  |  |  |
| 63 | ФССЦ-20.1.01.11-0022 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим соединительный: плашечный ПС-2-1 (шт) | 28 | 58,77 |  | 1645,56 |  |  |  |  |
| 64 | ФССЦ-20.1.01.02-0047 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим аппаратный прессуемый: А2А-70-2 (100 шт) | 0,15 | 9797,41 |  | 1469,61 |  |  |  |  |
| 65 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) (шт) | 21 | 4422,95 |  | 92881,95 |  |  |  |  |
| 66 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) (100 шт) | 0,21 | 2729,58 |  | 573,21 |  |  |  |  |
| 67 | ФССЦ-08.3.08.02-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм-защита кабеля (т) | 0,017227 | 22702,65 |  | 391,1 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 492310,98 | 31269,19 | 55017,03 16553,56 |  | 180,38 |
| Накладные расходы | 38258,2 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 19607,33 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 4 Подвеска проводов : |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 549785,41 |  |  |  | 180,38 |
| Итого Монтажные работы | 391,1 |  |  |  |  |
| Итого | 550176,51 |  |  |  | 180,38 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 406024,76 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 55017,03 |  |  |  |  |
| ФОТ | 47822,75 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 38258,2 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 19607,33 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 4 Подвеска проводов | 550176,51 |  |  |  | 180,38 |
| Раздел 5. Заземление |
| 68 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм (10 шт) | 4,2 | 4089,83 1418,33 | 388,6 63,88 | 17177,29 | 5956,99 | 1632,12 268,30 | 8,29 | 34,82 |
| 69 | Прайс-лист БВБ Альянс | Оцинкованный круг 18 мм 3 ГОСТ 2590-2006 (т) | 0,41958 | 61016,95 |  | 25601,49 |  |  |  |  |
| 70 | ФЕРм08-02-472-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 12 мм (100 м) | 2,4 | 5963,41 3250,52 | 429,47 63,88 | 14312,18 | 7801,25 | 1030,73 153,31 | 19 | 45,6 |
| 71 | Прайс-лист БВБ Альянс | Оцинкованный круг 12 мм 3 ГОСТ 2590-2006 (т) | 0,213 | 72033,9 |  | 15343,22 |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 72434,18 | 13758,24 | 2662,85 421,61 |  | 80,42 |
| Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Прил.2, Табл.2, п.5_Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 68, 70)) | 75718,4 | 16509,89 | 3195,42 505,93 |  | 96,5 |
| Накладные расходы | 13782,81 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8848,23 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 5 Заземление : |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 40944,71 |  |  |  |  |
| Итого Монтажные работы | 57404,73 |  |  |  | 96,5 |
| Итого | 98349,44 |  |  |  | 96,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 56013,09 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 3195,42 |  |  |  |  |
| ФОТ | 17015,82 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 13782,81 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 8848,23 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 5 Заземление | 98349,44 |  |  |  | 96,5 |
| Раздел 6. Пусконаладочные работы |
| 72 | ФЕРп01-11-028-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (шт) | 3 | 74,62 74,62 |  | 223,86 | 223,86 |  | 0,32 | 0,96 |
| 73 | ФЕРп01-11-024-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ (шт) | 3 | 377,65 377,65 |  | 1132,95 | 1132,95 |  | 1,62 | 4,86 |
| 74 | ФЕРп01-11-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м (измерение) | 20 | 377,65 377,65 |  | 7553 | 7553 |  | 1,62 | 32,4 |
| 75 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) | 0,2 | 3020,29 3020,29 |  | 604,06 | 604,06 |  | 12,96 | 2,59 |
| 76 | ФЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (шт) | 2 | 1020,09 1020,09 |  | 2040,18 | 2040,18 |  | 4,59 | 9,18 |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 11554,05 | 11554,05 |  |  | 49,99 |
| Накладные расходы | 6354,73 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3697,3 |  |  |  |  |
| Итоги по разделу 6 Пусконаладочные работы : |  |  |  |  |  |
| Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% | 21606,08 |  |  |  | 49,99 |
| Итого | 21606,08 |  |  |  | 49,99 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| ФОТ | 11554,05 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 6354,73 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 3697,3 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 6 Пусконаладочные работы | 21606,08 |  |  |  | 49,99 |
| Раздел 7. Мусор |
| 77 | ФССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 (1 т груза) | 3,9 | 44,31 | 44,31 | 172,81 |  | 172,81 |  |  |
| 78 | ФССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км (1 т груза) | 3,9 | 130,46 | 130,46 | 508,79 |  | 508,79 |  |  |
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 681,6 |  | 681,6 |  |  |
| Итоги по разделу 7 Мусор : |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | 172,81 |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | 508,79 |  |  |  |  |
| Итого | 681,6 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 681,6 |  |  |  |  |
| Итого по разделу 7 Мусор | 681,6 |  |  |  |  |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | 1003858,18 | 144726,45 | 204152,58 54939,95 |  | 869,99 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Прил.2, Табл.2, п.5_Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 67-68, 70)) | 1007142,4 | 147478,1 | 204685,15 55024,27 |  | 886,07 |
| Накладные расходы | 153556,38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 81554,53 |  |  |  |  |
| Итоги по смете: |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы | 1149114,91 |  |  |  | 721,04 |
| Итого Монтажные работы | 71532,32 |  |  |  | 115,04 |
| Итого Прочие затраты | 21606,08 |  |  |  | 49,99 |
| Итого | 1242253,31 |  |  |  | 886,07 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Материалы | 654979,15 |  |  |  |  |
| Машины и механизмы | 204685,15 |  |  |  |  |
| ФОТ | 202502,37 |  |  |  |  |
| Накладные расходы | 153556,38 |  |  |  |  |
| Сметная прибыль | 81554,53 |  |  |  |  |
| Итого СМР для расчета лимитированных затрат | 1220647,23 |  |  |  |  |
| Производство работ в зимнее время ГСН-81-05-02-2007 п.2.6 2,96% | 36131,16 |  |  |  |  |
| Итого | 1256778,39 |  |  |  |  |
| Итого с прочими затратами (21 606,08) | 1278384,47 |  |  |  |  |
| Непредвиденные затраты 2% | 25567,69 |  |  |  |  |
| Итого с непредвиденными | 1303952,16 |  |  |  |  |
| коэффициент аукционного снижения стоимости 1 303 952,16 * 0,9900006475 | 1290913,47 |  |  |  |  |
| НДС 18% | 232364,43 |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете | 1523277,9 |  |  |  | 886,07 |

Заказчик                                                                                                                                                                                   Подрядчик

Проректор________________ А.А. Новоселов                                                                                                                            Директор________________И.Г. Кашеваров

Электронная подпись                                                                                                                                                                      Электронная подпись